Постановление Правительства Тверской области от 24.12.2013 N 690-пп (ред. от 20.06.2023) "Об утверждении региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 - 2043 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 17.09.2025

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2013 г. N 690-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2043 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.06.2014 N 272-пп, от 19.08.2014 N 417-пп, от 18.11.2014 N 582-пп, от 03.02.2015 N 42-пп, от 21.07.2015 N 339-пп, от 16.02.2016 N 66-пп, от 07.11.2017 N 375-пп, от 05.03.2019 N 70-пп, от 05.06.2019 N 246-пп, от 28.08.2020 N 379-пп, от 16.09.2021 N 490-пп, от 13.10.2022 N 575-пп, от 20.06.2023 N 260-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Законом Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 - 2043 годы (прилагается).

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 07.11.2017 N 375-пп.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области

А.В.ШЕВЕЛЕВ

# Приложение

к Постановлению Правительства

Тверской области

от 24 декабря 2013 г. N 690-пп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по проведению капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории Тверской области

на 2014 - 2043 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.06.2014 N 272-пп, от 19.08.2014 N 417-пп, от 18.11.2014 N 582-пп, от 03.02.2015 N 42-пп, от 21.07.2015 N 339-пп, от 16.02.2016 N 66-пп, от 07.11.2017 N 375-пп, от 05.03.2019 N 70-пп, от 05.06.2019 N 246-пп, от 28.08.2020 N 379-пп, от 16.09.2021 N 490-пп, от 13.10.2022 N 575-пп, от 20.06.2023 N 260-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

г. Тверь, 2013 год

## Паспорт

региональной программы по проведению капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на территории

Тверской области на 2014 - 2043 годы

| Наименование программы | Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 - 2043 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Закон Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области" (далее - Закон Тверской области) |
| Заказчик Программы | Правительство Тверской области |
| Раздел утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 16.02.2016 N 66-пп |  |
| Цели Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 2. Обеспечение планово-предупредительного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| Задачи Программы | 1. Организация перспективного планирования капитального ремонта многоквартирных домов. 2. Проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов на территории Тверской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также домов, в которых имеется менее чем пять квартир |
| (в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.02.2015 N 42-пп, от 05.06.2019 N 246-пп) |  |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2043 годы |
| Участники Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее - Министерство), Главное управление "Государственная жилищная инспекция" Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор), организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК), жилищные кооперативы (далее - ЖК), другие специализированные потребительские кооперативы (далее - СПК), собственники помещений в многоквартирном доме |
| (в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 16.02.2016 N 66-пп, от 07.11.2017 N 375-пп) |  |
| Источники финансирования Программы | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, накапливаемые путем внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; средства федерального бюджета в объеме, предусмотренном федеральным законодательством; средства областного бюджета Тверской области в объеме, предусмотренном законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период; средства бюджетов муниципальных образований Тверской области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 10241 |
| (в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.06.2014 N 272-пп, от 19.08.2014 N 417-пп, от 18.11.2014 N 582-пп, от 03.02.2015 N 42-пп, от 21.07.2015 N 339-пп, от 16.02.2016 N 66-пп, от 07.11.2017 N 375-пп, от 05.03.2019 N 70-пп, от 28.08.2020 N 379-пп, от 16.09.2021 N 490-пп, от 13.10.2022 N 575-пп, от 20.06.2023 N 260-пп) |  |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | Координацию деятельности участников Программы по ее реализации осуществляет Министерство. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Тверской области, Министерство, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области |
| (в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 16.02.2016 N 66-пп, от 07.11.2017 N 375-пп) |  |

## Раздел I

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1. Мониторинг реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 - 2013 годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 2008 - 2013 годы, в работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

2. В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Законом Тверской области, в соответствии с утвержденной Правительством Тверской области Методикой применения критериев при определении очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в региональной программе по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 - 2043 годы.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.11.2017 N 375-пп)

3. Реализация Программы должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.11.2017 N 375-пп)

4. В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

5. Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации ЖК РФ, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

## Раздел II

Основные цели и задачи Программы

6. Целями Программы являются:

а) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

б) обеспечение планово-предупредительного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

7. Для достижения целей Программы предполагается решить следующие задачи:

а) организация перспективного планирования капитального ремонта многоквартирных домов;

б) проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов на территории Тверской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также домов, в которых имеется менее чем пять квартир.

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.02.2015 N 42-пп, от 05.06.2019 N 246-пп)

## Раздел III

Сроки реализации Программы

8. Срок реализации Программы - 2014 - 2043 годы.

## Раздел IV

Механизм и участники реализации Программы

9. В реализации Программы участвуют Министерство, Главное управление "Государственная жилищная инспекция" Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, региональный оператор, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, другие СПК), собственники помещений в многоквартирном доме.

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 16.02.2016 N 66-пп, от 07.11.2017 N 375-пп)

10. В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения объема финансирования мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме за счет средств собственников помещений многоквартирных домов и иных источников, видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта Правительство Тверской области и органы местного самоуправления утверждают краткосрочные планы реализации региональной программы по проведению капитального ремонта в порядке, установленном Правительством Тверской области.

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.02.2015 N 42-пп, от 07.11.2017 N 375-пп)

11. Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".

12. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 07.11.2017 N 375-пп.

13. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирного дома, сформированного исходя из минимального размера взноса, установлен статьей 18 Закона Тверской области.

14. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование дополнительных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## Раздел V

Источники финансирования Программы

15. Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным СПК, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Тверской области, местных бюджетов.

## Раздел VI

Перечень многоквартирных домов и планируемые показатели

реализации Программы

16. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Тверской области, подлежащих капитальному ремонту общего имущества, приведен в приложении к настоящей Программе.

17. Показателем выполнения региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 - 2043 годы является количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 10241.

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.06.2014 N 272-пп, от 19.08.2014 N 417-пп, от 18.11.2014 N 582-пп, от 03.02.2015 N 42-пп, от 21.07.2015 N 339-пп, от 16.02.2016 N 66-пп, от 07.11.2017 N 375-пп, от 05.03.2019 N 70-пп, от 28.08.2020 N 379-пп, от 16.09.2021 N 490-пп, от 13.10.2022 N 575-пп, от 20.06.2023 N 260-пп)

## Раздел VII

Управление Программой, система организации контроля

за ее реализацией и порядок отчетности

18. Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

19. Контроль за реализацией Программы осуществляют:

а) Правительство Тверской области;

б) Министерство;

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 16.02.2016 N 66-пп, от 07.11.2017 N 375-пп)

в) органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области.

20. Отчет о реализации Программы представляется в отношении многоквартирных домов, проведение капитального ремонта общего имущества которых предусмотрено в отчетном периоде:

а) в Министерство ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по формам, предусмотренным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.12.2016 N 871/пр "Об утверждении форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных приказов Минстроя России", на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате MS Excel:

региональным оператором в отношении многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора;

Главным управлением "Государственная жилищная инспекция" Тверской области в отношении объема и движения денежных средств в фондах капитального ремонта и в отношении выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

б) Министерством:

в Правительство Тверской области в срок до 15 марта года, следующего за годом реализации Программы;

в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в электронном виде путем внесения данных в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ":

ежемесячно не позднее 7 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, сведения по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным;

ежеквартально не позднее 11 рабочих дней после отчетной даты по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом;

ежегодно в срок до 15 числа второго месяца, следующего за отчетной датой.

(п. 20 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.10.2022 N 575-пп)

20.1. утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 28.08.2020 N 379-пп.

## Раздел VIII

Информационное обеспечение Программы

21. В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой для эффективной реализации Программы, Министерство, а также органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации:

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 16.02.2016 N 66-пп, от 07.11.2017 N 375-пп)

а) о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Тверской области, муниципальных правовых актов о подготовке, принятии и реализации Программы;

б) о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по выполнению Программы;

в) о правах и обязанностях собственников жилых помещений, собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных законодательством обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

г) о системе контроля за расходованием средств собственников помещений в многоквартирных домах, областного и местных бюджетов, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

д) о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.

22. Информация о реализации Программы предоставляется собственникам помещений с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

а) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет исполнительных и представительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и регионального оператора;

б) официальные печатные издания в Тверской области и муниципальных образованиях Тверской области;

в) печатные издания, имеющие широкое распространение в Тверской области и в муниципальных образованиях Тверской области;

г) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Тверской области.

23. Исполнительные органы государственной власти Тверской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области организуют работу по разъяснению гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону, а также с использованием письменных и электронных почтовых отправлений.

## Приложение

к региональной программе по проведению

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории

Тверской области на 2014 - 2043 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории

Тверской области, подлежащих капитальному ремонту

общего имущества

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 20.06.2023 N 260-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Шифр работ:

1: Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

2: Ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю.

3: Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

4: Ремонт и утепление фасада.

5: Ремонт фундамента многоквартирного дома.

6: Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

7: Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок.

8: Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.

9: Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.

10: Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.

11: Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

12: Разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.

13: Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).

14: Установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания.

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Период проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 - 2016 гг. | 2017 - 2019 гг. | 2020 - 2022 гг. | 2023 - 2025 гг. | 2026 - 2028 гг. | 2029 - 2031 гг. | 2032 - 2034 гг. | 2035 - 2037 гг. | 2038 - 2040 гг. | 2041 - 2043 гг. |
|  |  | шифр работ | шифр работ | шифр работ | шифр работ | шифр работ | шифр работ | шифр работ | шифр работ | шифр работ | шифр работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1. Город Тверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 3/22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 5/21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.3 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.4 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.5 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 13 |  | 14 |  |  | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 5, 12 |
| 1.6 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 13, корп. 2 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.7 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 13, корп. 3 | 10, 12 | 1, 2, 12, 14 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.8 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.9 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 43 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.10 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 46а |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.11 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 47 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 1.12 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 48/15 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.13 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 52 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.14 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 52, корп. 1 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.15 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 54/62 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.16 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 56 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.17 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 58, корп. 1 |  | 2, 10, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.18 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 58, корп. 2 |  | 2, 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.19 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 60 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.20 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 61/64 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.21 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 62, корп. 1 |  | 2, 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 8, 12, 13 |
| 1.22 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 62, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.23 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 63, корп. 1 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.24 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 63, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.25 | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 64/23 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.26 | г. Тверь, пер. 1-й (пос. Элеватор), д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.27 | г. Тверь, пер. 1-й (пос. Элеватор), д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.28 | г. Тверь, пер. 2-й (пос. Элеватор), д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.29 | г. Тверь, пер. 2-й (пос. Элеватор), д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.30 | г. Тверь, пер. 2-й (пос. Элеватор), д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.31 | г. Тверь, пер. 2-й (пос. Элеватор), д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.32 | г. Тверь, пер. 2-й (пос. Элеватор), д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.33 | г. Тверь, пер. 3-й (пос. Элеватор), д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.34 | г. Тверь, пер. 3-й (пос. Элеватор), д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.35 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.36 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 2, корп. 1 |  | 2, 12, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.37 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 2/19 | 2, 12 | 3, 4, 10, 12, 14 | 6, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 12, 13 |
| 1.38 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 3, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.39 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.40 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 6б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.41 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 8 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.42 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 8а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.43 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 8б |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.44 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.45 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 10а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8,9,10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.46 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.47 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 12а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.48 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 12б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.49 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.50 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 16 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.51 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.52 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 20а | 6, 12, 13 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 10, 12 |
| 1.53 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 22 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.54 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 24 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.55 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 26 |  | 14 |  | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.56 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 28 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 9, 12, 13 |
| 1.57 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 1.58 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 30а |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.59 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 30б |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.60 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 32 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.61 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 34 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.62 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 34а |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.63 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 34б |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.64 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.65 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 38 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.66 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 40 | 2, 12 | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.67 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 42 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.68 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 44 |  | 14 |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.69 | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 44а | 2, 12 | 10, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.70 | г. Тверь, тер. а/к N 13 (ДРСУ-2), д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.71 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 101 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.72 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 103 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.73 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 107 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.74 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 109 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.75 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 112/24 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.76 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 113 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.77 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 115 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.78 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 116 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.79 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 116, корп. 2 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.80 | г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 116, корп. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.81 | г. Тверь, ул. Академическая, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 9, 12, 13 |
| 1.82 | г. Тверь, ул. Академическая, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.83 | г. Тверь, ул. Академическая, д. 14, корп. 1 |  | 3, 4, 7,10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 6, 8, 9, 12, 13 |
| 1.84 | г. Тверь, ул. Академическая, д. 16 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 | 7, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 11, 12, 13 |
| 1.85 | г. Тверь, ул. Академическая, д. 20 |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.86 | г. Тверь, ул. Академическая, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 10, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 1, 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.87 | г. Тверь, проезд Академический, д. 16 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.88 | г. Тверь, проезд Академический 2-й, д. 18 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.89 | г. Тверь, проезд Академический 2-й, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.90 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.91 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 17 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.92 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.93 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 21 |  | 3, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.94 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.95 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.96 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.97 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 28 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.98 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.99 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.100 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.101 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.102 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.103 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 5 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.104 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 7 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.105 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 33 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.106 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.107 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 35, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.108 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 38/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.109 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 42 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.110 | г. Тверь, ул. Алексея Томского, д. 2/42 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.111 | г. Тверь, ул. Алексея Томского, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.112 | г. Тверь, ул. Алексея Томского, д. 6/2 | 2, 12 | 14 | 7, 9, 11, 12, 13 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.113 | г. Тверь, ул. Алексея Томского, д. 8/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.114 | г. Тверь, ул. Алексея Томского, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.115 | г. Тверь, ул. Алексея Томского, д. 12/40 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.116 | г. Тверь, ул. Алексея Томского, д. 14 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.117 | г. Тверь, ул. Алексея Томского, д. 14/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.118 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 4 |  | 14 | 4, 12 | 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.119 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.120 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 8 |  | 14 |  | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.121 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.122 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 12 |  | 4, 12, 14 |  |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.123 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 13 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.124 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 14 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.125 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 1, 12 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.126 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 18 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.127 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 20 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.128 | г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 22 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 1.129 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 1б |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 | 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.130 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 1в |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.131 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 2 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.132 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 3 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 8, 9, 12, 13 | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.133 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 4 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.134 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 5 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.135 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.136 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 7 | 1, 12 | 14 | 2, 6, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.137 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 9, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.138 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 9, корп. 2 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.139 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 9, корп. 3 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.140 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 9, корп. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.141 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 11, корп. 1 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 8, 9, 12, 13 | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.142 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 11, корп. 4 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 1.143 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 15а |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.144 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 15б |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.145 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 15в |  | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.146 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 15г |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.147 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 15д |  | 1, 12, 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.148 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 24, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.149 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 24, корп. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.150 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 24, корп. 4 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 8, 9, 12, 13 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.151 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 24, корп. 5 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.152 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 26 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.153 | г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 32 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.154 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 20 |  | 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.155 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 20а |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.156 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.157 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 24а |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.158 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.159 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 30 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.160 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 54 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.161 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 74 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.162 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 80 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 9, 10, 12, 13 |
| 1.163 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 82/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 9, 12, 13 |
| 1.164 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 84 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.165 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 86 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 1, 2, 4, 5, 12 |  | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 3, 12 |
| 1.166 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 88/2 |  | 14 | 4, 12 | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13 |
| 1.167 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 90/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.168 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 142 |  | 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.169 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 142, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.170 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 144, корп. 1 |  | 4, 12, 14 |  | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.171 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 144, корп. 2 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 1.172 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 146 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13 |
| 1.173 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 148 |  | 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 12, 13 |
| 1.174 | г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 152/2 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.175 | г. Тверь, ул. Бакунина, д. 31 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.176 | г. Тверь, ул. Бассейная, д. 1/14 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.177 | г. Тверь, ул. Бассейная, д. 5 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.178 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 2, корп. 1 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.179 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 3 | 2, 12 | 4, 12, 13, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.180 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 4/43 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.181 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.182 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 7 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.183 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.184 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 35 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.185 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 42 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.186 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 44 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.187 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 50 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.188 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 54 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 1.189 | г. Тверь, пер. Беляковский, д. 26 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.190 | г. Тверь, пер. Беляковский, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.191 | г. Тверь, пер. Беляковский, д. 32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.192 | г. Тверь, пер. Беляковский, д. 40 |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.193 | г. Тверь, пер. Беляковский, д. 42 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.194 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 3, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.195 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 3, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.196 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 3, корп. 3 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.197 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.198 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 4, корп. 2 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.199 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 4, корп. 3 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.200 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.201 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 5, корп. 2 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.202 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.203 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 6а |  | 9, 12, 13, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.204 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.205 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 8, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.206 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 8, корп. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.207 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 12 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.208 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 14/65 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.209 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 15 |  | 14 | 2, 7, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 1, 6, 8, 9, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.210 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 1, 12 | 3, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.211 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 21 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.212 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 44 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 | 1, 12 |  | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.213 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 76 |  | 14 | 1, 12 |  |  |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.214 | г. Тверь, ул. Благоева, д. 76, корп. 1 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 12 | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.215 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 8, 9, 12, 13 |
| 1.216 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 6, корп. 1 | 1, 12 | 14 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.217 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 10 | 2, 12 | 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13 |
| 1.218 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 12 |  | 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 7, 12, 13 |
| 1.219 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.220 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 14 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 1.221 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.222 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 21, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.223 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 23 | 2, 12 | 1, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.224 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 1.225 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 24, корп. 2 |  | 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.226 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 24, корп. 3 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.227 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 24, корп. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.228 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, корп. 1 |  | 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.229 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 1.230 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, корп. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.231 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, корп. 4 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.232 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, корп. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.233 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, корп. 6 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.234 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, корп. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.235 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, корп. 8 | 6, 12, 13 | 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 7, 12, 13 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 1.236 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 27 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.237 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 28, корп. 1 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.238 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 28, корп. 2 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 1.239 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 28, корп. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.240 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 28, корп. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.241 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 28, корп. 5 |  | 7, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 1.242 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 28, корп. 6 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |  |
| 1.243 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 32 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.244 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 36, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.245 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 36, корп. 4 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.246 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 37 | 1, 12 | 14 | 2, 6, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.247 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 1, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.248 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 | 1, 12 | 3, 12 |
| 1.249 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 40 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 1, 12 | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.250 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 41 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.251 | г. Тверь, ул. Бобкова, д. 43 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.252 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 10, корп. 2 | 2, 4, 12 | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.253 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 22, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.254 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 22, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.255 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 24, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.256 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 24, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 7, 11, 12, 13 | 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 4, 12 |  |
| 1.257 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 26/17 |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.258 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.259 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.260 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.261 | г. Тверь, ул. Богданова, д. 33/15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 10, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.262 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.263 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 2, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.264 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 2, корп. 2 |  | 14 |  |  |  |  |  | 1, 12 | 2, 12 | 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.265 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.266 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.267 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 6 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 4, 12 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.268 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.269 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 8 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 4, 12 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.270 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 9 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.271 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 10/11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.272 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.273 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 12/12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.274 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 13 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 4, 12 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.275 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 4, 12 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.276 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.277 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 19 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.278 | г. Тверь, ул. Бориса Полевого, д. 21 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.279 | г. Тверь, ул. Борихино Поле, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.280 | г. Тверь, ул. Боровая 2-я, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.281 | г. Тверь, ул. Боровая 2-я, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.282 | г. Тверь, ул. Боровая 2-я, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.283 | г. Тверь, ул. Боровая 2-я, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.284 | г. Тверь, ул. Боровая 2-я, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.285 | г. Тверь, ул. Боровая 2-я, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.286 | г. Тверь, ул. Боровая 3-я, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.287 | г. Тверь, ул. Боровая 3-я, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.288 | г. Тверь, ул. Боровая 3-я, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.289 | г. Тверь, проезд Боровой, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.290 | г. Тверь, проезд Боровой, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.291 | г. Тверь, проезд Боровой, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.292 | г. Тверь, проезд Боровой, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.293 | г. Тверь, ул. Бочкина, д. 22 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 5, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 1.294 | г. Тверь, ул. Брагина, д. 7 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12, |  |  |
| 1.295 | г. Тверь, ул. Брагина, д. 44 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.296 | г. Тверь, ул. Брагина, д. 50 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.297 | г. Тверь, ул. Брагина, д. 50, корп. 1 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.298 | г. Тверь, проезд Бульварный, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.299 | г. Тверь, ш. Бурашевское, д. 38, корп. 1 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.300 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.301 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 3 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.302 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 4 |  | 2, 6, 12, 14 |  | 2, 12 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 4, 12 |
| 1.303 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.304 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 5а |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 1.305 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 10 |  | 2, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.306 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.307 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 16 |  | 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.308 | г. Тверь, пер. Вагжановский, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.309 | г. Тверь, пер. Вагжановский, д. 6 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 9, 12, 13 |
| 1.310 | г. Тверь, пер. Вагжановский, д. 14 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.311 | г. Тверь, пер. Вагонников 1-й, д. 43 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.312 | г. Тверь, ул. Вагонников 1-я, д. 46 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.313 | г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 26 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 1.314 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 24 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.315 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 25 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.316 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.317 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 28 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.318 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 29 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.319 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 30 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.320 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 31 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.321 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 32 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.322 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 34/28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.323 | г. Тверь, ул. Веселова, д. 35 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.324 | г. Тверь, ул. Взлетная, д. 8 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.325 | г. Тверь, ул. Виктора Гюго, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.326 | г. Тверь, ул. Виноградова, д. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.327 | г. Тверь, ул. Виноградова, д. 2 |  | 14 | 1, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.328 | г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3 |  |  |  | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12, 14 |
| 1.329 | г. Тверь, ул. Виноградова, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.330 | г. Тверь, ул. Виноградова, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 4, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.331 | г. Тверь, ул. Виноградова, д. 10 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.332 | г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 4 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.333 | г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 5 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.334 | г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 5, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.335 | г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 1.336 | г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.337 | г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 12/22 |  | 14 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |
| 1.338 | г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 16 |  | 14 | 6, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |
| 1.339 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.340 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.341 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.342 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 3, 5, 12 |
| 1.343 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 15 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.344 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.345 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 22 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.346 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 23 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.347 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 25 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.348 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 26 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.349 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.350 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 36/38 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.351 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 37 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.352 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 39 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.353 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 40 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.354 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 48 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.355 | г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 50 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 9, 10, 12, 13 | 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.356 | г. Тверь, ул. Волоколамская 2-я, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.357 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.358 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.359 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.360 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.361 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.362 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.363 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 7, корп. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 1.364 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.365 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 9 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 7, 12, 13 | 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.366 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 9, корп. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.367 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.368 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.369 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.370 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.371 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 15, корп. 2 |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 10, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.372 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.373 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.374 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 19/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.375 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 20, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.376 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.377 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 22 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.378 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.379 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.380 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 25, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 1, 12 | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.381 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.382 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 27, корп. 1 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12, 14 |
| 1.383 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 27/2 | 7, 12, 13 | 14 | 2, 4, 12 |  | 1, 12 | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.384 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 28 |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.385 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 29 |  | 14 | 4, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.386 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 33 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.387 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 33, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.388 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 33, корп. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.389 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 37/45 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 4, 12 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.390 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 39 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.391 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 41 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.392 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.393 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 43, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.394 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 45 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.395 | г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 47 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.396 | г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.397 | г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.398 | г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 1.399 | г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 13 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 8, 9, 12, 13 |
| 1.400 | г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.401 | г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.402 | г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 19 | 4, 12 | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.403 | г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.404 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 11/34 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.405 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 30/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.406 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 36/14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.407 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 38 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.408 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 40 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.409 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 40, корп. 2 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13 |
| 1.410 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 42 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.411 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 44 |  | 14 | 7, 9, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 1.412 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 44, корп. 2 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 10, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 8, 12, 13 |
| 1.413 | г. Тверь, ул. Восстания, д. 46 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.414 | г. Тверь, ул. Восточная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 7, 8, 12, 13 |
| 1.415 | г. Тверь, ул. Восточная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.416 | г. Тверь, пл. Гагарина, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.417 | г. Тверь, ул. Гайдара, д. 46 |  | 14 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.418 | г. Тверь, ул. Гайдара, д. 47 |  | 14 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.419 | г. Тверь, ул. Гайдара, д. 48 |  | 14 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.420 | г. Тверь, ул. Гайдара, д. 49 |  | 14 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.421 | г. Тверь, ул. Гайдара, д. 50 |  | 14 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.422 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.423 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.424 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.425 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 9, корп. 1 |  | 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.426 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 9, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.427 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 10, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 1.428 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 11 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.429 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 12/8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.430 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.431 | г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.432 | г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 2/4 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.433 | г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 8 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.434 | г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 10 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.435 | г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 14 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.436 | г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 16 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.437 | г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 20/3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.438 | г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 56 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.439 | г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 58 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.440 | г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 60 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.441 | г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 62 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.442 | г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 64 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.443 | г. Тверь, ул. Голландская, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  | 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |
| 1.444 | г. Тверь, ул. Голландская, д. 10 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.445 | г. Тверь, ул. Голландская, д. 12 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.446 | г. Тверь, ул. Голландская, д. 14 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.447 | г. Тверь, ул. Голландская, д. 16 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.448 | г. Тверь, ул. Голландская, д. 21 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.449 | г. Тверь, ул. Голландская, д. 23 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.450 | г. Тверь, ул. Голландская, д. 25 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.451 | г. Тверь, ул. Гончаровой, д. 8 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.452 | г. Тверь, ул. Гончаровой, д. 10 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 10, 12 |
| 1.453 | г. Тверь, ул. Гончаровой, д. 34 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.454 | г. Тверь, ул. Горького, д. 4а |  | 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 4, 12, | 7, 12, 13 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.455 | г. Тверь, ул. Горького, д. 8 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.456 | г. Тверь, ул. Горького, д. 10 |  | 2, 7, 9, 12, 13, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.457 | г. Тверь, ул. Горького, д. 10а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.458 | г. Тверь, ул. Горького, д. 15 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.459 | г. Тверь, ул. Горького, д. 19 | 6, 12, 13 | 3, 4, 12, 14 | 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.460 | г. Тверь, ул. Горького, д. 21/3 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.461 | г. Тверь, ул. Горького, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |
| 1.462 | г. Тверь, ул. Горького, д. 33 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.463 | г. Тверь, ул. Горького, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.464 | г. Тверь, ул. Горького, д. 58 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.465 | г. Тверь, ул. Горького, д. 59 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.466 | г. Тверь, ул. Горького, д. 61 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.467 | г. Тверь, ул. Горького, д. 62/1 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.468 | г. Тверь, ул. Горького, д. 63/4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.469 | г. Тверь, ул. Горького, д. 70 |  | 2, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.470 | г. Тверь, ул. Горького, д. 71 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.471 | г. Тверь, ул. Горького, д. 72/4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.472 | г. Тверь, ул. Горького, д. 79/2 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 1.473 | г. Тверь, ул. Горького, д. 81 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.474 | г. Тверь, ул. Горького, д. 86/3 |  | 2, 12, 14 | 4, 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.475 | г. Тверь, ул. Горького, д. 88 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.476 | г. Тверь, ул. Горького, д. 88а | 4, 7, 12, 13 | 3, 12, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.477 | г. Тверь, ул. Горького, д. 89 |  | 2, 9, 12, 13, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.478 | г. Тверь, ул. Горького, д. 91 |  | 14 | 4, 12 | 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.479 | г. Тверь, ул. Горького, д. 93/4 |  | 14 | 4, 12 | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13 |
| 1.480 | г. Тверь, ул. Горького, д. 99 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.481 | г. Тверь, ул. Горького, д. 100 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.482 | г. Тверь, ул. Горького, д. 102/8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.483 | г. Тверь, ул. Горького, д. 104 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.484 | г. Тверь, ул. Горького, д. 106 | 2, 12 | 6, 12, 13, 14 | 4, 12 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.485 | г. Тверь, ул. Горького, д. 108 | 4, 12 | 1, 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.486 | г. Тверь, ул. Горького, д. 122/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.487 | г. Тверь, ул. Горького, д. 124 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.488 | г. Тверь, ул. Горького, д. 128, корп. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |  |
| 1.489 | г. Тверь, ул. Горького, д. 128, корп. 2 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.490 | г. Тверь, ул. Горького, д. 132 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.491 | г. Тверь, ул. Горького, д. 133 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.492 | г. Тверь, ул. Горького, д. 134 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 9, 12, 13 | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.493 | г. Тверь, ул. Горького, д. 135 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.494 | г. Тверь, ул. Горького, д. 136/6 |  | 14 |  | 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.495 | г. Тверь, ул. Горького, д. 137/6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.496 | г. Тверь, ул. Горького, д. 138 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.497 | г. Тверь, ул. Горького, д. 140 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.498 | г. Тверь, ул. Горького, д. 142 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.499 | г. Тверь, ул. Горького, д. 144/4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.500 | г. Тверь, ул. Горького, д. 178/1 |  | 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.501 | г. Тверь, ул. Горького, д. 180а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.502 | г. Тверь, ул. Горького, д. 184 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.503 | г. Тверь, ул. Горького, д. 186 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.504 | г. Тверь, ул. Грибоедова, д. 34/68 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.505 | г. Тверь, ул. Грибоедова 2-я, д. 2/43 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.506 | г. Тверь, ул. Грибоедова 2-я, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.507 | г. Тверь, ул. Грибоедова 2-я, д. 6/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.508 | г. Тверь, ул. Грибоедова 2-я, д. 8/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.509 | г. Тверь, ул. Грибоедова 2-я, д. 12/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.510 | г. Тверь, ул. Грибоедова 2-я, д. 16/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.511 | г. Тверь, ул. Громова, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.512 | г. Тверь, ул. Громова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.513 | г. Тверь, ул. Громова, д. 6 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.514 | г. Тверь, ул. Громова, д. 7, корп. 1 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.515 | г. Тверь, ул. Громова, д. 7, корп. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |  |
| 1.516 | г. Тверь, ул. Громова, д. 7, корп. 3 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 | 2, 8, 10, 12, 13 |
| 1.517 | г. Тверь, ул. Громова, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.518 | г. Тверь, ул. Громова, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.519 | г. Тверь, ул. Громова, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.520 | г. Тверь, ул. Громова, д. 11, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.521 | г. Тверь, ул. Громова, д. 11, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.522 | г. Тверь, ул. Громова, д. 11, корп. 3 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.523 | г. Тверь, ул. Громова, д. 12 |  | 14 |  |  |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.524 | г. Тверь, ул. Громова, д. 14 |  | 14 |  | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.525 | г. Тверь, ул. Громова, д. 16 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.526 | г. Тверь, ул. Громова, д. 18, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.527 | г. Тверь, ул. Громова, д. 18, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.528 | г. Тверь, ул. Громова, д. 22, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.529 | г. Тверь, ул. Громова, д. 22, корп. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.530 | г. Тверь, ул. Громова, д. 23 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.531 | г. Тверь, ул. Громова, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.532 | г. Тверь, ул. Громова, д. 27 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.533 | г. Тверь, ул. Громова, д. 28, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.534 | г. Тверь, ул. Громова, д. 28, корп. 2 |  | 2, 10, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.535 | г. Тверь, ул. Громова, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.536 | г. Тверь, ул. Громова, д. 32 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.537 | г. Тверь, ул. Громова, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.538 | г. Тверь, ул. Громова, д. 36, корп. 1 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.539 | г. Тверь, ул. Громова, д. 36, корп. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.540 | г. Тверь, ул. Громова, д. 38 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.541 | г. Тверь, ул. Громова, д. 40, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.542 | г. Тверь, ул. Громова, д. 40, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.543 | г. Тверь, ул. Громова, д. 42 |  | 12, 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.544 | г. Тверь, ул. Громова, д. 44 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.545 | г. Тверь, ул. Громова, д. 46 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.546 | г. Тверь, ул. Громова, д. 48, корп. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.547 | г. Тверь, ул. Громова, д. 48, корп. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.548 | г. Тверь, ул. Громова, д. 48, корп. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.549 | г. Тверь, ул. Громова, д. 50, корп. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.550 | г. Тверь, ул. Громова, д. 50, корп. 2 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.551 | г. Тверь, ул. Громова, д. 50, корп. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.552 | г. Тверь, ул. Громова, д. 56 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.553 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 4 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.554 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 10, 12 |
| 1.555 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.556 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 10, 12 |
| 1.557 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 8 |  | 2, 12, 14 |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.558 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 9 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.559 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 10, 12 |
| 1.560 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 12 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.561 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.562 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 15 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.563 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 16 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.564 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 17 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.565 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.566 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 19 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.567 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 20 |  | 7, 12, 13, 14 | 4, 12 |  |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.568 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 21 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 8, 12, 13 |
| 1.569 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 22 |  | 2, 9, 12, 13, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.570 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 25 |  | 4, 12, 14 |  |  |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.571 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.572 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 29 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.573 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.574 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 31 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.575 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 31, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 1, 12 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.576 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 3, 5, 10, 12 |
| 1.577 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 33 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.578 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 34 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.579 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 1.580 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 36 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 12, 13 | 8, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.581 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 37 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.582 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 38 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 10, 12, 13 | 2, 8, 9, 12, 13 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.583 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 39 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 1.584 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 40 |  | 14 |  | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.585 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 41 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.586 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 45, корп. 1 |  | 2, 6, 11, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.587 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 45, корп. 2 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.588 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 47, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.589 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 47, корп. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.590 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 47, корп. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.591 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 56 |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  |  | 1, 12 |
| 1.592 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 61 |  |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.593 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 62 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 1.594 | г. Тверь, бульвар Гусева, д. 66 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 | 2, 4, 12 |  | 1, 12 |
| 1.595 | г. Тверь, ул. Дарвина, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.596 | г. Тверь, ул. Дарвина, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.597 | г. Тверь, ул. Дарвина, д. 4, корп. 1 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.598 | г. Тверь, ул. Дарвина, д. 4, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.599 | г. Тверь, ул. Дачная, д. 57 | 2, 12 | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.600 | г. Тверь, ул. Дачная, д. 67 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.601 | г. Тверь, ул. Дачная, д. 69 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.602 | г. Тверь, ул. Дачная, д. 71 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.603 | г. Тверь, ул. Дачная, д. 74 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.604 | г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.605 | г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 43 | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.606 | г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 61 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.607 | г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 70 |  | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 12 | 5, 7, 8, 9, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.608 | г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 82 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.609 | г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 164 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.610 | г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 177 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.611 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.612 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.613 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 4 |  | 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.614 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.615 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.616 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.617 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.618 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.619 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.620 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.621 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.622 | г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 14 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.623 | г. Тверь, ул. Игоря Баталова, д. 10Б |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 1, 12 |
| 1.624 | г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 34 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.625 | г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 40 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.626 | г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 44/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.627 | г. Тверь, ул. Добролюбова, д. 12 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.628 | г. Тверь, ул. Добролюбова, д. 14 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.629 | г. Тверь, ул. Докучаева, д. 36 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.630 | г. Тверь, ул. Достоевского, д. 7, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.631 | г. Тверь, ул. Достоевского, д. 11, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.632 | г. Тверь, ул. Достоевского, д. 13а/13 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.633 | г. Тверь, ул. Дружинная, д. 14 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.634 | г. Тверь, ул. Дружинная, д. 16 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.635 | г. Тверь, ул. Дружинная, д. 18 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.636 | г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 21, корп. 1 | 4, 12 | 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14 |  | 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.637 | г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 21, корп. 3 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.638 | г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 46 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.639 | г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 48 |  | 1, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 10, 12, 13 | 2, 8, 9, 12, 13 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.640 | г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 50/34 | 4, 12 | 3, 8, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 6, 7, 9, 10, 12, 13 |
| 1.641 | г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 52 |  | 6, 12, 13, 14 | 3, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.642 | г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 54 | 6, 12, 13 | 3, 12, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.643 | г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56 | 4, 12 | 3, 6, 12, 13, 14 | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 1.644 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 22 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.645 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.646 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 36а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.647 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 36б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.648 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 37 | 1, 12 | 2, 9, 12, 13, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.649 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 38 |  | 14 | 4, 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.650 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 38а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.651 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 40 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.652 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 40а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.653 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 41/7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.654 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 42 |  | 14 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 1.655 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 42а |  | 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.656 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.657 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 43а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.658 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 43б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.659 | г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 45 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.660 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.661 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.662 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 6а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 7, 8, 9, 12, 13 | 1, 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.663 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.664 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 7, корп. 2 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.665 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 | 1, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.666 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 8, корп. 4 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.667 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.668 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 10 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.669 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 11 |  | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 1.670 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.671 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.672 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.673 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 17/5 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.674 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.675 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 20 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.676 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.677 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 21, пристройка |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.678 | г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 23 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.679 | г. Тверь, ул. Ефимова, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.680 | г. Тверь, ул. Ефимова, д. 22 |  | 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.681 | г. Тверь, ул. Ефимова, д. 23 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.682 | г. Тверь, ул. Ефимова, д. 24 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.683 | г. Тверь, ул. Ефимова, д. 32 |  |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.684 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 25, корп. 1 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.685 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 27 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.686 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.687 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 29, корп. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.688 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 29, корп. 3 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.689 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 31 |  | 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.690 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 31, корп. 1 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.691 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.692 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 33, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.693 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 33, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.694 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 35 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.695 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 35, корп. 1 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.696 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 35, корп. 2 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.697 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.698 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.699 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 47 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.700 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 49 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.701 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 49, корп. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.702 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 49, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 6, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.703 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 50 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.704 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 52 | 2, 12 | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.705 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 54 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.706 | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 56 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.707 | г. Тверь, ул. Желтиковская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.708 | г. Тверь, ул. Желябова, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.709 | г. Тверь, ул. Желябова, д. 30 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.710 | г. Тверь, ул. Желябова, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.711 | г. Тверь, ул. Желябова, д. 42 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.712 | г. Тверь, ул. Желябова, д. 44 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.713 | г. Тверь, ул. Желябова, д. 46 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.714 | г. Тверь, ул. Желябова, д. 73 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.715 | г. Тверь, ул. Желябова, д. 75 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.716 | г. Тверь, ул. Жигарева, д. 5 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.717 | г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.718 | г. Тверь, ул. Жигарева, д. 21 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.719 | г. Тверь, ул. Жигарева, д. 31 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.720 | г. Тверь, ул. Жигарева, д. 33 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.721 | г. Тверь, ул. Жигарева, д. 44 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.722 | г. Тверь, ул. Жигарева, д. 46 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.723 | г. Тверь, ул. Жореса, д. 3 |  | 1, 12, 14 |  |  | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.724 | г. Тверь, ул. Загородная, д. 12, корп. 1 |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.725 | г. Тверь, ул. Загородная, д. 14, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.726 | г. Тверь, наб. Затверецкая, д. 36, корп. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.727 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 41 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.728 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 14 |  | 14 |  |  | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.729 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 11 | 1, 12 | 14 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.730 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 15 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.731 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 9, 12, 13 |
| 1.732 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 1 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.733 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 17 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.734 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 2 |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.735 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 4 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.736 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 7 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.737 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 43, корп. 9 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.738 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, корп. 10 |  | 14 | 4, 12 | 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 9, 12, 13 |
| 1.739 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 9, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.740 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, корп. 2 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.741 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, корп. 3 |  | 1, 12, 14 | 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 8, 12, 13 |
| 1.742 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, корп. 4 |  | 2, 12, 14 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 7, 12, 13 |
| 1.743 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, корп. 6 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 1.744 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, корп. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.745 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, корп. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.746 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, корп. 9 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.747 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 47, корп. 1 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.748 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 47, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 10, 12 |
| 1.749 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 47, корп. 3 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 12 | 4, 5, 9, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.750 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 49, корп. 1 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.751 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 49, корп. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.752 | г. Тверь, проезд Зеленый, д. 49, корп. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.753 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 2, корп. 1 |  | 14 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.754 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 2, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.755 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.756 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 4 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.757 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.758 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.759 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.760 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 9/34 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.761 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.762 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.763 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.764 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.765 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.766 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.767 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 17, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 |
| 1.768 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 18 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.769 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 19, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.770 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 19, корп. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.771 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.772 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 21 |  | 14 |  |  |  | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.773 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22 |  | 14 | 1, 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.774 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 23 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 | 1, 12 | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.775 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 24 |  | 14 | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.776 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 26 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.777 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 85 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.778 | г. Тверь, ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.779 | г. Тверь, ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.780 | г. Тверь, ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.781 | г. Тверь, ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.782 | г. Тверь, ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.783 | г. Тверь, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.784 | г. Тверь, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.785 | г. Тверь, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.786 | г. Тверь, ул. Ивана Седых, д. 4 |  | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.787 | г. Тверь, ул. Ивана Седых, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.788 | г. Тверь, ул. Ильи Касьянова, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.789 | г. Тверь, ул. Ильи Касьянова, д. 15 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.790 | г. Тверь, ул. Инициативная, д. 1 |  | 2, 4, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.791 | г. Тверь, ул. Инициативная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.792 | г. Тверь, ул. Инициативная, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.793 | г. Тверь, ул. Инициативная, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.794 | г. Тверь, ул. Инициативная, д. 9/9 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 4, 12 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.795 | г. Тверь, ул. Инициативная, д. 10/11 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.796 | г. Тверь, ул. Инициативная, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.797 | г. Тверь, ул. Инициативная, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.798 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 1 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.799 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.800 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.801 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 6а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.802 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 6б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.803 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 7 | 2, 6, 12, 13 | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.804 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 7, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.805 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 7, корп. 2 |  | 2, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.806 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.807 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.808 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 11/30 |  | 14 | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 8, 12, 13 |
| 1.809 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 12/29 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.810 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.811 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 18, корп. 2 | 10, 12 | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.812 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.813 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.814 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.815 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 22 |  | 3, 6, 12, 13, 14 |  | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.816 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 22а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.817 | г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 24 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.818 | г. Тверь, наб. Иртыша, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.819 | г. Тверь, наб. Иртыша, д. 33 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.820 | г. Тверь, наб. Иртыша, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.821 | г. Тверь, ул. Казанская, д. 34 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.822 | г. Тверь, ул. Кайкова, д. 3 | 8, 12, 13 | 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.823 | г. Тверь, ул. Кайкова, д. 4а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.824 | г. Тверь, ул. Кайкова, д. 5 | 7, 12, 13 | 1, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.825 | г. Тверь, ул. Кайкова, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |  | 1, 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.826 | г. Тверь, пр-т Калинина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.827 | г. Тверь, пр-т Калинина, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.828 | г. Тверь, пр-т Калинина, д. 9 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.829 | г. Тверь, пр-т Калинина, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.830 | г. Тверь, пр-т Калинина, д. 12 |  | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 7, 8, 12, 13 |
| 1.831 | г. Тверь, пр-т Калинина, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.832 | г. Тверь, пр-т Калинина, д. 18 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.833 | г. Тверь, пр-т Калинина, д. 21, корп. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.834 | г. Тверь, пр-т Калинина, д. 21, корп. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.835 | г. Тверь, ул. Карла Маркса, д. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.836 | г. Тверь, ул. Карла Маркса, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.837 | г. Тверь, ул. Карла Маркса, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.838 | г. Тверь, ул. Карла Маркса, д. 11 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.839 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.840 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 5/34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.841 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.842 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 10/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.843 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.844 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 12/32 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.845 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 14 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |
| 1.846 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 18 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.847 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 22/22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.848 | г. Тверь, ул. Карпинского, д. 28 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.849 | г. Тверь, проезд Карпинского 1-й, д. 2/60 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.850 | г. Тверь, проезд Карпинского 1-й, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.851 | г. Тверь, проезд Карпинского 1-й, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.852 | г. Тверь, проезд Карпинского 1-й, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.853 | г. Тверь, проезд Карпинского 1-й, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.854 | г. Тверь, проезд Карпинского 1-й, д. 53/12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.855 | г. Тверь, проезд Карпинского 2-й, д. 1/62 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.856 | г. Тверь, проезд Карпинского 2-й, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.857 | г. Тверь, проезд Карпинского 2-й, д. 3а |  | 9, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 1.858 | г. Тверь, ул. Кирова, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.859 | г. Тверь, ул. Кирова, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.860 | г. Тверь, ул. Кирова, д. 5а |  | 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.861 | г. Тверь, ул. Кирова, д. 7 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.862 | г. Тверь, ул. Кирова, д. 7, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.863 | г. Тверь, ул. Кирова, д. 7, корп. 2 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.864 | г. Тверь, ул. Кирова, д. 7а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.865 | г. Тверь, ул. Кирова, д. 9 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.866 | г. Тверь, ул. Кирова, д. 9а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.867 | г. Тверь, пер. Клубный 1-й, д. 4а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.868 | г. Тверь, пер. Коллективный, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.869 | г. Тверь, пер. Коллективный, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.870 | г. Тверь, пер. Коллективный, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.871 | г. Тверь, пер. Коллективный, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.872 | г. Тверь, пер. Коллективный, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.873 | г. Тверь, пер. Коллективный, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.874 | г. Тверь, пер. Коллективный, д. 9а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.875 | г. Тверь, пер. Коллективный, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.876 | г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 70 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.877 | г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 72 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.878 | г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 74 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 11, 12, 13 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.879 | г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 76 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.880 | г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 78 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.881 | г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 80 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.882 | г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 82 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.883 | г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 82, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 1, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.884 | г. Тверь, ул. Комарова, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.885 | г. Тверь, ул. Комарова, д. 7 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.886 | г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 43 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.887 | г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 49 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.888 | г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 49а |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.889 | г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 49б | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.890 | г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 49в |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.891 | г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 67/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.892 | г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 69 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.893 | г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 91 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.894 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 1/28а | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.895 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 2/26 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.896 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 3 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.897 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 7 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.898 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.899 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 9 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.900 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 9, корп. 1 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.901 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 10 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.902 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 10, корп. 1 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.903 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 11 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.904 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 11, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.905 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 11, корп. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 1, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.906 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 11а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.907 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 14 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.908 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 15/44 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 9, 12, 13 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.909 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 16 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.910 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 19 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.911 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 19, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.912 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 19а |  | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.913 | г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 56 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.914 | г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 1 | 1, 12 | 4, 12, 14 | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 7, 8, 9, 12, 13 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.915 | г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 4 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.916 | г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.917 | г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.918 | г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 7 | 8, 10, 12, 13 | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.919 | г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.920 | г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 11 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.921 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.922 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.923 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.924 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 1, 2, 12 | 4, 12 | 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.925 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 1, 12 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.926 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 10 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.927 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 11, корп. 2 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 1.928 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 12 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.929 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.930 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 14 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.931 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 16 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.932 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 17 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.933 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 17, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.934 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 18 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.935 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.936 | г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 1, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.937 | г. Тверь, ул. Королева, д. 4 | 1, 12 | 2, 6, 7, 12, 13, 14 |  | 11, 12, 13 |  |  |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.938 | г. Тверь, ул. Королева, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.939 | г. Тверь, ул. Королева, д. 8 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.940 | г. Тверь, ул. Королева, д. 9 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.941 | г. Тверь, ул. Королева, д. 11 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.942 | г. Тверь, ул. Королева, д. 14/2 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.943 | г. Тверь, ул. Королева, д. 16/1 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 9, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.944 | г. Тверь, ул. Королева, д. 18 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.945 | г. Тверь, ул. Королева, д. 20 |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.946 | г. Тверь, ул. Королева, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.947 | г. Тверь, ул. Королева, д. 24 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.948 | г. Тверь, ул. Королева, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.949 | г. Тверь, ул. Королева, д. 28/18 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 8, 10, 12, 13 |
| 1.950 | г. Тверь, ул. Красина, д. 40/83 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.951 | г. Тверь, ул. Красина, д. 53 |  | 14 | 1, 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.952 | г. Тверь, ул. Красина, д. 53, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.953 | г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 68 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.954 | г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 72 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.955 | г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 74 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.956 | г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 76 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.957 | г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 80 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.958 | г. Тверь, пер. Красной Слободы 1-й, д. 3 |  | 2, 12, 14 |  | 1, 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.959 | г. Тверь, пер. Красной Слободы 1-й, д. 7/1 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.960 | г. Тверь, пер. Красной Слободы 2-й, д. 5 | 9, 12, 13 | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 1, 12 | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.961 | г. Тверь, ул. Красной Слободы 7-я, д. 27 |  | 14 | 1, 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.962 | г. Тверь, ул. Красной Слободы 8-я, д. 4, корп. 1 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.963 | г. Тверь, наб. Краснофлотская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.964 | г. Тверь, наб. Краснофлотская, д. 17 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.965 | г. Тверь, ул. Кривичская, д. 6 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.966 | г. Тверь, ул. Крылова, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.967 | г. Тверь, ул. Крылова, д. 4 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.968 | г. Тверь, ул. Крылова, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.969 | г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.970 | г. Тверь, ул. Крылова, д. 21 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.971 | г. Тверь, ул. Крылова, д. 24 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.972 | г. Тверь, ул. Крылова, д. 29/40 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.973 | г. Тверь, ул. Крылова, д. 30 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.974 | г. Тверь, ул. Куклиновка 2-я, д. 24 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.975 | г. Тверь, ул. Левитана, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.976 | г. Тверь, ул. Левитана, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.977 | г. Тверь, ул. Левитана, д. 26 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.978 | г. Тверь, ул. Левитана, д. 32 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.979 | г. Тверь, ул. Левитана, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 7, 12, 13 |
| 1.980 | г. Тверь, ул. Левитана, д. 36/75 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.981 | г. Тверь, ул. Левитана, д. 38 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.982 | г. Тверь, ул. Левитана, д. 42 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.983 | г. Тверь, ул. Левитана, д. 46 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.984 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 2 |  | 6, 12, 13, 14 |  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.985 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 3/44 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.986 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 7/7 |  | 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.987 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.988 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 12 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.989 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.990 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 14, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.991 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 14, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.992 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 14, корп. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.993 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 15/4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.994 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 17/3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.995 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 19/4 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.996 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.997 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.998 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 22/31 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.999 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 23/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1000 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1001 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 26а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1002 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 27 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1003 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 27/3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1004 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 28 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1005 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 30 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1006 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1007 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 33а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1008 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1009 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1010 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 37 | 7, 12, 13 | 2, 4, 12, 14 | 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 6, 8, 9, 12, 13 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1011 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 38 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1012 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1013 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 40 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1014 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 41 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1015 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 42 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 1.1016 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1017 | г. Тверь, пр-т Ленина, д. 43а |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |  |
| 1.1018 | г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 71 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1019 | г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 73 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1020 | г. Тверь, ул. Летное Поле, д. 6 |  |  |  |  |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1021 | г. Тверь, ул. Летное Поле, д. 10 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1022 | г. Тверь, ул. Летное Поле, д. 16 |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1023 | г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 5 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1024 | г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 18 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1025 | г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1026 | г. Тверь, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1027 | г. Тверь, ул. Лизы Чайкиной, д. 25/2б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1028 | г. Тверь, ул. Линейная, д. 61 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1029 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1030 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1031 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 4, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1032 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 6, 9, 13, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1033 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1034 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1035 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  |  |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.1036 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 12, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1037 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 13, корп. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1038 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 13, корп. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1039 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 13, корп. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1040 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 13, корп. 4 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1041 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 14 |  | 2, 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1042 | г. Тверь, ул. Лукина, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1043 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 1 |  | 14 |  | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.1044 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 3 |  | 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 1, 6, 8, 9, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 12 |
| 1.1045 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 3, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1046 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1047 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 5 | 4, 12 | 14 | 2, 12 |  |  |  | 2, 6, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.1048 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 5, корп. 1 | 4, 12 | 14 |  | 1, 2, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1049 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 6 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1050 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 7/36 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1051 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 8 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1052 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9 |  | 14 |  |  | 1, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1053 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, корп. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1054 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1055 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1056 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 26 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1057 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 30 | 9, 12, 13 | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1058 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 32 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 12 | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1059 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 32, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1060 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 32, корп. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1061 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 34 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1062 | г. Тверь, ул. Луначарского, д. 36 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.1063 | г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 7 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1064 | г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 7 (пристройка) |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1065 | г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1066 | г. Тверь, ул. Малые Перемерки, д. 18а |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.1067 | г. Тверь, проезд Малый Заводской, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1068 | г. Тверь, ул. Марии Смирновой, д. 5 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.1069 | г. Тверь, ул. Марии Смирновой, д. 7 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.1070 | г. Тверь, ул. Марии Смирновой, д. 9 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.1071 | г. Тверь, ул. Марии Ульяновой, д. 40 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1072 | г. Тверь, проезд Марии Ульяновой 1-й, д. 37 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1073 | г. Тверь, проезд Марии Ульяновой 1-й, д. 39 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1074 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 4 |  | 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 8, 10, 12, 13 |
| 1.1075 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1076 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1077 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 6а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1078 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1079 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1080 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 9а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1081 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 11/14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1082 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 12 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1083 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1084 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1085 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 15/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1086 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 17/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1087 | г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 19/1 |  | 7, 12, 13, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1088 | г. Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1089 | г. Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1090 | г. Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1091 | г. Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 12 |  | 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14 | 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1092 | г. Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 16/17 |  | 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14 | 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1093 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 1/3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1094 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 9, 12, 13 |
| 1.1095 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 2, корп. 2 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1096 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 5 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1097 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 5, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1098 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 5, корп. 2 |  | 14 | 1, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 3, 5, 12 |
| 1.1099 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 6 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.1100 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1101 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 8а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1102 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1103 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 10, корп. 2 |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.1104 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 12, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.1105 | г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1106 | г. Тверь, ул. Машинистов, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1107 | г. Тверь, ул. Маяковского, д. 31 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.1108 | г. Тверь, ул. Маяковского, д. 34/93 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1109 | г. Тверь, ул. Маяковского, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1110 | г. Тверь, ул. Маяковского, д. 36/94 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1111 | г. Тверь, ул. Маяковского, д. 38 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1112 | г. Тверь, ул. Маяковского, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1113 | г. Тверь, ул. Маяковского, д. 44 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1114 | г. Тверь, ул. Маяковского, д. 48 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1115 | г. Тверь, ул. Медниковская, д. 1/28 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1116 | г. Тверь, ул. Медниковская, д. 24 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1117 | г. Тверь, ул. Менделеева, д. 7/63 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1118 | г. Тверь, ул. Металлистов 2-я, д. 2 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.1119 | г. Тверь, ул. Металлистов 2-я, д. 4, корп. 1 |  | 14 | 4, 6, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 12 |
| 1.1120 | г. Тверь, ул. Металлистов 2-я, д. 8 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1121 | г. Тверь, пер. Металлистов 4-й, д. 5 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1122 | г. Тверь, пер. Металлистов 4-й, д. 7 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1123 | г. Тверь, пер. Металлистов 4-й, д. 141 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1124 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 1, корп. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  |
| 1.1125 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 1б |  | 14 |  |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1126 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 2 |  | 14 |  |  | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1127 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 2б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1128 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 3 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.1129 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1130 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 5 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1131 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 5а |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1132 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 6 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1133 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 7 |  | 14 |  | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1134 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 1, 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1135 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 9 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.1136 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 10 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1137 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 10а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1138 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 10б | 4, 12 | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1139 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 11 |  | 14 |  | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1140 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 12 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1141 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 13 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1142 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 14 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1143 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 15 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 1.1144 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 15а |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1145 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 16 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1146 | г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 17 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1147 | г. Тверь, проезд Мигаловский 1-й, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1148 | г. Тверь, проезд Мигаловский 1-й, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 | 7, 9, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 8, 12, 13 | 10, 12 |
| 1.1149 | г. Тверь, проезд Мигаловский 1-й, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1150 | г. Тверь, ул. Мирная, д. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1151 | г. Тверь, ул. Мирная, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1152 | г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 6/30 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1153 | г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 7 |  |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.1154 | г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 8 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1155 | г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 10 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1156 | г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 11 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.1157 | г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 12, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1158 | г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1159 | г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 53/12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1160 | г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, д. 55/3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1161 | г. Тверь, ул. Мичурина, д. 6/34 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1162 | г. Тверь, ул. Мичурина, д. 8/31 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1163 | г. Тверь, ул. Мичурина, д. 16/31 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1164 | г. Тверь, ул. Мичурина, д. 26/31 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1165 | г. Тверь, ул. Мичурина, д. 37/23 |  | 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1166 | г. Тверь, ул. Мичурина, д. 41 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1167 | г. Тверь, ул. Мичурина, д. 44 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1168 | г. Тверь, ул. Мичурина, д. 44, корп. 2 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1169 | г. Тверь, ул. Мичурина, д. 45 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1170 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 51 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1171 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 53 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 5, 12 | 9, 10, 12, 13 |
| 1.1172 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 55 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1173 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 56 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1174 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 57 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1175 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 58 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 1.1176 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 59 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 1.1177 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 60 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 8, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.1178 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 61а | 2, 12 | 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 |  | 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1179 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 61б | 1, 12 | 2, 12 | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 8, 12, 13 |  |
| 1.1180 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 61в |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1181 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 62 |  | 14 |  |  |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.1182 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 65 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1183 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 67 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1184 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 68, корп. 1 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1185 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 68, корп. 2 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1186 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 68, корп. 3 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1187 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 69 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1188 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 70 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1189 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 71 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 9, 12, 13 |
| 1.1190 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 72 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 9, 12, 13 |
| 1.1191 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 73 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1192 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 75 |  | 14 | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1193 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 76 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 9, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1194 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 78 | 4, 12 | 1, 2, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1195 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 81 |  | 14 | 1, 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1196 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 81, корп. 1 |  | 14 |  |  | 1, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1197 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 83 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.1198 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 85 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1199 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 87 |  | 14 | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1200 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 89 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1201 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.1202 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 3, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1203 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 3, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1204 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 3, корп. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1205 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 5 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 |
| 1.1206 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 6, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1207 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 6, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1208 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 6, корп. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1209 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 8, корп. 1 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1210 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 8, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1211 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 12 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1212 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 14 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1213 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 15 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1214 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 16 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1215 | г. Тверь, бульвар Молодежный, д. 55 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1216 | г. Тверь, ул. Московская, д. 1 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1217 | г. Тверь, ул. Московская, д. 1 (1 блок/секция) |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 1, 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1218 | г. Тверь, ул. Московская, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1219 | г. Тверь, ул. Московская, д. 24, корп. 1 | 2, 12 | 4, 12, 14 |  | 6, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 1, 7, 12, 13 | 2, 4, 12 | 10, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1220 | г. Тверь, ул. Московская, д. 24, корп. 2 | 6, 12, 13 | 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 14 | 8, 12, 13 | 7, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1221 | г. Тверь, ул. Московская, д. 24, корп. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1222 | г. Тверь, ул. Московская, д. 26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1223 | г. Тверь, ул. Московская, д. 63 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 |
| 1.1224 | г. Тверь, ул. Московская, д. 76 | 7, 12, 13 | 6, 12, 13, 14 | 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 8, 12, 13 |
| 1.1225 | г. Тверь, ул. Московская, д. 78 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1226 | г. Тверь, ул. Московская, д. 86а | 3, 4, 12 | 7, 8, 12, 13, 14 | 6, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 1.1227 | г. Тверь, ул. Московская, д. 88/15 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1228 | г. Тверь, ул. Московская, д. 90 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1229 | г. Тверь, ул. Московская, д. 99 |  | 14 |  |  |  |  | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1230 | г. Тверь, ул. Московская, д. 111 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1231 | г. Тверь, ул. Московская, д. 114 | 7, 12, 13 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1232 | г. Тверь, ш. Московское, д. 13 |  | 2, 8, 12, 13, 14 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1233 | г. Тверь, ш. Московское, д. 35 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1234 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 4/53 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1235 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 6, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1236 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 6, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1237 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 6, корп. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1238 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 6, корп. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1239 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 6, корп. 5 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1240 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1241 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1242 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 10 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 1.1243 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1244 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1245 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1246 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 17 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1247 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1248 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 20/27 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1249 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 21/26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1250 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 23 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1251 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 24 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1252 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 1.1253 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 26 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1254 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 28 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1255 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 29/33 | 7, 12, 13 | 4, 6, 9, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 1.1256 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 31/32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1257 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 32/32 |  | 2, 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1258 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1259 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 35 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 1.1260 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 36а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1261 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 37 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1262 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 38/33 |  | 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1263 | г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 39 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.1264 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 4 | 4, 12 | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1265 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1266 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1267 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1268 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 8, корп. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1269 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 8, корп. 2 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1270 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 8, корп. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1271 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1272 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 10 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1273 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 10, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1274 | г. Тверь, пер. Никитина, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1275 | г. Тверь, ул. Новая, д. 4 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1276 | г. Тверь, ул. Новая, д. 6 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1277 | г. Тверь, ул. Новая, д. 8 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 6, 12 |
| 1.1278 | г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 12 |
| 1.1279 | г. Тверь, ул. Новикова, д. 17 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1280 | г. Тверь, ул. Новикова, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1281 | г. Тверь, ул. Новикова, д. 21 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1282 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 3 |  | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1283 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1284 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1285 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 7 |  | 3, 6, 7, 12, 13, 14 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.1286 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1287 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 16, корп. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1288 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 16, корп. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1289 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1290 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1291 | г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1292 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 2 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1293 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 2, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1294 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1295 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 4 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1296 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 5 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1297 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 6, корп. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1298 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 7 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1299 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 7, корп. 1 |  |  |  |  | 14 | 1, 12 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1300 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 8 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1301 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 9 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1302 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 10, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1303 | г. Тверь, бульвар Ногина, д. 10, корп. 2 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1304 | г. Тверь, ул. Макарова, д. 4, корп. 2 |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1305 | г. Тверь, ул. Оборонная, д. 1 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1306 | г. Тверь, ул. Оборонная, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1307 | г. Тверь, ул. Оборонная, д. 5 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1308 | г. Тверь, ул. Оборонная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1309 | г. Тверь, ул. Оборонная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1310 | г. Тверь, ул. Оборонная, д. 9/27 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1311 | г. Тверь, ул. Оборонная, д. 10 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1312 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 6, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |
| 1.1313 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1314 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 2, корп. 2 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 1.1315 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 10, 12 |
| 1.1316 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.1317 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1318 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 |  | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1319 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 |  | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1320 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 3 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.1321 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 4 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.1322 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 1, 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1323 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 12 | 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1324 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 7 |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.1325 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 8 |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.1326 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 9 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 12 | 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1327 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 10 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 12 | 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1328 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 11 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 12 | 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1329 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.1330 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 14 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 1.1331 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1332 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 1, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1333 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 17 |  | 14 |  |  |  |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1334 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 18 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 1.1335 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1336 | г. Тверь, ул. Озерная, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1337 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1338 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1339 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1340 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 38/29 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1341 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 49 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 12 | 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |
| 1.1342 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 51 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1343 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 53 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1344 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 55 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1345 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 59 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1346 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 63 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1347 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 65 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 14 |
| 1.1348 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 67 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1349 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 69 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1350 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 73 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1351 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 77 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1352 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 79 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.1353 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 83 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1354 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 85/49 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1355 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 87, корп. 1 |  | 1, 4, 12, 14 | 2, 12 | 1, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.1356 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 87, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 9, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1357 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 89 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1358 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 93 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1359 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 95, корп. 1 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1360 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 95, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1361 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 95, корп. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1362 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 95, корп. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 9, 12, 13 |
| 1.1363 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 95, корп. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1364 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 96, корп. 1 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1365 | г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 97 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1366 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 1 |  | 2, 4, 8, 12, 13, 14 |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1367 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 2/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 1.1368 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 10, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1369 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 4/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1370 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1371 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 6/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1372 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1373 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1374 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 10/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1375 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1376 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 12/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1377 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 13/26 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 | 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1378 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1379 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1380 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 17 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1381 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1382 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 22/25 |  | 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1383 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1384 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1385 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1386 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 40/76 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1387 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 41/78 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1388 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 42, корп. 1 |  | 3, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1389 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 42, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1390 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 42, корп. 3 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1391 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 43, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1392 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 43, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1393 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 43б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1394 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 44 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1395 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 45 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1396 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 45, корп. 2 |  | 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.1397 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1398 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1399 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 3 | 8, 10, 12, 13 | 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 9, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.1400 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1401 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 47 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1402 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 47, корп. 2 |  | 3, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 8, 12, 13 |
| 1.1403 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 47, корп. 3 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1404 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1405 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1406 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 2 |  | 3, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.1407 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 3 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1408 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1409 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1410 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 6 |  | 1, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1411 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 7 |  | 14 | 1, 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1412 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1413 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 9 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 1, 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1414 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 51, корп. 1 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1415 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 52, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1416 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 52, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1417 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 53, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1418 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 53, корп. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1419 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 53, корп. 3 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1420 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 53, корп. 4 |  | 14 |  |  |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 |
| 1.1421 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 53, корп. 6 |  | 1, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1422 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 54/37 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 10, 12 |
| 1.1423 | г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 55/39 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1424 | г. Тверь, ул. Ореховая, д. 2 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 1.1425 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 4, корп. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.1426 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 4, корп. 2 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.1427 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 7/2 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1428 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.1429 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 9, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1430 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 9, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.1431 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 9, корп. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1432 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 10 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.1433 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 10, корп. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.1434 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.1435 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 12 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 1.1436 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 12, корп. 2 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 1.1437 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 13 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1438 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 14 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.1439 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 15 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1440 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 16 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.1441 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 16, корп. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 1.1442 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 17 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1443 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 19 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.1444 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 21, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1445 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 21, корп. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1446 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 21, корп. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1447 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 23/1 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.1448 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 25, корп. 1 |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  |  | 1, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1449 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 25, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.1450 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 27, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 1, 2, 6, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1451 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 27, корп. 2 |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  |  | 1, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1452 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 29 |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  |  | 1, 12 |
| 1.1453 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 30 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 |
| 1.1454 | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 32 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.1455 | г. Тверь, ул. Павлова, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1456 | г. Тверь, ул. Павлова, д. 8/36 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1457 | г. Тверь, ул. Павлова, д. 10 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1458 | г. Тверь, ул. Павлова, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1459 | г. Тверь, ул. Павлова, д. 17 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 |
| 1.1460 | г. Тверь, ул. Павлова, д. 47 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.1461 | г. Тверь, пер. Партизанский, д. 22/8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1462 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 2 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1463 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 2, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1464 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1465 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1466 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 6 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1467 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 6, корп. 1 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1468 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 6, корп. 2 |  | 14 |  | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.1469 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 7 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1470 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1471 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 10 | 4, 10, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1472 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 14 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1473 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1474 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 15, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1475 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 19 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1476 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 21 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 9, 12, 13 |
| 1.1477 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 23 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1478 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 23, корп. 1 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1479 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 23, корп. 2 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1480 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 23, корп. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1481 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 27 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1482 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 33, корп. 1 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | 10, 12 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1483 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 33, корп. 2 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1484 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 35, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 | 3, 12 |
| 1.1485 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 35, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 | 3, 7, 12, 13 |
| 1.1486 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 35, корп. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1487 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 37, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 1, 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1488 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 37, корп. 6 |  | 14 |  |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1489 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 39, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1490 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 39, корп. 3 |  | 7, 12, 13, 14 | 1, 2, 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1491 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 39, корп. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1492 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 39, корп. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1493 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1494 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 48 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1495 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 48, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1496 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 48, корп. 2 |  | 14 | 1, 2, 3, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1497 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 48, корп. 4 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1498 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 48, корп. 5 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.1499 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 52 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 7, 9, 12, 13 | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.1500 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 52, корп. 1 |  | 1, 12, 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.1501 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 52, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.1502 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 52, корп. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1503 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 54 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1504 | г. Тверь, пер. Перекопский, д. 2 |  | 14 |  | 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1505 | г. Тверь, пер. Перекопский, д. 4 |  | 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 1.1506 | г. Тверь, пер. Перекопский, д. 6 |  | 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 8, 10, 12, 13 |
| 1.1507 | г. Тверь, пер. Перекопский, д. 11 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.1508 | г. Тверь, пер. Перекопский, д. 11а | 2, 12 | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1509 | г. Тверь, пер. Перекопский, д. 13а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1510 | г. Тверь, пер. Перекопский, д. 15 |  | 8, 12, 13, 14 | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.1511 | г. Тверь, пер. Перекопский, д. 15а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1512 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 2а |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1513 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 4 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1514 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 7а |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  | 2, 12 | 2, 12 |  |
| 1.1515 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 9 |  | 14 |  |  |  |  | 1, 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1516 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 9а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1517 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 9б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1518 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 10, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1519 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 10, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1520 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 12 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.1521 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 14, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1522 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 14, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 10, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1523 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 18 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1524 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 19 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.1525 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1526 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 21 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 1.1527 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 22 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1528 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 23 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1529 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 25 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1530 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 27 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1531 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 28 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1532 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 30 |  | 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1533 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 31 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1534 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1535 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 32, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1536 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 33 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1537 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 34 |  | 14 |  |  |  | 1, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1538 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 35 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1539 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 38, корп. 1 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1540 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 41 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1541 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 43 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1542 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 45 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1543 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 45а |  | 14 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 1.1544 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 47 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1545 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 47б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1546 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 49 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1547 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 49, корп. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1548 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 50 | 1, 12 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1549 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 50, корп. 1 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1550 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 51 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1551 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 51, корп. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1552 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 51а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1553 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 51б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1554 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 51в |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1555 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 53 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1556 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 54/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1557 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 55 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1558 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 56 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1559 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 56а |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1560 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 58 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1561 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 59 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1562 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 60 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1563 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 61 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1564 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 62 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1565 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 62а |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1566 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 63 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1567 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 65 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1568 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 67 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1569 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 69 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1570 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 70 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1571 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 71 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1572 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 72 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1573 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 73 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1574 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 74 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1575 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 75 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1576 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 76 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1577 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 77 |  | 14 | 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  | 6, 12 | 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1578 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 78 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1579 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 80 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1580 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 82/2 |  | 2, 4, 10, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 | 1, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1581 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 86 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1582 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 89 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1583 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 91 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1584 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 93, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1585 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 97 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1586 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 99 | 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1587 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 103 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1588 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 107 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1589 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 113 | 4, 12 | 14 | 2, 12 |  |  | 1, 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1590 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 116 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1591 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 118 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1592 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 120 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1593 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 122 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |
| 1.1594 | г. Тверь, ш. Петербургское, д. 124 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1595 | г. Тверь, ул. Планерная, д. 8 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.1596 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1597 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 4а |  | 3, 4, 6, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1598 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1599 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1600 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 7 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1601 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 7, корп. 2 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1602 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 7, корп. 3 | 8, 9, 12, 13 | 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.1603 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 7, корп. 4 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1604 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 7, корп. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1605 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1606 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 10 |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1607 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 11 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1608 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 12 |  | 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1609 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 12а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1610 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 18 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1611 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1612 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 22/15 |  | 2, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 4, 12 |
| 1.1613 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 23 | 2, 12 | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.1614 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 24, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1615 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 24, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1616 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 25 | 2, 12 | 3, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1617 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1618 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 28, корп. 1 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.1619 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 28, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 1.1620 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 30/17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1621 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 32/3 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1622 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 34 |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1623 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 36/46 |  | 3, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.1624 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 38/45 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1625 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 39/43 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1626 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |
| 1.1627 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 40, корп. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1628 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 41 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1629 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 42 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 7, 12, 13 |
| 1.1630 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 42а | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 1.1631 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 43, корп. 2 |  | 2, 4, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 | 1, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.1632 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 43 |  | 11, 12, 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, | 2, 3, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1633 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 44 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.1634 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 44а |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 4, 12 |
| 1.1635 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 45/28 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1636 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 46/30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1637 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 48/29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1638 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 50/23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1639 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 51 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1640 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 52 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1641 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 54 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1642 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 55 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1643 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 56 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1644 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 57 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.1645 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 58 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1646 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 59 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1647 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 60 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1648 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 61 | 2, 12 | 14 |  |  | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 8, 12, 13 |
| 1.1649 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 62 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 1.1650 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 63 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1651 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 64 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1652 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 65 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 | 5, 7, 12, 13 |  |
| 1.1653 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 66 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1654 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 67 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1655 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 68, корп. 1 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1656 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 68, корп. 2 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1657 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 68, корп. 3 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1658 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 68, корп. 4 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1659 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 68, корп. 5 |  | 14 | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1660 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 69 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1661 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 70 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1662 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 72 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1663 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 74 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 7, 10, 12, 13 |
| 1.1664 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 76 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 1.1665 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 78 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1666 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 82 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1667 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 84 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1668 | г. Тверь, пр-т Победы, д. 86 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 1.1669 | г. Тверь, ул. Поселковая 1-я, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1670 | г. Тверь, ул. Поселковая 1-я, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1671 | г. Тверь, ул. Поселковая 1-я, д. 7 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1672 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 14/50 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1673 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 18/8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1674 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 55 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1675 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 55а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1676 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 57 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1677 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 58 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1678 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 58/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1679 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 59 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1680 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 60 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1681 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 61 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1682 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 62 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1683 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 64, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1684 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 66 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1685 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 68 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1686 | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 70 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1687 | г. Тверь, ул. Приютинская, д. 1б |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1688 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 1 |  | 10, 12, 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1689 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 2 |  | 14 |  |  | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1690 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1691 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 4 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.1692 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 5 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1693 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 6 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1694 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 6, корп. 2 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1695 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 7 |  | 1, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 12 |
| 1.1696 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 8 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 1, 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 1.1697 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 9 | 1, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1698 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 10 |  | 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1699 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 11 |  | 7, 12, 13, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 12 | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1700 | г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 12/2 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 10, 12 |
| 1.1701 | г. Тверь, ул. Пролетарская 6-я, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1702 | г. Тверь, ул. Пролетарская 6-я, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1703 | г. Тверь, ул. Пролетарская 6-я, д. 18 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1704 | г. Тверь, ул. Пролетарская 6-я, д. 19 |  | 8, 9, 12, 13, 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.1705 | г. Тверь, ул. Пролетарская 6-я, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1706 | г. Тверь, ул. Пролетарская 6-я, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1707 | г. Тверь, ул. Пролетарская 7-я, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1708 | г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я, д. 5 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1709 | г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1710 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1711 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1712 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 3, корп. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1713 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 4 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1714 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 5, корп. 1 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1715 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 5, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1716 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 5, корп. 3 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1717 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 5, корп. 4 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1718 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 5а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1719 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1720 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1721 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 9, корп. 1 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1722 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 9, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1723 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 9, корп. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1724 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1725 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 11, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1726 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 11, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1727 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1728 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 15, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1729 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 15, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1730 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 17/16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1731 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 18, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1732 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1733 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1734 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 23 |  | 2,12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1735 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1736 | г. Тверь, бульвар Профсоюзов, д. 27 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1737 | г. Тверь, ул. Прядильная, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1738 | г. Тверь, ул. Пухальского 2-я, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1739 | г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 1 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1740 | г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 2а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1741 | г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1742 | г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1743 | г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1744 | г. Тверь, ул. 1-я Рабочая Слобода, д. 36, корп. 1 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 1.1745 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1746 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 5 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1747 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1748 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 19 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 1.1749 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 21 |  | 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 6, 7, 8, 9, 12 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1750 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1751 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1752 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 26 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1753 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 28 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1754 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1755 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 33 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1756 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 37 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1757 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 42 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1758 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 44 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1759 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 44б |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1760 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 45 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 1.1761 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 47 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1762 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 48 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1763 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 50 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1764 | г. Тверь, бульвар Радищева, д. 52 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1765 | г. Тверь, ул. Революционная, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1766 | г. Тверь, ул. Революционная, д. 29а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1767 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 2/7 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1768 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1769 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 4/10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 9, 12, 13 |
| 1.1770 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1771 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 6 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1772 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 8, корп. 2 |  | 4, 12, 14 | 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1773 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 9, корп. 2 | 4, 12 | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1774 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 9, корп. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1775 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 10 |  | 14 |  |  |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1776 | г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1777 | г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1778 | г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 4/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1779 | г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 6/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1780 | г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1781 | г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1782 | г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 10 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.1783 | г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1784 | г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1785 | г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 22 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1786 | г. Тверь, проезд Ремесленный, д. 3а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1787 | г. Тверь, проезд Ремесленный, д. 8а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1788 | г. Тверь, проезд Ремесленный, д. 8б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1789 | г. Тверь, проезд Ремесленный, д. 10а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1790 | г. Тверь, ул. Республиканская, д. 7 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1791 | г. Тверь, ул. Республиканская, д. 9 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.1792 | г. Тверь, ул. Республиканская, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1793 | г. Тверь, ул. Республиканская, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1794 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1795 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1796 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 5, корп. 2 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1797 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 5, корп. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1798 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1799 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1800 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 7а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1801 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1802 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 8а |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1803 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1804 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 9, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1805 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.1806 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 12а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1807 | г. Тверь, ул. Ржевская, д. 14 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 8, 9, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.1808 | г. Тверь, ул. Рихарда Зорге, д. 5а |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1809 | г. Тверь, ул. Рихарда Зорге, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1810 | г. Тверь, ул. Рихарда Зорге, д. 11/14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1811 | г. Тверь, ул. Рихарда Зорге, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1812 | г. Тверь, ул. Роговик, д. 5 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1813 | г. Тверь, ул. Розы Люксембург, д. 63 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1814 | г. Тверь, ул. Розы Люксембург, д. 95/97 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1815 | г. Тверь, ул. Розы Люксембург, д. 96 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1816 | г. Тверь, ул. Розы Люксембург, д. 98 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1817 | г. Тверь, ул. Розы Люксембург, д. 100 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1818 | г. Тверь, проезд Розы Люксембург 1-й, д. 6 |  | 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.1819 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1820 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1821 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 5 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 1.1822 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1823 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1824 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1825 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1826 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1827 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 17 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1828 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 18 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1829 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1830 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1831 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 23/6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1832 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 24/4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1833 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 26 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1834 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 35 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 |
| 1.1835 | г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 1/48 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1836 | г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 10, 12 |
| 1.1837 | г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 42 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1838 | г. Тверь, ул. Садовая 1-я, д. 40/5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1839 | г. Тверь, пер. Садовый, д. 1 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1840 | г. Тверь, пер. Садовый, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1841 | г. Тверь, пер. Садовый, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 9, 12, 13 |
| 1.1842 | г. Тверь, пер. Садовый, д. 16 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 4, 12 | 2, 12 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1843 | г. Тверь, пер. Садовый, д. 18 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1844 | г. Тверь, пер. Садовый, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1845 | г. Тверь, пер. Садовый, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1846 | г. Тверь, пер. Садовый, д. 37/15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1847 | г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1848 | г. Тверь, ш. Сахаровское, д. 12 |  | 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1849 | г. Тверь, ш. Сахаровское, д. 14 |  | 1, 2, 12, 14 |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1850 | г. Тверь, ш. Сахаровское, д. 16 |  | 14 | 1, 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1851 | г. Тверь, ш. Сахаровское, д. 16а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1852 | г. Тверь, ш. Сахаровское, д. 20 |  | 14 |  |  |  | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1853 | г. Тверь, ш. Сахаровское, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1854 | г. Тверь, ш. Сахаровское, д. 24 |  | 1, 2, 12, 14 |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.1855 | г. Тверь, ш. Сахаровское, д. 26 |  | 14 |  |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1856 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1857 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 1в |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1858 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 1г |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 1, 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1859 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 3, корп. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1860 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 3, корп. 2 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1861 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 5, корп. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 1, 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1862 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1863 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 20 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1864 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 22 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1865 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1866 | г. Тверь, пер. Свободный, д. 43/18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1867 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 1 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.1868 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 1, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1869 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1870 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 2, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1871 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1872 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1873 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 6 |  | 6, 7, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 8, 12, 13 |
| 1.1874 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1875 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 7, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1876 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 7, корп. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1877 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 8 |  | 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 1.1878 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 9 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1879 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 10 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.1880 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1881 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1882 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1883 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1884 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 15/6 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.1885 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1886 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1887 | г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1888 | г. Тверь, ул. Седова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1889 | г. Тверь, ул. Седова, д. 1а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 1.1890 | г. Тверь, ул. Седова, д. 1б |  | 6, 7, 10, 12, 13, 14 | 4, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1891 | г. Тверь, ул. Седова, д. 1в |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1892 | г. Тверь, ул. Седова, д. 1г |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1893 | г. Тверь, ул. Седова, д. 3а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1894 | г. Тверь, ул. Седова, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1895 | г. Тверь, ул. Седова, д. 5а |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1896 | г. Тверь, ул. Седова, д. 7а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1897 | г. Тверь, ул. Седова, д. 7б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1898 | г. Тверь, ул. Седова, д. 7в |  | 6, 7, 9, 12, 13, 14 | 4, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1899 | г. Тверь, ул. Седова, д. 20 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1900 | г. Тверь, ул. Седова, д. 55 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.1901 | г. Тверь, ул. Седова, д. 57 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1902 | г. Тверь, ул. Седова, д. 120а |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1903 | г. Тверь, ул. Седова, д. 120б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1904 | г. Тверь, ул. Седова, д. 124а |  | 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1905 | г. Тверь, ул. Сергея Лемешева, д. 10 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.1906 | г. Тверь, ул. Серебряная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1907 | г. Тверь, ул. Серова 2-я, д. 2 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1908 | г. Тверь, ул. Серова 2-я, д. 6 |  | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1909 | г. Тверь, ул. Серова 2-я, д. 8 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.1910 | г. Тверь, ул. Серова 2-я, д. 10 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1911 | г. Тверь, ул. Серова 2-я, д. 12 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1912 | г. Тверь, ул. Серова 2-я, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1913 | г. Тверь, ул. Силикатная 1-я, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1914 | г. Тверь, ул. Силикатная 1-я, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1915 | г. Тверь, ул. Силикатная 1-я, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1916 | г. Тверь, ул. Силикатная 1-я, д. 13а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1917 | г. Тверь, ул. Силикатная 2-я, д. 2, корп. 2 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.1918 | г. Тверь, ул. Силикатная 2-я, д. 2/21 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.1919 | г. Тверь, ул. Силикатная 2-я, д. 4 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.1920 | г. Тверь, ул. Силикатная 2-я, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1921 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 7 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1922 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1923 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 30 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.1924 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 33 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1925 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 33а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1926 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 41 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1927 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 54 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1928 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 55 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1929 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 60 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1930 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 63 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1931 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 68 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1932 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 70 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.1933 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 71 |  |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.1934 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 74 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.1935 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 87 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1936 | г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 89 |  | 2, 4, 12, 14 | 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1937 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7 |  | 14 |  | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1938 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1939 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 9 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1940 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1941 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 14 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1942 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 16 | 1, 12 | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1943 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 18 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.1944 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 20 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1945 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 22 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1946 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 26 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1947 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 34 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |
| 1.1948 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 36 |  | 14 |  |  |  |  | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1949 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 38 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.1950 | г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 85 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1951 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 2 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1952 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1953 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 6 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.1954 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 8 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1955 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1956 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 19/25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.1957 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1958 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 27 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1959 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 27, корп. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.1960 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1961 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1962 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |
| 1.1963 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1964 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 38 | 6, 12, 13 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1965 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1966 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 44 |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 1, 12 |  |
| 1.1967 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 50 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1968 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 52 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1969 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 54/25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1970 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 56/20 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1971 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 58 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1972 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 60 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6, 7, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.1973 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 66 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1974 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 68 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1975 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 70, корп. 1 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.1976 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 70, корп. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.1977 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 70, корп. 3 |  | 14 |  | 2, 7, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.1978 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 70, корп. 4 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.1979 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 72 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1980 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 74 |  | 3, 6, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1981 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 79 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1982 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 80 |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.1983 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 81 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1984 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 81а |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.1985 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 82 |  | 3, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.1986 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 83 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1987 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 84, корп. 1 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 1.1988 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 84, корп. 2 |  | 3, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |  |
| 1.1989 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 85 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.1990 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 86 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 1, 2, 12 |  |  |
| 1.1991 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 86, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 1, 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.1992 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 87 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.1993 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 88 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.1994 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 89 |  |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 8, 10, 12, 13 |
| 1.1995 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 90 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 1.1996 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 91 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1997 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 93 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.1998 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 94 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.1999 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 96 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2000 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 97 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2001 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 98 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2002 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 99 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2003 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 100 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 12 |
| 1.2004 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 101 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2005 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 102 |  | 2, 4, 12, 14 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2006 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 103 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 12 | 6, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 8, 12, 13 |
| 1.2007 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 104 |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2008 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 105 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2009 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 106 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2010 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 107 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2011 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2012 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108, корп. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2013 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108, корп. 2 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2014 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108, корп. 3 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2015 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 109 |  | 4, 7, 12, 13, 14 |  | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2016 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 110 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2017 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 111 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2018 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 112 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2019 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 113 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2020 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 114 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2021 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 114, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.2022 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 116 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2023 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 116, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.2024 | г. Тверь, ул. Склизкова, д. 116, корп. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.2025 | г. Тверь, пл. Славы, д. 1 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.2026 | г. Тверь, пл. Славы, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2027 | г. Тверь, пер. Смоленский, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2028 | г. Тверь, пер. Смоленский, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2029 | г. Тверь, пер. Смоленский, д. 8 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2030 | г. Тверь, пер. Смоленский, д. 8, корп. 1 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2031 | г. Тверь, пер. Смоленский, д. 8, корп. 2 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2032 | г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 | 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2033 | г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, корп. 1 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 | 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2034 | г. Тверь, пер. Смоленский, д. 15/33 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2035 | г. Тверь, пер. Смоленский, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2036 | г. Тверь, ул. Советская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2037 | г. Тверь, ул. Советская, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2038 | г. Тверь, ул. Советская, д. 9 |  | 2, 4, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2039 | г. Тверь, ул. Советская, д. 17 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 1.2040 | г. Тверь, ул. Советская, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2041 | г. Тверь, ул. Советская, д. 19 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2042 | г. Тверь, ул. Советская, д. 20 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2043 | г. Тверь, ул. Советская, д. 22 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2044 | г. Тверь, ул. Советская, д. 24 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 1.2045 | г. Тверь, ул. Советская, д. 27 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.2046 | г. Тверь, ул. Советская, д. 29 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.2047 | г. Тверь, ул. Советская, д. 40 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2048 | г. Тверь, ул. Советская, д. 41 | 6, 12, 13 | 14 |  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.2049 | г. Тверь, ул. Советская, д. 54 |  | 1, 12, 14 |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 1.2050 | г. Тверь, ул. Советская, д. 56, корп. 1 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.2051 | г. Тверь, ул. Советская, д. 56, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2052 | г. Тверь, ул. Советская, д. 60 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2053 | г. Тверь, ул. Советская, д. 62 | 2, 12 | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2054 | г. Тверь, ул. Советская, д. 64 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2055 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 1/45 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 7, 12, 13 |
| 1.2056 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 3 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.2057 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 8 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2058 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 9 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2059 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 10/32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2060 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2061 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 14 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.2062 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 26 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2063 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2064 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2065 | г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2066 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 4/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2067 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2068 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 19 |  | 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2069 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 40 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 1.2070 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 41б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2071 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 43 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2072 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 43б |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2073 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 44 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2074 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 45, корп. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2075 | г. Тверь, ул. Спартака, д. 46 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2076 | г. Тверь, ул. Спортивная, д. 2/9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2077 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 2, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2078 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 2, корп. 3 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 9, 12, 13 |
| 1.2079 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 2, корп. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2080 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2081 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 3а | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2082 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2083 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2084 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 7 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2085 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2086 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 9 |  | 14 |  |  | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2087 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 10, 12 |
| 1.2088 | г. Тверь, пер. Спортивный, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2089 | г. Тверь, ул. Старобежецкая, д. 81 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2090 | г. Тверь, ул. Стартовая, д. 9 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2091 | г. Тверь, ул. Стартовая, д. 11 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 |
| 1.2092 | г. Тверь, ул. Стартовая, д. 13 | 3, 12 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2093 | г. Тверь, ул. Стартовая, д. 15 |  |  |  |  |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2094 | г. Тверь, ул. Стартовая, д. 17 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2095 | г. Тверь, ул. Стартовая, д. 27 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2096 | г. Тверь, ул. Стахановская, д. 31 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2097 | г. Тверь, ул. Стахановская, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2098 | г. Тверь, ул. Стахановская, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2099 | г. Тверь, ул. Стахановская, д. 37 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2100 | г. Тверь, ул. Степана Горобца, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.2101 | г. Тверь, ул. Степана Горобца, д. 6 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.2102 | г. Тверь, ул. Степана Горобца, д. 8 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.2103 | г. Тверь, ул. Степана Горобца, д. 10 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 1, 2, 12 |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2104 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 2 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2105 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2106 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2107 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2108 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2109 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2110 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2111 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2112 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2113 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2114 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2115 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2116 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2117 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 19 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2118 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 22 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2119 | г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 42 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 1.2120 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2121 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 5/15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2122 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 6 |  | 14 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2123 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 7/16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2124 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 8, корп. 1 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 8, 9, 10, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.2125 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 8, корп. 2 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.2126 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 8, корп. 4 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2127 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 9/15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2128 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 10 |  | 14 |  | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2129 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 10/17 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2130 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 11/16 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 1.2131 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 12 |  | 10, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 1.2132 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 14 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2133 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2134 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 16 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2135 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 18 |  | 1, 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.2136 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2137 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 10/15 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2138 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 17 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.2139 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 19 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2140 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 21 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2141 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 23 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2142 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2143 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2144 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 30а |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2145 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 40 | 2, 12 | 14 |  |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2146 | г. Тверь, пер. Студенческий, д. 42 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2147 | г. Тверь, ул. Суворова 1-я, д. 6 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2148 | г. Тверь, ул. Суворова 1-я, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.2149 | г. Тверь, ул. Суворова 1-я, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2150 | г. Тверь, ул. Суворова 1-я, д. 10 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2151 | г. Тверь, ул. Суворова 1-я, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2152 | г. Тверь, ул. Суворова 1-я, д. 13 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.2153 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 1/17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2154 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 3, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 7, 8, 12, 13 | 6, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2155 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 3, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2156 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 6/15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2157 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 7, корп. 1 |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2158 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 7, корп. 2 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 1.2159 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 9/19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2160 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 11/12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2161 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 14 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 7, 8, 12, 13 |
| 1.2162 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 17/49 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2163 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 4, 12 |
| 1.2164 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2165 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 31 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.2166 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2167 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 32а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2168 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 33 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2169 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 33, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.2170 | г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2171 | г. Тверь, пер. Татарский, д. 29 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2172 | г. Тверь, проезд Тверецкий, д. 128 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2173 | г. Тверь, пл. Тверская, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2174 | г. Тверь, пл. Тверская, д. 2б |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2175 | г. Тверь, пл. Тверская, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2176 | г. Тверь, пл. Тверская, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2177 | г. Тверь, пл. Тверская, д. 8 |  | 4, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2178 | г. Тверь, пл. Тверская, д. 9 |  | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2179 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2180 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 5 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2181 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2182 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2183 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2184 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2185 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 13 |  | 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2186 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 15 |  | 3, 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 1.2187 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2188 | г. Тверь, пр-т Тверской, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2189 | г. Тверь, проезд Театральный, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2190 | г. Тверь, проезд Театральный, д. 3б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2191 | г. Тверь, пл. Терешковой, д. 47/27 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2192 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 1, 12 |
| 1.2193 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 1, 12 |
| 1.2194 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 2 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 1.2195 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 3 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 1.2196 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 13 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 1.2197 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2198 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2199 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 26 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2200 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 28 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2201 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 31 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2202 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 32/14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2203 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 33а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2204 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 33б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2205 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 34 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 8, 12, 13 |
| 1.2206 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2207 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2208 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 38 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2209 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 39, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2210 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 39, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2211 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 39, корп. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2212 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 39, корп. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2213 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 41, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2214 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 41, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2215 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 41, корп. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2216 | г. Тверь, ул. Терещенко, д. 41, корп. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2217 | г. Тверь, ул. Тимирязева, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2218 | г. Тверь, ул. Ткача, д. 2 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2219 | г. Тверь, ул. Ткача, д. 4 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2220 | г. Тверь, ул. Ткача, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2221 | г. Тверь, ул. Ткача, д. 7 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2222 | г. Тверь, ул. Ткача, д. 8 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2223 | г. Тверь, ул. Ткача, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2224 | г. Тверь, ул. Ткача, д. 16 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2225 | г. Тверь, ул. Ткача, д. 16, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 4, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.2226 | г. Тверь, тер. Товарный Двор, д. 59 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2227 | г. Тверь, тер. Товарный Двор, д. 483а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2228 | г. Тверь, ул. Тракторная, д. 4а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2229 | г. Тверь, ул. Тракторная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2230 | г. Тверь, ул. Тракторная, д. 5б |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.2231 | г. Тверь, ул. Транспортная, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.2232 | г. Тверь, ул. Транспортная, д. 4 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.2233 | г. Тверь, ул. Транспортная, д. 14 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.2234 | г. Тверь, ул. Транспортная, д. 16 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2235 | г. Тверь, ул. Транспортная, д. 18 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2236 | г. Тверь, ул. Транспортная, д. 20 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2237 | г. Тверь, ул. Транспортная, д. 22 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2238 | г. Тверь, ул. Транспортная, д. 24 |  | 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 | 8, 12, 13 |  |
| 1.2239 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 12 |  | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 8, 12, 13 |
| 1.2240 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2241 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 20 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 1.2242 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 1.2243 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2244 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 28 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2245 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 29 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2246 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 31 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 1.2247 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2248 | г. Тверь, ул. Троицкая, д. 2а |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2249 | г. Тверь, ул. Троицкая, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2250 | г. Тверь, ул. Троицкая, д. 8 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 12 |
| 1.2251 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 4, корп. 2 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 1.2252 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 30 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.2253 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 32 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2254 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 34 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2255 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 34, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2256 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 35 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2257 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 35, корп. 1 | 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12, 14 |  | 1, 6, 7, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.2258 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 35, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.2259 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 36 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.2260 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 37 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2261 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 37, корп. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2262 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2263 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 41 | 8, 9, 12, 13 | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.2264 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 43 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2265 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 45 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 6, 12 |
| 1.2266 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 45, корп. 1 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2267 | г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 45/28 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 1.2268 | г. Тверь, ул. Тургенева, д. 14, корп. 1 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 1.2269 | г. Тверь, пер. Университетский, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2270 | г. Тверь, пер. Университетский, д. 5 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2271 | г. Тверь, пер. Университетский, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2272 | г. Тверь, пер. Университетский, д. 11 |  | 3, 12, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2273 | г. Тверь, ул. Учительская, д. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2274 | г. Тверь, ул. Учительская, д. 3 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2275 | г. Тверь, ул. Учительская, д. 6, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 1, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2276 | г. Тверь, ул. Учительская, д. 13/34 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2277 | г. Тверь, ул. Учительская, д. 39 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2278 | г. Тверь, ул. Учительская, д. 49 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2279 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2280 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 1, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2281 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2282 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2283 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2284 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2285 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 11, 12, 13 | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2286 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2287 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 8 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2288 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2289 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 10 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.2290 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 10, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2291 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2292 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2293 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2294 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2295 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2296 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2297 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2298 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 19 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2299 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2300 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2301 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2302 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2303 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2304 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 26, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2305 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 26, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2306 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 28, корп. 1 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 1.2307 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 28, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2308 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2309 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2310 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 32 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2311 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 34, корп. 1 |  | 8, 12, 13, 14 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2312 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 34, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2313 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2314 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 36, корп. 1 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2315 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 36, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2316 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2317 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 38, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2318 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 38, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2319 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 40, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2320 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 46 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2321 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 | 3, 12 |
| 1.2322 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 2, корп. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2323 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 2, корп. 2 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2324 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2325 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 6 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2326 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 8, корп. 1 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2327 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 8, корп. 2 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2328 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 10 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2329 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 12 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  |  | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2330 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 14 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2331 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 16 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 8, 9, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.2332 | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 20 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2333 | г. Тверь, ул. Фурманова, д. 1а | 4, 12 | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 1.2334 | г. Тверь, ул. Фурманова, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2335 | г. Тверь, ул. Фурманова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2336 | г. Тверь, ул. Фурманова, д. 9 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2337 | г. Тверь, ул. Халтурина, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2338 | г. Тверь, ул. Халтурина, д. 22 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2339 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 3, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2340 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2341 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |
| 1.2342 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 4а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2343 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2344 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 6а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2345 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 7 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2346 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 7, корп. 2 | 1, 12 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 1.2347 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2348 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 8а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2349 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2350 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 9, корп. 2 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 2, 12 | 1, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 1.2351 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 10, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2352 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2353 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2354 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 12а |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2355 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 13, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2356 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 13, корп. 2 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2357 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2358 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 14а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2359 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 15 |  | 14 |  |  |  |  | 1, 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2360 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 16 |  | 8, 9, 12, 13, 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.2361 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2362 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 18 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2363 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 18, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2364 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 18, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2365 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 18, корп. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2366 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 19 |  | 14 | 2, 4, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2367 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 21 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2368 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 22 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 9, 12, 13 |
| 1.2369 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 23 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 1, 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.2370 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 23, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.2371 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 23, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 1, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |
| 1.2372 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 23, корп. 3 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2373 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 25 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 1, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2374 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2375 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 1, 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.2376 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 27 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2377 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 27, корп. 1 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 1, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2378 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 31 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 1, 12 |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2379 | г. Тверь, ул. Хромова, д. 84 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2380 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 2, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2381 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 2, корп. 2 |  | 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.2382 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 2, корп. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2383 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 2, корп. 5 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2384 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 2, корп. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2385 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2386 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 4, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2387 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2388 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 32/67 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2389 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 36 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2390 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 36, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2391 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 37 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2392 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 37, корп. 1 | 2, 12 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2393 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 38 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2394 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 40 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  |  |
| 1.2395 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 41, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2396 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 41, корп. 2 |  | 14 |  | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2397 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 41, корп. 3 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2398 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 41, корп. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2399 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 42 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2400 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2401 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 45 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2402 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 45, корп. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2403 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 45, корп. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2404 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 46, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2405 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 46, корп. 2 |  | 14 | 1, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2406 | г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 46, корп. 3 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 1, 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2407 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 1 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2408 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2409 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2410 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.2411 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 9, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2412 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 9, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2413 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2414 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 11, корп. 1 |  | 10, 12, 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2415 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 11, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2416 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2417 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 13 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2418 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 13а |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2419 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2420 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2421 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 19 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2422 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2423 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 21а |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2424 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2425 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2426 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2427 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2428 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 29, корп. 1 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2429 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2430 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 33 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 1.2431 | г. Тверь, бульвар Цанова, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2432 | г. Тверь, ул. Цветочная, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 1, 12 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.2433 | г. Тверь, ул. Цветочная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 1, 12 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.2434 | г. Тверь, ул. Цветочная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 1, 12 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 1.2435 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2436 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2437 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2438 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 8, корп. 1 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2439 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 14 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2440 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 14, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2441 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 15, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2442 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 16, корп. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2443 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 17а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 10, 12 |
| 1.2444 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2445 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2446 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 20, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2447 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 20, корп. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2448 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 20, корп. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2449 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 20а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2450 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2451 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2452 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2453 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 32, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 1.2454 | г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2455 | г. Тверь, ул. Циммервальдская, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2456 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 1, корп. 1 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 1, 2, 12 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2457 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 2 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2458 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 4 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2459 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 6, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2460 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 6, корп. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2461 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 7 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2462 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 16 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2463 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 17 |  | 3, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2464 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 24/2б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2465 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 24а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.2466 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2467 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 26 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2468 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2469 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2470 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2471 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27в |  | 14 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2472 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2473 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 31а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2474 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 35 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 8, 9, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 1.2475 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 37 | 1, 12 | 2, 7, 9, 12, 13, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2476 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 40/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2477 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 42 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2478 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 42а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2479 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 44 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2480 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 44, корп. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2481 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 46 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2482 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 62а |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 1.2483 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 84 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2484 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 86 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 1.2485 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 90 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 9, 12, 13 |
| 1.2486 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 94 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2487 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 98 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2488 | г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 100 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 1.2489 | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 10, 12 |
| 1.2490 | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 2/16 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2491 | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2492 | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2493 | г. Тверь, ул. Чехова, д. 7а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2494 | г. Тверь, ул. Чудова, д. 8 |  | 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2495 | г. Тверь, ул. Чудова, д. 11 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2496 | г. Тверь, ул. Чудова, д. 12 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2497 | г. Тверь, ул. Чудова, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2498 | г. Тверь, ул. Чудова, д. 14 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 8, 9, 12, 13 | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 1.2499 | г. Тверь, ул. Чудова, д. 19 | 2, 12 | 9, 12, 13, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2500 | г. Тверь, пер. Чуприяновский, д. 10 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2501 | г. Тверь, проезд Швейников, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 10, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2502 | г. Тверь, проезд Швейников, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2503 | г. Тверь, проезд Швейников, д. 4, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2504 | г. Тверь, проезд Швейников, д. 4, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2505 | г. Тверь, проезд Швейников, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2506 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 2 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2507 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 7/2а |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2508 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2509 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2510 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2511 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 84б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2512 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 88 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2513 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 90 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2514 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 90б |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2515 | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 97 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2516 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 3 |  | 14 |  | 1, 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 3, 5, 12 |
| 1.2517 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 5 | 1, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2518 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 5, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2519 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 16/8 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2520 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 18 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2521 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 20 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2522 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2523 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 33 |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2524 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 33а |  | 14 | 4, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2525 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 34/5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2526 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 35а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2527 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 36/35 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2528 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 37 |  |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2529 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 37а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2530 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 38 |  | 14 | 1, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2531 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 39а |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2532 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 40 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2533 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 45 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2534 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 47 | 2, 12 | 14 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2535 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 49, корп. 1 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 7, 12, 13 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2536 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 49, корп. 2 | 1, 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2537 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 106 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2538 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 6/15 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2539 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2540 | г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2541 | г. Тверь, ул. Ярославская, д. 4 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2542 | г. Тверь, ул. Ярославская, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2543 | г. Тверь, пос. Власьево, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 1.2544 | г. Тверь, пос. Власьево, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2545 | г. Тверь, пос. Власьево, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2546 | г. Тверь, пос. Власьево, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2547 | г. Тверь, пос. Городское торфопредприятие 2-е, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2548 | г. Тверь, пос. Городское торфопредприятие 2-е, д. 1а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.2549 | г. Тверь, пос. Городское торфопредприятие 2-е, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2550 | г. Тверь, пос. Городское торфопредприятие 2-е, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2551 | г. Тверь, пос. Городское торфопредприятие 2-е, д. 10 | 4, 6, 12, 13 | 2, 12, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2552 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2553 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2554 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2555 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2556 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2557 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 8 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2558 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 8, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2559 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 9 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2560 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 10 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 1.2561 | г. Тверь, пос. ДРСУ-2, д. 11 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2562 | г. Тверь, пос. Керамического Завода, д. 5 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2563 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2564 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 2 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2565 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 3 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2566 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 3, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2567 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 3, корп. 2 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2568 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 4 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2569 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 5 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2570 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2571 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 23 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2572 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 25 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2573 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2574 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 27 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2575 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 28 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2576 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 29 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2577 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 30 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2578 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 31 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2579 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 32 |  | 9, 12, 13, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2580 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 34 |  | 7, 12, 13, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2581 | г. Тверь, пос. Литвинки, д. 35 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2582 | г. Тверь, пос. Лоцманенко, д. 15 |  | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2583 | г. Тверь, пос. Лоцманенко, д. 18 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2584 | г. Тверь, пос. Лоцманенко, д. 19 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2585 | г. Тверь, пос. Лоцманенко, д. 20 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 1.2586 | г. Тверь, пос. Перемерки Большие, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2587 | г. Тверь, пос. Перемерки Большие, д. 22а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2588 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 3 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2589 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2590 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 14 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 1.2591 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 16 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 1.2592 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |  |
| 1.2593 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 19 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2594 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 20 |  | 9, 12, 13, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 7, 8, 12, 13 |
| 1.2595 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 21 |  | 14 | 4, 6, 7, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2596 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 22 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 9, 12, 13 |
| 1.2597 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2598 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 25 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2599 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 27 |  | 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2600 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Полевая, д. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 1.2601 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Садовая, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2602 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Садовая, д. 5 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 1.2603 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Садовая, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 1.2604 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Садовая, д. 8 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 1.2605 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Садовая, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2606 | г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Садовая, д. 25 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1.2607 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2608 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2609 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2610 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2611 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 4, 12 |
| 1.2612 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 6 | 2, 12 | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 1.2613 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 7 |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2614 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 9, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2615 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 9, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2616 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 1.2617 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 11 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2618 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 12 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2619 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 13 |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2620 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 14 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 1.2621 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2622 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 16 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 10, 12 |
| 1.2623 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 17 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 1.2624 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 18 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2625 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2626 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 20 | 2, 12 | 3, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2627 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 21 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2628 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2629 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 23 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2630 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 24 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2631 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 26 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2632 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 28 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2633 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 32 |  | 9, 12, 13, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 1.2634 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 33 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2635 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2636 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 36 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2637 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2638 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 38 | 4, 12 | 6, 12, 13, 14 |  |  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2639 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 1.2640 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 40 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 1.2641 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 41 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2642 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 42 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 1.2643 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 44 |  | 14 |  |  |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 |
| 1.2644 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 45 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 1.2645 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 46 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 3, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 12 |  |  |
| 1.2646 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 47 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 1.2647 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 48 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 1.2648 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 50 |  | 14 | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 1, 7, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 1.2649 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 53 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 1.2650 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 54 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 1.2651 | г. Тверь, пос. Химинститута, д. 57 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| ### 2. Вышневолоцкий городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Вышний Волочек, ул. 10-я Солнечная, д. 19 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.2 | г. Вышний Волочек, ул. 1-я Пролетарская, д. 67 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.3 | г. Вышний Волочек, казарма 366 км Октябрьской ж/д, д. 940 м |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.4 | г. Вышний Волочек, ул. 3-я Пролетарская, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.5 | г. Вышний Волочек, ул. 3-я Пролетарская, д. 105 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.6 | г. Вышний Волочек, ул. 4-я Пролетарская, д. 98/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.7 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 2/51 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.8 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 21 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.9 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.10 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 29/37 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.11 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 45/46 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 2.12 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 47 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.13 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 59/43 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.14 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 65 |  | 2, 12, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.15 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 67 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.16 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 69 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.17 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 71 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.18 | г. Вышний Волочек, ул. 9 Января, д. 73 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.19 | г. Вышний Волочек, ул. Артюхина, д. 45а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.20 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.21 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 7 |  | 14 |  | 6, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13 |
| 2.22 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.23 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 10 |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.24 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 10а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.25 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.26 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.27 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.28 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.29 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 21 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.30 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.31 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.32 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.33 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.34 | г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.35 | г. Вышний Волочек, наб. Бейшлотская, д. 25 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.36 | г. Вышний Волочек, наб. Бейшлотская, д. 27а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.37 | г. Вышний Волочек, наб. Бейшлотская, д. 29 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.38 | г. Вышний Волочек, наб. Бейшлотская, д. 43 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.39 | г. Вышний Волочек, наб. Бейшлотская, д. 127 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.40 | г. Вышний Волочек, наб. Бейшлотская, д. 127а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.41 | г. Вышний Волочек, наб. Бейшлотская, д. 129 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.42 | г. Вышний Волочек, наб. Бейшлотская, д. 131 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.43 | г. Вышний Волочек, наб. Бейшлотская, д. 131а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.44 | г. Вышний Волочек, ул. Б. Зайцева, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.45 | г. Вышний Волочек, ул. Б. Зайцева, д. 9/1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.46 | г. Вышний Волочек, ул. Б. Зайцева, д. 10 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.47 | г. Вышний Волочек, ул. Б. Зайцева, д. 13/56 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.48 | г. Вышний Волочек, ул. Б. Зайцева, д. 15а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.49 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 29 |  | 2, 12, 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.50 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 39/19 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.51 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 41 - 45 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.52 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 41а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.53 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 46 - 56 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.54 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 49/53 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.55 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 55 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.56 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 58 - 66 |  | 14 | 4, 12 |  | 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 7, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.57 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 69 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.58 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 71 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.59 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 80 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 2.60 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 82 |  | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.61 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 87/47 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.62 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 93/97 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.63 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 98 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.64 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 103/111 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.65 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 116 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.66 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 121/67 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.67 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 124 |  | 2, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 10, 12 |
| 2.68 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 146/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.69 | г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 146/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.70 | г. Вышний Волочек, ул. Быкова Гора, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.71 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 3 - 5 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  |
| 2.72 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 3а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.73 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 7/29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.74 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 19 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.75 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 26 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.76 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 28/51 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.77 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 29 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.78 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 71 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.79 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 76 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.80 | г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 78 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.81 | г. Вышний Волочек, наб. Валентины Терешковой, д. 15 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 10, 12 |
| 2.82 | г. Вышний Волочек, наб. Валентины Терешковой, д. 37 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 10, 12 |
| 2.83 | г. Вышний Волочек, наб. Валентины Терешковой, д. 41 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.84 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.85 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.86 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 19 - 21 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.87 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 25 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.88 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.89 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 31 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.90 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 33 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.91 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 35 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.92 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 37 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 2.93 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 39 - 41 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.94 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 43 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.95 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 53 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.96 | г. Вышний Волочек, линия Ванчакова, д. 77/1 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.97 | г. Вышний Волочек, ул. Венецианова, д. 31 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.98 | г. Вышний Волочек, ул. Венецианова, д. 33/18 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.99 | г. Вышний Волочек, пос. Водохранилище, д. 1 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.100 | г. Вышний Волочек, ул. Воровского, д. 1/10 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.101 | г. Вышний Волочек, ул. Воровского, д. 83а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.102 | г. Вышний Волочек, ул. Воровского, д. 85 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.103 | г. Вышний Волочек, ул. Газовая, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.104 | г. Вышний Волочек, пос. Газовый, д. 1 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.105 | г. Вышний Волочек, ул. Гоголя, д. 19 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.106 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Парижская Коммуна", д. 21 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.107 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Парижская Коммуна", д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.108 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Парижская Коммуна", д. 30 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.109 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Парижская Коммуна", д. 48 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.110 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Парижская Коммуна", д. 49 |  | 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 2.111 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 2 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 2.112 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 13 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.113 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 15 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 2.114 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 16 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 2.115 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.116 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.117 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 23 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.118 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 25 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 2.119 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 28 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 2.120 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.121 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 31 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 2.122 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.123 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 33 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.124 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 34 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 2.125 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 35 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.126 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 36 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.127 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 37 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.128 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 38 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.129 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 39 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.130 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 41 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 2.131 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.132 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 43а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.133 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 45 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.134 | г. Вышний Волочек, ул. Двор фабрики "Пролетарский Авангард", д. 46 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.135 | г. Вышний Волочек, ул. Двор ХБ комбината, д. 1 |  | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 2.136 | г. Вышний Волочек, ул. Двор ХБ комбината, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 2.137 | г. Вышний Волочек, ул. Двор ХБ комбината, д. 3 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 2.138 | г. Вышний Волочек, ул. Двор ХБ комбината, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.139 | г. Вышний Волочек, ул. Декабристов, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.140 | г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, д. 47 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.141 | г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, д. 49 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.142 | г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, д. 69 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.143 | г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, д. 84 |  | 2, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 10, 12 |
| 2.144 | г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, д. 94 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.145 | г. Вышний Волочек, пер. Детский, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.146 | г. Вышний Волочек, ул. Дзержинского, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.147 | г. Вышний Волочек, ул. Дзержинского, д. 12/25 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.148 | г. Вышний Волочек, ул. Добролюбова, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.149 | г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.150 | г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.151 | г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.152 | г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 8 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.153 | г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.154 | г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 10/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.155 | г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.156 | г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 14 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.157 | г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 18 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.158 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.159 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 4 - 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.160 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 7 - 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.161 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.162 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.163 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.164 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 25 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.165 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 28/30 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.166 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 33 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.167 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.168 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 40 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.169 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 46 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.170 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 48 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.171 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 52 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.172 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 59 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.173 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 60 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.174 | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 65 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.175 | г. Вышний Волочек, ул. Железнодорожная, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.176 | г. Вышний Волочек, ул. Желябова, д. 11а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.177 | г. Вышний Волочек, ул. Желябова, д. 19 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.178 | г. Вышний Волочек, наб. Затверецкая, д. 11/2 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.179 | г. Вышний Волочек, ул. Зеленая, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.180 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 2/6 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 2.181 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 28/44 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.182 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.183 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 39 - 45 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.184 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 44 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.185 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 46 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.186 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 48 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 2.187 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 52 - 60 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.188 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 66/57 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.189 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 72/60 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 2.190 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 85 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.191 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 86 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.192 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 90 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.193 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 93 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.194 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 101/78 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.195 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 105 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.196 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 106/112 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.197 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 114 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.198 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 116а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.199 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 123 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.200 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 125 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.201 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 127 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.202 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 129 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.203 | г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 151 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.204 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Либкнехта, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.205 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Либкнехта, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.206 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 10 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.207 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 14 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.208 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 21 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.209 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 22 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 2.210 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 23 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.211 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 33 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.212 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 34 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.213 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 68 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 2.214 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 90 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.215 | г. Вышний Волочек, ул. Карла Маркса, д. 98 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.216 | г. Вышний Волочек, пос. Кирова, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.217 | г. Вышний Волочек, пос. Кирова, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.218 | г. Вышний Волочек, пос. Кирова, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.219 | г. Вышний Волочек, ул. Кобликова, д. 45 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.220 | г. Вышний Волочек, ул. Кобликова, д. 47 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.221 | г. Вышний Волочек, ул. Коллективная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.222 | г. Вышний Волочек, ул. Коллективная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.223 | г. Вышний Волочек, ул. Коллективная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.224 | г. Вышний Волочек, ул. Коммунаров, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.225 | г. Вышний Волочек, ул. Коммунаров, д. 7а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 | 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.226 | г. Вышний Волочек, ул. Коммунаров, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.227 | г. Вышний Волочек, ул. Коммунаров, д. 56/24 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.228 | г. Вышний Волочек, пер. Комсомольский, д. 9/10 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.229 | г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 12/3 |  | 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.230 | г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 45 - 47 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.231 | г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 49 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.232 | г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 59 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 2.233 | г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 63 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.234 | г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 68 |  | 14 | 1, 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.235 | г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 69/71 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.236 | г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 70 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.237 | г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 88 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.238 | г. Вышний Волочек, ул. Красная, д. 4 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.239 | г. Вышний Волочек, ул. Красная, д. 4а |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 2.240 | г. Вышний Волочек, ул. Красная, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.241 | г. Вышний Волочек, ул. Красная, д. 6а |  | 14 |  |  |  | 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.242 | г. Вышний Волочек, ул. Красная, д. 9 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.243 | г. Вышний Волочек, ул. Красная, д. 10 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 2.244 | г. Вышний Волочек, ул. Красная, д. 11 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 2.245 | г. Вышний Волочек, ул. Красная, д. 31 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 2.246 | г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.247 | г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.248 | г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.249 | г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок, д. 186 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.250 | г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок, д. 239 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.251 | г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок, д. 260 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.252 | г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок, д. 308 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.253 | г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок, д. 345 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.254 | г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок, д. 356 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.255 | г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок, д. 386 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.256 | г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок, д. 407 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.257 | г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок, д. 412 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.258 | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.259 | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 29 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.260 | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 35а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.261 | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 43 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.262 | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 44а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.263 | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 54/81 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.264 | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 55/88 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 2.265 | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 66/86 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.266 | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 72/75 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.267 | г. Вышний Волочек, ул. Крылова, д. 1/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.268 | г. Вышний Волочек, ул. Крылова, д. 1а/29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.269 | г. Вышний Волочек, ул. Крылова, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.270 | г. Вышний Волочек, ул. Крылова, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.271 | г. Вышний Волочек, ул. Куйбышева, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.272 | г. Вышний Волочек, ул. Куйбышева, д. 15а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.273 | г. Вышний Волочек, ул. Ленинградская дамба, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.274 | г. Вышний Волочек, ул. Ленинградская дамба, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.275 | г. Вышний Волочек, ул. Ленинградская дамба, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.276 | г. Вышний Волочек, ш. Ленинградское, д. 17 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 10, 12 |
| 2.277 | г. Вышний Волочек, ш. Ленинградское, д. 47 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 10, 12 |
| 2.278 | г. Вышний Волочек, пер. Лермонтовский, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.279 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.280 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.281 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.282 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.283 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.284 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.285 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 18 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.286 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 24/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.287 | г. Вышний Волочек, ул. Линейная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.288 | г. Вышний Волочек, ул. Логовая, д. 25 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.289 | г. Вышний Волочек, ул. Луначарского, д. 20 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.290 | г. Вышний Волочек, ул. Луначарского, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.291 | г. Вышний Волочек, пер. Лучевой, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.292 | г. Вышний Волочек, ул. Льва Толстого, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.293 | г. Вышний Волочек, ул. Льва Толстого, д. 4а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.294 | г. Вышний Волочек, ул. Льва Толстого, д. 108а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.295 | г. Вышний Волочек, ул. Маленькая, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.296 | г. Вышний Волочек, ул. Марины Расковой, д. 66 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.297 | г. Вышний Волочек, ул. Марины Расковой, д. 79/82 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.298 | г. Вышний Волочек, ул. Марины Расковой, д. 123/72 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.299 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 3 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 2.300 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 5/9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.301 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 7/10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.302 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.303 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.304 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 11 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 2.305 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 11а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.306 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.307 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 13 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 2.308 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.309 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.310 | г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 16 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 2.311 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 64 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.312 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 64а | 2, 12 | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.313 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 64б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.314 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 66 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.315 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 66а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.316 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 66б |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.317 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 68 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.318 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 68а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.319 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 70а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.320 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 72 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.321 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 74 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.322 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 76 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.323 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 84 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.324 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 86 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.325 | г. Вышний Волочек, ул. Мира, д. 88 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.326 | г. Вышний Волочек, ул. Мичурина, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.327 | г. Вышний Волочек, ул. Мичурина, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.328 | г. Вышний Волочек, ул. Мичурина, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.329 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 1/49 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.330 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.331 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.332 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.333 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 16 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.334 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.335 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.336 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 28 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.337 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 41 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.338 | г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 50/28 |  | 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 2.339 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 20/95 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.340 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 101 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.341 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 107 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.342 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 107а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.343 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 107б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.344 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 109 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.345 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 109а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.346 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 109б |  | 2, 12, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.347 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 111 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.348 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 111а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.349 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 113 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.350 | г. Вышний Волочек, ш. Московское, д. 113б |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.351 | г. Вышний Волочек, ул. Нагорная, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.352 | г. Вышний Волочек, ул. Народная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.353 | г. Вышний Волочек, ул. Народная, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.354 | г. Вышний Волочек, ул. Новгородская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.355 | г. Вышний Волочек, ул. Новгородская, д. 9 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.356 | г. Вышний Волочек, ул. Новгородская, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.357 | г. Вышний Волочек, ул. Новгородская, д. 33 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.358 | г. Вышний Волочек, проезд Новый, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.359 | г. Вышний Волочек, проезд Новый, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.360 | г. Вышний Волочек, наб. Олега Матвеева, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.361 | г. Вышний Волочек, наб. Олега Матвеева, д. 11/1 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.362 | г. Вышний Волочек, наб. Олега Матвеева, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.363 | г. Вышний Волочек, ул. Осташковская, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.364 | г. Вышний Волочек, ул. Осташковская, д. 25 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 10, 12 |
| 2.365 | г. Вышний Волочек, ул. Осташковская, д. 45 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.366 | г. Вышний Волочек, линия Островская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.367 | г. Вышний Волочек, ул. Островского, д. 17 |  | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.368 | г. Вышний Волочек, ул. Островского, д. 18 |  | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.369 | г. Вышний Волочек, ул. Островского, д. 19 |  | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.370 | г. Вышний Волочек, ул. Островского, д. 21 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.371 | г. Вышний Волочек, ул. Островского, д. 23 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.372 | г. Вышний Волочек, ул. Островского, д. 25 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.373 | г. Вышний Волочек, пер. Открытый, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.374 | г. Вышний Волочек, пер. Открытый, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.375 | г. Вышний Волочек, ул. Парижской Коммуны, д. 29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.376 | г. Вышний Волочек, ул. Парижской Коммуны, д. 58 |  | 14 |  | 1, 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.377 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.378 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 2 |  | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.379 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 3 |  | 6, 8, 12, 13, 14 | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.380 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 4 |  | 6, 8, 12, 13, 14 | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.381 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 5 |  | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.382 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 6 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.383 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 7 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.384 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 7а |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.385 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 8 |  | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.386 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 9 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.387 | г. Вышний Волочек, ул. Пашинская, д. 11 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.388 | г. Вышний Волочек, пер. Песчаный, д. 6/22 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.389 | г. Вышний Волочек, ул. Подбельского, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.390 | г. Вышний Волочек, ул. Подбельского, д. 19 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.391 | г. Вышний Волочек, наб. Пожарная, д. 13а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.392 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 19 - 25 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.393 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 23 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.394 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.395 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 27 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.396 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 27а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.397 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.398 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.399 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 31/33 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.400 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.401 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.402 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.403 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 41 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.404 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 45 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.405 | г. Вышний Волочек, ул. Правды, д. 47 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.406 | г. Вышний Волочек, ул. Профсоюзная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.407 | г. Вышний Волочек, ул. Рабочая, д. 13/30 |  | 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 2.408 | г. Вышний Волочек, ул. Рабочая, д. 30 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.409 | г. Вышний Волочек, ул. Рабочая, д. 44 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.410 | г. Вышний Волочек, ул. Рабочая, д. 59 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.411 | г. Вышний Волочек, ул. Рабочая, д. 61 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.412 | г. Вышний Волочек, ул. Рабочая, д. 67/101 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.413 | г. Вышний Волочек, ул. Радищева, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 2.414 | г. Вышний Волочек, ул. Радищева, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.415 | г. Вышний Волочек, пер. Речной, д. 12 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.416 | г. Вышний Волочек, тракт Ржевский, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.417 | г. Вышний Волочек, тракт Ржевский, д. 35/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.418 | г. Вышний Волочек, тракт Ржевский, д. 44 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.419 | г. Вышний Волочек, тракт Ржевский, д. 82а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.420 | г. Вышний Волочек, тракт Ржевский, д. 106 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.421 | г. Вышний Волочек, тракт Ржевский, д. 109 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.422 | г. Вышний Волочек, тракт Ржевский, д. 111 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.423 | г. Вышний Волочек, тракт Ржевский, д. 174 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.424 | г. Вышний Волочек, ул. Ровная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.425 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 1 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.426 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 2 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.427 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 3 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.428 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 4 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.429 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 5 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.430 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 6 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.431 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 7 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.432 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 8 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.433 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 9 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.434 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 10 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.435 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 11 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.436 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 12 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.437 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 13 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.438 | г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корп. 14 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 2.439 | г. Вышний Волочек, пл. Садовая, д. 6 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.440 | г. Вышний Волочек, пл. Садовая, д. 10 - 12 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 2.441 | г. Вышний Волочек, ул. Северная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.442 | г. Вышний Волочек, ул. Северная, д. 2/22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.443 | г. Вышний Волочек, ул. Сиверсова, д. 5 - 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.444 | г. Вышний Волочек, ул. Сиверсова, д. 8 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.445 | г. Вышний Волочек, ул. Советская, д. 14 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.446 | г. Вышний Волочек, ул. Советская, д. 21/2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.447 | г. Вышний Волочек, ул. Спортивная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.448 | г. Вышний Волочек, ул. Спортивная, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.449 | г. Вышний Волочек, ул. Спортивная, д. 9 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.450 | г. Вышний Волочек, ул. Стеклозаводская, д. 2а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.451 | г. Вышний Волочек, ул. Стеклозаводская, д. 13/2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.452 | г. Вышний Волочек, ул. Стеклозаводская, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.453 | г. Вышний Волочек, ул. Стеклозаводская, д. 40а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.454 | г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.455 | г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 41 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.456 | г. Вышний Волочек, пер. Тверской, д. 11/2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.457 | г. Вышний Волочек, ул. Трудовая, д. 5/9 |  | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 2.458 | г. Вышний Волочек, пер. Тургеневский, д. 5/12 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 2.459 | г. Вышний Волочек, пер. Тургеневский, д. 11 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 2.460 | г. Вышний Волочек, пер. Тургеневский, д. 12 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 10, 12 |
| 2.461 | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 29/15 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.462 | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 54 - 66 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.463 | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 72 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.464 | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 97 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.465 | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 106 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.466 | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 108 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.467 | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 178/11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.468 | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 180 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 2.469 | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 182 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 2.470 | г. Вышний Волочек, ул. Цветочная, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.471 | г. Вышний Волочек, ул. Циолковского, д. 49а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 2.472 | г. Вышний Волочек, пер. Цнинский, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.473 | г. Вышний Волочек, ул. Цюрупы, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.474 | г. Вышний Волочек, ул. Чапаева, д. 2/11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.475 | г. Вышний Волочек, ул. Чапаева, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.476 | г. Вышний Волочек, ул. Чапаева, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.477 | г. Вышний Волочек, ул. Чапаева, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 2.478 | г. Вышний Волочек, ул. Чапаева, д. 6/8 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 2.479 | г. Вышний Волочек, ул. Чапаева, д. 7/6 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 2.480 | г. Вышний Волочек, ул. Чапаева, д. 11 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 2.481 | г. Вышний Волочек, ул. Чапаева, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.482 | г. Вышний Волочек, ул. Чехова, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.483 | г. Вышний Волочек, ул. Чистякова, д. 31 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.484 | г. Вышний Волочек, ул. Шишкова, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.485 | г. Вышний Волочек, ул. Шмидта, д. 162а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.486 | г. Вышний Волочек, ул. Шмидта, д. 196 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.487 | г. Вышний Волочек, ул. Южная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.488 | г. Вышний Волочек, ул. Южная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.489 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 16 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.490 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 92 - 104 | 8, 12, 13 | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.491 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 94а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.492 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 96а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.493 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 104а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 10, 12, 13 | 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.494 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 108а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.495 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 110 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.496 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 112а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 2.497 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 173а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.498 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 173б |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.499 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 175 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.500 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 175а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.501 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 275 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.502 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 277 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.503 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 279 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.504 | г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 283 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.505 | пгт Красномайский, ул. 1 Мая, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.506 | пгт Красномайский, ул. 1 Мая, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.507 | пгт Красномайский, ул. 1 Мая, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.508 | пгт Красномайский, ул. Железнодорожная, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.509 | пгт Красномайский, ул. Железнодорожная, д. 12а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.510 | пгт Красномайский, ул. Железнодорожная, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.511 | пгт Красномайский, ул. Железнодорожная, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.512 | пгт Красномайский, ул. Железнодорожная, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.513 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.514 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.515 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 11 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.516 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 11а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.517 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 13 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.518 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 13а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.519 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.520 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.521 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.522 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.523 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.524 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 29а |  | 2, 12, 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 2.525 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.526 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.527 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 37а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.528 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 39а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.529 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 41а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.530 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 42 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.531 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.532 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 44 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.533 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 45 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.534 | пгт Красномайский, ул. Кирова, д. 46 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.535 | пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.536 | пгт Красномайский, ул. Ленинградская, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 2.537 | пгт Красномайский, пер. Ленинский, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.538 | пгт Красномайский, ул. Пушкина, д. 102 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.539 | пгт Красномайский, ул. Пушкина, д. 104 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.540 | пгт Красномайский, ул. Рабочая площадь, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.541 | пгт Красномайский, ул. Рабочая площадь, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.542 | пгт Красномайский, ул. Рабочая площадь, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.543 | пгт Красномайский, ул. Рабочая площадь, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.544 | пгт Красномайский, ул. Садовая, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.545 | пгт Красномайский, ул. Школьная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.546 | пос. Борисовский, ул. 2-я Заводская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.547 | пос. Борисовский, ул. Новая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.548 | пос. Борисовский, ул. Новая, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.549 | пос. Борисовский, ул. Новая, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.550 | пос. Борисовский, ул. Новая, д. 7 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.551 | пос. Борисовский, ул. Новая, д. 8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.552 | пос. Борисовский, ул. Октябрьская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.553 | пос. Борисовский, ул. Октябрьская, д. 15 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.554 | пос. Борисовский, ул. Октябрьская, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.555 | пос. Борисовский, ул. Октябрьская, д. 19 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.556 | пос. Борисовский, ул. Первомайская, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.557 | пос. Борисовский, ул. Первомайская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.558 | пос. Борисовский, ул. Первомайская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.559 | пос. Белый Омут, ул. Советская, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.560 | пос. Белый Омут, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.561 | пос. Белый Омут, ул. Советская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.562 | пос. Белый Омут, ул. Советская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.563 | пос. Горняк, ул. Центральная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.564 | пос. Горняк, ул. Школьная, д. 1 | 2, 12 | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.565 | пос. Горняк, ул. Школьная, д. 2 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 2.566 | пос. Горняк, ул. Школьная, д. 3 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.567 | пос. Горняк, ул. Школьная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.568 | пос. Горняк, ул. Школьная, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.569 | ст. Елизаровка, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 2.570 | ст. Елизаровка, д. 3 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 2.571 | д. Дятлово, ул. Гагарина, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 2.572 | д. Дятлово, ул. Гагарина, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 2.573 | д. Дятлово, ул. Гагарина, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 2.574 | д. Дятлово, ул. Гагарина, д. 7 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 2.575 | д. Дятлово, ул. Гагарина, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 2.576 | д. Дятлово, ул. Гагарина, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 2.577 | д. Дятлово, ул. Гагарина, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 2.578 | д. Дятлово, ул. Школьная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.579 | д. Дятлово, ул. Школьная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.580 | д. Бухолово, ул. Советская, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 12 |
| 2.581 | д. Бухолово, ул. Советская, д. 3 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 |
| 2.582 | с. Есеновичи, ул. Первомайская, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.583 | с. Есеновичи, пл. Правды, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.584 | с. Есеновичи, ул. Советская, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 2.585 | с. Есеновичи, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.586 | пос. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 33 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 2.587 | пос. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 34 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 2.588 | пос. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 35 |  | 14 |  |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 2.589 | пос. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 36 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 2.590 | пос. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 37 |  | 14 |  |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 2.591 | пос. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 38 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 2.592 | пос. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 2.593 | пос. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 40 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 2.594 | пос. Зеленогорский, ул. Советская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 8, 10, 12, 13 |
| 2.595 | пос. Зеленогорский, ул. Советская, д. 6 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 2.596 | пос. Зеленогорский, ул. Советская, д. 19 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.597 | д. Ильинское, д. 69 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.598 | д. Ильинское, д. 70 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.599 | д. Княщины, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.600 | д. Княщины, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.601 | д. Княщины, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.602 | д. Княщины, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 8, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.603 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.604 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.605 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.606 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.607 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.608 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 7 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.609 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 11 |  | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.610 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 19 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.611 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 26 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 10, 12 |
| 2.612 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 28 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 2.613 | пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 2.614 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 10, 12 |
| 2.615 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.616 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 10, 12 |
| 2.617 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.618 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 10, 12 |
| 2.619 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 6 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 2.620 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 7 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 10, 12 |
| 2.621 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.622 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.623 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 10, 12 |
| 2.624 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 2.625 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 10, 12 |
| 2.626 | пос. Академический, ул. Пионерская, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 10, 12 |
| 2.627 | пос. Академический, ул. Фабричная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.628 | пос. Академический, ул. Фабричная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.629 | пос. Академический, ул. Фабричная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.630 | пос. Академический, ул. Фабричная, д. 6 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.631 | пос. Академический, ул. Фабричная, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.632 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.633 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 2.634 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.635 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.636 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.637 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.638 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.639 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 22 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.640 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 23 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.641 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 2.642 | пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 25 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 2.643 | пос. Бельский, ул. Садовая, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.644 | пос. Бельский, ул. Садовая, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.645 | д. Боровно, д. 79 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.646 | д. Боровно, д. 81 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.647 | д. Боровно, д. 83 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.648 | с. Коломно, ул. Дорожная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.649 | пос. Красная Заря, ул. Магистральная, д. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |
| 2.650 | пос. Красная Заря, ул. Магистральная, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 2.651 | д. Лужниково, ул. Молодежная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 8, 12, 13 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 2.652 | д. Лужниково, ул. Молодежная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 2.653 | д. Лужниково, ул. Молодежная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.654 | д. Кузнецово, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.655 | д. Кузнецово, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.656 | д. Кузнецово, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.657 | пос. Серебряники, д. 15 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 12 |
| 2.658 | д. Валентиновка, д. 16 | 8, 10, 12, 13 | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.659 | пос. Приозерный, ул. Дорожная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.660 | пос. Приозерный, ул. Дорожная, д. 4а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.661 | пос. Приозерный, ул. Дорожная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 2.662 | пос. Приозерный, ул. Дорожная, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.663 | пос. Солнечный, ул. Зеленая, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |
| 2.664 | пос. Солнечный, ул. Зеленая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 2.665 | пос. Солнечный, ул. Зеленая, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.666 | пос. Солнечный, ул. Молодежная, д. 1 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 2.667 | пос. Солнечный, ул. Молодежная, д. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 2.668 | пос. Солнечный, ул. Молодежная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 12, 13 | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.669 | пос. Солнечный, ул. Молодежная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 2.670 | пос. Солнечный, ул. Центральная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.671 | пос. Солнечный, ул. Центральная, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.672 | пос. Солнечный, ул. Центральная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.673 | пос. Солнечный, ул. Центральная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.674 | пос. Солнечный, ул. Центральная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.675 | пос. Солнечный, ул. Центральная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 12 | 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 2.676 | пос. Пригородный, ул. Гагарина, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.677 | пос. Пригородный, ул. Гагарина, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.678 | пос. Пригородный, ул. Гагарина, д. 22а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.679 | пос. Пригородный, ул. Ленинградская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.680 | пос. Пригородный, ул. Ленинградская, д. 2а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 2.681 | пос. Пригородный, ул. Ленинградская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.682 | пос. Пригородный, ул. Ленинградская, д. 4а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.683 | пос. Пригородный, ул. Ленинградская, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.684 | пос. Пригородный, ул. Ленинградская, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.685 | пос. Пригородный, ул. Ленинградская, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 6, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.686 | пос. Пригородный, ул. Мелиораторов, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 8, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.687 | пос. Пригородный, ул. Мелиораторов, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.688 | пос. Пригородный, ул. Мелиораторов, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.689 | пос. Пригородный, ул. Мелиораторов, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.690 | пос. Пригородный, ул. Мелиораторов, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 2.691 | пос. Осеченка, д. 12 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.692 | пос. Терелесовский, ул. Дорожная, д. 1/1 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 2.693 | пос. Терелесовский, ул. Дорожная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.694 | пос. Терелесовский, ул. Дорожная, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.695 | пос. Терелесовский, ул. Зеленая, д. 1 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 2.696 | пос. Терелесовский, ул. Зеленая, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 2.697 | пос. Терелесовский, ул. Зеленая, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.698 | пос. Терелесовский, ул. Рабочая, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.699 | пос. Терелесовский, ул. Рабочая, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.700 | пос. Терелесовский, ул. Рабочая, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.701 | пос. Терелесовский, ул. Рабочая, д. 5/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.702 | пос. Терелесовский, ул. Рабочая, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.703 | пос. Терелесовский, ул. Рабочая, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.704 | пос. Терелесовский, ул. Рабочая, д. 9 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 2.705 | пос. Терелесовский, ул. Торфяная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.706 | пос. Терелесовский, ул. Центральная, д. 1/4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.707 | пос. Терелесовский, ул. Центральная, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 2.708 | пос. Терелесовский, ул. Центральная, д. 4 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.709 | пос. Терелесовский, ул. Центральная, д. 6 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.710 | пос. Терелесовский, ул. Центральная, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 2.711 | пос. Терелесовский, ул. Центральная, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 2.712 | пос. Терелесовский, ул. Центральная, д. 9/7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 2.713 | пос. Терелесовский, ул. Центральная, д. 11/8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 2.714 | пос. Трудовой, д. 1 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 2.715 | пос. Трудовой, д. 3 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 2.716 | пос. Трудовой, д. 5 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.717 | пос. Трудовой, д. 9 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.718 | пос. Трудовой, д. 15 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.719 | пос. Трудовой, д. 16 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.720 | пос. Трудовой, д. 17 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.721 | пос. Трудовой, д. 23 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.722 | пос. Трудовой, д. 24 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 2.723 | д. Афимьино, ул. Мира, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.724 | д. Афимьино, ул. Мира, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.725 | д. Афимьино, ул. Мира, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.726 | д. Афимьино, ул. Мира, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 2.727 | д. Афимьино, ул. Мира, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| ### 3. Город Торжок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Торжок, ул. 1-ая Пугачева, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.2 | г. Торжок, ул. 1-ая Пугачева, д. 16а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.3 | г. Торжок, ул. 1-ая Пугачева, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.4 | г. Торжок, ул. 1-ая Пугачева, д. 18а |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 3, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.5 | г. Торжок, пер. 1-й Металлистов, д. 5 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.6 | г. Торжок, пер. 1-й Металлистов, д. 7 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.7 | г. Торжок, пер. 1-й Металлистов, д. 9 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.8 | г. Торжок, пер. 1-й Металлистов, д. 11 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.9 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.10 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.11 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.12 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.13 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.14 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.15 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.16 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.17 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.18 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.19 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.20 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.21 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 13 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.22 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.23 | г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.24 | г. Торжок, пер. 2-й Кирова, д. 3 |  | 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 3.25 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.26 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.27 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.28 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.29 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.30 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.31 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.32 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.33 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.34 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.35 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.36 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 12, 13 | 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.37 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 13 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.38 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.39 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.40 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.41 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.42 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.43 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 19 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.44 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 20 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.45 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 21 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.46 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.47 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 23 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.48 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.49 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 25 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.50 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.51 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 27 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.52 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 28 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.53 | г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 29 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.54 | г. Торжок, пер. 3-й Бакунина, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.55 | г. Торжок, пер. 3-й Кирова, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.56 | г. Торжок, пер. 4-й Кирова, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.57 | г. Торжок, пл. Ананьина, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 3.58 | г. Торжок, пл. Ананьина, д. 5 |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.59 | г. Торжок, пл. Ананьина, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.60 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.61 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 3 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 3.62 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 5 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.63 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 3.64 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 9 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 3.65 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 10 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 3.66 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 13 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.67 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.68 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.69 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.70 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.71 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 33 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.72 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 35 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.73 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.74 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.75 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.76 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.77 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.78 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.79 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 11 |  | 14 |  |  | 3, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 3.80 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.81 | г. Торжок, ул. Больничная, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.82 | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.83 | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.84 | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 12 | 6, 7, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.85 | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.86 | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.87 | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.88 | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.89 | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 30а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.90 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.91 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.92 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.93 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.94 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.95 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.96 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.97 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.98 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 49а |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.99 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 49д |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.100 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 61 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.101 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 65 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 3.102 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 67 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.103 | г. Торжок, ул. Володарского, д. 69 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.104 | г. Торжок, ул. Гончарная, д. 9а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.105 | г. Торжок, ул. Гражданская, д. 1 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.106 | г. Торжок, ул. Гражданская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.107 | г. Торжок, ул. Гражданская, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.108 | г. Торжок, ул. Гражданская, д. 11б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.109 | г. Торжок, ул. Гражданская, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.110 | г. Торжок, ул. Гражданская, д. 13 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 3.111 | г. Торжок, ул. Гражданская, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.112 | г. Торжок, ул. Гражданская, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.113 | г. Торжок, ул. Демьяна Бедного, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 3.114 | г. Торжок, ул. Демьяна Бедного, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.115 | г. Торжок, ул. Демьяна Бедного, д. 27 |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.116 | г. Торжок, ул. Детский санаторий Митино, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.117 | г. Торжок, ул. Детский санаторий Митино, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 6, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.118 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 4 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.119 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.120 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.121 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 47 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.122 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 52 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.123 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 107 |  | 14 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 3.124 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 113 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.125 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 113а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.126 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 115 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.127 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 115а |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 3.128 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 115б |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 3.129 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 117 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.130 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 117а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.131 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 117б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.132 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 117в |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.133 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 160 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.134 | г. Торжок, пер. Железнодорожный, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.135 | г. Торжок, пер. Железнодорожный, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.136 | г. Торжок, ул. Завидова, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.137 | г. Торжок, ул. Завидова, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.138 | г. Торжок, ул. Завидова, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.139 | г. Торжок, ул. Завидова, д. 4 |  | 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 3, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.140 | г. Торжок, ул. Загородная, д. 36 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.141 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.142 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.143 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 7а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.144 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 7б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.145 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.146 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.147 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.148 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 10а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.149 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.150 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.151 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.152 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 14 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 12 | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 3.153 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 14б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.154 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 14в |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 3, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.155 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 16 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 3, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.156 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 16а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.157 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 16б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.158 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 16г |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 3.159 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 18а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.160 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 18б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 3.161 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 18в |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 3.162 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 18г |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 12 |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.163 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.164 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 23а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.165 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 24а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.166 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 27 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 3.167 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 27б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 3.168 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 28а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.169 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 28б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.170 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 29а |  | 14 | 4, 12 |  | 3, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 3.171 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.172 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 31а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.173 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 31Б |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 3.174 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 33а |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.175 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 33б |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.176 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.177 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 35а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.178 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 37 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.179 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 37а |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.180 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 37б |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.181 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 37в |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.182 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 37г |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.183 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 37д |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.184 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 37е |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.185 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.186 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 41а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.187 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 41б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.188 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 41в |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.189 | г. Торжок, ш. Калининское, д. 41г |  | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 3.190 | г. Торжок, ул. Кирова, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.191 | г. Торжок, ул. Кирова, д. 4 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.192 | г. Торжок, ул. Кирова, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.193 | г. Торжок, ул. Кирова, д. 7 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.194 | г. Торжок, ул. Кирова, д. 7а |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 3.195 | г. Торжок, ул. Кирова, д. 14 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.196 | г. Торжок, ул. Кирова, д. 27 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.197 | г. Торжок, ул. Красная Гора, д. 20 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.198 | г. Торжок, ул. Красная Гора, д. 22 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.199 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.200 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.201 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 12 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.202 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 19 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.203 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 21 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.204 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 28 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.205 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.206 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.207 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.208 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 41 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 3.209 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 42 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.210 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.211 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 44 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.212 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 45 |  | 14 |  |  |  | 3, 6, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| 3.213 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 46 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.214 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 47 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.215 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 48 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.216 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 49 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.217 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 50 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.218 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 51 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.219 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 52 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.220 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 53 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 3, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 3.221 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 55 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.222 | г. Торжок, ул. Красный городок, д. 21 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.223 | г. Торжок, ул. Кузнечная, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.224 | г. Торжок, ул. Кузнечная, д. 10 | 2, 12 | 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.225 | г. Торжок, ул. Куйбышева, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.226 | г. Торжок, ул. Кутузова, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 3.227 | г. Торжок, ул. Кутузова, д. 1а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.228 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.229 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.230 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.231 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.232 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.233 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 16 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 12 | 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.234 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.235 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 18 |  | 14 | 4, 12 |  | 3, 6, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| 3.236 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 20 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.237 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.238 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 25а |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 3, 12 | 1, 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 3.239 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 27 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 3.240 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 31 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 12 |
| 3.241 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 33 | 2, 12 | 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.242 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.243 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.244 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 41 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.245 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 42 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.246 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 42а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.247 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 42б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.248 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 42в |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.249 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 42г |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 3.250 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 43 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.251 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 44а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.252 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 45 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.253 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 46 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.254 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 46а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.255 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 46б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.256 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 47 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.257 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 48 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.258 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 50 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.259 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 54а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.260 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 61 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.261 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 67 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.262 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 67А |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 3.263 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 69 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 12 |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.264 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 71 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.265 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 85 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.266 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 85а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.267 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 85б |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 3.268 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 87 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.269 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 87а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.270 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 87б |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 12 | 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.271 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 87в |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.272 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 91 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 4, 12 | 3, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.273 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 95 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.274 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 97 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.275 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 99 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.276 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 101 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.277 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 101а |  | 14 |  | 4, 12 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.278 | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 103 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.279 | г. Торжок, ул. Лермонтова, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.280 | г. Торжок, ул. Ломоносова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.281 | г. Торжок, ул. Ломоносова, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.282 | г. Торжок, ул. Ломоносова, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.283 | г. Торжок, ул. Ломоносова, д. 4 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 12 |
| 3.284 | г. Торжок, ул. Ломоносова, д. 5 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.285 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.286 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.287 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 13 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 3.288 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 14 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 12 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.289 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 17 |  | 14 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 3.290 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 20 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.291 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 33 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.292 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.293 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.294 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 38 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.295 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 39 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.296 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.297 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 40а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.298 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 40б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.299 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 40в |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.300 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 54 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.301 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 106 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.302 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 122а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.303 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 128 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.304 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 130 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.305 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 130а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 10, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.306 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 132 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.307 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 132а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.308 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 132б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.309 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 134б |  | 14 |  | 4, 12 |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 3.310 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 136 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.311 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 144 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.312 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 146 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.313 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 38 |  | 2, 12, 14 |  |  |  |  | 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.314 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 39 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 3.315 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 40 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.316 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 41 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.317 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 42 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 12 |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.318 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 44 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.319 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 45 |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.320 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 47 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 3, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.321 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 49 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.322 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 51 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 3.323 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 53 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.324 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 55 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.325 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 59 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 7, 8, 9, 10, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 3.326 | г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.327 | г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.328 | г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1б |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.329 | г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1в |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.330 | г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1г |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 3.331 | г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1д |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.332 | г. Торжок, ул. Металлистов, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.333 | г. Торжок, ул. Металлистов, д. 7 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.334 | г. Торжок, ул. Металлистов, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.335 | г. Торжок, ул. Мира, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.336 | г. Торжок, ул. Мира, д. 5 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.337 | г. Торжок, ул. Мира, д. 8 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.338 | г. Торжок, ул. Мира, д. 10 |  | 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 3.339 | г. Торжок, ул. Мира, д. 12 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.340 | г. Торжок, ул. Мира, д. 14 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.341 | г. Торжок, ул. Мира, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 3.342 | г. Торжок, ул. Мира, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.343 | г. Торжок, ул. Мира, д. 24 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 3.344 | г. Торжок, ул. Мира, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.345 | г. Торжок, ул. Мира, д. 34 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 12 | 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.346 | г. Торжок, ул. Мира, д. 36 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.347 | г. Торжок, ул. Мира, д. 38 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.348 | г. Торжок, ул. Мира, д. 40 |  | 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 3.349 | г. Торжок, ул. Мира, д. 42 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.350 | г. Торжок, ул. Мира, д. 42а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.351 | г. Торжок, ул. Мира, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.352 | г. Торжок, ул. Мира, д. 44 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.353 | г. Торжок, ул. Мира, д. 46 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 12 | 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.354 | г. Торжок, ул. Мира, д. 48 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.355 | г. Торжок, наб. Мобилизационная, д. 1 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.356 | г. Торжок, наб. Мобилизационная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.357 | г. Торжок, наб. Мобилизационная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.358 | г. Торжок, наб. Мобилизационная, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.359 | г. Торжок, наб. Мобилизационная, д. 8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.360 | г. Торжок, наб. Мобилизационная, д. 11 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.361 | г. Торжок, ул. Новая, д. 7а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.362 | г. Торжок, ул. Новая, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.363 | г. Торжок, ул. Новая, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.364 | г. Торжок, наб. Новгородская, д. 1б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.365 | г. Торжок, ул. Огородная, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.366 | г. Торжок, ул. Осташковская, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.367 | г. Торжок, ул. Осташковская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.368 | г. Торжок, ул. Осташковская, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.369 | г. Торжок, ул. Осташковская, д. 31 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.370 | г. Торжок, ул. Осташковская, д. 35 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.371 | г. Торжок, ул. Осташковская, д. 48 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.372 | г. Торжок, ул. Осташковская, д. 50 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.373 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 1 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 3.374 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 3.375 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 3 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.376 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 4 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.377 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.378 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 3.379 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.380 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| 3.381 | г. Торжок, ул. Первомайская, д. 101 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.382 | г. Торжок, ул. Перовского, д. 22 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 3.383 | г. Торжок, пер. Пионерский, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.384 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 3, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.385 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 3.386 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 20 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.387 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.388 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 38 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.389 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 88 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.390 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 112 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.391 | г. Торжок, пер. Пушкина, д. 15 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.392 | г. Торжок, ул. Ржевская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.393 | г. Торжок, ул. Садовая, д. 19 |  |  | 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 3.394 | г. Торжок, пер. Свердлова, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.395 | г. Торжок, пер. Свердлова, д. 21 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.396 | г. Торжок, ул. Свердлова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.397 | г. Торжок, ул. Свердлова, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.398 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 5 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.399 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 3.400 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.401 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 9 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.402 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 17 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.403 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 22 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.404 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 49 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.405 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 92 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 3, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.406 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.407 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 98, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.408 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 98, корп. 2 |  | 14 |  |  |  | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 9, 12, 13 |
| 3.409 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 100 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 3, 12 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 3.410 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 102 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 3.411 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 102а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 3.412 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 104 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 3.413 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 104а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 | 3, 12 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3.414 | г. Торжок, ул. Степана Разина, д. 11 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.415 | г. Торжок, ул. Степана Разина, д. 16 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.416 | г. Торжок, ул. Степана Разина, д. 19 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.417 | г. Торжок, ул. Степана Разина, д. 78 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.418 | г. Торжок, ул. Степана Разина, д. 81 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.419 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.420 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.421 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.422 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.423 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.424 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 7а |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.425 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 8 |  | 2, 3, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.426 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.427 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.428 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.429 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.430 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.431 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 14а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.432 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.433 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 18а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.434 | г. Торжок, ул. Суворова, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.435 | г. Торжок, наб. Тверецкая, д. 22 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.436 | г. Торжок, наб. Тверецкая, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.437 | г. Торжок, наб. Тверецкая, д. 51 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.438 | г. Торжок, наб. Тверецкая, д. 80 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.439 | г. Торжок, ул. Чехова, д. 2д |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 3.440 | г. Торжок, ул. Шевченко, д. 2 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 3.441 | г. Торжок, ул. Энгельса, д. 6 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 3.442 | г. Торжок, ул. Энгельса, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.443 | г. Торжок, ул. Энгельса, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.444 | г. Торжок, ул. Энгельса, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.445 | г. Торжок, ул. Энгельса, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.446 | г. Торжок, ул. Энергетиков, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 3.447 | г. Торжок, ул. Энергетиков, д. 7 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 3.448 | г. Торжок, ул. Энергетиков, д. 8 |  | 14 |  |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 3.449 | г. Торжок, ул. Энергетиков, д. 10 |  | 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 3.450 | г. Торжок, ул. Энергетиков, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| ### 4. ЗАТО Озерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | пгт Озерный, ул. Александрова, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 4, 12 |
| 4.2 | пгт Озерный, ул. Гвардейская, д. 5 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |
| 4.3 | пгт Озерный, ул. Загородная, д. 2 | 9, 12, 13 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.4 | пгт Озерный, ул. Киевская, д. 1 | 9, 12, 13 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| 4.5 | пгт Озерный, ул. Киевская, д. 2а |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.6 | пгт Озерный, ул. Киевская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| 4.7 | пгт Озерный, ул. Киевская, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.8 | пгт Озерный, ул. Киевская, д. 7 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |  |
| 4.9 | пгт Озерный, ул. Киевская, д. 10 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |  |
| 4.10 | пгт Озерный, ул. Киевская, д. 12 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |  |
| 4.11 | пгт Озерный, ул. Киевская, д. 13 |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 8, 12, 13 |  | 3, 5, 12 | 2, 4, 12 |
| 4.12 | пгт Озерный, ул. Киевская, д. 14 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |
| 4.13 | пгт Озерный, ул. Комсомольская, д. 1 | 9, 12, 13 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |  |
| 4.14 | пгт Озерный, ул. Комсомольская, д. 2 | 7, 12, 13 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| 4.15 | пгт Озерный, ул. Комсомольская, д. 6 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.16 | пгт Озерный, ул. Комсомольская, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.17 | пгт Озерный, ул. Ленинградская, д. 14 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.18 | пгт Озерный, ул. Ленинградская, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 4, 12 |
| 4.19 | пгт Озерный, ул. Ленинградская, д. 18 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.20 | пгт Озерный, ул. Ленинградская, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.21 | пгт Озерный, ул. Ленинградская, д. 21 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |
| 4.22 | пгт Озерный, ул. Ленинградская, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.23 | пгт Озерный, ул. Ленинградская, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.24 | пгт Озерный, ул. Ленинградская, д. 24 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 | 10, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |  |
| 4.25 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 1 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| 4.26 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 2 | 6, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |  |
| 4.27 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 3 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |  |
| 4.28 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 4 | 6, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 4.29 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 5а | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.30 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 5б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.31 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 6 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 4.32 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 7 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| 4.33 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 8 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |  |
| 4.34 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 10 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.35 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 14 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 12 | 4, 12 |
| 4.36 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 15 |  | 2, 6, 11, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 12 | 2, 4, 12 |
| 4.37 | пгт Озерный, ул. Московская, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 4, 12 |
| 4.38 | пгт Озерный, пер. Садовый, д. 3 | 6, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 4.39 | пгт Озерный, пер. Садовый, д. 4 | 6, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 12 |  |
| 4.40 | пгт Озерный, ул. Советская, д. 1 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |  |
| 4.41 | пгт Озерный, ул. Советская, д. 2 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.42 | пгт Озерный, ул. Советская, д. 3 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.43 | пгт Озерный, ул. Советская, д. 4 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.44 | пгт Озерный, ул. Советская, д. 5 | 6, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 3, 12 | 2, 12 |
| 4.45 | пгт Озерный, ул. Советская, д. 11 | 9, 12, 13 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| 4.46 | пгт Озерный, ул. Строителей, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 4, 12 |
| 4.47 | пгт Озерный, ул. Строителей, д. 2 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 4, 12 |
| 4.48 | пгт Озерный, ул. Строителей, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.49 | пгт Озерный, ул. Строителей, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 6, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| 4.50 | пгт Озерный, ул. Строителей, д. 5 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.51 | пгт Озерный, ул. Строителей, д. 6 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 11, 12, 13 | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |  |
| 4.52 | пгт Озерный, ул. Строителей, д. 7 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |
| 4.53 | пгт Озерный, ул. Строителей, д. 8 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 4.54 | пгт Озерный, пер. Тверской, д. 3 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 8, 9, 12, 13 |  |
| 4.55 | пгт Озерный, пер. Тверской, д. 4 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |  |
| 4.56 | пгт Озерный, ул. Труда, д. 1 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| 4.57 | пгт Озерный, ул. Труда, д. 2 |  | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |  |
| 4.58 | пгт Озерный, ул. Труда, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 4, 12 |
| 4.59 | пгт Озерный, ул. Труда, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |  |
| 4.60 | пгт Озерный, ул. Труда, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.61 | пгт Озерный, ул. Труда, д. 6 |  | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.62 | пгт Озерный, ул. Труда, д. 8 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 4, 12 |
| 4.63 | пгт Озерный, ул. Труда, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 4.64 | пгт Озерный, ул. Труда, д. 12 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 12 | 4, 12 |
| 4.65 | пгт Озерный, ул. Уварова, д. 3 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |  |
| 4.66 | пгт Озерный, ул. Уварова, д. 4 |  | 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 | 2, 12 |
| 4.67 | пгт Озерный, ул. Уварова, д. 6 |  | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| ### 5. ЗАТО Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 1 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 5.2 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 3 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 5.3 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 4 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 5.4 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 5 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 5.5 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 6 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 5.6 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 8 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 5.7 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 9 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 5.8 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 10 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 5.9 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 15 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 5.10 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 5.11 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 5.12 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 18 |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 5.13 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 20 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 5.14 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 5.15 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 23 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 5.16 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 5.17 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 26 |  | 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 8, 9, 12, 13 | 7, 12, 13 |
| 5.18 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 27 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 | 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 5.19 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 28 |  | 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 8, 9, 12, 13 | 7, 12, 13 |
| 5.20 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 29 |  | 3, 4, 10, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 8, 9, 12, 13 | 7, 12, 13 |
| 5.21 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 30 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 | 4, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 |  | 7, 12, 13 |
| 5.22 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 32 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 | 4, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |  |  |
| 5.23 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 33 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 4, 8, 9, 12, 13 |  |  | 7, 12, 13 |
| 5.24 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  | 8, 9, 12, 13 |
| 5.25 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 8, 9, 12, 13 |  |
| 5.26 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 35а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 3, 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 5.27 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 5.28 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 37 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 3, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 5.29 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 38 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 5.30 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 39 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 5.31 | пос. Солнечный, ул. Новая, д. 40 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| ### 6. Кашинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | г. Кашин, ул. 1 Мая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.2 | г. Кашин, ул. 25 Октября, д. 4б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.3 | г. Кашин, ул. 25 Октября, д. 4в |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.4 | г. Кашин, ул. 25 Октября, д. 8 |  | 14 |  | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 6.5 | г. Кашин, ул. 25 Октября, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 6.6 | г. Кашин, ул. 25 Октября, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 6.7 | г. Кашин, пл. Александры Петровой, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.8 | г. Кашин, пл. Александры Петровой, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 6.9 | г. Кашин, пл. Александры Петровой, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.10 | г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д. 8 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 6.11 | г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д. 10 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 6.12 | г. Кашин, ул. Безымянная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 6.13 | г. Кашин, ул. Вонжинская, д. 13а |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 6.14 | г. Кашин, ул. Вонжинская, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 6.15 | г. Кашин, ул. Гражданская, д. 1 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.16 | г. Кашин, ул. Гражданская, д. 15 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.17 | г. Кашин, ул. Гражданская, д. 23а |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.18 | г. Кашин, наб. Демьяна Кузова, д. 15а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.19 | г. Кашин, ул. Детская, д. 12/19 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 6.20 | г. Кашин, ул. Детская, д. 16 |  | 14 | 2, 12 |  |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.21 | г. Кашин, пл. Единения, д. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 6.22 | г. Кашин, пл. Единения, д. 6 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.23 | г. Кашин, ул. Железнодорожная, д. 8/37 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 8, 12, 13 |
| 6.24 | г. Кашин, ул. Железнодорожная, д. 18а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 6.25 | г. Кашин, ул. Железнодорожная, д. 18б |  | 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 6.26 | г. Кашин, ул. Железнодорожная, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.27 | г. Кашин, ул. Железнодорожная, д. 21/22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 6.28 | г. Кашин, ул. Заводская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.29 | г. Кашин, ул. Заводская, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.30 | г. Кашин, ул. Заводская, д. 7 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 6.31 | г. Кашин, ул. Заводская, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 6.32 | г. Кашин, ул. Заводская, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 6.33 | г. Кашин, ул. Заводская, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 6.34 | г. Кашин, ул. Ивана Тургенева, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.35 | г. Кашин, ул. Ивана Тургенева, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.36 | г. Кашин, ул. Ивана Тургенева, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.37 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.38 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова, д. 13/18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 6.39 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова, д. 14 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 6.40 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова, д. 15/17 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.41 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.42 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 6.43 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова, д. 20 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 6.44 | г. Кашин, ул. Ины Константиновой, д. 6а |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 6.45 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 9 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 6.46 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.47 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 14/13 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.48 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 15/6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 6.49 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.50 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 21а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.51 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 26/20 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 9, 12, 13 |
| 6.52 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 29/26 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.53 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 32 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.54 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 33 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.55 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 38а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.56 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 39 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.57 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 41 | 6, 12, 13 | 4, 12, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 6.58 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 43 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.59 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 47 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.60 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 48 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.61 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 49/1 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.62 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 50 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.63 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 54 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.64 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 58/1 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.65 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 59 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 6.66 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 61 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.67 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 61а |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.68 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 63 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.69 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 63а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.70 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 67/4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 6.71 | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 71 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.72 | г. Кашин, ул. Кашинская, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 6.73 | г. Кашин, ул. Кашинская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.74 | г. Кашин, ул. Кашинская, д. 19/10 |  | 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 6, 12 | 7, 12, 13 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 5, 12 |
| 6.75 | г. Кашин, ул. Кашинская, д. 36а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.76 | г. Кашин, ул. Кашинская, д. 36б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.77 | г. Кашин, проезд Ключевой, д. 8/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.78 | г. Кашин, ул. Комсомольская, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.79 | г. Кашин, ул. Комсомольская, д. 9 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.80 | г. Кашин, ул. Комсомольская, д. 10 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.81 | г. Кашин, ул. Комсомольская, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.82 | г. Кашин, ул. Комсомольская, д. 31а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.83 | г. Кашин, ул. Комсомольская, д. 40/31б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.84 | г. Кашин, ул. Комсомольская, д. 54/12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 8, 12, 13 |
| 6.85 | г. Кашин, проезд Конный, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.86 | г. Кашин, пер. Кооперативный, д. 6а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.87 | г. Кашин, ул. Красная, д. 8 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 6.88 | г. Кашин, ул. Красная, д. 9 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.89 | г. Кашин, ул. Красноармейская, д. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 6.90 | г. Кашин, ул. Красноармейская, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 6.91 | г. Кашин, ул. Красноармейская, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 6.92 | г. Кашин, ул. Краснознаменская, д. 15 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 6.93 | г. Кашин, ул. Крестьянская, д. 1 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.94 | г. Кашин, ул. Крестьянская, д. 7/5 |  | 2, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.95 | г. Кашин, ул. Крестьянская, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.96 | г. Кашин, ул. Крестьянская, д. 22/21 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.97 | г. Кашин, наб. Курортная, д. 1 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.98 | г. Кашин, наб. Курортная, д. 13 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.99 | г. Кашин, наб. Курортная, д. 18 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.100 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.101 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.102 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 4/14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 6.103 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 5 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 6.104 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 5а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.105 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 8/11 | 6, 12, 13 | 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 7, 11, 12, 13 |
| 6.106 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.107 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.108 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.109 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 18а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.110 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 20 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.111 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 21/3 |  | 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.112 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.113 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 27/2 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 11, 12, 13 |
| 6.114 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 28 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.115 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 28а/10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.116 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 6.117 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 31 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 6.118 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 33 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 6.119 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 33а |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.120 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 6.121 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 35а |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 6.122 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 36 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 6.123 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 38а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.124 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 40/34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.125 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 44 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.126 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 48 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.127 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 49а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.128 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 49б | 8, 10, 12, 13 | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.129 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 50/9 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 6.130 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 52а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.131 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 54а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.132 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 58 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.133 | г. Кашин, ул. Ленина, д. 60 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 6.134 | г. Кашин, ул. Льва Толстого, д. 2 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.135 | г. Кашин, тер. Льнозавода, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.136 | г. Кашин, тер. Льнозавода, д. 4 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.137 | г. Кашин, ул. Мирная, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.138 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 1а |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 6.139 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 5 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 6.140 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 6.141 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 6а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.142 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 8/3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.143 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 12/19 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.144 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 17а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.145 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.146 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 26 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.147 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 27 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.148 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 34 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 8, 9, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.149 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина, д. 36 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.150 | г. Кашин, ул. Московская, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.151 | г. Кашин, ул. Московская, д. 1б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.152 | г. Кашин, ул. Московская, д. 4а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.153 | г. Кашин, ул. Московская, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 6.154 | г. Кашин, ул. Московская, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.155 | г. Кашин, ул. Московская, д. 20/4 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.156 | г. Кашин, ул. Московская, д. 21/4 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.157 | г. Кашин, ул. Московская, д. 25 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.158 | г. Кашин, ул. Московская, д. 33а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.159 | г. Кашин, ул. Московская, д. 48 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.160 | г. Кашин, ул. Николая Гоголя, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.161 | г. Кашин, ул. Николая Гоголя, д. 2а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.162 | г. Кашин, ул. Николая Гоголя, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.163 | г. Кашин, ул. Николая Гоголя, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.164 | г. Кашин, ул. Николая Гоголя, д. 30 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.165 | г. Кашин, ул. Николая Гоголя, д. 34 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.166 | г. Кашин, ул. Нины Барсуковой, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.167 | г. Кашин, ул. Обновленный Труд, д. 6 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.168 | г. Кашин, ул. Обновленный Труд, д. 9 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.169 | г. Кашин, ул. Песочная, д. 4 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.170 | г. Кашин, ул. Песочная, д. 8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.171 | г. Кашин, ул. Песочная, д. 11/6 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.172 | г. Кашин, ул. Песочная, д. 14/8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.173 | г. Кашин, ул. Песочная, д. 16/7 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.174 | г. Кашин, ул. Песочная, д. 16а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.175 | г. Кашин, пл. Пролетарская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.176 | г. Кашин, пл. Пролетарская, д. 13 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 6.177 | г. Кашин, ул. Профинтерна, д. 3 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.178 | г. Кашин, ул. Профинтерна, д. 5 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.179 | г. Кашин, ул. Профинтерна, д. 6а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.180 | г. Кашин, ул. Профинтерна, д. 7 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.181 | г. Кашин, ул. Профинтерна, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.182 | г. Кашин, ул. Профинтерна, д. 8а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.183 | г. Кашин, ул. Профинтерна, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.184 | г. Кашин, ул. Профинтерна, д. 10а |  | 2, 12, 14 | 4, 8, 10, 12, 13 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 6.185 | г. Кашин, ул. Профсоюзов, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.186 | г. Кашин, ул. Профсоюзов, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.187 | г. Кашин, ул. Профсоюзов, д. 8 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.188 | г. Кашин, наб. Пушкинская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.189 | г. Кашин, наб. Пушкинская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.190 | г. Кашин, наб. Пушкинская, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.191 | г. Кашин, наб. Пушкинская, д. 9 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.192 | г. Кашин, наб. Пушкинская, д. 11/2 |  | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 6.193 | г. Кашин, наб. Пушкинская, д. 18/1 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.194 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок, д. 1 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.195 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок, д. 18 | 6, 12, 13 | 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.196 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок, д. 21 | 6, 12, 13 | 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.197 | г. Кашин, ул. Республиканская, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 6.198 | г. Кашин, ул. Республиканская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 6.199 | г. Кашин, ул. Республиканская, д. 5 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 6.200 | г. Кашин, ул. Республиканская, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.201 | г. Кашин, ул. Республиканская, д. 13а |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 6.202 | г. Кашин, ул. Рудинская, д. 21 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.203 | г. Кашин, ул. Рудинская, д. 23 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.204 | г. Кашин, ул. Рудинская, д. 25/15 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 6.205 | г. Кашин, ул. Сад Тургенева, д. 5/5 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.206 | г. Кашин, ул. Свободы, д. 2/14 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 6.207 | г. Кашин, ул. Свободы, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.208 | г. Кашин, ул. Северная, д. 6/18 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.209 | г. Кашин, ул. Советская, д. 1/8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.210 | г. Кашин, ул. Советская, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 6.211 | г. Кашин, ул. Советская, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 6.212 | г. Кашин, ул. Советская, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 6.213 | г. Кашин, ул. Социалистическая, д. 2 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 6.214 | г. Кашин, ул. Социалистическая, д. 11/2 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.215 | г. Кашин, ул. Социалистическая, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.216 | г. Кашин, ул. Социалистическая, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 6.217 | г. Кашин, ул. Станция Кашин, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.218 | г. Кашин, ул. Станция Кашин, д. 8 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 6.219 | г. Кашин, ул. Строителей, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.220 | г. Кашин, ул. Строителей, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.221 | г. Кашин, наб. Судейская, д. 1а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.222 | г. Кашин, наб. Судейская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.223 | г. Кашин, наб. Судейская, д. 3 - 12а |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 6.224 | г. Кашин, ул. Судейская, д. 1а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.225 | г. Кашин, наб. Тургеневская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.226 | г. Кашин, наб. Тургеневская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.227 | г. Кашин, наб. Тургеневская, д. 12 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.228 | г. Кашин, наб. Тургеневская, д. 17 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.229 | г. Кашин, наб. Тургеневская, д. 18 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.230 | г. Кашин, наб. Тургеневская, д. 22 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 6.231 | г. Кашин, ул. Чистопрудная, д. 10/11 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.232 | г. Кашин, ул. Чистопрудная, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.233 | г. Кашин, ул. Чистопрудная, д. 25/21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 6.234 | г. Кашин, ул. Чистопрудная, д. 28 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 6.235 | г. Кашин, ул. Чистопрудная, д. 29 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 6.236 | г. Кашин, ул. Чистопрудная, д. 33б |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 6.237 | г. Кашин, ул. Чистопрудная, д. 36 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 8, 12, 13 |
| 6.238 | г. Кашин, ул. Чистопрудная, д. 38 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.239 | г. Кашин, ул. Чистопрудная, д. 42/45 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.240 | г. Кашин, наб. Южная, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.241 | г. Кашин, наб. Южная, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 6.242 | г. Кашин, ул. Южная, д. 10а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.243 | г. Кашин, ул. Ярославская, д. 10а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.244 | д. Верхняя Троица, ул. Мира, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 11, 12, 13 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.245 | д. Верхняя Троица, ул. Мира, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.246 | д. Верхняя Троица, ул. Мира, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 11, 12, 13 | 3, 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.247 | д. Верхняя Троица, ул. Мира, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 11, 12, 13 | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 6.248 | д. Верхняя Троица, ул. Мира, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.249 | д. Верхняя Троица, ул. Мира, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 6.250 | д. Верхняя Троица, ул. Мира, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 6.251 | д. Верхняя Троица, ул. Молодежная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 | 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 10, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.252 | д. Верхняя Троица, ул. Молодежная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.253 | д. Верхняя Троица, ул. Молодежная, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 6.254 | д. Верхняя Троица, ул. Молодежная, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 11, 12, 13 | 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.255 | д. Верхняя Троица, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.256 | д. Верхняя Троица, ул. Советская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.257 | д. Верхняя Троица, ул. Советская, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.258 | д. Верхняя Троица, ул. Советская, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.259 | д. Давыдово, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.260 | д. Давыдово, д. 6а |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 6.261 | д. Зобнино, д. 74 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.262 | д. Поповка, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.263 | д. Пустынька, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.264 | д. Пустынька, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.265 | д. Слободка, д. 48 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.266 | д. Тетьково, д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.267 | д. Тетьково, д. 37 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.268 | д. Тетьково, д. 39 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 6.269 | д. Тетьково, д. 60 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 6.270 | д. Тетьково, д. 61 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 6.271 | д. Тетьково, д. 62 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 6.272 | д. Тетьково, д. 63 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.273 | д. Тетьково, д. 64 |  | 2, 4, 11, 12, 13, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.274 | д. Тетьково, д. 66 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.275 | д. Тетьково, д. 67 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 11, 12, 13 |  | 5, 12 |
| 6.276 | д. Тетьково, д. 68 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 6.277 | д. Тетьково, д. 70 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.278 | д. Тетьково, д. 72 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.279 | д. Тетьково, д. 73 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.280 | д. Тетьково, д. 74 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.281 | д. Тетьково, д. 75 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.282 | д. Тетьково, д. 76 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.283 | д. Тетьково, д. 77 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.284 | д. Тетьково, д. 78 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |
| 6.285 | д. Тетьково, д. 79 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 6.286 | д. Тетьково, д. 80 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 6.287 | пос. Стулово, ул. Центральная, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.288 | пос. Стулово, ул. Центральная, д. 14 |  | 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 6.289 | пос. Стулово, ул. Центральная, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 6.290 | пос. Стулово, ул. Центральная, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.291 | пос. Стулово, ул. Центральная, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.292 | пос. Стулово, ул. Центральная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 6.293 | пос. Стулово, ул. Центральная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.294 | пос. Стулово, ул. Центральная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 6.295 | пос. Стулово, ул. Центральная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 6.296 | с. Уницы, ул. Комсомольская, д. 81 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.297 | с. Уницы, ул. Комсомольская, д. 83 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 6.298 | с. Уницы, ул. Солнечная, д. 82 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| ### 7. Нелидовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | г. Нелидово, ул. Больничная, д. 3 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |
| 7.2 | г. Нелидово, ул. Горького, д. 3 | 8, 12, 13 | 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 7.3 | г. Нелидово, ул. Горького, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.4 | г. Нелидово, ул. Горького, д. 9 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 7.5 | г. Нелидово, ул. Горького, д. 10 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.6 | г. Нелидово, ул. Горького, д. 11 | 2, 6, 12, 13 | 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.7 | г. Нелидово, ул. Горького, д. 12 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.8 | г. Нелидово, ул. Горького, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 7.9 | г. Нелидово, ул. Дзержинского, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.10 | г. Нелидово, ул. Дзержинского, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 7.11 | г. Нелидово, ул. Казанская, д. 1/21 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.12 | г. Нелидово, ул. Казанская, д. 3/24 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 12, 13 |
| 7.13 | г. Нелидово, ул. Казанская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 7, 8, 12, 13 |
| 7.14 | г. Нелидово, ул. Казанская, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.15 | г. Нелидово, ул. Казанская, д. 10 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.16 | г. Нелидово, ул. Казанская, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 10, 12 |
| 7.17 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 7, 8, 12, 13 |
| 7.18 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 8 |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 7.19 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 8, 12, 13 |
| 7.20 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 10 |  | 14 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 8, 12, 13 |
| 7.21 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.22 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.23 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.24 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 17/6 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 12, 13 |
| 7.25 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.26 | г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 20 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 7.27 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.28 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.29 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 7.30 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.31 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 10 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 7, 9, 12, 13 |
| 7.32 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 11 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 8, 12, 13 |
| 7.33 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 7, 12, 13 |
| 7.34 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 13 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  |  |
| 7.35 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 15 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 7, 12, 13 |
| 7.36 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.37 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 21 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.38 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 25 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.39 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 31 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.40 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.41 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 37 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.42 | г. Нелидово, ул. Кирова, д. 39 |  | 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 8, 12, 13 |
| 7.43 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 7.44 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 10 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 7.45 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 10а |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 7.46 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 14 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 7, 12, 13 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.47 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 16 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 8, 12, 13 |
| 7.48 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 18 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 8, 12, 13 |
| 7.49 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 26 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  |
| 7.50 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 31а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.51 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 31б |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 8, 12, 13 |
| 7.52 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 38 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.53 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 12, 13 |
| 7.54 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 40 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.55 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 1/10 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.56 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 7.57 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 8, 12, 13 |
| 7.58 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 12, 13 |
| 7.59 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 5 |  | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 7.60 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.61 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 7/15 |  | 2, 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 12, 13 |
| 7.62 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.63 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 9/18 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 7, 8, 12, 13 |
| 7.64 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 10/11 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 12, 13 |
| 7.65 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 7.66 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 13/1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.67 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 15/4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.68 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 17 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.69 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 17а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 7.70 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 19 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 7.71 | г. Нелидово, пр-т Ленина, д. 23/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.72 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.73 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.74 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 3 |  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 12 |
| 7.75 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 4 | 6, 8, 12, 13 | 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 7.76 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 5 | 7, 8, 12, 13 | 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.77 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 6а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.78 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.79 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.80 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.81 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 11 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 7.82 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 11/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 7.83 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 13 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 7.84 | г. Нелидово, ул. Лесная, д. 15 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 7.85 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 17/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.86 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.87 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.88 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 10, 12 |
| 7.89 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 21а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 10, 12 |
| 7.90 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 8, 12, 13 |
| 7.91 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 24 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.92 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 25 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.93 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 26/1 | 7, 12, 13 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.94 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 28 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.95 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 29 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 7.96 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 30 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 8, 12, 13 |  | 2, 12 |  |
| 7.97 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 32 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.98 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 34/41 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.99 | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 36/44 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 7.100 | г. Нелидово, пер. Мира, д. 3 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.101 | г. Нелидово, пер. Мира, д. 3А |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.102 | г. Нелидово, ул. Мира, д. 1 | 6, 12, 13 | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.103 | г. Нелидово, ул. Мира, д. 1а |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |
| 7.104 | г. Нелидово, ул. Мира, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 7, 10, 12, 13 |
| 7.105 | г. Нелидово, ул. Мира, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 7.106 | г. Нелидово, ул. Мира, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.107 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.108 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 3 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.109 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 6 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.110 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.111 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 9/12 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 7.112 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 10 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.113 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.114 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 14/13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.115 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 15 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.116 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 16 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 8, 12, 13 |
| 7.117 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 12, 13 |
| 7.118 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 19/29 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.119 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 10, 12 |
| 7.120 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.121 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 22/27 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.122 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 24 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 7.123 | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 26 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 9, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 | 8, 10, 12 | 4, 12 |  |
| 7.124 | г. Нелидово, ул. Невского, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.125 | г. Нелидово, ул. Невского, д. 33 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 11, 12, 13 | 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |
| 7.126 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 10, 12 |
| 7.127 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.128 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 5 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 9, 12, 13 |
| 7.129 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 7 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 5, 10, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.130 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 11 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |
| 7.131 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 13 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 | 8, 10, 12, 13 |
| 7.132 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 15 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 | 8, 10, 12 |  | 2, 12 |
| 7.133 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.134 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 19 |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 7, 12, 13 |
| 7.135 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.136 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 21а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 8, 9, 10, 12 |  |  |
| 7.137 | г. Нелидово, ул. Панфилова, д. 23 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 9, 10, 12, 13 |
| 7.138 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.139 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 3 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.140 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 4 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.141 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.142 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 7.143 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 7 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.144 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.145 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 9 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.146 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.147 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 11 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.148 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 12 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |  |
| 7.149 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 13 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.150 | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.151 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 1 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.152 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 2/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.153 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 4 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 7.154 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.155 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 7.156 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 10/1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 7.157 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 7.158 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 21/4 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 7.159 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 44 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  |
| 7.160 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 48, строение 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 7.161 | г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 48, строение 2 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.162 | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 7/10 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 7.163 | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 8а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.164 | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 9 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 7.165 | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 11 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 7.166 | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 7.167 | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 15 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 7.168 | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 18 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.169 | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 20 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 7.170 | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 22 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 7.171 | г. Нелидово, ул. Победы, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 10, 12, 13 |
| 7.172 | г. Нелидово, ул. Победы, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.173 | г. Нелидово, ул. Победы, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.174 | г. Нелидово, ул. Победы, д. 6 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.175 | г. Нелидово, ул. Победы, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 7.176 | г. Нелидово, ул. Победы, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 7.177 | г. Нелидово, ул. Правды, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.178 | г. Нелидово, ул. Правды, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.179 | г. Нелидово, ул. Правды, д. 4/17 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 7.180 | г. Нелидово, ул. Правды, д. 5а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.181 | г. Нелидово, ул. Правды, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 7.182 | г. Нелидово, ул. Правды, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.183 | г. Нелидово, ул. Правды, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.184 | г. Нелидово, ул. Правды, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.185 | г. Нелидово, ул. Правды, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.186 | г. Нелидово, ул. Пушкина, д. 2 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 7, 8, 10, 12, 13 |
| 7.187 | г. Нелидово, ул. Пятницкая, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.188 | г. Нелидово, ул. Пятницкая, д. 9 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.189 | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.190 | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 7.191 | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 7.192 | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 14 |  | 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.193 | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.194 | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.195 | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.196 | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 23 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 7.197 | г. Нелидово, ш. Северное, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.198 | г. Нелидово, ул. Советская, д. 6/1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.199 | г. Нелидово, ул. Советская, д. 20 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.200 | г. Нелидово, ул. Советская, д. 23 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 7.201 | г. Нелидово, ул. Советская, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.202 | г. Нелидово, ул. Советская, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 7.203 | г. Нелидово, ул. Советская, д. 26/2 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 7.204 | г. Нелидово, ул. Советская, д. 28/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 10, 12, 13 |
| 7.205 | г. Нелидово, ул. Советская, д. 30 |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 7.206 | г. Нелидово, ул. Советская, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.207 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 3 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.208 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.209 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 8/23 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.210 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 14/10 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 8, 12, 13 |  | 2, 12 |  |
| 7.211 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 15 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 7.212 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 16 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 7, 12, 13 |
| 7.213 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 17 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 7, 8, 12, 13 |
| 7.214 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 18 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 7.215 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 19 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 7, 8, 12, 13 |
| 7.216 | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 21/12 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 7.217 | г. Нелидово, ул. Урицкого, д. 6 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 8, 9, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.218 | г. Нелидово, ул. Урицкого, д. 8 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 7.219 | г. Нелидово, ул. Урицкого, д. 9 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 7.220 | г. Нелидово, ул. Урицкого, д. 10 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.221 | г. Нелидово, ул. Фрунзе, д. 6 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.222 | г. Нелидово, ул. Чайковского, д. 6 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 7.223 | г. Нелидово, ул. Чайковского, д. 8 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.224 | г. Нелидово, ул. Шахтерская, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.225 | г. Нелидово, ул. Шахтерская, д. 6а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 7.226 | г. Нелидово, ул. Шахтерская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 8, 10, 12, 13 |
| 7.227 | г. Нелидово, ул. Шахтерская, д. 9/12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.228 | г. Нелидово, ул. Шахтерская, д. 12 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.229 | г. Нелидово, ул. Шахтерская, д. 14 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.230 | г. Нелидово, ул. Широкая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.231 | г. Нелидово, ул. Широкая, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.232 | г. Нелидово, ул. Широкая, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.233 | г. Нелидово, ул. Широкая, д. 4 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 7.234 | г. Нелидово, ул. Широкая, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.235 | г. Нелидово, ул. Широкая, д. 6 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.236 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 3 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.237 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 4 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.238 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 5 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.239 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.240 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.241 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 8 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.242 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.243 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.244 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 14/12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.245 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.246 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.247 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 18 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.248 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.249 | г. Нелидово, ул. Шменкеля, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.250 | д. Монино, ул. Смоленская, д. 16 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 7.251 | д. Монино, ул. Смоленская, д. 18 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 7.252 | д. Монино, ул. Смоленская, д. 20 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 7.253 | д. Монино, ул. Смоленская, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 12, 13 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 7.254 | д. Монино, ул. Смоленская, д. 5А |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 7.255 | д. Старое Кутьево, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 7.256 | пос. Загородный, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.257 | пос. Земцы, ул. Матросова, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.258 | пос. Земцы, ул. Матросова, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.259 | пос. Земцы, ул. Строительная, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 12 |  | 2, 4, 5, 12 |  |
| 7.260 | пос. Земцы, ул. Строительная, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 12 |  | 2, 4, 5, 12 |  |
| 7.261 | пос. Земцы, ул. Строительная, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 6, 10, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 7.262 | пос. Земцы, ул. Строительная, д. 42 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 7.263 | пос. Межа, ул. Ленина, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.264 | пос. Межа, ул. Ленина, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.265 | пос. Межа, ул. Ленина, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.266 | пос. Межа, ул. Ленина, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |
| 7.267 | пос. Межа, ул. Ленина, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 6, 11, 12, 13 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |
| 7.268 | пос. Южный, ул. Космонавтов, д. 1 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 7.269 | пос. Южный, ул. Космонавтов, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 10, 12 |  | 6, 7, 8, 12, 13 |
| 7.270 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 7.271 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 11 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.272 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 13 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 10, 12 |
| 7.273 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  |
| 7.274 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 7.275 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 23 |  | 14 |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 7.276 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 25 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 7.277 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 29 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 7.278 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 31 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12,13 |
| 7.279 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 7, 8, 12, 13 | 10, 12 |  | 2, 12 |
| 7.280 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 7 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 8, 12, 13 |
| 7.281 | пос. Южный, ул. Маресьева, д. 9 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 7.282 | пос. Южный, ул. Моторная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 10, 12 |
| 7.283 | пос. Южный, ул. Пионерская, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 7.284 | пос. Южный, ул. Спортивная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 |  |
| 7.285 | пос. Южный, ул. Спортивная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 |  |
| 7.286 | пос. Южный, ул. Фестивальная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 | 7, 12, 13 |  |
| ### 8. Осташковский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | г. Осташков, ул. 109 км, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.2 | г. Осташков, ул. 112 км, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.3 | г. Осташков, ул. 112 км, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.4 | г. Осташков, ул. 112 км, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.5 | г. Осташков, пер. 1-й Путейский, д. 19 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 8.6 | г. Осташков, пер. 1-й Путейский, д. 21 |  | 4, 12, 14 |  |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 8.7 | г. Осташков, пер. 1-й Путейский, д. 23 | 2, 12 | 14 |  | 2, 12 |  |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 8, 12, 13 |
| 8.8 | г. Осташков, пер. 1-й Путейский, д. 24 |  | 7, 12, 13, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.9 | г. Осташков, пер. 1-й Путейский, д. 26 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.10 | г. Осташков, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.11 | г. Осташков, пер. Адрианова, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 8.12 | г. Осташков, пер. Адрианова, д. 12 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.13 | г. Осташков, пер. Адрианова, д. 14 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.14 | г. Осташков, пер. Адрианова, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 8.15 | г. Осташков, пер. Адрианова, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.16 | г. Осташков, пер. Боинский, д. 2 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 8.17 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 27 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 8.18 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 42 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.19 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 42а | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.20 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 43 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.21 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 87 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 8.22 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 90 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 8.23 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 173 | 2, 12 | 10, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 8.24 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 175 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 10, 12, 13 |
| 8.25 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 177 |  | 4, 8, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 8.26 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 177а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.27 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 179 |  | 14 |  |  |  | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 6, 12 |  |  | 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.28 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 179а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.29 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 187 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.30 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 211 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.31 | г. Осташков, пер. Восточный, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 8.32 | г. Осташков, пр-т Гвардейский, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.33 | г. Осташков, пр-т Гвардейский, д. 13 | 2, 12 | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.34 | г. Осташков, ул. Загородная, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  | 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 5, 12 |
| 8.35 | г. Осташков, ул. Загородная, д. 12а |  | 2, 12, 14 | 4, 7, 8, 10, 12, 13 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.36 | г. Осташков, ул. Загородная, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.37 | г. Осташков, ул. Загородная, д. 18 |  | 14 |  |  |  | 6, 12 | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 |
| 8.38 | г. Осташков, ул. Загородная, д. 24а | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.39 | г. Осташков, ул. Загородная, д. 26а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.40 | г. Осташков, ул. Загородная, д. 26б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 10, 12 |
| 8.41 | г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.42 | г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 1а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.43 | г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 8.44 | г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 3б |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 10, 12, 13 |
| 8.45 | г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 8.46 | г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 9а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.47 | г. Осташков, ул. Кузнечная, д. 35 | 2, 12 | 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 8.48 | г. Осташков, ул. Кузнечная, д. 51 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 8.49 | г. Осташков, пр-т Ленинский, д. 2а |  |  |  | 14 | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |
| 8.50 | г. Осташков, пр-т Ленинский, д. 54 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 8.51 | г. Осташков, пр-т Ленинский, д. 56 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.52 | г. Осташков, проезд Линейный, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.53 | г. Осташков, проезд Линейный, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.54 | г. Осташков, проезд Линейный, д. 5 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 8.55 | г. Осташков, проезд Линейный, д. 6 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 8.56 | г. Осташков, проезд Линейный, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.57 | г. Осташков, пер. Литвиненко, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.58 | г. Осташков, пер. Литвиненко, д. 28а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.59 | г. Осташков, пер. Литвиненко, д. 28б | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.60 | г. Осташков, ул. Локомотивная, д. 15 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.61 | г. Осташков, пер. Луначарского, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.62 | г. Осташков, пер. Льва Толстого, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.63 | г. Осташков, пер. Льва Толстого, д. 1б |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.64 | г. Осташков, ул. Магницкого, д. 85а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.65 | г. Осташков, ул. Максима Горького, д. 29 |  | 9, 12, 13, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 8.66 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 1 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 7, 12, 13 |
| 8.67 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 8.68 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 8.69 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 8.70 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 8.71 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 8.72 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 8.73 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 8.74 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 11 |  | 2, 7, 9, 12, 13, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 8.75 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 8.76 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 8.77 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 8.78 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 16 | 7, 8, 9, 12, 13 | 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 10, 12 |
| 8.79 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 8.80 | г. Осташков, нп Микрорайон, д. 18 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.81 | г. Осташков, ул. Мира, д. 2, корп. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 8.82 | г. Осташков, ул. Мира, д. 2, корп. 2 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 8.83 | г. Осташков, ул. Мира, д. 2, корп. 3 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 8.84 | г. Осташков, ул. Мира, д. 2, корп. 4 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 8.85 | г. Осташков, ул. Мира, д. 2, корп. 5 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 8.86 | г. Осташков, ул. Мира, д. 2, корп. 6 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 8.87 | г. Осташков, ул. Мира, д. 2, корп. 7 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 8.88 | г. Осташков, проезд Новый, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 8.89 | г. Осташков, проезд Новый, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 8.90 | г. Осташков, проезд Новый, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.91 | г. Осташков, проезд Новый, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.92 | г. Осташков, ул. Озерная, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 8.93 | г. Осташков, ул. Озерная, д. 7а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 8.94 | г. Осташков, ул. Озерная, д. 15б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.95 | г. Осташков, пер. Осташковский, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 8.96 | г. Осташков, ул. Островского, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.97 | г. Осташков, ул. Печатникова, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.98 | г. Осташков, ул. Печатникова, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.99 | г. Осташков, ул. Рабочая, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 8.100 | г. Осташков, ул. Рабочая, д. 36 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 12, 13 |
| 8.101 | г. Осташков, ул. Рабочая, д. 38/40 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.102 | г. Осташков, ул. Рабочая, д. 42/45 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 8.103 | г. Осташков, ул. Рабочая, д. 50 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.104 | г. Осташков, городок Рабочий, д. 48 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 8.105 | г. Осташков, ул. Рудинская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.106 | г. Осташков, ул. Рудинская, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 8.107 | г. Осташков, ул. Рудинская, д. 9 |  | 10, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| 8.108 | г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.109 | г. Осташков, ул. Рудинская, д. 19 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.110 | г. Осташков, ул. Рудинская, д. 34 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 8.111 | г. Осташков, ул. Рябочкина, д. 38а |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 8.112 | г. Осташков, ул. Рябочкина, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 8.113 | г. Осташков, ул. Садовая, д. 12 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 10, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.114 | г. Осташков, ул. Садовая, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 8.115 | г. Осташков, пер. Советский, д. 2/4 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 8.116 | г. Осташков, пер. Спорта, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8.117 | г. Осташков, пер. Спорта, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.118 | г. Осташков, ул. Строителей, д. 3 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.119 | г. Осташков, ул. Строителей, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.120 | г. Осташков, ул. Строителей, д. 7 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 8.121 | г. Осташков, ул. Строителей, д. 8А, стр. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 8.122 | г. Осташков, ул. Строителей, д. 8А, стр. 2 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 8.123 | г. Осташков, ул. Строителей, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.124 | г. Осташков, ул. Строителей, д. 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 8.125 | г. Осташков, ул. Тарасова, д. 54 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 8.126 | г. Осташков, ул. Тарасова, д. 54/1 |  | 14 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 8.127 | г. Осташков, ул. Тарасова, д. 54/2 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |  |
| 8.128 | г. Осташков, ул. Тарасова, д. 54/3 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |  |
| 8.129 | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 56 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 8.130 | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 66 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.131 | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 66а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.132 | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 127 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.133 | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 131 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  | 2, 4, 5, 12 |
| 8.134 | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 131а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 8.135 | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 135 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.136 | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 147 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.137 | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 148 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 8.138 | г. Осташков, ул. Урожайная, д. 1/3 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 8.139 | г. Осташков, ул. Урожайная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 | 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 9, 12, 13 |
| 8.140 | г. Осташков, ул. Урожайная, д. 4 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 7, 9, 12, 13 |
| 8.141 | г. Осташков, ул. Урожайная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 9, 12, 13 |
| 8.142 | г. Осташков, ул. Шевчука, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 10, 12, 13 |
| 8.143 | г. Осташков, ул. Шевчука, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 8.144 | г. Осташков, ул. Шевчука, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 6, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13 |
| 8.145 | г. Осташков, ул. Шевчука, д. 7 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 7, 12, 13 |
| 8.146 | г. Осташков, ул. Шевчука, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 8.147 | д. Жданово, тер. Микрорайон, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 8.148 | д. Жданово, тер. Микрорайон, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 8.149 | д. Жданово, тер. Микрорайон, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 8.150 | д. Зехново, ул. Новая, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.151 | д. Новые Ельцы, д. 26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 8.152 | д. Новые Ельцы, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 8.153 | д. Рогожа, ул. Тельмана, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.154 | д. Рогожа, ул. Тельмана, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.155 | д. Свапуще, ул. Лесная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.156 | с. Святое, ул. Первомайская, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.157 | пос. Сиговка, ул. Заречная, д. 14/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.158 | пос. Сиговка, ул. Заречная, д. 16/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.159 | пос. Сиговка, ул. Заречная, д. 18/3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.160 | пос. Сиговка, ул. Мира, д. 13/4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.161 | пос. Сиговка, ул. Молодежная, д. 12/14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.162 | пос. Сиговка, ул. Молодежная, д. 14/16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.163 | пос. Сиговка, ул. Молодежная, д. 16/18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.164 | пос. Сиговка, ул. Школьная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 8.165 | пос. Сиговка, ул. Школьная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.166 | нп т/б Сокол, д. 17 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.167 | нп т/б Сокол, д. 18 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.168 | нп т/б Сокол, д. 19 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.169 | нп т/б Сокол, д. 20 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 8.170 | нп т/б Сокол, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 8.171 | д. Хитино, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 8.172 | д. Хитино, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 8.173 | д. Хитино, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 8.174 | д. Хитино, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 8.175 | пос. Южный, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 8.176 | пос. Южный, ул. Советская, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.177 | пос. Южный, ул. Центральная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 8.178 | пос. Южный, ш. Пеновское, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| ### 9. Удомельский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 2/1 |  | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 3, 12 |
| 9.2 | г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.3 | г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.4 | г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 7 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.5 | г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 7а |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 12, 13 | 6, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.6 | г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 7б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 9.7 | г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 9 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.8 | г. Удомля, пер. Автодорожный, д. 1, корп. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.9 | г. Удомля, пер. Автодорожный, д. 1, корп. 2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.10 | г. Удомля, пер. Автодорожный, д. 1, корп. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.11 | г. Удомля, пер. Автодорожный, д. 3а |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.12 | г. Удомля, ул. Александрова, д. 8 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 9.13 | г. Удомля, ул. Александрова, д. 9 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.14 | г. Удомля, ул. Александрова, д. 10 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 9.15 | г. Удомля, ул. Александрова, д. 12 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 9.16 | г. Удомля, ул. Венецианова, д. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.17 | г. Удомля, ул. Венецианова, д. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.18 | г. Удомля, ул. Венецианова, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.19 | г. Удомля, ул. Венецианова, д. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.20 | г. Удомля, ул. Венецианова, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.21 | г. Удомля, ул. Венецианова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.22 | г. Удомля, ул. Венецианова, д. 7а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.23 | г. Удомля, ул. Венецианова, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.24 | г. Удомля, ул. Весенняя, д. 1, блок. 1 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |
| 9.25 | г. Удомля, ул. Весенняя, д. 1, корп. 2 |  | 14 |  |  |  |  |  | 1, 12 |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.26 | г. Удомля, ул. Весенняя, д. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.27 | г. Удомля, ул. Володарского, д. 45 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.28 | г. Удомля, ул. Вышневолоцкое шоссе, д. 3 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 9.29 | г. Удомля, ул. Вышневолоцкое шоссе, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.30 | г. Удомля, ул. Вышневолоцкое шоссе, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 9.31 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.32 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.33 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.34 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.35 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 8, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.36 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.37 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.38 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 23а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.39 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 7, 12, 13 | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 4, 5, 12 |
| 9.40 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 25а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 9.41 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 27 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 9.42 | г. Удомля, ул. Карла Маркса, д. 28 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 9.43 | г. Удомля, ул. Космонавтов, д. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.44 | г. Удомля, ул. Космонавтов, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 9.45 | г. Удомля, ул. Космонавтов, д. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.46 | г. Удомля, ул. Космонавтов, д. 5а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.47 | г. Удомля, ул. Космонавтов, д. 7 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.48 | г. Удомля, ул. Космонавтов, д. 7а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.49 | г. Удомля, ул. Космонавтов, д. 9 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 6, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.50 | г. Удомля, ул. Космонавтов, д. 9а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.51 | г. Удомля, ул. Космонавтов, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.52 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.53 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 3а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.54 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.55 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.56 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 6 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.57 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 6а |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 9.58 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 8 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.59 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.60 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 10а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.61 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 10б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.62 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 11 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.63 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 11а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.64 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.65 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 13 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.66 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 14 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.67 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 22 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 9.68 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.69 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 24а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.70 | г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 26 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.71 | г. Удомля, ул. Левитана, д. 1а |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.72 | г. Удомля, ул. Левитана, д. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.73 | г. Удомля, ул. Левитана, д. 3а |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.74 | г. Удомля, ул. Левитана, д. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.75 | г. Удомля, ул. Левитана, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.76 | г. Удомля, ул. Левитана, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.77 | г. Удомля, ул. Луговая, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.78 | г. Удомля, ул. Луговая, д. 2а |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 9.79 | г. Удомля, ул. Мичурина, д. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.80 | г. Удомля, ул. МЮДа, д. 12 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.81 | г. Удомля, ул. МЮДа, д. 12б |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.82 | г. Удомля, ул. Новая, д. 10а, корп. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.83 | г. Удомля, ул. Новая, д. 10а, корп. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.84 | г. Удомля, ул. Новая, д. 10а, корп. 3 |  | 14 |  |  |  |  |  | 1, 12 |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.85 | г. Удомля, ул. Новая, д. 10а, корп. 4 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 9.86 | г. Удомля, ул. Новая, д. 10а, корп. 5 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 9.87 | г. Удомля, ул. Октябрьская, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 9.88 | г. Удомля, ул. Октябрьская, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.89 | г. Удомля, ул. Октябрьская, д. 21 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 9.90 | г. Удомля, ул. Октябрьская, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.91 | г. Удомля, ул. Октябрьская, д. 23а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 9.92 | г. Удомля, ул. Октябрьская, д. 25 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 9.93 | г. Удомля, ул. Парковая, д. 30а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.94 | г. Удомля, ул. Попова, д. 17 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.95 | г. Удомля, ул. Попова, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.96 | г. Удомля, ул. Попова, д. 18/1 |  | 14 | 2, 12 |  | 1, 12 | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.97 | г. Удомля, ул. Попова, д. 19 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 9.98 | г. Удомля, ул. Попова, д. 19, корп. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.99 | г. Удомля, ул. Попова, д. 20 | 2, 12 | 1, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.100 | г. Удомля, ул. Попова, д. 21 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.101 | г. Удомля, ул. Попова, д. 23 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.102 | г. Удомля, ул. Попова, д. 24 | 2, 12 | 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.103 | г. Удомля, ул. Попова, д. 24, блок 2 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.104 | г. Удомля, ул. Попова, д. 26 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 1, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.105 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 2 |  | 14 | 1, 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.106 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 2/2 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 1, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.107 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 2а | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.108 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.109 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 4 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.110 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 4а |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.111 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.112 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.113 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 6 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.114 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 6а |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 9.115 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.116 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 7а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.117 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 8 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.118 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 10 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.119 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 10а | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.120 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 11а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.121 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 11б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 9.122 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 11в |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 9.123 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 11г |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.124 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 11д |  | 14 |  |  |  |  |  | 1, 12 |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.125 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 12 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.126 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 14 | 2, 12 | 1, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.127 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 20 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 9.128 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 22 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 9.129 | г. Удомля, пр-т Энергетиков, д. 24 |  | 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.130 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 2/8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.131 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.132 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 4а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.133 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 6/1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.134 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 6/2 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.135 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 6/3 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.136 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.137 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.138 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 10а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.139 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 12 | 2, 12 | 1, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.140 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.141 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.142 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.143 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 22 |  | 14 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.144 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 22а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 9.145 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 24 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 9.146 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 24а |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.147 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 26 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 9.148 | г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 28 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.149 | д. Выскодня, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 9.150 | д. Выскодня, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 9.151 | д. Выскодня, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 9.152 | д. Дерягино, д. 46 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 9.153 | д. Дерягино, д. 47 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 9.154 | д. Дерягино, д. 48 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 9.155 | д. Ивановское, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 9.156 | д. Ивановское, д. 45 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 9.157 | д. Порожки, д. 67 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.158 | д. Порожки, д. 68 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 9.159 | д. Ряд, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 9.160 | д. Ряд, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 7, 10, 12, 13 |
| 9.161 | д. Ряд, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 7, 10, 12, 13 |
| 9.162 | д. Ряд, д. 14 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 8, 12, 13 |
| 9.163 | д. Ряд, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 9.164 | д. Ряд, д. 16 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 7, 12, 13 |
| 9.165 | д. Ряд, д. 17 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 9.166 | д. Ряд, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 12, 13 |  | 2, 7, 9, 12, 13 | 4, 12 | 5, 10, 12 |
| 9.167 | д. Ряд, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 9.168 | д. Ряд, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| ### 10. Андреапольский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 7 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.2 | г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.3 | г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31а |  | 14 |  | 4, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 10.4 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.5 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.6 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.7 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.8 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.9 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.10 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.11 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.12 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.13 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.14 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.15 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.16 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.17 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.18 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.19 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.20 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.21 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.22 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.23 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 7, 9, 10, 12, 13 | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.24 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.25 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.26 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.27 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.28 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.29 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.30 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.31 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.32 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.33 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.34 | г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.35 | г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 5 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 10.36 | г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.37 | г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.38 | г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 9 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.39 | г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 15 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.40 | г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.41 | г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 19 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.42 | г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 19а |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.43 | г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 21 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.44 | г. Андреаполь, пл. Гвардейская, д. 1 |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 10.45 | г. Андреаполь, пл. Гвардейская, д. 2 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.46 | г. Андреаполь, пл. Гвардейская, д. 3 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.47 | г. Андреаполь, пл. Гвардейская, д. 5 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 10.48 | г. Андреаполь, пл. Гвардейская, д. 6 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.49 | г. Андреаполь, пл. Гвардейская, д. 7 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.50 | г. Андреаполь, пл. Гвардейская, д. 8 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.51 | г. Андреаполь, пл. Гвардейская, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 10, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 10.52 | г. Андреаполь, пл. Гвардейская, д. 10 |  | 4, 12, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 10.53 | г. Андреаполь, ул. Карла Маркса, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.54 | г. Андреаполь, ул. Карла Маркса, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 10.55 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 1 |  | 14 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 10.56 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 10.57 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 3, корп. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 6, 12 | 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 10.58 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 3, корп. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 6, 12 | 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 10.59 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 10.60 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 14 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.61 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 15 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.62 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 17 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 10, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 10.63 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 17а |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.64 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 17б |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 10.65 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 18 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 10, 12 |
| 10.66 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 10, 12 |
| 10.67 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 19а |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 10.68 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 19б |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 10.69 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 21 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 10.70 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 21а |  | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.71 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 22 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.72 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 23 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.73 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 24 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.74 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 30 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 10.75 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 31 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 10.76 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 32 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 10.77 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 34 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 10.78 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 35 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 10.79 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 36 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 10.80 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 37 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 10.81 | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 39 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 10.82 | г. Андреаполь, ул. Ломоносова, д. 1, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 10.83 | г. Андреаполь, ул. Ломоносова, д. 1, корп. 2 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 10.84 | г. Андреаполь, ул. Ломоносова, д. 1, корп. 3 |  | 14 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 10.85 | г. Андреаполь, ул. Ломоносова, д. 1, корп. 4 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 10.86 | г. Андреаполь, ул. М. Складская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 10.87 | г. Андреаполь, ул. М. Складская, д. 6 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 10.88 | г. Андреаполь, ул. М. Складская, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.89 | г. Андреаполь, ул. М. Складская, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 10.90 | г. Андреаполь, ул. Новгородская, д. 12 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 10.91 | г. Андреаполь, ул. Новгородская, д. 14 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 10.92 | г. Андреаполь, ул. Новгородская, д. 14а |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.93 | г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 56 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.94 | г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 58 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.95 | г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 59 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.96 | г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 60 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.97 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.98 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 5а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.99 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 6 |  | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.100 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 8 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 10.101 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 9 |  | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.102 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 10 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.103 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 10а |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.104 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 12 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.105 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 13 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.106 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 14 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.107 | г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 18 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.108 | г. Андреаполь, ул. Советская, д. 35 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.109 | г. Андреаполь, ул. Советская, д. 51 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.110 | г. Андреаполь, ул. Советская, д. 53 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.111 | г. Андреаполь, ул. Советская, д. 55 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.112 | г. Андреаполь, ул. Советская, д. 59 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.113 | г. Андреаполь, ул. Советская, д. 61 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.114 | г. Андреаполь, ул. Советская, д. 65а |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 10.115 | г. Андреаполь, ул. Советская, д. 67а |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 10.116 | г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.117 | г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 8 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.118 | г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 11 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.119 | г. Андреаполь, ул. Энергетиков, д. 33 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 10.120 | пос. Костюшино, ул. Лесная, д. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 10.121 | пос. Костюшино, ул. Лесная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 7, 8, 10, 12, 13 | 4, 6, 12 | 2, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 10.122 | д. Чистая речка, д. 27 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |  |
| 10.123 | д. Чистая речка, д. 28 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 10.124 | д. Чистая речка, д. 29 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| ### 11. Бежецкий муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | г. Бежецк, проезд Больничный, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.2 | г. Бежецк, проезд Больничный, д. 6а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.3 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 1 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.4 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.5 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.6 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 11 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.7 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 12 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.8 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 13/29 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.9 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 15/36 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.10 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 17/19 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 11.11 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 20 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.12 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 21 |  | 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 11.13 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 22 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.14 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 25/37 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.15 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 26 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.16 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 33 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.17 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 42 |  | 14 | 2, 4, 5, 6, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 11.18 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 44 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.19 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 49 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 11.20 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 53 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.21 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 54 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.22 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 57 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 11.23 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 59/27 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.24 | г. Бежецк, ул. Большая Штабская, д. 58/8 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 11.25 | г. Бежецк, ул. Большая Штабская, д. 67/7 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.26 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.27 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 7/9/25 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.28 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.29 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 11/30 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.30 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 13 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.31 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 26/35 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.32 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 31 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.33 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 39/20 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.34 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 62/18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.35 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 64 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 11.36 | г. Бежецк, ул. Введенская, д. 70 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.37 | г. Бежецк, пер. Воздвиженский, д. 32 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.38 | г. Бежецк, пер. Воздвиженский, д. 34 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.39 | г. Бежецк, пл. Вокзальная, д. 4 |  | 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 11.40 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 1 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.41 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.42 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 6/19 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.43 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 7 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.44 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.45 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 9а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.46 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 11 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.47 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 13 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.48 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 19 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.49 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 20 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.50 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 22 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 11.51 | г. Бежецк, проезд Восточный, д. 26 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.52 | г. Бежецк, ул. Заводская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.53 | г. Бежецк, ул. Заводская, д. 4 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 11.54 | г. Бежецк, ул. Заводская, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.55 | г. Бежецк, ул. Заводская, д. 6а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.56 | г. Бежецк, ул. Заводская, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.57 | г. Бежецк, пер. имени В.В. Андреева, д. 38/40 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.58 | г. Бежецк, пл. имени Константина Чернышова, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.59 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 1а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.60 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 2/19 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.61 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 7 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.62 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 28/31 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.63 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 36 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 11.64 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 41 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.65 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 42 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.66 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 53 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.67 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 64 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.68 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 69 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.69 | г. Бежецк, ул. имени Михаила Чудова, д. 69А |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 11.70 | г. Бежецк, ул. Инженерная, д. 1 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 11.71 | г. Бежецк, ул. Инженерная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.72 | г. Бежецк, ул. Инженерная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.73 | г. Бежецк, ул. Инженерная, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.74 | г. Бежецк, ул. Инженерная, д. 11/8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.75 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 8/10/5 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 11.76 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 12 - 14 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 11.77 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 23 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 11.78 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 29/32 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 11.79 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 31 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.80 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 38/2 |  | 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 11.81 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 104 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.82 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 125 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.83 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 125а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.84 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 127 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.85 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 129 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.86 | г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 137 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.87 | г. Бежецк, пос. Кирпичный, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.88 | г. Бежецк, ул. Клубная, д. 1 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.89 | г. Бежецк, ул. Клубная, д. 3/1 |  | 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 11.90 | г. Бежецк, ул. Клубная, д. 4/12 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.91 | г. Бежецк, ул. Клубная, д. 4/3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.92 | г. Бежецк, ул. Клубная, д. 5/14 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 11.93 | г. Бежецк, ул. Клубная, д. 7/3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.94 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.95 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 9 |  | 2, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.96 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 18/9 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.97 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 19 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.98 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 22 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 11.99 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 25 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.100 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 28 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 11.101 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 33 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.102 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 34 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.103 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 35/11 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 11.104 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 36А |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 11.105 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 37/12 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.106 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 45 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 11.107 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 59 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.108 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 77 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 11.109 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 1а |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.110 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 7 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.111 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 11 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.112 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 14 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.113 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 23 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 11.114 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 25 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 11.115 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 41 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.116 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 45 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.117 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 62 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.118 | г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 64 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.119 | г. Бежецк, ул. Локомотивная, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.120 | г. Бежецк, ул. Локомотивная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.121 | г. Бежецк, ул. Локомотивная, д. 33 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.122 | г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 1/3 | 6, 12, 13 | 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.123 | г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 4 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.124 | г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.125 | г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.126 | г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 20 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.127 | г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 36 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.128 | г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 41/31 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.129 | г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 51 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.130 | г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 53 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 11.131 | г. Бежецк, ул. Машиностроительная, д. 2б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.132 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 11.133 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 6 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.134 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 11.135 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.136 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 11.137 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 13 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.138 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 14 |  | 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 11, 12, 13 |
| 11.139 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 16 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 11, 12, 13 |
| 11.140 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.141 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.142 | г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 11, 12, 13 | 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 12 | 5, 12 |
| 11.143 | г. Бежецк, ул. Мира, д. 2/50 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 11.144 | г. Бежецк, ул. Молодежная, д. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.145 | г. Бежецк, ул. Молодежная, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.146 | г. Бежецк, ул. Молодежная, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.147 | г. Бежецк, ул. Молодежная, д. 6 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.148 | г. Бежецк, ул. Молодежная, д. 7 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.149 | г. Бежецк, ул. Молодежная, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.150 | г. Бежецк, ул. Молодежная, д. 9 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.151 | г. Бежецк, ул. Молодежная, д. 11 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.152 | г. Бежецк, пер. Молодежный, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.153 | г. Бежецк, пер. Молодежный, д. 16 |  |  |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 6, 8, 10, 11, 13 |
| 11.154 | г. Бежецк, пер. Молодежный, д. 18 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.155 | г. Бежецк, пер. Молодежный, д. 32 |  | 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 4, 6, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 11.156 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 2/7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.157 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.158 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 4 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 11.159 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 5 |  | 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.160 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 6 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.161 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 7 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.162 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 9 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.163 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.164 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 12/40 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 11, 12, 13 |
| 11.165 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.166 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 11, 12, 13 |
| 11.167 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 15 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 11, 12, 13 |
| 11.168 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 16 |  | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 11.169 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 19/42 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 11.170 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 20/46 |  | 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 11.171 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 21 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 11, 12, 13 |
| 11.172 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 22 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.173 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 11.174 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.175 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 26 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.176 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 27 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 11, 12, 13 |
| 11.177 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 27а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.178 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 27б |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.179 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 11.180 | г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 62 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.181 | г. Бежецк, ул. Новая, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 11.182 | г. Бежецк, ул. Новая, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.183 | г. Бежецк, ул. Новая, д. 50 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 10, 12, 13 |
| 11.184 | г. Бежецк, ул. Новая, д. 52 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.185 | г. Бежецк, ул. Новая, д. 59 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 11.186 | г. Бежецк, ул. Новая, д. 66 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.187 | г. Бежецк, ул. Новая, д. 68 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.188 | г. Бежецк, пер. Октябрьский, д. 19 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 11.189 | г. Бежецк, ул. Остречинская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.190 | г. Бежецк, ул. Остречинская, д. 5/7 | 10, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 11.191 | г. Бежецк, ул. Остречинская, д. 7 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 12, 13 | 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.192 | г. Бежецк, ул. Остречинская, д. 55 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.193 | г. Бежецк, пер. Остречинский, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 11, 12, 13 |
| 11.194 | г. Бежецк, пер. Остречинский, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.195 | г. Бежецк, пер. Остречинский, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.196 | г. Бежецк, пер. Остречинский, д. 17 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 11.197 | г. Бежецк, пер. Остречинский, д. 28/3а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.198 | г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 31 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 11, 12, 13 |
| 11.199 | г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 33/18 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 11, 12, 13 |
| 11.200 | г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 36 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 11.201 | г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 38 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.202 | г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 44 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 11.203 | г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 44а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.204 | г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 52 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.205 | г. Бежецк, ул. Песочная, д. 1/4 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 11.206 | г. Бежецк, ул. Песочная, д. 2/3 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 11.207 | г. Бежецк, ул. Песочная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.208 | г. Бежецк, ул. Песочная, д. 4 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 11.209 | г. Бежецк, ул. Песочная, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.210 | г. Бежецк, ул. Пионерская, д. 36 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 11.211 | г. Бежецк, пл. Победы, д. 43 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.212 | г. Бежецк, пл. Победы, д. 48 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.213 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 1/13 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 11.214 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.215 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.216 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 6а |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.217 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 16/12 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.218 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 19 - 21 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.219 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 28/18 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.220 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 35 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.221 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 56 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.222 | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 58 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.223 | г. Бежецк, пер. Пушкинский, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.224 | г. Бежецк, пер. Пушкинский, д. 13 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.225 | г. Бежецк, пер. Пушкинский, д. 19 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 11.226 | г. Бежецк, пер. Пушкинский, д. 27 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.227 | г. Бежецк, ул. Рабочая, д. 5 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 11.228 | г. Бежецк, ул. Рабочая, д. 8 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 11.229 | г. Бежецк, ул. Рабочая, д. 10/5 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 11.230 | г. Бежецк, ул. Рабочая, д. 11/6 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |
| 11.231 | г. Бежецк, ул. Рабочий Городок, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.232 | г. Бежецк, ул. Рабочий Городок, д. 7 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 11.233 | г. Бежецк, ул. Радищева, д. 5/35 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.234 | г. Бежецк, ул. Радищева, д. 29 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.235 | г. Бежецк, ул. Радищева, д. 31 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 11.236 | г. Бежецк, пер. Революционный, д. 10 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.237 | г. Бежецк, ул. Рыбинская, д. 12 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.238 | г. Бежецк, ул. Рыбинская, д. 20/7 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.239 | г. Бежецк, ул. Рыбинская, д. 29/28 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.240 | г. Бежецк, ул. Рыбинская, д. 30 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.241 | г. Бежецк, ул. Рыбинская, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.242 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.243 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 2а |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.244 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 5 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 11.245 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 6 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 11.246 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 11, 12, 13 |
| 11.247 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 8а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.248 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 11.249 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 11 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 11, 12, 13 |
| 11.250 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 12 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.251 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 13 |  | 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.252 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 16/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 11.253 | г. Бежецк, наб. Рядового Николаева, д. 17 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.254 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 1/79 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.255 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.256 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 4/82 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.257 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 7/76 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.258 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 13 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 11.259 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 17/59 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.260 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 20 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.261 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 21/36 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.262 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 21а |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.263 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 23 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.264 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 24 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.265 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 24а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.266 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 25 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 11.267 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 27 |  | 14 | 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.268 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 28 |  | 14 | 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 |
| 11.269 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 28а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.270 | г. Бежецк, ул. Садовая, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 11.271 | г. Бежецк, пос. Северный, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 11, 12, 13 |
| 11.272 | г. Бежецк, пос. Северный, д. 2 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.273 | г. Бежецк, пер. Советский, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.274 | г. Бежецк, пер. Советский, д. 26 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.275 | г. Бежецк, ул. Спасская, д. 5/19 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.276 | г. Бежецк, ул. Спасская, д. 7/28 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 11.277 | г. Бежецк, ул. Спасская, д. 8/26 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.278 | г. Бежецк, ул. Спасская, д. 21/28 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.279 | г. Бежецк, ул. Спасская, д. 33/25 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.280 | г. Бежецк, ул. Спасская, д. 35/18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.281 | г. Бежецк, ул. Спасская, д. 44 |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.282 | г. Бежецк, ул. Старослободская, д. 11 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.283 | г. Бежецк, ул. Строительная, д. 7 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 11.284 | г. Бежецк, ул. Строительная, д. 9 |  | 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.285 | г. Бежецк, ул. Тверская, д. 15/66 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.286 | г. Бежецк, ул. Тверская, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 11.287 | г. Бежецк, ул. Тверская, д. 24 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.288 | г. Бежецк, ул. Тверская, д. 25 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.289 | г. Бежецк, ул. Тверская, д. 26 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 11.290 | г. Бежецк, ул. Тверская, д. 37а |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 11.291 | г. Бежецк, ул. Тверская, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.292 | г. Бежецк, ул. Транспортная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.293 | г. Бежецк, ул. Транспортная, д. 2а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.294 | г. Бежецк, ул. Транспортная, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.295 | г. Бежецк, пер. Чернышевского, д. 18/62 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.296 | г. Бежецк, пер. Чернышевского, д. 29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.297 | г. Бежецк, пер. Чернышевского, д. 34 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.298 | г. Бежецк, пер. Чернышевского, д. 44 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.299 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.300 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 4 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.301 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 4а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.302 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.303 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 6 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.304 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.305 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 8 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.306 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.307 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 13 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.308 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 15 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 11.309 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 17 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 11.310 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 17а |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 11.311 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.312 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 51а |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.313 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 51б |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 11.314 | г. Бежецк, ул. Чехова, д. 70 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.315 | г. Бежецк, ул. Шишкова, д. 15/18 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.316 | г. Бежецк, ул. Шишкова, д. 18 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.317 | г. Бежецк, ул. Шишкова, д. 39 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.318 | г. Бежецк, ул. Шишкова, д. 42 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.319 | г. Бежецк, ул. Шишкова, д. 46/8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.320 | г. Бежецк, ул. Шишкова, д. 52 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.321 | г. Бежецк, ул. Шишкова, д. 54 |  | 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 11.322 | г. Бежецк, ул. Шишкова, д. 56/24 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.323 | г. Бежецк, ул. Школьная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.324 | г. Бежецк, ул. Школьная, д. 27 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 11.325 | г. Бежецк, пер. Штабской 7-й, д. 35 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.326 | г. Бежецк, ул. Энергетическая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.327 | г. Бежецк, ул. Энергетическая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.328 | г. Бежецк, ул. Энергетическая, д. 3 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.329 | г. Бежецк, пер. Южный, д. 4 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.330 | г. Бежецк, пер. Южный, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.331 | г. Бежецк, пер. Южный, д. 10 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 11.332 | д. Ивановское, ул. 1-я, д. 39а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.333 | д. Ивановское, ул. 2-я, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.334 | д. Ивановское, ул. 2-я, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.335 | д. Ивановское, ул. 2-я, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.336 | д. Пестиха, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.337 | д. Пестиха, д. 1а |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 11.338 | д. Пестиха, д. 2 |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.339 | д. Пестиха, д. 3 |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.340 | д. Пестиха, д. 4 |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.341 | д. Пестиха, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.342 | д. Пестиха, д. 6 |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.343 | д. Борок Сулежский, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.344 | д. Борок Сулежский, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 11.345 | д. Борок Сулежский, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 11.346 | д. Борок Сулежский, д. 17 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.347 | д. Борок Сулежский, д. 32 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 11.348 | с. Градницы, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.349 | с. Градницы, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.350 | с. Градницы, д. 31 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.351 | д. Морозово, д. 82 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.352 | д. Морозово, д. 84 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.353 | д. Городищи, ул. Центральная, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.354 | д. Подобино, ул. Центральная, д. 2 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.355 | д. Подобино, ул. Центральная, д. 3 |  | 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.356 | д. Подобино, ул. Центральная, д. 4 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.357 | д. Подобино, ул. Центральная, д. 5 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.358 | д. Подобино, ул. Южная, д. 2 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.359 | д. Подобино, ул. Южная, д. 6 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.360 | д. Подобино, ул. Южная, д. 8 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.361 | д. Ругатино, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.362 | д. Ругатино, д. 3 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.363 | д. Ульянова Гора, д. 38 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.364 | с. Теблеши, ул. Поповка, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.365 | д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 8 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.366 | с. Моркины Горы, ул. Бежецкая, д. 1 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.367 | с. Моркины Горы, ул. Бежецкая, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.368 | с. Моркины Горы, ул. Бежецкая, д. 15 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.369 | д. Плотники, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.370 | д. Плотники, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.371 | д. Боркино, д. 29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.372 | п. Дорохово, д. 1 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 11.373 | п. Дорохово, д. 4 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 11.374 | п. Дорохово, д. 5 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 11.375 | п. Дорохово, д. 6 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 11.376 | п. Дорохово, д. 7 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 11.377 | п. Дорохово, д. 8 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 11.378 | п. Дорохово, д. 10 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 11.379 | п. Дорохово, д. 11 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |
| 11.380 | п. Дорохово, д. 12 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |
| 11.381 | п. Дорохово, д. 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |
| 11.382 | д. Збуново, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.383 | д. Филиппково, ул. Новая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.384 | д. Филиппково, ул. Новая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.385 | д. Филиппково, ул. Новая, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 11.386 | д. Селезенево, д. 1 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 11.387 | д. Селезенево, д. 2 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 11.388 | д. Селезенево, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |
| ### 12. Бельский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | г. Белый, пер. Аптечный, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 12.2 | г. Белый, пер. Детский, д. 10 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 8, 10, 12, 13 |
| 12.3 | г. Белый, ул. Загородная, д. 5 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 12.4 | г. Белый, ул. Загородная, д. 7 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 12.5 | г. Белый, пл. Карла Маркса, д. 1 | 2, 12 | 4, 6, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 10, 12 | 2, 12 |  |  |
| 12.6 | г. Белый, пл. Карла Маркса, д. 2 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 8, 10, 12, 13 |
| 12.7 | г. Белый, ул. Карла Маркса, д. 1а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 7, 12, 13 |
| 12.8 | г. Белый, ул. Карла Маркса, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 10, 12 |
| 12.9 | г. Белый, ул. Карла Маркса, д. 3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 12.10 | г. Белый, ул. Карла Маркса, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 12.11 | г. Белый, ул. Кирова, д. 1 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 3, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 12.12 | г. Белый, ул. Кирова, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 12.13 | г. Белый, ул. Кирова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 12.14 | г. Белый, ул. Кирова, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 12.15 | г. Белый, ул. Кирова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 12.16 | г. Белый, ул. Кирова, д. 8 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 3, 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 12.17 | г. Белый, ул. Кирова, д. 21 |  | 14 | 2, 4, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 12.18 | г. Белый, ул. Кирова, д. 44 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 12.19 | г. Белый, ул. Кирова, д. 49 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 12.20 | г. Белый, ул. Кирова, д. 49а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 11, 12, 13 | 5, 12 | 10, 12 | 2, 4, 12 |  |
| 12.21 | г. Белый, ул. Ленина, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 12.22 | г. Белый, ул. Ленина, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 10, 12 |
| 12.23 | г. Белый, ул. Ленина, д. 12 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 3, 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 8, 10, 12, 13 |
| 12.24 | г. Белый, ул. Ленина, д. 31 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 12.25 | г. Белый, ул. Ленина, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 10, 12, 13 |
| 12.26 | г. Белый, ул. Ленина, д. 35 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 12.27 | г. Белый, ул. Ленина, д. 36 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 8, 10, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |
| 12.28 | г. Белый, ул. Ленина, д. 38 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 12.29 | г. Белый, ул. Ленина, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 10, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 12.30 | г. Белый, ул. Ленина, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  |
| 12.31 | г. Белый, ул. Ленина, д. 41 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 10, 12 |
| 12.32 | г. Белый, ул. Ленина, д. 42 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 |
| 12.33 | г. Белый, ул. Ленина, д. 43 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 10, 12, 13 |
| 12.34 | г. Белый, ул. Ленина, д. 44 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 3, 5, 7, 12, 13 |  | 4, 12 |  |
| 12.35 | г. Белый, ул. Ленина, д. 45 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 10, 12 |
| 12.36 | г. Белый, ул. Ленина, д. 47 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 12.37 | г. Белый, ул. Ленина, д. 49 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 12.38 | г. Белый, ул. Ленина, д. 50 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 12.39 | г. Белый, пер. Ленинский, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 12.40 | г. Белый, пер. Ленинский, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 12.41 | г. Белый, ул. Льнозаводская, д. 29 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 12.42 | г. Белый, ул. Льнозаводская, д. 33 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 12.43 | г. Белый, ул. Льнозаводская, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 12.44 | г. Белый, ул. Набережная, д. 1 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 8, 10, 12, 13 |
| 12.45 | г. Белый, ул. Октябрьская, д. 3 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 8, 10, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |
| 12.46 | г. Белый, ул. Октябрьская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 12.47 | г. Белый, ул. Октябрьская, д. 93 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 10, 12, 13 | 2, 6, 11, 12, 13 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 12.48 | г. Белый, ул. Смирнова, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 12.49 | г. Белый, ул. Строителей, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 12.50 | г. Белый, ул. Строителей, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 8, 10, 12, 13 |
| 12.51 | г. Белый, ул. Строителей, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 8, 10, 12, 13 |
| 12.52 | г. Белый, ул. Строителей, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 8, 10, 12, 13 |  |
| 12.53 | г. Белый, ул. Строителей, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 12.54 | г. Белый, ул. Строителей, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 10, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 12.55 | г. Белый, ул. Трофимова, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 10, 12 |
| 12.56 | г. Белый, ул. Трофимова, д. 54 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |
| 12.57 | г. Белый, ул. Ярославская, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |
| ### 13. Бологовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 13.1. городское поселение город Бологое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | г. Бологое, ул. 1 Мая, д. 4 | 2, 12 | 14 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.2 | г. Бологое, ул. 1-я Социалистическая, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.3 | г. Бологое, ул. 2-я Революции, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.4 | г. Бологое, ул. 2-я Социалистическая, д. 21 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.5 | г. Бологое, ул. 2-я Социалистическая, д. 25 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.6 | г. Бологое, ул. Армейская, д. 52 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.7 | г. Бологое, ул. Армейская, д. 53 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.8 | г. Бологое, пер. Больничный, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.9 | г. Бологое, ул. Больничный городок, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.10 | г. Бологое, ул. Больничный городок, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.11 | г. Бологое, ул. Ветка Холодильника, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.12 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.13 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 6 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.14 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 8 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.15 | г. Бологое, ул. Главная, д. 1 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.16 | г. Бологое, ул. Главная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.17 | г. Бологое, ул. Главная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.18 | г. Бологое, ул. Главная, д. 4 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.20 | г. Бологое, ул. Главная, д. 6 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.21 | г. Бологое, ул. Главная, д. 8 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.22 | г. Бологое, ул. Горская, д. 98 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.23 | г. Бологое, ул. Горская, д. 98б |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.24 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 11а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.25 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.26 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 12а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.27 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.28 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 15а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.29 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 18 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.30 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.31 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.32 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 33 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.33 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 43 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 12 |
| 13.1.34 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.35 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 2 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.36 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.37 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.38 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 6 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 13.1.39 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 8 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 13.1.40 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 9 | 4, 12 | 6, 12, 13, 14 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 13.1.41 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.42 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.43 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.44 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 12, 13 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.45 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 38 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.46 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.47 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 39а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.48 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 43 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  | 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 5, 7, 12, 13 |
| 13.1.49 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 43а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.50 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 44 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.51 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 45 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.52 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 46 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.53 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 47 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.54 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 48/2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.55 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.56 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 2 |  | 2, 4, 8, 12, 13, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.57 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.58 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.59 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 4а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.60 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.61 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.62 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 5б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.63 | г. Бологое, ул. Елагина, д. 24 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.64 | г. Бологое, ул. Елагина, д. 26 | 7, 9, 12, 13 | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.65 | г. Бологое, ул. Заводская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.66 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 1 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.67 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.68 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.69 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.70 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 5 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.71 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 6 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.72 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.73 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.74 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.75 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.76 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.77 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.78 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.79 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 15 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.80 | г. Бологое, ул. Замостинская, д. 11 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.81 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.82 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.83 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 12 |
| 13.1.84 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 4 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.85 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 4а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 13.1.86 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 4Б |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 13.1.87 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 5 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.88 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 6 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.89 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 11, 12, 13 | 2, 4, 5, 6, 12 |
| 13.1.90 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 8 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.91 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 9 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.92 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.93 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.94 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 13.1.95 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.96 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.97 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 15 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.98 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 16 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.99 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.100 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 18 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.101 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 19 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.102 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 21 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.103 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 22 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.104 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 23 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.105 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.106 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 25 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.107 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 1 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.108 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.109 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 1, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.110 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 5 |  | 2, 12, 14 |  |  |  |  |  | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 5, 6, 12 |
| 13.1.111 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 7 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 13.1.112 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 9 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 13.1.113 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 17 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 13.1.114 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 19 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 13.1.115 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 21 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 13.1.116 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 21а |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 13.1.117 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 23 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 13.1.118 | г. Бологое, ул. Змейка, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.119 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.120 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.121 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.122 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 15 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.123 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.124 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.125 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.126 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.127 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 48 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.128 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 53 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.129 | г. Бологое, ул. Кирпичная, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.130 | г. Бологое, ул. Кирпичная, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.131 | г. Бологое, ул. Кооперативная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.132 | г. Бологое, ул. Красногвардейская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.133 | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.134 | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 43а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.135 | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 44 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.136 | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 45 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.137 | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 46 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.138 | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 47 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.139 | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 48 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.140 | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 49 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.141 | г. Бологое, пер. Кузнечный, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.142 | г. Бологое, пл. Ленина, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.143 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.144 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 2а |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.145 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 4а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.146 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 6а |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.147 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 8а |  | 2, 6, 12, 13, 14 | 4, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.148 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 10 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.149 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 12 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.150 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.151 | г. Бологое, ул. Линейная, д. 10 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.152 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 3 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.153 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.154 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 6 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.155 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 8 |  | 14 | 4, 6, 7, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 13.1.156 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 10 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.157 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 12 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.158 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 21 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.159 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.160 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 28 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.161 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 31а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 12 |
| 13.1.162 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 33 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.163 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 33а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.164 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 35 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.165 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 38 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.166 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 43 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.167 | г. Бологое, ул. Маяковского, д. 23 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.168 | г. Бологое, ул. Маяковского, д. 25 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.169 | г. Бологое, ул. Мира, д. 181 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.170 | г. Бологое, ул. Мира, д. 183 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.171 | г. Бологое, ул. Мира, д. 185 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.172 | г. Бологое, ул. Мира, д. 187 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.173 | г. Бологое, ул. Мира, д. 189 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.174 | г. Бологое, ул. Мира, д. 191 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.175 | г. Бологое, ул. Мира, д. 195 |  | 3, 10, 12, 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| 13.1.176 | г. Бологое, ул. Мира, д. 197 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.177 | г. Бологое, ул. Надежды, д. 3 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.178 | г. Бологое, ул. Надежды, д. 27 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.179 | г. Бологое, ул. Народная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.180 | г. Бологое, ул. Народная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.181 | г. Бологое, ул. Народная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.182 | г. Бологое, ул. Народная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.183 | г. Бологое, ул. Народная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.184 | г. Бологое, ул. Народная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.185 | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 50 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.186 | г. Бологое, ул. Народная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.187 | г. Бологое, ул. Народная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 13.1.188 | г. Бологое, ул. Народная, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.189 | г. Бологое, ул. Народная, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.190 | г. Бологое, ул. Народная, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.191 | г. Бологое, ул. Некрасова, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.192 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 13.1.193 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.194 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.195 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.196 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 9 | 2, 12 | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.197 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.198 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.199 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.200 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.201 | г. Бологое, ул. Олега Кошевого, д. 5 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.202 | г. Бологое, ул. Олега Кошевого, д. 10 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.203 | г. Бологое, ул. Олега Кошевого, д. 12 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.204 | г. Бологое, пер. Оранжерейный, д. 1 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.205 | г. Бологое, ул. Полоцкая, д. 1 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.206 | г. Бологое, ул. Полоцкая, д. 6 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.207 | г. Бологое, ул. Прорабская, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.208 | г. Бологое, ул. Прорабская, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.209 | г. Бологое, ул. Прорабская, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.210 | г. Бологое, ул. Прорабская, д. 26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.211 | г. Бологое, ул. Прорабская, д. 28 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.212 | г. Бологое, ул. Пушкина, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.213 | г. Бологое, ул. Реалбаза, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.214 | г. Бологое, ул. Реалбаза, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.215 | г. Бологое, пер. Свободы, д. 8 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.216 | г. Бологое, пер. Свободы, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.217 | г. Бологое, пер. Свободы, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.218 | г. Бологое, пер. Свободы, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.219 | г. Бологое, ул. Северная, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.220 | г. Бологое, ул. Северная, д. 8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.1.221 | г. Бологое, ул. Северная, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.222 | г. Бологое, ул. Северная, д. 14 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.223 | г. Бологое, ул. Северная, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.224 | г. Бологое, ул. Северная, д. 17 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.225 | г. Бологое, пер. Служебный, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.226 | г. Бологое, ул. Совхозная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.227 | г. Бологое, ул. Совхозная, д. 27а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.228 | г. Бологое, ул. Совхозная, д. 29 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.229 | г. Бологое, ул. Совхозная, д. 29а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.230 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.231 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.232 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.233 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 13.1.234 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 17а |  |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |  | 3, 4, 12 |
| 13.1.235 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.236 | г. Бологое, ул. Сурикова, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.237 | г. Бологое, ул. Сурикова, д. 12а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.238 | г. Бологое, ул. Трамплинная, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.239 | г. Бологое, ул. Турбаза Озерная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.240 | г. Бологое, ул. Турбаза Озерная, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.1.241 | г. Бологое, ул. Турбаза Озерная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.1.242 | г. Бологое, ул. Федосихинская, д. 26 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 12 |
| 13.1.243 | г. Бологое, ул. Халтурина, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.244 | г. Бологое, ул. Шпалозаводская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.1.245 | г. Бологое, ул. Шпалозаводская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.246 | г. Бологое, ул. Шпалозаводская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.247 | г. Бологое, ул. Шпалозаводская, д. 9 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.248 | г. Бологое, ул. Шпалозаводская, д. 12 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.249 | г. Бологое, ул. Шпалозаводская, д. 14 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.250 | г. Бологое, ул. Шпалозаводская, д. 16 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.1.251 | г. Бологое, ул. Южная, д. 5 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| #### 13.2. Березайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | пос. Березайка, ул. 1-я Кирова, д. 36 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 4, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 13.2.2 | пос. Березайка, ул. Дачная, д. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.2.3 | пос. Березайка, ул. Дачная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.2.4 | пос. Березайка, ул. Дачная, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.2.5 | пос. Березайка, ул. Дачная, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.2.6 | пос. Березайка, ул. Победы, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.2.7 | пос. Березайка, ул. Победы, д. 28 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.2.8 | пос. Березайка, ул. Революции, д. 55 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.2.9 | пос. Березайка, ул. Школьная, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.2.10 | пос. Березайка-2, д. 125 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.2.11 | пос. Березайка-2, д. 126 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.2.12 | пос. Березайка-2, д. 127 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.2.13 | пос. Березайка-2, д. 130 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 13.2.14 | пос. Березайка-2, д. 136 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.2.15 | пос. Березайка-2, д. 201 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| #### 13.3. Березорядское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | д. Березовский Рядок, ул. Новая, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.3.2 | д. Березовский Рядок, ул. Новая, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 13.3.3 | д. Березовский Рядок, ул. Новая, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| #### 13.4. Валдайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | д. Корыхново, ул. Советская, д. 1 |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.4.2 | д. Корыхново, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.4.3 | пос. Лыкошино, ул. Коммунарная, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.4.4 | пос. Лыкошино, ул. Октябрьская, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.4.5 | пос. Лыкошино, ул. Первомайская, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.4.6 | пос. Лыкошино, пер. Речной, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.4.7 | пос. Лыкошино, пер. Речной, д. 27 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.4.8 | пос. Лыкошино, пер. Толстого, д. 9 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 13.4.9 | д. Михайловское (Лыкошино), ул. Новикова, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.4.10 | д. Михайловское (Лыкошино), ул. Новикова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.4.11 | д. Михайловское (Лыкошино), ул. Цветочная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.4.12 | д. Михайловское (Лыкошино), ул. Цветочная, д. 2 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.4.13 | д. Михайловское (Лыкошино), ул. Цветочная, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.4.14 | д. Михайловское (Лыкошино), ул. Цветочная, д. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| #### 13.5. Выползовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.1 | пос. Выползово, мкр. Березовая Роща, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.5.2 | пос. Выползово, мкр. Березовая Роща, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.5.3 | пос. Выползово, мкр. Березовая Роща, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.5.4 | пос. Выползово, мкр. Березовая Роща, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.5.5 | пос. Выползово, мкр. Березовая Роща, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.5.6 | пос. Выползово, мкр. Березовая Роща, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.5.7 | пос. Выползово, мкр. Березовая Роща, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.5.8 | пос. Выползово, мкр. Березовая Роща, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.5.9 | пос. Выползово, мкр. Березовая Роща, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.5.10 | с. Ильятино, ул. Зеленая, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.5.11 | с. Ильятино, ул. Зеленая, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.5.12 | с. Ильятино, ул. Зеленая, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.5.13 | с. Ильятино, ул. Зеленая, д. 5 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.5.14 | с. Ильятино, ул. Молодежная, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| #### 13.6. Гузятинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.1 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Восточная, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 13.6.2 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Железнодорожная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.3 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), пер. Кооперативный, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.4 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Новая, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.5 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Новая, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.6 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Новая, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.7 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Почтовая, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.6.8 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Почтовая, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13 |
| 13.6.9 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Почтовая, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.10 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Почтовая, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.11 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Почтовая, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.12 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Почтовая, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 13.6.13 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Почтовая, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.14 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Почтовая, д. 14 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 11, 12, 13 |
| 13.6.15 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Северная, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 13.6.16 | пос. Гузятино (Гузятинский с/о), ул. Северная, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| #### 13.7. Кафтинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7.1 | д. Ригодищи, ул. Школьная, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.7.2 | д. Ригодищи, ул. Школьная, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.7.3 | д. Тимково, ул. Центральная, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 13.7.4 | д. Тимково, ул. Центральная, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 13.7.5 | д. Тимково, ул. Центральная, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 13.7.6 | д. Тимково, ул. Центральная, д. 28 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| #### 13.8. Кемецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8.1 | с. Кемцы, ул. Школьная, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 13.8.2 | с. Кемцы, ул. Школьная, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| #### 13.9. Куженкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.9.1 | с. Куженкино, ул. Мира, д. 1 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 13.9.2 | с. Куженкино, ул. Мира, д. 2 |  | 14 |  |  | 6, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13 |
| 13.9.3 | с. Куженкино, ул. Мира, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 13.9.4 | с. Куженкино, ул. Полевая, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13.9.5 | с. Куженкино, ул. Полевая, д. 12 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| #### 13.10. Куженкинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10.1 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |
| 13.10.2 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |
| 13.10.3 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |
| 13.10.4 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |
| 13.10.5 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |
| 13.10.6 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |
| 13.10.7 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 13.10.8 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 13.10.9 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 13.10.10 | пгт Куженкино, Куженкино-1, д. 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |
| 13.10.11 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 13.10.12 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 13.10.13 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 13.10.14 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |
| 13.10.15 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 254 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |
| 13.10.16 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 13.10.17 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 13.10.18 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 477 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |
| 13.10.19 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 478 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 13.10.20 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 479 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |
| 13.10.21 | пгт Куженкино, Куженкино-2, д. 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |
| ### 14. Весьегонский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | г. Весьегонск, ул. Вагжанова, д. 3/3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.2 | г. Весьегонск, ул. Вагжанова, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 12 |
| 14.3 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 44 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 14.4 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 57 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.5 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 73 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 14.6 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 81 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.7 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 82/22 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 14.8 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 91/24 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 14.9 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 107 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.10 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 109 |  | 2, 4, 12, 14 | 4, 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 14.11 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 111 |  | 2, 4, 12, 14 | 4, 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 14.12 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 112 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.13 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 114 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.14 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 124 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.15 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 125/19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.16 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 132 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 14.17 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 134 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 14.18 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 135 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.19 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 137 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 14.20 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 139 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.21 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 141 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.22 | г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 149 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 14.23 | г. Весьегонск, ул. Кирова, д. 7/19 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 14.24 | г. Весьегонск, ул. Кирова, д. 81 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 14.25 | г. Весьегонск, ул. Кирова, д. 82 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 14.26 | г. Весьегонск, ул. Кирова, д. 86 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 14.27 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 12, 13 | 6, 12 | 4, 8, 10, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 14.28 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.29 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.30 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.31 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.32 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.33 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.34 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.35 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.36 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.37 | г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.38 | г. Весьегонск, ул. Молодежная, д. 20 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 14.39 | г. Весьегонск, ул. Молодежная, д. 22 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 14.40 | г. Весьегонск, ул. Молодежная, д. 24 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 14.41 | г. Весьегонск, ул. Некрасова, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 14.42 | г. Весьегонск, ул. Некрасова, д. 21 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 14.43 | г. Весьегонск, ул. Павлика Морозова, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.44 | г. Весьегонск, ул. Павлика Морозова, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.45 | г. Весьегонск, ул. Павлика Морозова, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.46 | г. Весьегонск, ул. Панфилова, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.47 | г. Весьегонск, ул. Панфилова, д. 22 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 14.48 | г. Весьегонск, ул. Панфилова, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.49 | г. Весьегонск, ул. Панфилова, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.50 | г. Весьегонск, ул. Панфилова, д. 45 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.51 | г. Весьегонск, ул. Панфилова, д. 47 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.52 | г. Весьегонск, ул. Парковая, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.53 | г. Весьегонск, ул. Парковая, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.54 | г. Весьегонск, ул. Парковая, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.55 | г. Весьегонск, ул. Парковая, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.56 | г. Весьегонск, ул. Парковая, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.57 | г. Весьегонск, ул. Правды, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.58 | г. Весьегонск, ул. Правды, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.59 | г. Весьегонск, ул. Правды, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.60 | г. Весьегонск, ул. Правды, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.61 | г. Весьегонск, ул. Правды, д. 6а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.62 | г. Весьегонск, ул. Правды, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.63 | г. Весьегонск, ул. Правды, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.64 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 14.65 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.66 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 8, 10, 12, 13 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.67 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 22 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 14.68 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 24 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 14.69 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 26 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 14.70 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.71 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.72 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.73 | г. Весьегонск, ул. Промышленная, д. 34 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 14.74 | г. Весьегонск, ул. Радищева, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.75 | г. Весьегонск, ул. Радищева, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.76 | г. Весьегонск, ул. Радищева, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 12, 13 | 2, 6, 7, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.77 | г. Весьегонск, ул. Радищева, д. 14 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 14.78 | г. Весьегонск, ул. Рыбацкая, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.79 | г. Весьегонск, ул. Советская, д. 81 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.80 | г. Весьегонск, ул. Советская, д. 87 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.81 | г. Весьегонск, ул. Советская, д. 91 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.82 | г. Весьегонск, ул. Советская, д. 91а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 |
| 14.83 | г. Весьегонск, ул. Советская, д. 93 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 14.84 | г. Весьегонск, ул. Советская, д. 93а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 14.85 | г. Весьегонск, ул. Советская, д. 95 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 14.86 | г. Весьегонск, пер. Строителей, д. 1 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 14.87 | г. Весьегонск, пер. Строителей, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 14.88 | г. Весьегонск, ул. Тверская, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.89 | г. Весьегонск, ул. Тверская, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.90 | г. Весьегонск, пер. Фабричный, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 14.91 | с. Кесьма, ул. Пушкинская, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 14.92 | с. Кесьма, ул. Пушкинская, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 1012, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 14.93 | с. Кесьма, ул. Пушкинская, д. 3а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 14.94 | с. Кесьма, ул. Пушкинская, д. 4а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| ### 15. Жарковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 15.2 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.3 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 5 | 6, 12, 13 | 4, 12, 14 | 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |
| 15.4 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 6 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.5 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 6а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.6 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 7 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 15.7 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.8 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 15.9 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.10 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |
| 15.11 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 15.12 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.13 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.14 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.15 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.16 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 17а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 15.17 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 15.18 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 18а |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 15.19 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.20 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.21 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.22 | пгт Жарковский, ул. Доватора, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.23 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 3 |  | 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |  |
| 15.24 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.25 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.26 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 7 | 6, 12, 13 | 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.27 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.28 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 9 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 |
| 15.29 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.30 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 12 |  | 6, 12, 13, 14 | 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |
| 15.31 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.32 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.33 | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.34 | пгт Жарковский, ул. Красноармейская, д. 6 |  | 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |  |
| 15.35 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 1 |  | 6, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.36 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.37 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.38 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.39 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |
| 15.40 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 12 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 15.41 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 13 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 15.42 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 15.43 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 14а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |
| 15.44 | пгт Жарковский, ул. Мира, д. 14б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |
| 15.45 | пгт Жарковский, проезд Речной, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.46 | пгт Жарковский, проезд Речной, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.47 | пгт Жарковский, проезд Речной, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.48 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 15.49 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.50 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 22 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.51 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 24 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 15.52 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 26 |  | 6, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.53 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 32 |  | 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.54 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 34 |  | 6, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.55 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 36 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.56 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 39 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 15.57 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 41 |  | 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.58 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 42 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.59 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 43 | 6, 12, 13 | 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.60 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 45 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.61 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 47 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 15.62 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 49 |  | 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 15.63 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 51 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 15.64 | пгт Жарковский, ул. Советская, д. 53 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |
| 15.65 | пгт Жарковский, ул. Строителей, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 6, 12 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 15.66 | пгт Жарковский, ул. Труда, д. 33 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 15.67 | пгт Жарковский, ул. Труда, д. 36 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 15.68 | пгт Жарковский, ул. Труда, д. 38 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 15.69 | пгт Жарковский, ул. Труда, д. 40 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 15.70 | пгт Жарковский, ул. Труда, д. 42 |  | 14 |  |  | 4, 12 | 2, 11, 12, 13 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |
| 15.71 | пгт Жарковский, ул. Труда, д. 44 |  | 14 |  |  | 4, 12 | 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 6, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |
| ### 16. Западнодвинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | г. Западная Двина, ул. Больничная, д. 40 | 2, 12 | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.2 | г. Западная Двина, ул. Больничная, д. 41а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.3 | г. Западная Двина, ул. Больничная, д. 42 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.4 | г. Западная Двина, ул. Вокзальная, д. 2а |  | 14 |  |  |  | 2, 9, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.5 | г. Западная Двина, ул. Вокзальная, д. 14 |  | 10, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 16.6 | г. Западная Двина, ул. Володарского, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.7 | г. Западная Двина, ул. Горького, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 16.8 | г. Западная Двина, ул. Горького, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.9 | г. Западная Двина, ул. Горького, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.10 | г. Западная Двина, ул. Горького, д. 29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.11 | г. Западная Двина, ул. Заводская, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.12 | г. Западная Двина, ул. Калинина, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 16.13 | г. Западная Двина, ул. Калинина, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 16.14 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.15 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.16 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 5 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.17 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 16.18 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.19 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.20 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.21 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.22 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.23 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 31 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.24 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.25 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 35 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.26 | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 16.27 | г. Западная Двина, ул. Культурная, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 16.28 | г. Западная Двина, ул. Ленина, д. 15а1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 16.29 | г. Западная Двина, ул. Ленина, д. 15а3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 16.30 | г. Западная Двина, ул. Ленина, д. 29а | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.31 | г. Западная Двина, ул. Ленина, д. 34 |  | 14 |  | 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.32 | г. Западная Двина, ул. Ленина, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 16.33 | г. Западная Двина, ул. Ленина, д. 46 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 16.34 | г. Западная Двина, ул. Льнозаводская, д. 15 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 12 |
| 16.35 | г. Западная Двина, ул. Льнозаводская, д. 17 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 12 |
| 16.36 | г. Западная Двина, ул. Мира, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.37 | г. Западная Двина, ул. Мира, д. 13а |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.38 | г. Западная Двина, ул. Мира, д. 35а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.39 | г. Западная Двина, ул. Мира, д. 37а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 16.40 | г. Западная Двина, ул. Мира, д. 39а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.41 | г. Западная Двина, ул. Мира, д. 41а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.42 | г. Западная Двина, ул. Мира, д. 70 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.43 | г. Западная Двина, ул. Мира, д. 72 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.44 | г. Западная Двина, ул. Молодежная, д. 26, корп. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 9, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.45 | г. Западная Двина, ул. Молодежная, д. 26, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 | 9, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.46 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.47 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 3 |  | 2, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.48 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 16.49 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 7 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.50 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 8/11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.51 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.52 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 13 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 16.53 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 18 |  | 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 16.54 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.55 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 20 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.56 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 21 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.57 | г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 37/9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 7, 8, 10, 12, 13 | 4, 12 | 2, 5, 6, 12, 13 |
| 16.58 | г. Западная Двина, ул. Полевая, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.59 | г. Западная Двина, ул. Полевая, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.60 | г. Западная Двина, ул. Полевая, д. 25а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.61 | г. Западная Двина, ул. Почтовая, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.62 | г. Западная Двина, ул. Почтовая, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 16.63 | г. Западная Двина, ул. Почтовая, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 16.64 | г. Западная Двина, пер. Пригородный, д. 2 |  | 14 | 7, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 16.65 | г. Западная Двина, пер. Пригородный, д. 3а |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.66 | г. Западная Двина, ул. Пролетарская, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 16.67 | г. Западная Двина, ул. Пролетарская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.68 | г. Западная Двина, ул. Пролетарская, д. 8 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 16.69 | г. Западная Двина, ул. Пролетарская, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.70 | г. Западная Двина, пер. Садовый, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.71 | г. Западная Двина, пер. Типографский, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 16.72 | г. Западная Двина, пер. Типографский, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.73 | г. Западная Двина, пер. Типографский, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 16.74 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 16.75 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 16.76 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.77 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.78 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.79 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.80 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.81 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 26 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.82 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 27 | 5, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.83 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 28 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.84 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.85 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.86 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.87 | г. Западная Двина, ул. Школьная, д. 5 | 2, 12 | 14 | 4, 7, 8, 10, 12, 13 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.88 | г. Западная Двина, ул. Школьная, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.89 | г. Западная Двина, ул. Школьная, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.90 | г. Западная Двина, ул. Школьная, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.91 | г. Западная Двина, ул. Школьная, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 16.92 | г. Западная Двина, ул. Щербакова, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 16.93 | пгт Старая Торопа, ул. Больничная, д. 6а |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.94 | пгт Старая Торопа, ул. Больничная, д. 12 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.95 | пгт Старая Торопа, ул. Комсомольская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.96 | пгт Старая Торопа, ул. Комсомольская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.97 | пгт Старая Торопа, ул. Комсомольская, д. 6а |  | 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 16.98 | пгт Старая Торопа, ул. Комсомольская, д. 13 |  | 14 | 6, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.99 | пгт Старая Торопа, ул. Лесная, д. 3 |  | 14 | 2, 6, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 16.100 | пгт Старая Торопа, ул. Лесная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 16.101 | пгт Старая Торопа, ул. Лесная, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 8, 12, 13 | 4, 12 | 2, 5, 7, 10, 12, 13 |
| 16.102 | пгт Старая Торопа, ул. Лесная, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.103 | д. Бибирево, ул. Центральная, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 16.104 | пос. Ильино, ул. Интернациональная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 16.105 | пос. Ильино, ул. Интернациональная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| ### 17. Зубцовский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | г. Зубцов, ул. Автотранспортная, д. 15 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.2 | г. Зубцов, ул. Афанасия Никитина, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.3 | г. Зубцов, ул. Болотникова, д. 44/17 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.4 | г. Зубцов, ул. Вокзальная, д. 2 |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 17.5 | г. Зубцов, ул. Володарского, д. 10 |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 17.6 | г. Зубцов, ул. Володарского, д. 18 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 17.7 | г. Зубцов, ул. Дружбы, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.8 | г. Зубцов, ул. Дружбы, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.9 | г. Зубцов, ул. Дружбы, д. 5 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.10 | г. Зубцов, ул. Дружбы, д. 7 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 17.11 | г. Зубцов, ул. Дружбы, д. 9 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.12 | г. Зубцов, ул. имени В.И. Ленина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.13 | г. Зубцов, ул. имени В.И. Ленина, д. 8 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 17.14 | г. Зубцов, ул. имени В.И. Ленина, д. 20 |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 17.15 | г. Зубцов, ул. имени В.И. Ленина, д. 28 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.16 | г. Зубцов, пер. имени Образцова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 17.17 | г. Зубцов, пер. имени Образцова, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.18 | г. Зубцов, пер. имени Образцова, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.19 | г. Зубцов, пер. имени Образцова, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.20 | г. Зубцов, ул. имени С.П. Вихорева, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.21 | г. Зубцов, ул. Красноармейская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.22 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.23 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 17.24 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.25 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.26 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.27 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 7 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 17.28 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.29 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 9 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 17.30 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 10 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 17.31 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.32 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.33 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 17.34 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.35 | г. Зубцов, ул. Мира, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 17.36 | г. Зубцов, ул. Набережная Вазузы, д. 14 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 17.37 | г. Зубцов, ул. Набережная Вазузы, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.38 | г. Зубцов, ул. Набережная Степана Разина, д. 20/1 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.39 | г. Зубцов, ул. Октябрьская, д. 5/3 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 10, 12 |
| 17.40 | г. Зубцов, ул. Октябрьская, д. 11/14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.41 | г. Зубцов, ул. Октябрьская, д. 14 |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 17.42 | г. Зубцов, ул. Октябрьская, д. 37 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |  |
| 17.43 | г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 43 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.44 | г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 51 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.45 | г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 53 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 17.46 | г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 88 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.47 | г. Зубцов, ул. Первомайская, д. 2/8 |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 17.48 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 17.49 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 17.50 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.51 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 |
| 17.52 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 17.53 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.54 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 17.55 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.56 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 17.57 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.58 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 13 | 7, 8, 9, 12, 13 | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 17.59 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 17.60 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 16 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 9, 12, 13 | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 17.61 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 31 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.62 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 36 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 1, 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 17.63 | г. Зубцов, ул. Победы, д. 37 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 1, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 17.64 | г. Зубцов, ул. Ржевская, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.65 | г. Зубцов, пер. Рыбацкий, д. 18 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 17.66 | г. Зубцов, ул. Садово-Набережная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.67 | г. Зубцов, ул. Советская, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.68 | г. Зубцов, ул. Советская, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.69 | г. Зубцов, ул. Советская, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.70 | г. Зубцов, ул. Советская, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.71 | г. Зубцов, ул. Советская, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.72 | г. Зубцов, ул. Советская, д. 21 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 17.73 | г. Зубцов, ул. Советская, д. 22 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 17.74 | г. Зубцов, ул. Халтурина, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.75 | г. Зубцов, ул. Халтурина, д. 2/22 |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 17.76 | г. Зубцов, ул. Халтурина, д. 2а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.77 | г. Зубцов, ул. Электроподстанции, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.78 | г. Зубцов, ул. Электроподстанции, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 17.79 | г. Зубцов, мкр. Южный, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 1, 12 | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.80 | г. Зубцов, мкр. Южный, д. 2 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 17.81 | г. Зубцов, мкр. Южный, д. 5 |  | 1, 4, 12, 14 | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 6, 12 | 3, 12 |
| 17.82 | г. Зубцов, мкр. Южный, д. 7 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 17.83 | г. Зубцов, мкр. Южный, д. 8 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.84 | д. Карамзино, ул. Мира, д. 41 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.85 | д. Никольское, ул. Центральная, д. 10 |  | 4, 12, 14 |  |  | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 11, 12, 13 |
| 17.86 | д. Никольское, ул. Центральная, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 17.87 | д. Никольское, ул. Центральная, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 |
| 17.88 | д. Никольское, ул. Центральная, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 11, 12, 13 |
| 17.89 | д. Борки, ул. Советская, д. 23 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.90 | д. Вахново, ул. Центральная, д. 1б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 17.91 | д. Вахново, ул. Центральная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 17.92 | д. Вахново, ул. Центральная, д. 2а |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.93 | д. Вахново, ул. Центральная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 17.94 | с. Погорелое Городище, ул. Вокзальная, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 17.95 | с. Погорелое Городище, ул. Вокзальная, д. 24 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.96 | с. Погорелое Городище, ул. Ленина, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.97 | с. Погорелое Городище, ул. Ленина, д. 3а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 |
| 17.98 | с. Погорелое Городище, ул. Ленина, д. 4а |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.99 | с. Погорелое Городище, ул. Ленина, д. 4б |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.100 | с. Погорелое Городище, ул. Ленина, д. 4в |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.101 | с. Погорелое Городище, ул. Ленина, д. 4г |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 17.102 | с. Погорелое Городище, ул. Ленина, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 17.103 | с. Погорелое Городище, ул. Мелиоративная, д. 9 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 17.104 | с. Погорелое Городище, ул. Мелиоративная, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.105 | с. Погорелое Городище, ул. Мелиоративная, д. 11 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 17.106 | с. Погорелое Городище, ул. Советская, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 17.107 | с. Погорелое Городище, ул. Черкасова, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  |  | 5, 6, 8, 12, 13 |
| ### 18. Калининский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 18.1. городское поселение поселок Васильевский Мох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | пгт Васильевский Мох, ул. Бассейная, д. 1а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.2 | пгт Васильевский Мох, ул. Бассейная, д. 2а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.3 | пгт Васильевский Мох, ул. Бассейная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.4 | пгт Васильевский Мох, ул. Бассейная, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.5 | пгт Васильевский Мох, ул. Бассейная, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.6 | пгт Васильевский Мох, ул. Бассейная, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.7 | пгт Васильевский Мох, ул. Бассейная, д. 13 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.1.8 | пгт Васильевский Мох, ул. Больничная, д. 5 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.1.9 | пгт Васильевский Мох, ул. Больничная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.1.10 | пгт Васильевский Мох, ул. Больничная, д. 6а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.1.11 | пгт Васильевский Мох, ул. Больничная, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.1.12 | пгт Васильевский Мох, ул. Больничная, д. 8 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.1.13 | пгт Васильевский Мох, ул. Больничная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.14 | пгт Васильевский Мох, ул. Ленина, д. 4а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.15 | пгт Васильевский Мох, ул. Ленина, д. 4б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.16 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 1/11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.17 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 2/13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.18 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.19 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 3а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.20 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.21 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 5/12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.22 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 7/9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.23 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 8/11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.24 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 10/12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.25 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 11/7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.26 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 12/9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.27 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 20/4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.28 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 22/9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.29 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 24/10 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.30 | пгт Васильевский Мох, ул. Парковая, д. 24а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.31 | пгт Васильевский Мох, ул. Первомайская, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.32 | пгт Васильевский Мох, ул. Первомайская, д. 22/13а |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 18.1.33 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 3/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.1.34 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.35 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.36 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.37 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.38 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.39 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.40 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.41 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.42 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 20а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.1.43 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.1.44 | пгт Васильевский Мох, ул. Почтовая, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.45 | пгт Васильевский Мох, ул. Смирнова, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.1.46 | пгт Васильевский Мох, ул. Смирнова, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.47 | пгт Васильевский Мох, ул. Смирнова, д. 13 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.1.48 | пгт Васильевский Мох, ул. Смирнова, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.1.49 | пгт Васильевский Мох, ул. Смирнова, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| #### 18.2. городское поселение поселок Орша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | пгт Орша, ул. Калинина, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.2 | пгт Орша, ул. Калинина, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.3 | пгт Орша, ул. Калинина, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.4 | пгт Орша, ул. Калинина, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.5 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 1/8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.6 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 2/6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.7 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.8 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 4 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 18.2.9 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 5/7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.10 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 6/5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.11 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 7/12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.12 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 8/10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.13 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.14 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.15 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.16 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.17 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.18 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.2.19 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.20 | пгт Орша, ул. Ленина, д. 18/11 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.21 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.22 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.23 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.24 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.25 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.26 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 9/7 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.27 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 10/5 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.28 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 12 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.2.29 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.30 | пгт Орша, ул. Октябрьская, д. 18 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.2.31 | пгт Орша, ул. Привокзальная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.32 | пгт Орша, ул. Школьная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.33 | пгт Орша, ул. Школьная, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.34 | пгт Орша, ул. Школьная, д. 17 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.2.35 | пгт Орша, ул. Школьная, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.36 | пгт Орша, ул. Школьная, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.37 | пгт Орша, ул. Школьная, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.38 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 1/2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.39 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 1/2а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.40 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.41 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.42 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 2б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.2.43 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.44 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 3а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.45 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.46 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.47 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 6а |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.48 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.49 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.50 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.2.51 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.2.52 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.2.53 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 12а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 18.2.54 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.2.55 | пгт Орша, ул. Юбилейная, д. 14а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| #### 18.3. городское поселение поселок Суховерково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.1 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 1 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.2 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 3 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.3 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.4 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.3.5 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.6 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 7 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.7 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.8 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.9 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 10 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 18.3.10 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.11 | пгт Суховерково, ул. Калинина, д. 13 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 18.3.12 | пгт Суховерково, ул. Мира, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.3.13 | пгт Суховерково, ул. Мира, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.3.14 | пгт Суховерково, ул. Первомайская, д. 2 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 18.3.15 | пгт Суховерково, ул. Полевая, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.3.16 | пгт Суховерково, ул. Полевая, д. 21 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.3.17 | пгт Суховерково, ул. Полевая, д. 25 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.18 | пгт Суховерково, ул. Строителей, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.19 | пгт Суховерково, ул. Школьная, д. 2 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.3.20 | пгт Суховерково, ул. Школьная, д. 3 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| #### 18.4. Аввакумовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.1 | д. Аввакумово, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.4.2 | д. Аввакумово, д. 2 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 18.4.3 | д. Аввакумово, д. 3 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.4.4 | д. Аввакумово, д. 4 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.4.5 | д. Аввакумово, д. 5 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.4.6 | д. Аввакумово, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 6, 12, 13 |
| 18.4.7 | д. Аввакумово, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.4.8 | д. Аввакумово, д. 8 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.4.9 | д. Аввакумово, д. 9 |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| #### 18.5. Бурашевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.1 | д. Андрейково, д. 1б |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.2 | д. Андрейково, д. 2б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.5.3 | д. Андрейково, д. 3б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.5.4 | д. Березино, ул. Центральная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.5 | д. Березино, ул. Центральная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.6 | д. Березино, ул. Центральная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.7 | д. Березино, ул. Центральная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.8 | д. Березино, ул. Центральная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.9 | д. Березино, ул. Центральная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.5.10 | с. Бурашево, ул. Ватутина, д. 3 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.5.11 | с. Бурашево, ул. Ватутина, д. 5 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.5.12 | с. Бурашево, ул. Верещагина, д. 7 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.5.13 | с. Бурашево, ул. Верещагина, д. 9 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.5.14 | с. Бурашево, ул. Верещагина, д. 11 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.5.15 | с. Бурашево, ул. Верещагина, д. 13 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.5.16 | с. Бурашево, ул. Верещагина, д. 15/9 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.5.17 | с. Бурашево, ул. Лесная, д. 1 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 18.5.18 | с. Бурашево, ул. Лесная, д. 2 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 18.5.19 | с. Бурашево, ул. Лесная, д. 3 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 18.5.20 | с. Бурашево, ул. Лесная, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.5.21 | с. Бурашево, ул. Ватутина, д. 2А |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.5.22 | с. Бурашево, д. 8 | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 18.5.23 | с. Бурашево, д. 8а |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.24 | с. Бурашево, д. 9 |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 18.5.25 | с. Бурашево, д. 10 |  | 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 |
| 18.5.26 | с. Бурашево, д. 12а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.27 | с. Бурашево, ул. Михаила Литвинова, д. 41 |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 18.5.28 | с. Бурашево, д. 52 |  | 14 | 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 18.5.29 | с. Бурашево, д. 53 |  | 14 | 11, 12, 13 |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 18.5.30 | с. Бурашево, д. 54 |  | 14 |  | 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 18.5.31 | с. Бурашево, д. 55 |  | 14 |  |  | 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 18.5.32 | д. Езвино, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 8, 10, 12, 13 | 6, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.33 | д. Езвино, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.34 | д. Езвино, д. 59б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.5.35 | с. Ильинское, д. 49 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.5.36 | д. Митяево, д. 20 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| #### 18.6. Верхневолжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.1 | д. Квакшино, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.2 | д. Квакшино, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.3 | д. Квакшино, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.4 | д. Квакшино, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 18.6.5 | д. Квакшино, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.6 | д. Квакшино, д. 11 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.7 | д. Квакшино, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.8 | д. Квакшино, д. 13 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 18.6.9 | д. Квакшино, д. 14 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 18.6.10 | д. Квакшино, д. 15 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 18.6.11 | д. Квакшино, д. 16 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.6.12 | д. Квакшино, д. 17 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.6.13 | д. Митенево, ул. Центральная, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.14 | д. Митенево, ул. Центральная, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.15 | д. Митенево, ул. Центральная, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.16 | д. Митенево, ул. Центральная, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.17 | д. Нестерово, ул. Центральная, д. 13 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.6.18 | д. Нестерово, ул. Центральная, д. 15 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.6.19 | с. Петровское, ул. Егорова, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.6.20 | с. Петровское, ул. Егорова, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.6.21 | с. Петровское, ул. Егорова, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.6.22 | с. Петровское, ул. Егорова, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.6.23 | с. Петровское, ул. Егорова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.6.24 | д. Полубратово, ул. Центральная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.25 | с. Пушкино, д. 1 |  | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 18.6.26 | с. Пушкино, д. 2 |  | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 18.6.27 | с. Пушкино, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 18.6.28 | с. Пушкино, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 18.6.29 | с. Пушкино, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 18.6.30 | с. Пушкино, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 18.6.31 | с. Пушкино, д. 7 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 18.6.32 | с. Пушкино, д. 8 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 18.6.33 | д. Рязаново, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.34 | д. Рязаново, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.35 | д. Рязаново, д. 12 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.36 | д. Рязаново, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.37 | д. Рязаново, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.6.38 | д. Рязаново, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.6.39 | д. Рязаново, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.6.40 | д. Рязаново, д. 17 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| #### 18.7. Заволжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7.1 | пос. Дмитрово-Черкассы, ул. Спортивная, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.7.2 | пос. Дмитрово-Черкассы, ул. Спортивная, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.7.3 | пос. Дмитрово-Черкассы, ул. Спортивная, д. 10а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.7.4 | пос. Заволжский, д. 1 |  | 14 | 6, 7, 12, 13 | 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 8, 12, 13 |
| 18.7.5 | пос. Заволжский, д. 2 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 18.7.6 | пос. Заволжский, д. 12 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.7.7 | пос. Заволжский, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.7.8 | пос. Заволжский, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 9, 12, 13 |
| 18.7.9 | пос. Заволжский, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.7.10 | пос. Заволжский, д. 18 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 18.7.11 | пос. Заволжский, д. 19 |  | 2, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 9, 12, 13 |
| 18.7.12 | пос. Заволжский, д. 20 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.7.13 | пос. Заволжский, д. 21 |  | 14 |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 18.7.14 | пос. Заволжский, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.7.15 | пос. Заволжский, д. 23 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.7.16 | пос. Заволжский, д. 24 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.7.17 | пос. Заволжский, д. 25 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.7.18 | д. Николо-Малица, ул. Молодежная, д. 1а |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.7.19 | д. Савино, ул. Слободская, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| #### 18.8. Каблуковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.8.1 | д. Заборовье, ул. Лесная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.2 | д. Заборовье, ул. Лесная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.3 | с. Рождествено, ул. Советская, д. 52 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.4 | с. Рождествено, ул. Советская, д. 58 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.5 | с. Рождествено, ул. Школьная, д. 16 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.6 | с. Рождествено, пер. Школьный, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.7 | с. Рождествено, пер. Школьный, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.8 | с. Рождествено, пер. Школьный, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.8.9 | с. Рождествено, пер. Школьный, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.8.10 | д. Савватьево, д. 7а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.11 | д. Савватьево, д. 8а |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 18.8.12 | д. Савватьево, д. 9а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.13 | д. Савватьево, д. 12а |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 18.8.14 | д. Савватьево, д. 13а |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.15 | д. Савватьево, д. 14а | 2, 12 | 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 18.8.16 | д. Савватьево, д. 29а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 |
| 18.8.17 | нп т/б Лисицкий Бор, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 6, 12 | 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.8.18 | нп т/б Лисицкий Бор, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.8.19 | нп т/б Лисицкий Бор, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13 |
| #### 18.9. Красногорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.9.1 | д. Колталово, ул. Зеленая, д. 15 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.9.2 | д. Колталово, ул. Зеленая, д. 19 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.9.3 | д. Колталово, ул. Зеленая, д. 21 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.9.4 | д. Колталово, ул. Зеленая, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.5 | д. Колталово, ул. Зеленая, д. 23 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.9.6 | д. Колталово, ул. Парковая, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.7 | д. Колталово, ул. Садовая, д. 23 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.9.8 | д. Колталово, ул. Садовая, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.9 | д. Колталово, ул. Садовая, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.10 | д. Колталово, ул. Садовая, д. 26 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.11 | д. Колталово, ул. Центральная, д. 28 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.12 | д. Колталово, ул. Центральная, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.13 | д. Колталово, ул. Центральная, д. 31 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.14 | д. Колталово, ул. Центральная, д. 32 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.15 | с. Красная Гора, ул. Парковая, д. 4 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.16 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.17 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.18 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.19 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.9.20 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 6а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.9.21 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.22 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 12а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.9.23 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 14 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.9.24 | д. Некрасово, ул. Центральная, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.25 | д. Некрасово, ул. Центральная, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.26 | д. Некрасово, ул. Центральная, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.9.27 | д. Некрасово, ул. Центральная, д. 36 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| #### 18.10. Кулицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.10.1 | ст. Кулицкая, ул. Заводская, д. 3а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.10.2 | ст. Кулицкая, ул. Заводская, д. 4а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.10.3 | ст. Кулицкая, ул. Заводская, д. 6 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 18.10.4 | ст. Кулицкая, ул. Заводская, д. 7 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.10.5 | ст. Кулицкая, ул. Заводская, д. 8 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 18.10.6 | ст. Кулицкая, ул. Первомайская, д. 9 |  | 4, 5, 6, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 18.10.7 | ст. Кулицкая, ул. Пролетарская, д. 19 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 18.10.8 | ст. Кулицкая, ул. Специалистов, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.10.9 | ст. Кулицкая, ул. Специалистов, д. 13 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.10.10 | ст. Кулицкая, ул. Специалистов, д. 15 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.10.11 | ст. Кулицкая, ул. Специалистов, д. 17 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.10.12 | ст. Кулицкая, ул. Титова, д. 11 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.10.13 | ст. Кулицкая, ул. Чехова, д. 9 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| #### 18.11. Медновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11.1 | д. Дмитровское, д. 1а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.11.2 | д. Дмитровское, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 18.11.3 | д. Кумордино, ул. Клавы Троновой, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.11.4 | д. Кумордино, ул. Клавы Троновой, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.11.5 | д. Кумордино, ул. Клавы Троновой, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.11.6 | д. Кумордино, ул. Клавы Троновой, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.11.7 | с. Медное, ул. Дорожный дом, д. 1 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.11.8 | с. Медное, пос. МСШИ, д. 1 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.11.9 | с. Медное, пос. МСШИ, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.11.10 | с. Медное, пос. МСШИ, д. 3 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.11.11 | с. Медное, ул. Садовая, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 18.11.12 | с. Медное, ул. Садовая, д. 3 |  | 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.11.13 | с. Медное, ул. Совхозная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.11.14 | с. Медное, ул. Совхозная, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.11.15 | с. Медное, ул. Совхозная, д. 12 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.11.16 | с. Медное, ул. Совхозная, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.11.17 | с. Медное, ул. Тверская, д. 1 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 18.11.18 | с. Медное, ул. Тверская, д. 2 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 7, 12, 13 |
| 18.11.19 | с. Медное, ул. Тверская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 10, 12 | 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 18.11.20 | с. Медное, ул. Тверская, д. 4 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 18.11.21 | с. Медное, ул. Тверская, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 7, 12, 13 |
| 18.11.22 | с. Медное, ул. Тверская, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.11.23 | д. Мермерины, ул. Центральная, д. 11 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.11.24 | д. Мермерины, ул. Центральная, д. 12 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.11.25 | д. Мермерины, ул. Центральная, д. 13 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.11.26 | д. Мермерины, ул. Центральная, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.11.27 | д. Мермерины, ул. Центральная, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.11.28 | д. Романово, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 18.11.29 | д. Романово, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 18.11.30 | д. Романово, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 18.11.31 | д. Романово, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| #### 18.12. Михайловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.12.1 | д. Глазково, пер. Звездный, д. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.12.2 | д. Глазково, пер. Звездный, д. 2, корп. 1 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.12.3 | д. Глазково, пер. Звездный, д. 2, корп. 2 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.12.4 | д. Глазково, пер. Звездный, д. 3 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.12.5 | д. Глазково, пер. Звездный, д. 5 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.12.6 | д. Глазково, ул. Восточная, д. 6 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.12.7 | пос. Загородный, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.8 | пос. Загородный, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.9 | пос. Загородный, д. 8а |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.10 | пос. Загородный, д. 9 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.11 | пос. Загородный, д. 9а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.12.12 | пос. Загородный, д. 13а |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.13 | пос. Загородный, д. 13б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.12.14 | пос. Металлистов, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.15 | пос. Металлистов, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.16 | пос. Металлистов, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.17 | пос. Металлистов, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.18 | пос. Металлистов, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.19 | пос. Металлистов, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.20 | пос. Металлистов, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.12.21 | пос. Металлистов, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.22 | с. Михайловское, ул. Почтовая, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.12.23 | с. Михайловское, ул. Почтовая, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.12.24 | с. Михайловское, ул. Почтовая, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| #### 18.13. Никулинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.13.1 | д. Брусилово, ул. Вишневая, д. 1 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.13.2 | д. Брусилово, ул. Вишневая, д. 2/1 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.3 | д. Брусилово, ул. Вишневая, д. 2 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.4 | д. Брусилово, ул. Вишневая, д. 2/2 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.5 | д. Брусилово, ул. Садовая, д. 2 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.6 | д. Брусилово, ул. Сиреневая, д. 1 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.7 | д. Брусилово, ул. Сиреневая, д. 2 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.8 | д. Брусилово, ул. Сиреневая, д. 3 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.9 | д. Даниловское, д. 65 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.10 | д. Даниловское, д. 66 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 10, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.11 | д. Кривцово, ул. Удачная, д. 1 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.13.12 | д. Кривцово, ул. Уютная, д. 2 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.13 | д. Кривцово, ул. Уютная, д. 4 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.14 | д. Кривцово, ул. Уютная, д. 6 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.15 | д. Кривцово, ул. Уютная, д. 8 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.16 | д. Кривцово, д. 83/1 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.17 | с. Никольское, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.13.18 | с. Никольское, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.19 | с. Никольское, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.20 | с. Никольское, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.21 | с. Никольское, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.13.22 | с. Никольское, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.23 | с. Никольское, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.13.24 | с. Никольское, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.25 | с. Никольское, д. 10а |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.26 | с. Никольское, д. 12 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.27 | с. Никольское, д. 13 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.13.28 | с. Никольское, д. 14 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.13.29 | с. Никольское, д. 15 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.13.30 | с. Никольское, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.13.31 | с. Никольское, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.13.32 | с. Никольское, д. 20 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.13.33 | с. Никольское, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.13.34 | д. Никулино, ул. Новоселов, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.13.35 | д. Никулино, ул. Новоселов, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.13.36 | д. Никулино, ул. Юбилейная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 18.13.37 | д. Никулино, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.13.38 | д. Никулино, ул. Юбилейная, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.13.39 | д. Никулино, ул. Юбилейная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 18.13.40 | д. Палкино, ул. Радужная, д. 3 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.13.41 | д. Палкино, ул. Радужная, д. 5 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.13.42 | д. Рябеево, д. 22 |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.13.43 | д. Рябеево, д. 24 |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.13.44 | д. Рябеево, д. 26 |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.13.45 | д. Рябеево, д. 28 |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.13.46 | д. Рябеево, д. 30 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.13.47 | д. Трояново, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.13.48 | д. Трояново, д. 2а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| #### 18.14. Славновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.14.1 | с. Беле-Кушальское, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.2 | с. Беле-Кушальское, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.3 | с. Беле-Кушальское, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.14.4 | с. Беле-Кушальское, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.14.5 | с. Беле-Кушальское, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.14.6 | пос. Восток, ул. Вокзальная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.14.7 | пос. Восток, ул. Вокзальная, д. 2а |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.8 | пос. Восток, ул. Вокзальная, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.9 | пос. Восток, ул. Вокзальная, д. 4/12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.14.10 | пос. Восток, ул. Вокзальная, д. 4/13 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.14.11 | пос. Восток, ул. Вокзальная, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.12 | пос. Восток, ул. Вокзальная, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.14.13 | пос. Восток, ул. Вольная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.14 | пос. Восток, ул. Вольная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.15 | пос. Восток, ул. Вольная, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.16 | пос. Восток, ул. Вольная, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.17 | пос. Восток, ул. Вольная, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.18 | пос. Восток, ул. Вольная, д. 16/2 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.14.19 | пос. Восток, ул. Вольная, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| #### 18.15. Черногубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.15.1 | д. Андрианово, д. 1ОРТПЦ |  | 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 |
| 18.15.2 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 1 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 18.15.3 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 2 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 |
| 18.15.4 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 3 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 18.15.5 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 4 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 18.15.6 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 5 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.15.7 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 7 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.15.8 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 8 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.15.9 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 9 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.15.10 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 10 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.15.11 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 11 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.15.12 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 12 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.15.13 | д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 13 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 18.15.14 | д. Городище, д. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.15.15 | нп Отдельные дома Госпиталя Инвалидов Отечественной Войны, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 18.15.16 | нп Отдельные дома Санатория Черногубово, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 18.15.17 | нп Отдельные дома Санатория Черногубово, д. 4а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 18.15.18 | нп Отдельные дома Санатория Черногубово, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 18.15.19 | нп Отдельные дома Санатория Черногубово, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.15.20 | нп Отдельные дома Санатория Черногубово, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 18.15.21 | нп Отдельные дома Санатория Черногубово, д. 21 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| #### 18.16. Щербининское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.16.1 | ж/д ст. Кузьминка, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.16.2 | ж/д ст. Кузьминка, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.16.3 | ж/д ст. Кузьминка, д. 4 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 18.16.4 | ж/д ст. Кузьминка, д. 504 км + 6а |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.16.5 | ж/д ст. Кузьминка, д. 504 км + 6в |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 18.16.6 | д. Старый Погост, д. 25 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.16.7 | д. Старый Погост, д. 25а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.16.8 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Коммунальная, д. 13 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 18.16.9 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Коммунальная, д. 14 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 18.16.10 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Коммунальная, д. 15 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 18.16.11 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Коммунальная, д. 16 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 18.16.12 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 1-я, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.16.13 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 1-я, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.16.14 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 1-я, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.16.15 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 1-я, д. 7 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 18.16.16 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 1-я, д. 9 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.16.17 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 3-я, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.16.18 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 3-я, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 2, 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.16.19 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 3-я, д. 11 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.16.20 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 3-я, д. 13 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 18.16.21 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 3-я, д. 14 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.16.22 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Мира 3-я, д. 15 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.16.23 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Рабочая, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 |
| 18.16.24 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Рабочая, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.16.25 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Рабочая, д. 6а |  | 14 |  | 4, 12 |  |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.16.26 | ж/д ст. Чуприяновка, ул. Рабочая, д. 8 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18.16.27 | ж/д ст. Чуприяновка, д. 497 км + 9 |  | 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 18.16.28 | д. Чуприяново, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| #### 18.17. Эммаусское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.17.1 | с. Кузьминское, д. 1А |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 12 | 8, 12, 13 | 2, 10, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 18.17.2 | д. Новое Семеновское, д. 110 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 8, 10, 12, 13 | 4, 5, 12 |
| 18.17.3 | нп Эммаусская школа-интернат, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.4 | нп Эммаусская школа-интернат, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.5 | нп Эммаусская школа-интернат, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.6 | нп Эммаусская школа-интернат, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.7 | нп Эммаусская школа-интернат, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.17.8 | нп Эммаусская школа-интернат, д. 9А |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 18.17.9 | нп Эммаусская школа-интернат, д. 9Б |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.17.10 | пос. Эммаусс, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.11 | пос. Эммаусс, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.12 | пос. Эммаусс, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.13 | пос. Эммаусс, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.14 | пос. Эммаусс, д. 4а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.15 | пос. Эммаусс, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.16 | пос. Эммаусс, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.17.17 | пос. Эммаусс, д. 6а |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.18 | пос. Эммаусс, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.17.19 | пос. Эммаусс, д. 7а |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.20 | пос. Эммаусс, д. 7б |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.21 | пос. Эммаусс, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.17.22 | пос. Эммаусс, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.23 | пос. Эммаусс, д. 9а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 18.17.24 | пос. Эммаусс, д. 10 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.25 | пос. Эммаусс, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.17.26 | пос. Эммаусс, д. 12 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.27 | пос. Эммаусс, д. 13а |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.28 | пос. Эммаусс, д. 18 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.17.29 | пос. Эммаусс, д. 18, корп. 2 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 18.17.30 | пос. Эммаусс, д. 23 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 18.17.31 | пос. Эммаусс, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.17.32 | пос. Эммаусс, д. 25 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 18.17.33 | пос. Эммаусс, д. 26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.17.34 | пос. Эммаусс, д. 31 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.17.35 | пос. Эммаусс, д. 32 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 18.17.36 | пос. Эммаусс, д. 33 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| ### 19. Калязинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | г. Калязин, ул. 1 Мая, д. 16/24 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 19.2 | г. Калязин, проезд Больничный, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.3 | г. Калязин, ул. Вагжанова, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.4 | г. Калязин, ул. Вагжанова, д. 25/1 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.5 | г. Калязин, ул. Волгостроя, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.6 | г. Калязин, ул. Волгостроя, д. 17/13 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.7 | г. Калязин, ул. Волгостроя, д. 23/15 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.8 | г. Калязин, ул. Волжская, д. 33 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.9 | г. Калязин, ул. Волжская, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.10 | г. Калязин, ул. Волжская, д. 37 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 11, 12, 13 | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 6, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.11 | г. Калязин, ул. Волжская, д. 41 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.12 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.13 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.14 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 6, 12 | 5, 12 |  |  |  | 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |
| 19.15 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.16 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.17 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 19.18 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.19 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.20 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 19.21 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 19.22 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 19.23 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 17 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.24 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 19 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.25 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 21 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.26 | г. Калязин, проезд Володарского, д. 10 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.27 | г. Калязин, ул. Володарского, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.28 | г. Калязин, ул. Володарского, д. 47 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.29 | г. Калязин, ул. Володарского, д. 51 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.30 | г. Калязин, ул. Декабристов, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.31 | г. Калязин, ул. Декабристов, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.32 | г. Калязин, ул. Декабристов, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.33 | г. Калязин, ул. Декабристов, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.34 | г. Калязин, ул. Декабристов, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.35 | г. Калязин, ул. Декабристов, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.36 | г. Калязин, ул. Декабристов, д. 11 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.37 | г. Калязин, ул. Дзержинского, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.38 | г. Калязин, ул. Дзержинского, д. 17а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.39 | г. Калязин, ул. Индустриальная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 19.40 | г. Калязин, ул. К. Либкнехта, д. 43 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.41 | г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 2 |  | 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 12, 13 |
| 19.42 | г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 4 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.43 | г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 10/10 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.44 | г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 11/3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.45 | г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 21а | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 19.46 | г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 23а | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 19.47 | г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 19.48 | г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.49 | г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 32а | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 19.50 | г. Калязин, ул. Колхозная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.51 | г. Калязин, ул. Колхозная, д. 6 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.52 | г. Калязин, ул. Колхозная, д. 8 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.53 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 2/26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 19.54 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 6/26 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.55 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.56 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.57 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 14/19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.58 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.59 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 19/28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.60 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.61 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 27а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.62 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 30/12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 19.63 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.64 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 32а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.65 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 35/21 |  | 2, 4, 12, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.66 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 37/26 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.67 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.68 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 40 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.69 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 41/21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.70 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 42 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.71 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 43/24 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 19.72 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 44 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 19.73 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 45 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.74 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 46 |  | 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 12, 13 |
| 19.75 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 47/21 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 19.76 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 48 |  | 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 12, 13 |
| 19.77 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 50 |  | 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 12, 13 |
| 19.78 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 54 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 7, 8, 12, 13 | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 19.79 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 58/17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.80 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 59/14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.81 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 60/16 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.82 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 61 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.83 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 62/26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.84 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 63/15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.85 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 64/25 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.86 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 65/14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.87 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 68/24 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.88 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 69/26 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.89 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 70/21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.90 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 73 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.91 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 74 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.92 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 75 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.93 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 76 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.94 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 78 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.95 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 89/19 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.96 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 89/19, корп. 1 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |  |
| 19.97 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 91/3 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.98 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 93/19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.99 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 97/27 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.100 | г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 105 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.101 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 2 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.102 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 4 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.103 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 14 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.104 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 15/27 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.105 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 17а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 19.106 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 18 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.107 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 19а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 12 | 2, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.108 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 21а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.109 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 23а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.110 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 25а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 12, 13 |
| 19.111 | г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 27 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.112 | г. Калязин, ул. Красноармейская, д. 3/26 |  | 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 12, 13 |
| 19.113 | г. Калязин, ул. Ленина, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.114 | г. Калязин, ул. Ленина, д. 10а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.115 | г. Калязин, ул. Ленина, д. 38 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 19.116 | г. Калязин, ул. Ленина, д. 39/6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.117 | г. Калязин, ул. Ленина, д. 39а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.118 | г. Калязин, ул. Ленина, д. 41/3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 19.119 | г. Калязин, ул. Лесная, д. 44 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 11, 12, 13 | 6, 10, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 19.120 | г. Калязин, ул. Полевая, д. 20б |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.121 | г. Калязин, ул. Садовая, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.122 | г. Калязин, ул. Садовая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.123 | г. Калязин, ул. Садовая, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.124 | г. Калязин, ул. Садовая, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 19.125 | г. Калязин, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.126 | г. Калязин, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 26/28 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 19.127 | г. Калязин, ул. Советская, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.128 | г. Калязин, ул. С. Пухальского, д. 1А |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 19.129 | г. Калязин, ул. С. Пухальского, д. 22/25 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 19.130 | г. Калязин, ул. Студенческая, д. 6/43 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 19.131 | г. Калязин, ул. Студенческая, д. 12а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.132 | г. Калязин, ул. Тверская, д. 9 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 19.133 | г. Калязин, ул. Тверская, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.134 | г. Калязин, ул. Тверская, д. 13 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.135 | г. Калязин, ул. Тверская, д. 15 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.136 | г. Калязин, ул. Тверская, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.137 | г. Калязин, ул. Тверская, д. 19 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.138 | г. Калязин, ул. Тургенева, д. 16/29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.139 | г. Калязин, ул. Тургенева, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.140 | г. Калязин, ул. Тургенева, д. 25/17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.141 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.142 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 14а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.143 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.144 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 18/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.145 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 20/2 |  | 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 12, 13 |
| 19.146 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 22а |  | 2, 4, 12, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.147 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.148 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 26 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.149 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 26а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.150 | г. Калязин, ул. Урицкого, д. 28 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 19.151 | г. Калязин, ул. Ф. Энгельса, д. 16 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 19.152 | г. Калязин, ул. Ф. Энгельса, д. 17 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.153 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 2а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.154 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.155 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.156 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.157 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.158 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.159 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.160 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.161 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.162 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.163 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 19.164 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 19.165 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.166 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.167 | г. Калязин, ул. Центральная, д. 19/85 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 19.168 | г. Калязин, ул. Школьная, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.169 | г. Калязин, ул. Школьная, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.170 | г. Калязин, ул. Школьная, д. 42 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.171 | г. Калязин, ул. Школьная, д. 44 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 19.172 | г. Калязин, ул. Шорина, д. 7/44 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 10, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.173 | г. Калязин, ул. Шорина, д. 8а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.174 | г. Калязин, ул. Шорина, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.175 | г. Калязин, ул. Шорина, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 19.176 | г. Калязин, ул. Шорина, д. 20а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.177 | г. Калязин, ул. Шорина, д. 49Б |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |
| 19.178 | г. Калязин, ул. Шорина, д. 49в |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 19.179 | д. Василево, ул. Советская, д. 16 |  | 14 |  |  |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 19.180 | д. Василево, ул. Советская, д. 18 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 19.181 | д. Дымово, ул. Центральная, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.182 | д. Калабриево, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 19.183 | с. Нерль, ул. Новая, д. 3а |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 19.184 | с. Нерль, ул. Совхозная, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.185 | с. Нерль, ул. Совхозная, д. 18 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 19.186 | с. Нерль, ул. Совхозная, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 19.187 | пос. Охотхозяйство, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.188 | пос. Охотхозяйство, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 19.189 | д. Яринское, ул. Новая, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 19.190 | с. Семендяево, ул. Центральная, д. 1 |  | 14 | 2, 6, 7, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 19.191 | с. Семендяево, ул. Центральная, д. 2 |  | 14 | 2, 6, 7, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 19.192 | д. Пенье, ул. М.С. Сорокина, д. 19 |  | 14 |  |  |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 19.193 | д. Пенье, ул. Школьная, д. 2 |  | 14 |  |  |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13 |
| ### 20. Кесовогорский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | пгт Кесова Гора, ул. Взлетная, д. 15 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 20.2 | пгт Кесова Гора, ул. Взлетная, д. 17 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 20.3 | пгт Кесова Гора, ул. Грачи, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 20.4 | пгт Кесова Гора, ул. Комсомольская, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 20.5 | пгт Кесова Гора, ул. Комсомольская, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 20.6 | пгт Кесова Гора, ул. Комсомольская, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 12 |  |  |  |
| 20.7 | пгт Кесова Гора, ул. Ленинградская, д. 32 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 20.8 | пгт Кесова Гора, ул. Ленинградская, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 20.9 | пгт Кесова Гора, ул. Ленинградская, д. 36 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 20.10 | пгт Кесова Гора, ул. Ленинградская, д. 69 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 20.11 | пгт Кесова Гора, ул. Ленинская, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 20.12 | пгт Кесова Гора, ул. Ленинская, д. 36 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 11, 12, 13 |
| 20.13 | пгт Кесова Гора, ул. Ленинская, д. 38 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 | 2, 4, 12 |  | 11, 12, 13 |
| 20.14 | пгт Кесова Гора, ул. Ленинская, д. 39 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 20.15 | пгт Кесова Гора, ул. Московская, д. 1а/15 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 20.16 | пгт Кесова Гора, ул. Московская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 20.17 | пгт Кесова Гора, ул. Московская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 20.18 | пгт Кесова Гора, ул. Московская, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 20.19 | пгт Кесова Гора, ул. Московская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 20.20 | пгт Кесова Гора, ул. Московская, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 20.21 | пгт Кесова Гора, ул. Московская, д. 10 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |
| 20.22 | пгт Кесова Гора, ул. Московская, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 6, 12 | 2, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 |
| 20.23 | пгт Кесова Гора, ул. Почтовая, д. 9 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 20.24 | пгт Кесова Гора, ул. Советская, д. 85 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 20.25 | пгт Кесова Гора, ул. Старовокзальная, д. 1А |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 20.26 | пгт Кесова Гора, ул. Старовокзальная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 20.27 | пгт Кесова Гора, ул. Старовокзальная, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |
| 20.28 | пгт Кесова Гора, ул. Старовокзальная, д. 4а |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 3, 4, 12 | 2, 5, 12 |  |
| 20.29 | пгт Кесова Гора, ул. Старовокзальная, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 12 | 2, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |  |
| 20.30 | пгт Кесова Гора, ул. Старовокзальная, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 20.31 | д. Лисково, ул. Рабочая, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 20.32 | д. Лисково, ул. Спортивная, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 20.33 | д. Лисково, ул. Спортивная, д. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| ### 21. Кимрский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | г. Кимры, пер. 2-й Комбинатский, д. 2 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.2 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 |  | 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 9, 12, 13 | 5, 12 |
| 21.3 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 7, 12, 13 |  |
| 21.4 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 |  |  |  |  | 2, 12 | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 8, 9, 12, 13 | 5, 12, 14 |
| 21.5 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12а |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 9, 12, 13 | 5, 12 |
| 21.6 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.7 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 5, 12, 14 |
| 21.8 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.9 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 |  | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 9, 12, 13 | 5, 12 |
| 21.10 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 8, 9, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 7, 12, 13, 14 |
| 21.11 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 |  |  | 2, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 21.12 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32 |  |  |  |  | 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 | 4, 12, 14 | 4, 12 | 2, 9, 12, 13 | 6, 12, 13 |
| 21.13 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 33 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 | 1, 12 | 2, 7, 8, 9, 12, 13 |  |
| 21.14 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, корп. 1 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.15 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, корп. 2 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.16 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, корп. 3 |  |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 21.17 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 63 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 | 1, 4, 12 |  | 2, 12, 14 |  |
| 21.18 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 65 |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 14 | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 21.19 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.20 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 69 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 | 7, 10, 12, 13, 14 |
| 21.21 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 71 |  |  | 1, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 |  |  | 2, 12, 14 |
| 21.22 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 1 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.23 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 5 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.24 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 6 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.25 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 7а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.26 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 8 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.27 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 12 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.28 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 14 |  | 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 6, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.29 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 16 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.30 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 18 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.31 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 20 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.32 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 22 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.33 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 24 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.34 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 26 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.35 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 28 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.36 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 28а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.37 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.38 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 30а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 21.39 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.40 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 32а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.41 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 32б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.42 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.43 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 36 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.44 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 38 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.45 | г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.46 | г. Кимры, ул. Баклаева, д. 5 |  | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 9, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 14 |
| 21.47 | г. Кимры, ул. Баклаева, д. 9 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 | 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  |
| 21.48 | г. Кимры, ул. Баклаева, д. 11 |  |  | 2, 6, 7, 8, 12, 13 |  |  | 2, 5, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12, 14 |  |
| 21.49 | г. Кимры, ул. Березовая, д. 2 |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 12, 13 |
| 21.50 | г. Кимры, ул. Березовая, д. 4 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 12, 13 |
| 21.51 | г. Кимры, ул. Березовая, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.52 | г. Кимры, ул. Березовая, д. 15 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 7, 10, 12, 13 |  |
| 21.53 | г. Кимры, ул. Березовая, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 6, 7, 810, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |
| 21.54 | г. Кимры, ул. Березовая, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.55 | г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 8, 9, 12, 13 |
| 21.56 | г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 21а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.57 | г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 44 |  |  |  |  |  | 5, 6, 11, 12, 13 | 4, 6, 12 | 2, 12 | 7, 8, 9, 12, 13 | 4, 12, 14 |
| 21.58 | г. Кимры, ул. Викмана, д. 9А |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 | 6, 12 | 2, 7, 11, 12, 13 | 8, 10, 12, 13 |
| 21.59 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 32 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 7, 12, 13 |  |
| 21.60 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 36 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.61 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 52 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 | 4, 12 |
| 21.62 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 53 |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12, 14 | 2, 12 |  | 7, 8, 12, 13 |
| 21.63 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 55 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 | 7, 12, 13 |
| 21.64 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 57 |  |  |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 | 4, 5, 7, 12, 13 |  |  | 2, 8, 9, 12, 13 | 14 |
| 21.65 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 104 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.66 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 104а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.67 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 107 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 8, 12, 13 |  |
| 21.68 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 110 |  | 14 | 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 7, 8, 12, 13 |  |  | 2, 9, 12, 13 | 5, 6, 12 |
| 21.69 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 111 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.70 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 112 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 7, 12, 13 | 5, 12 |
| 21.71 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 114 |  |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13 | 6, 12 | 2, 12 | 10, 12 | 5, 12, 14 |
| 21.72 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 116 |  |  |  |  |  | 5, 11, 13, 12 | 4, 6, 12 | 2, 12 | 7, 10, 12, 13 | 8, 12, 13, 14 |
| 21.73 | г. Кимры, проезд Гагарина, д. 1 |  |  |  | 2, 12 | 11, 12, 13 | 4, 5, 6, 9, 12, 13 | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 14 |
| 21.74 | г. Кимры, проезд Гагарина, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 9, 12, 13 |  |  |
| 21.75 | г. Кимры, проезд Гагарина, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 9, 12, 13 |
| 21.76 | г. Кимры, проезд Гагарина, д. 4 |  | 6, 9, 12, 13 | 10, 12 | 2, 12 | 11, 12, 13 | 4, 5, 12 | 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 14 |
| 21.77 | г. Кимры, проезд Гагарина, д. 5 |  |  |  | 2, 12 |  | 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 11, 12, 13 | 2, 12 | 7, 12, 13, 14 |  |
| 21.78 | г. Кимры, проезд Гагарина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 9, 12, 13 |  |  |
| 21.79 | г. Кимры, проезд Гагарина, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.80 | г. Кимры, проезд Гагарина, д. 8 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 8, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 9, 12, 13 |
| 21.81 | г. Кимры, проезд Гагарина, д. 10 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 9, 12, 13 |
| 21.82 | г. Кимры, ул. Дзержинского, д. 3 |  |  |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 | 4, 9, 12, 13 | 14 |  | 2, 12 | 5, 7, 8, 12, 13 |
| 21.83 | г. Кимры, ул. Дзержинского, д. 22 |  |  |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.84 | г. Кимры, ул. Дзержинского, д. 24 |  | 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 6, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.85 | г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д. 15а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.86 | г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д. 17 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 12, 13 |
| 21.87 | г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.88 | г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 21.89 | г. Кимры, ул. Желябова, д. 1 |  |  |  | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 14 |
| 21.90 | г. Кимры, ул. Звиргздыня, д. 1а |  | 2, 4, 7, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  |
| 21.91 | г. Кимры, ул. Звиргздыня, д. 55 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 6, 12 | 2, 12 | 4, 12 | 8, 9, 12, 13 | 14 |
| 21.92 | г. Кимры, ул. Звиргздыня, д. 60 |  |  |  |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12, 14 |
| 21.93 | г. Кимры, ш. Ильинское, д. 21а |  |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 7, 12, 13, 14 | 4, 12 |
| 21.94 | г. Кимры, ш. Ильинское, д. 23 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.95 | г. Кимры, ш. Ильинское, д. 25 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 4, 12, 14 |  |
| 21.96 | г. Кимры, ш. Ильинское, д. 27 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.97 | г. Кимры, ш. Ильинское, д. 31 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.98 | г. Кимры, ш. Ильинское, д. 33 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 7, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.99 | г. Кимры, ш. Ильинское, д. 39а |  |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 5, 7, 12, 13 | 2, 4, 12 | 14 |  | 9, 12, 13 |
| 21.100 | г. Кимры, ш. Ильинское, д. 41 |  |  |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 4, 12, 14 | 2, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 21.101 | г. Кимры, ул. Ильича, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.102 | г. Кимры, ул. Ильича, д. 5/18 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.103 | г. Кимры, ул. Ильича, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.104 | г. Кимры, ул. Ильича, д. 7 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.105 | г. Кимры, ул. Ильича, д. 9 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.106 | г. Кимры, ул. Ильича, д. 11 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.107 | г. Кимры, ул. Инженерная, д. 12 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.108 | г. Кимры, ул. Инженерная, д. 14 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.109 | г. Кимры, ул. Инженерная, д. 16 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.110 | г. Кимры, ул. Карла Либкнехта, д. 43 |  |  | 2, 6, 7, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 8, 9, 12, 13 | 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  |
| 21.111 | г. Кимры, ул. Карла Либкнехта, д. 54 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.112 | г. Кимры, ул. Карла Маркса, д. 7 |  | 14 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 9, 12, 13 | 4, 5, 12 |
| 21.113 | г. Кимры, ул. Карла Маркса, д. 54 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.114 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 1 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.115 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 2 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.116 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 3 |  | 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 6, 8, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.117 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 4 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 6, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.118 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 5 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 6, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.119 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 6 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 6, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.120 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 7 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 6, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.121 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 8 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 6, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.122 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 9 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 6, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.123 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 10 |  | 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 | 9, 12, 13 |
| 21.124 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 10а |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 7, 8, 9, 12, 13 | 4, 5, 12 |
| 21.125 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.126 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 14 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.127 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 15 |  |  |  |  | 2, 11, 12, 13 | 5, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 | 7, 12, 13, 14 |
| 21.128 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 16/10 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.129 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 17 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 12, 13 |
| 21.130 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 18/9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.131 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 19 |  |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 7, 9, 12, 13 | 14 |
| 21.132 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 21 |  |  |  |  |  | 5, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 | 6, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 7, 8, 12, 13, 14 |
| 21.133 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 22 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 21.134 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 22а |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 21.135 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 23 |  |  | 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 6, 12 | 7, 12, 13, 14 |
| 21.136 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 24 |  | 14 | 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 6, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 | 7, 12, 13 |  | 4, 12 |
| 21.137 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 24а |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.138 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 26 |  |  |  |  |  | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 11, 12, 13 | 10, 12 | 6, 12 | 7, 12, 13, 14 |
| 21.139 | г. Кимры, ул. Кирова, д. 39 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 | 2, 12 | 4, 9, 12, 13 | 6, 8, 12, 13 |  |
| 21.140 | г. Кимры, ул. Кирова, д. 53 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.141 | г. Кимры, ул. Кирова, д. 55 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  |
| 21.142 | г. Кимры, ул. Кирова, д. 61 |  |  |  |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 | 5, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 14 |
| 21.143 | г. Кимры, ул. Кирова, д. 64 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.144 | г. Кимры, ул. Кирова, д. 83 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.145 | г. Кимры, ул. Кленовая, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.146 | г. Кимры, ул. Кленовая, д. 23 |  |  |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 4, 14 |
| 21.147 | г. Кимры, ул. Кленовая, д. 25 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.148 | г. Кимры, ул. Колхозная, д. 2 |  |  |  | 2, 12 | 7, 11, 12, 13 | 4, 5, 10, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 8, 9, 12, 13, 14 |
| 21.149 | г. Кимры, ул. Колхозная, д. 8 |  |  |  | 2, 12 | 7, 11, 12, 13 | 5, 10, 12 | 4, 6, 12, 14 | 2, 12 | 8, 9, 12, 13, 14 |  |
| 21.150 | г. Кимры, ул. Колхозная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  | 9, 12, 13 |
| 21.151 | г. Кимры, ул. Колхозная, д. 15 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 6, 12 | 5, 12 |
| 21.152 | г. Кимры, ул. Колхозная, д. 17 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 21.153 | г. Кимры, ул. Кольцова, д. 29/58 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 | 14 |
| 21.154 | г. Кимры, ул. Кольцова, д. 35 |  |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 14 |  |
| 21.155 | г. Кимры, ул. Кольцова, д. 37 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 10, 12 |
| 21.156 | г. Кимры, ул. Кольцова, д. 48 |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.157 | г. Кимры, ул. Комбинатская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.158 | г. Кимры, ул. Комбинатская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.159 | г. Кимры, ул. Комбинатская, д. 9 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.160 | г. Кимры, ул. Комбинатская, д. 10 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.161 | г. Кимры, ул. Комбинатская, д. 10а |  | 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.162 | г. Кимры, ул. Комбинатская, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.163 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 2/5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 9, 12, 13 |  |
| 21.164 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 6 |  |  |  |  |  | 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 6, 12, 13 | 10, 12 |  | 2, 9, 12, 13, 14 |
| 21.165 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 10 |  |  |  |  | 2, 12 | 4, 5, 7, 8, 12, 13 | 6, 11, 13 | 10, 12 | 2, 12 | 14 |
| 21.166 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 10а |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 21.167 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 12 |  | 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 8, 12, 13 |
| 21.168 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 12а |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 21.169 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 14 |  |  | 2, 12 |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 4, 5, 12 | 2, 10, 12 |  | 8, 9, 12, 13 | 2, 12, 14 |
| 21.170 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 16 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 4, 12, 14 |  | 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |
| 21.171 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 18 |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 11, 12, 13 | 10, 12 |  | 2, 12, 14 |
| 21.172 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 18а |  |  | 2, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 6, 9, 12, 13, 14 | 2, 8, 12, 13 |
| 21.173 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 20 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 9, 12, 13 | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 8, 12, 13 |
| 21.174 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 22 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 9, 12, 13 | 8, 12, 13, 14 |
| 21.175 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 22а |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12, 14 |  | 9, 12, 13 | 2, 8, 12, 13 |
| 21.176 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 24 |  | 4, 12 | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 1, 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  |
| 21.177 | г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 26 |  |  |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 14 |  |
| 21.178 | г. Кимры, пер. Коммунистический 2-й, д. 2/4 |  | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 8, 12, 13 |
| 21.179 | г. Кимры, пер. Коммунистический 2-й, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.180 | г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 15 |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 14 |
| 21.181 | г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 18 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 21.182 | г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 37 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 8, 9, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.183 | г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 37а |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 7, 12, 13 | 2, 8, 12, 13 |
| 21.184 | г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 39 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.185 | г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 41 |  | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  |
| 21.186 | г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 43 |  | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  |
| 21.187 | г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 45 |  | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 |  |
| 21.188 | г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 47 |  | 2, 4, 12, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 12 |  |
| 21.189 | г. Кимры, ул. Кооперативная 2-я, д. 5а |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |
| 21.190 | г. Кимры, ул. Красина, д. 1а |  | 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 6, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.191 | г. Кимры, ул. Красина, д. 4 |  | 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 6, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.192 | г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.193 | г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.194 | г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 5 |  | 2, 4, 11, 12, 13, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.195 | г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.196 | г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.197 | г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.198 | г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.199 | г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 21.200 | г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.201 | г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.202 | г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 8, 9, 12, 13 | 14 |
| 21.203 | г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 16 |  |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 5, 7, 8, 9, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12, 14 |
| 21.204 | г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20 |  | 14 |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 5, 8, 9, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 4, 12 | 7, 12, 13 |
| 21.205 | г. Кимры, ул. Ленина, д. 44/43 |  |  |  |  |  | 2, 5, 8, 9, 12, 13 | 4, 12 | 6, 7, 10, 12, 13 | 2, 12 | 14 |
| 21.206 | г. Кимры, ул. Ленина, д. 51/44 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.207 | г. Кимры, ул. Ленина, д. 61 |  |  |  |  |  | 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 | 6, 7, 12, 13 | 2, 12 | 14 |
| 21.208 | г. Кимры, ул. Ленина, д. 62 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.209 | г. Кимры, ул. Ленина, д. 69/46 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.210 | г. Кимры, ул. Ленина, д. 98/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.211 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 1 |  | 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 8, 12, 13 |  |  | 2, 6, 9, 12, 13 | 5, 7, 10, 12, 13 |
| 21.212 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.213 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 3 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 9, 12, 13 |  |
| 21.214 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 4 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 7, 12, 13 | 2, 8, 12, 13, 14 |
| 21.215 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 5 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 9, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 8, 12, 13 |
| 21.216 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 6 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 5, 8, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 9, 12, 13 | 7, 12, 13 |
| 21.217 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 7 |  |  |  |  |  | 5, 8, 7, 9, 10, 12, 13 | 2, 4, 11, 12, 13 | 6, 12 |  | 14 |
| 21.218 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.219 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 9 |  | 14 | 4, 12 | 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 9, 12, 13 |
| 21.220 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 10 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 8, 9, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 4, 12, 14 |
| 21.221 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 11 |  |  | 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 4, 6, 12, 14 |  | 2, 12 |  |
| 21.222 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 11, 12, 13 | 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 12, 14 |
| 21.223 | г. Кимры, проезд Лоткова, д. 13 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 8, 9, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.224 | г. Кимры, ул. Малая Садовая, д. 50 |  | 2, 4, 12, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 12 |  |
| 21.225 | г. Кимры, ул. Малая Садовая, д. 52 |  |  | 4, 12 | 2, 7, 11, 12, 13 |  | 5, 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 10, 12, 14 | 8, 9, 12, 13 |
| 21.226 | г. Кимры, ул. Новая, д. 1 |  |  |  |  | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 14 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.227 | г. Кимры, ул. Никитина, д. 28 |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |
| 21.228 | г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 34 |  |  |  |  | 2, 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 6, 8, 9, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 14 |
| 21.229 | г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 40 |  |  |  |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 8, 9, 12, 13, 14 |
| 21.230 | г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 40а |  |  |  |  |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 7, 12, 13 | 14 |
| 21.231 | г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 42 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 11, 12, 13 | 5, 6, 12 |  | 4, 12 | 2, 9, 10, 12, 13 |  |
| 21.232 | г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 45 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 21.233 | г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 75 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.234 | г. Кимры, ул. Панферова, д. 10 |  | 4, 12, 14 | 2, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 6, 9, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.235 | г. Кимры, ул. Патриса Лумумбы, д. 18 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.236 | г. Кимры, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 21.237 | г. Кимры, ул. Патриса Лумумбы, д. 34 |  | 4, 12, 14 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 5, 6, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |
| 21.238 | г. Кимры, ул. Песочная, д. 2 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 1, 12 | 5, 12 |  | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 21.239 | г. Кимры, ул. Песочная, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 21.240 | г. Кимры, ул. Песочная, д. 4в |  |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 21.241 | г. Кимры, ул. Песочная, д. 5 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 1, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 14 | 2, 8, 9, 12, 13 |
| 21.242 | г. Кимры, ул. Песочная, д. 7а |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 8, 9, 12, 13 | 4, 12, 14 |  | 1, 2, 12 |  |
| 21.243 | г. Кимры, ул. Пушкина, д. 51 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 8, 9, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.244 | г. Кимры, ул. Пушкина, д. 53 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  |  |
| 21.245 | г. Кимры, ул. Пушкина, д. 55 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 12 | 11, 12, 13 | 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 4, 6, 12, 13 |  |  |  |
| 21.246 | г. Кимры, ул. Пушкина, д. 57 |  |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 | 4, 12, 14 | 2, 12 |  |  |
| 21.247 | г. Кимры, ул. Радищева, д. 3 |  | 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.248 | г. Кимры, ул. Разина, д. 20 |  |  |  |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12, 14 |  |
| 21.249 | г. Кимры, ул. Разина, д. 40 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 21.250 | г. Кимры, ул. Разина, д. 40а |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 21.251 | г. Кимры, ул. Разина, д. 40б |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 21.252 | г. Кимры, ул. Русакова, д. 4 |  |  | 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 14 | 8, 9, 12, 13 |
| 21.253 | г. Кимры, ул. Русакова, д. 10 |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 | 4, 12, 14 | 2, 12 |  | 8, 9, 12, 13 |
| 21.254 | г. Кимры, ул. Русакова, д. 14 |  |  |  | 2, 6, 7, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |
| 21.255 | г. Кимры, ул. Русакова, д. 33 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 21.256 | г. Кимры, ул. Рыбакова, д. 10 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 11, 12, 13 | 5, 10, 12 |  | 4, 12 | 2, 9, 12, 13 | 8, 12, 13 |
| 21.257 | г. Кимры, наб. Савеловская, д. 6 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 21.258 | г. Кимры, наб. Савеловская, д. 10 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.259 | г. Кимры, наб. Савеловская, д. 11 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12, 14 |  |  |
| 21.260 | г. Кимры, наб. Савеловская, д. 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 7, 12, 13, 14 |
| 21.261 | г. Кимры, проезд Савеловский, д. 5 |  | 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 6, 8, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.262 | г. Кимры, проезд Савеловский, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.263 | г. Кимры, проезд Савеловский, д. 8 |  | 4, 12, 14 | 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 8, 12, 13 |
| 21.264 | г. Кимры, проезд Савеловский, д. 9а |  | 2, 4, 12, 14 | 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 8, 9, 12, 13 | 6, 12, 13 |
| 21.265 | г. Кимры, проезд Савеловский, д. 10 |  | 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13 | 10, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.266 | г. Кимры, проезд Савеловский, д. 12 |  | 4, 12, 14 | 2, 11, 12, 13 |  | 8, 9, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13 |  |  |  | 2, 6, 10, 12 |
| 21.267 | г. Кимры, проезд Савеловский, д. 14 |  |  |  |  |  | 5, 11, 12, 13 | 4, 8, 9, 10, 12, 13 | 7, 12, 13 | 2, 6, 12 | 14 |
| 21.268 | г. Кимры, ул. Свободы, д. 4а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.269 | г. Кимры, ул. Свободы, д. 12а |  |  | 14 | 2, 4, 6,7,12, 13, 14 |  |  | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.270 | г. Кимры, ул. Сосновая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.271 | г. Кимры, ул. Сосновая, д. 3 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.272 | г. Кимры, ул. Станционная, д. 1 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 | 2, 12 |
| 21.273 | г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.274 | г. Кимры, проезд Титова, д. 3 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  | 8, 9, 12, 13, 14 |
| 21.275 | г. Кимры, проезд Титова, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.276 | г. Кимры, проезд Титова, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 9, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.277 | г. Кимры, проезд Титова, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.278 | г. Кимры, проезд Титова, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 9, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.279 | г. Кимры, проезд Титова, д. 9 |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 11, 12, 13 | 9, 10, 12, 13 | 2, 8, 12, 13 | 14 | 7, 12, 13 |
| 21.280 | г. Кимры, проезд Титова, д. 10 |  | 14 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 8, 12, 13 |
| 21.281 | г. Кимры, проезд Титова, д. 13 |  |  | 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 6, 12 | 2, 4, 12 |  | 8, 9, 12, 13 | 2, 12, 14 |
| 21.282 | г. Кимры, проезд Титова, д. 13а, корп. 1 |  |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 21.283 | г. Кимры, проезд Титова, д. 13а, корп. 2 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.284 | г. Кимры, проезд Титова, д. 14 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 4, 12, 14 | 2, 12 |
| 21.285 | г. Кимры, проезд Титова, д. 15 |  |  |  |  |  | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 7, 12, 11, 13 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 10, 12, 14 |
| 21.286 | г. Кимры, проезд Титова, д. 16 |  |  |  |  |  | 5, 6, 11, 12, 13 | 4, 7, 12, 13 | 2, 12 | 10, 12 | 8, 9, 12, 13, 14 |
| 21.287 | г. Кимры, проезд Титова, д. 17 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 | 5, 7, 8, 9, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.288 | г. Кимры, проезд Титова, д. 18 |  |  |  |  | 2, 12 | 5, 11, 12, 13 | 4, 7, 12, 13 |  | 2, 6, 10, 12 | 8, 9, 12, 13, 14 |
| 21.289 | г. Кимры, проезд Титова, д. 19 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 21.290 | г. Кимры, проезд Титова, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |
| 21.291 | г. Кимры, ул. Транспортная, д. 1а |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.292 | г. Кимры, ул. Троицкая, д. 7а |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.293 | г. Кимры, ул. Троицкая, д. 7б |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.294 | г. Кимры, ул. Троицкая, д. 9/11 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 9, 12, 13 |  |
| 21.295 | г. Кимры, ул. Троицкая, д. 15 |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.296 | г. Кимры, ул. Троицкая, д. 17 |  | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.297 | г. Кимры, ул. Троицкая, д. 21/9 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 21.298 | г. Кимры, ул. Троицкая, д. 23/16 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.299 | г. Кимры, ул. Троицкая, д. 46/18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.300 | г. Кимры, ул. Туполева, д. 3а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |
| 21.301 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 23 |  | 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 6, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.302 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 26 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.303 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 32 |  |  |  |  | 2, 11, 12, 13 | 5, 6, 10, 12 | 4, 12 | 7, 12, 13 | 2, 12 | 8, 9, 12, 13, 14 |
| 21.304 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 36 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 8, 9, 12, 13 |
| 21.305 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 40а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 9, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.306 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 42 |  | 2, 4, 12, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.307 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 44 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 8, 9, 12, 13 |
| 21.308 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 45 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.309 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 70 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.310 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 71/36 |  | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 7, 12, 13 | 5, 12 |
| 21.311 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 75 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.312 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 98 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.313 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 103 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 7, 10, 11, 12, 13 | 5, 6, 12 |  | 2, 4, 12 | 8, 9, 12, 13 |  |
| 21.314 | г. Кимры, наб. Фадеева, д. 4а |  | 4, 6, 7, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.315 | г. Кимры, наб. Фадеева, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 5, 9, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.316 | г. Кимры, наб. Фадеева, д. 24 |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 14 | 2, 7, 12, 13 |
| 21.317 | г. Кимры, наб. Фадеева, д. 26 |  |  |  | 2, 12 | 11, 12, 13 | 5, 6, 10, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 14 | 7, 8, 12, 13 |
| 21.318 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.319 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корп. 1 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.320 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корп. 2 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.321 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корп. 3 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.322 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корп. 4 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.323 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корп. 5 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.324 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корп. 6 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.325 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корп. 7 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.326 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корп. 8 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.327 | г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корп. 9 |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 21.328 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 1 |  | 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 9, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 8, 12, 13 |
| 21.329 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 2 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.330 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 4 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 7, 12, 13 |  |
| 21.331 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.332 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 7 |  |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 9, 12, 13 | 14 |
| 21.333 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 8 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 7, 12, 13 |  |
| 21.334 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 10 |  |  |  |  |  | 5, 12 | 2, 4, 11, 12, 13 | 6, 10, 12 | 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 12, 14 |
| 21.335 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 11 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 8, 9, 12, 13, 14 |
| 21.336 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.337 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 13 |  |  |  |  | 11, 12, 13 | 5, 6, 10, 12 | 2, 4, 12 |  | 8, 9, 12, 13 | 14 |
| 21.338 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 14 | 9, 12 |  | 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 | 4, 12 |  | 2, 8, 12, 13 | 14 |
| 21.339 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 16 |  |  | 2, 12 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 8, 9, 12, 13 | 14 |
| 21.340 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 17 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 7, 12, 13 | 2, 12, 14 |
| 21.341 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 18 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  | 8, 9, 12, 13 | 7, 12, 13, 14 |
| 21.342 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 9, 12, 13 | 7, 12, 13 |
| 21.343 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 22 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  | 7, 8, 9, 12, 13 |
| 21.344 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 24 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12 | 4, 12, 14 |  |  |
| 21.345 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 26 |  |  | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12, 14 |  | 2, 7, 12, 13 | 8, 9, 12, 13 |
| 21.346 | г. Кимры, ул. Чапаева, д. 28 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 9, 12, 13 | 4, 12 | 1, 2, 12, 14 |  |  |
| 21.347 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 2 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 7, 12, 13 |
| 21.348 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 3 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.349 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 4 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 21.350 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 5 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.351 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 6 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 21.352 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 7а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.353 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 8, 12, 13 | 7, 12, 13 |
| 21.354 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 9 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 21.355 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 10 |  |  | 2, 12 |  |  | 5, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 7, 12, 13 | 8, 9, 12, 13 |
| 21.356 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 12 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 8, 9, 12, 13 |  |
| 21.357 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 5, 6, 11, 12, 13 | 2, 4, 8, 12, 13 | 7, 10, 12, 13 | 9, 12, 13 | 14 |
| 21.358 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 14 | 2, 4, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 21.359 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 15 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 8, 9, 12, 13 | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 |
| 21.360 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 16 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |  |
| 21.361 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 17а |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 9, 12, 13 | 4, 12 | 1, 2, 4, 12, 14 |  |  |
| 21.362 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 18 |  |  |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 8, 9, 12, 13, 14 |
| 21.363 | г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 20 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 7, 12, 13 |
| 21.364 | г. Кимры, пер. Черниговский, д. 2 |  |  | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 9, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12, 14 |  |
| 21.365 | г. Кимры, ул. Шевченко, д. 7а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.366 | г. Кимры, ул. Шевченко, д. 48а |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.367 | г. Кимры, ул. Шевченко, д. 99/12 |  | 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 6, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.368 | г. Кимры, ул. Шевченко, д. 99б |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 21.369 | г. Кимры, ул. Шевченко, д. 99в |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.370 | г. Кимры, ул. Школьная, д. 53 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 21.371 | г. Кимры, ул. Школьная, д. 55 |  |  | 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 6, 7, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 14 |
| 21.372 | г. Кимры, ул. Школьная, д. 57 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 11, 12, 13 | 5, 10, 12 |  | 2, 4, 12 | 6, 9, 12, 13 |  |
| 21.373 | г. Кимры, ул. Школьная, д. 61 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 21.374 | г. Кимры, пл. Южная, д. 4 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 5, 12 | 4, 12, 14 | 2, 12 |  |  |
| 21.375 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 1 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 21.376 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.377 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.378 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.379 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.380 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.381 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 10 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.382 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.383 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 18 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.384 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 20 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.385 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.386 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.387 | пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 21.388 | пгт Белый Городок, ул. Заводская, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.389 | пгт Белый Городок, ул. Заводская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.390 | пгт Белый Городок, ул. Заводская, д. 3а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.391 | пгт Белый Городок, ул. Заводская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.392 | пгт Белый Городок, ул. Лесная, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.393 | пгт Белый Городок, ул. Лесная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.394 | пгт Белый Городок, ул. Лесная, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.395 | пгт Белый Городок, ул. Лесная, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.396 | пгт Белый Городок, ул. Лесная, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.397 | пгт Белый Городок, ул. Лесная, д. 19 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.398 | пгт Белый Городок, ул. Парковая, д. 2а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.399 | пгт Белый Городок, ул. Парковая, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.400 | пгт Белый Городок, ул. Парковая, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.401 | пгт Белый Городок, ул. Парковая, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.402 | пгт Белый Городок, ул. Парковая, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.403 | пгт Белый Городок, ул. Парковая, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.404 | пгт Белый Городок, ул. Парковая, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 21.405 | пгт Белый Городок, ул. Школьная, д. 3 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.406 | пгт Белый Городок, ул. Школьная, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.407 | пгт Белый Городок, ул. Школьная, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.408 | пгт Белый Городок, ул. Школьная, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.409 | пгт Белый Городок, ул. Школьная, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.410 | пгт Белый Городок, ул. Школьная, д. 18а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.411 | пгт Белый Городок, ул. Школьная, д. 20 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.412 | пгт Белый Городок, проезд Южный, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 21.413 | пгт Белый Городок, проезд Южный, д. 7 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 21.414 | пгт Белый Городок, проезд Южный, д. 16 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.415 | пгт Белый Городок, проезд Южный, д. 25 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 21.416 | д. Радомино, д. 1 |  | 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 21.417 | д. Радомино, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 8, 12, 13 |
| 21.418 | д. Радомино, д. 3 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 10, 11, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 8, 12, 13 |
| 21.419 | с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 10 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 21.420 | с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 12 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.421 | с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 14 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.422 | с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 45 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 21.423 | с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 49 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 11, 12, 13 | 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 12 | 5, 12 |
| 21.424 | с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 51 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 21.425 | с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 53 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 21.426 | с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 55 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.427 | с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 56 |  | 2, 12, 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.428 | с. Горицы, ул. Садовая, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 21.429 | с. Горицы, ул. Школьная, д. 22 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 21.430 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 21.431 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.432 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 21.433 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.434 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.435 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.436 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.437 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 9 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.438 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 10 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.439 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.440 | с. Ильинское, ул. Центральная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.441 | с. Ильинское, ул. Центральная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.442 | с. Ильинское, ул. Центральная, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.443 | с. Ильинское, ул. Центральная, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.444 | с. Ильинское, ул. Центральная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 21.445 | с. Ильинское, ул. Центральная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.446 | с. Ильинское, ул. Центральная, д. 7/1 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.447 | д. Кучино, ул. Молодежная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.448 | д. Кучино, ул. Центральная, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.449 | д. Кучино, ул. Центральная, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.450 | д. Малое Василево, ул. Комсомольская, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 6, 12 | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.451 | д. Малое Василево, ул. Комсомольская, д. 1а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.452 | д. Малое Василево, ул. Комсомольская, д. 1б |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.453 | д. Малое Василево, ул. Мира, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.454 | д. Малое Василево, ул. Центральная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 6, 12 | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.455 | д. Малое Василево, ул. Центральная, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.456 | д. Малое Василево, ул. Центральная, д. 2а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.457 | д. Малое Василево, ул. Центральная, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 21.458 | д. Паскино, ул. Молодежная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.459 | д. Паскино, ул. Молодежная, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.460 | д. Паскино, ул. Молодежная, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.461 | д. Паскино, ул. Молодежная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 21.462 | пос. Приволжский, ул. Лесная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 21.463 | пос. Приволжский, ул. Лесная, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 21.464 | пос. Приволжский, ул. Лесная, д. 9 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.465 | пос. Приволжский, ул. Лесная, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.466 | пос. Приволжский, ул. Лесная, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.467 | пос. Приволжский, ул. Лесная, д. 15 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 21.468 | пос. Приволжский, ул. Лесная, д. 19 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.469 | пос. Приволжский, ул. Песочная, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 21.470 | пос. Приволжский, ул. Песочная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.471 | пос. Приволжский, ул. Песочная, д. 8 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.472 | пос. Приволжский, ул. Песочная, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.473 | пос. Приволжский, ул. Центральная, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.474 | пос. Приволжский, ул. Центральная, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.475 | пос. Приволжский, ул. Центральная, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.476 | пос. Приволжский, ул. Центральная, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.477 | пос. Приволжский, ул. Центральная, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.478 | пос. Приволжский, ул. Центральная, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 21.479 | пос. Приволжский, ул. Центральная, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.480 | пос. Приволжский, ул. Центральная, д. 14 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.481 | пос. Приволжский, ул. Школьная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 21.482 | пос. Приволжский, ул. Школьная, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.483 | пос. Приволжский, ул. Школьная, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.484 | пос. Приволжский, ул. Школьная, д. 10 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.485 | пос. Приволжский, ул. Школьная, д. 12 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.486 | д. Титово, ул. Центральная, д. 1 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 21.487 | д. Титово, ул. Центральная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.488 | д. Титово, ул. Центральная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.489 | д. Титово, ул. Центральная, д. 4 |  | 4, 12, 14 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 21.490 | д. Титово, ул. Центральная, д. 5 |  | 14 | 4, 12 |  |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 21.491 | д. Титово, ул. Центральная, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 21.492 | д. Титово, ул. Центральная, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.493 | д. Титово, ул. Центральная, д. 8 |  | 14 |  |  | 4, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.494 | д. Титово, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 21.495 | д. Федоровка, ул. Мира, д. 19 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 12 |
| 21.496 | д. Каюрово, д. 1 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 21.497 | д. Каюрово, д. 5 |  | 4, 12, 14 |  |  | 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 21.498 | д. Остров, д. 25 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 21.499 | пос. Центральный, проезд Абрамовский, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.500 | пос. Центральный, проезд Абрамовский, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 21.501 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 21.502 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 2 |  |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12, 14 | 5, 12 |
| 21.503 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 8 |  |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 14 | 2, 5, 6, 12 |
| 21.504 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 8а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.505 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 10 |  |  |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12, 14 |
| 21.506 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 5, 12 |
| 21.507 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 13 |  |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12, 14 |
| 21.508 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 14 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 21.509 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 20 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 21.510 | пос. Центральный, ул. Мира, д. 27 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  |  | 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 21.511 | д. Шевелево, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 21.512 | д. Шевелево, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| ### 22. Конаковский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 22.1. городское поселение город Конаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | пос. Карачарово, д. 1а |  | 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 |
| 22.1.2 | пос. Карачарово, д. 1б |  | 14 |  | 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 10, 12 |
| 22.1.3 | пос. Карачарово, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 9, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 22.1.4 | пос. Карачарово, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.5 | пос. Карачарово, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.6 | г. Конаково, ул. 1-я Набережная, д. 44а |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 22.1.7 | г. Конаково, ул. 1-я Набережная, д. 50 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.1.8 | г. Конаково, ул. 1-я Набережная, д. 54 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.1.9 | г. Конаково, ул. 1-я Набережная, д. 64а |  | 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 5, 12 |
| 22.1.10 | г. Конаково, ул. 1-я Набережная, д. 80 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.1.11 | г. Конаково, ул. Александровка, д. 1 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 1, 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 22.1.12 | г. Конаково, ул. Александровка, д. 2 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 1, 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 22.1.13 | г. Конаково, ул. Александровка, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 1, 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 22.1.14 | г. Конаково, ул. Александровка, д. 5 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 1, 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 22.1.15 | г. Конаково, ул. Александровка, д. 7 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 22.1.16 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 22.1.17 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 2 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.18 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 4 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.19 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 6 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.20 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 7 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.21 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.22 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 9 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.23 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 10 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.24 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 11 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.25 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.26 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 14 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 1, 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 22.1.27 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 15 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 22.1.28 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 16 |  | 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.29 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 17 | 1, 12 | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.30 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 18 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.31 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 19 | 1, 12 | 1, 12, 14 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.32 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 21 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.33 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.34 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 24 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.35 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 25 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.36 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 31 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.37 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 33 |  | 14 | 2, 4, 12 | 1, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.38 | г. Конаково, ул. Баскакова, д. 35 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.39 | г. Конаково, ул. Белавинская, д. 49 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.1.40 | г. Конаково, ул. Белавинская, д. 61 |  | 14 | 4, 12 | 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13 |
| 22.1.41 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 1 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 1, 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 4, 5, 12 |
| 22.1.42 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.43 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 1б |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.44 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 3 |  | 6, 12, 13, 14 |  | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.45 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 5 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.46 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 7 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.47 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 9 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.48 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 11 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.49 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 17 |  | 14 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.50 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 19 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.51 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 21 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.52 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 23 |  | 14 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.53 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.54 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 27 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.55 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 29 | 1, 12 | 1, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.1.56 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 31 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.57 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 33 | 1, 12 | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.58 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 35 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 22.1.59 | г. Конаково, ул. Ворохова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.60 | г. Конаково, ул. Ворохова, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.61 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.62 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 2 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.63 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 6, 12, 13 |
| 22.1.64 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.65 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.66 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.67 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.68 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.69 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 9 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.1.70 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 10 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.1.71 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.1.72 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.73 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.74 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 15 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 22.1.75 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 16 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.76 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 17 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.1.77 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 18 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.78 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 19 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.79 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 20 |  | 1, 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.1.80 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 26 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.1.81 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 27 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.82 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 28 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.1.83 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 29 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 22.1.84 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 30 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.1.85 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 31 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.1.86 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 32 |  | 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 1, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 22.1.87 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 33 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.88 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 34 |  | 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 5, 12 |
| 22.1.89 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 36 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.90 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 37 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.91 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 38 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.92 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 39 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.93 | г. Конаково, ул. Гагарина, д. 40 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 1, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.94 | г. Конаково, ул. Гоголя, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.95 | г. Конаково, ул. Гоголя, д. 13 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.1.96 | г. Конаково, ул. Горького, д. 1 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.97 | г. Конаково, ул. Горького, д. 2 |  | 1, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.98 | г. Конаково, ул. Горького, д. 3 |  | 1, 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.1.99 | г. Конаково, ул. Горького, д. 3а | 1, 12 | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.100 | г. Конаково, ул. Горького, д. 4 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.101 | г. Конаково, ул. Горького, д. 5 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.1.102 | г. Конаково, ул. Горького, д. 6 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 22.1.103 | г. Конаково, ул. Горького, д. 8 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.104 | г. Конаково, ул. Декабристов, д. 16 |  | 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 22.1.105 | г. Конаково, ул. Декабристов, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.106 | г. Конаково, ул. Декабристов, д. 18 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.1.107 | г. Конаково, ул. Декабристов, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.1.108 | г. Конаково, ул. Декабристов, д. 21 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.109 | г. Конаково, ул. Декабристов, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.110 | г. Конаково, ул. Дрожжина, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.111 | г. Конаково, пл. Калинина, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.112 | г. Конаково, ул. Коллективная, д. 39 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.113 | г. Конаково, ул. Крупской, д. 1 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.114 | г. Конаково, ул. Крупской, д. 2 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.115 | г. Конаково, ул. Крупской, д. 3 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 22.1.116 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.117 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.118 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.1.119 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.120 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.121 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 5 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.122 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 5а |  | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.123 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 7 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.124 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.125 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 9 | 4, 12 | 14 |  |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 6, 9, 12, 13 |
| 22.1.126 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.127 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 11 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.128 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.129 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 13 | 2, 4, 12 | 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.130 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 13а | 1, 12 | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.131 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 14 |  | 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.132 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 14а |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.133 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 15 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.134 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 8, 12, 13 |
| 22.1.135 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 18 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.136 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.137 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 21 |  | 14 |  |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.138 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 23 | 1, 12 | 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.139 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 30 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.140 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 32 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.141 | г. Конаково, пр-т Ленина, д. 38 | 1, 12 | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.142 | г. Конаково, ул. Маяковского, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.143 | г. Конаково, ул. Маяковского, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.144 | г. Конаково, ул. Маяковского, д. 15 |  | 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.1.145 | г. Конаково, ул. Маяковского, д. 17 |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 22.1.146 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 32 | 1, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 22.1.147 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 34 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 22.1.148 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 36 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 22.1.149 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38 | 1, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |
| 22.1.150 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 40 |  | 1, 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.151 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 44 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.152 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 46 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 |
| 22.1.153 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 48 |  | 1, 12, 14 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 12, 13 |
| 22.1.154 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 50 |  | 1, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.1.155 | г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 52 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.156 | г. Конаково, ул. Новая, д. 2 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.157 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 20 | 1, 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.158 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 22 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.159 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 28 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.1.160 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 44 | 1, 12 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.1.161 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 46 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.162 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 48 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.163 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 50 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.164 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 52 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.165 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 56 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.166 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 58 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.167 | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 71 | 1, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.1.168 | г. Конаково, пер. Первомайский, д. 2а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.169 | г. Конаково, ул. Радищева, д. 8 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.170 | г. Конаково, ул. Революции, д. 2 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.1.171 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 42 | 1, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.1.172 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 113 | 1, 12 | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.1.173 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 122а | 1, 12 | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.1.174 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 131 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.175 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 133 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.176 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 141 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.177 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 143 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.178 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 145 | 1, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.1.179 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 146 | 1, 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.180 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 148 | 1, 12 | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.181 | г. Конаково, ул. Свободы, д. 154 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.182 | г. Конаково, ул. Советская, д. 16 | 1, 12 | 14 | 1, 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.183 | г. Конаково, ул. Советская, д. 18 | 1, 12 | 14 | 1, 2, 4, 12 | 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.184 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 6 | 1, 12 | 14 | 1, 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.185 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 8 | 1, 12 | 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 5, 12 |
| 22.1.186 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 10 | 1, 12 | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.187 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 12 | 1, 12 | 14 |  |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.188 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 14 | 1, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.189 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 16 | 1, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.190 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 17 | 1, 12 | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 22.1.191 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 18 | 1, 12 | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.192 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 19 | 1, 12 | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 22.1.193 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 19а | 1, 12 | 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 22.1.194 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 20 | 1, 12 | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 22.1.195 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 22 | 1, 12 | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.196 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 24 | 1, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.197 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 26 | 1, 12 | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 22.1.198 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 28 | 1, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.199 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 30 | 1, 12 | 14 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.200 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 32 | 1, 12 | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.201 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 34 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.202 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 36 | 1, 12 | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.203 | г. Конаково, проезд Торговый, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.204 | г. Конаково, проезд Торговый, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.205 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 1 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.206 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 1а |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1, 12 |
| 22.1.207 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 3 | 1, 12 | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  | 10, 12 | 2, 12 |
| 22.1.208 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 5 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.209 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 7 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.210 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 11 | 1, 12 | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.1.211 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 13 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.212 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 15 | 1, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.1.213 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 15а |  | 14 | 1, 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.214 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 17 |  | 1, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.215 | г. Конаково, ул. Учебная, д. 21 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 22.1.216 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 1 |  | 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 7, 12, 13 |
| 22.1.217 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.218 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.219 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 4 | 8, 9, 12, 13 | 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 7, 12, 13 |
| 22.1.220 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.1.221 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 6 |  | 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 22.1.222 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 7 |  | 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 22.1.223 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.224 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 9 |  | 10, 12, 14 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 22.1.225 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.226 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.227 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 14 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.1.228 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 16 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.229 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 17 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.1.230 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 18 |  | 1, 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 8, 9, 12, 13 |
| 22.1.231 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.232 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.233 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.234 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 28 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 1, 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 22.1.235 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 28а |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.1.236 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 28б |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.1.237 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 29 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.1.238 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 31 | 2, 4, 12 | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.239 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 33 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.240 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.241 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.1.242 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.243 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 39 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.1.244 | пос. Энергетик, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 6, 12 |
| 22.1.245 | пос. Энергетик, д. 2 | 8, 12, 13 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.246 | пос. Энергетик, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.1.247 | пос. Энергетик, д. 4 | 1, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| #### 22.2. городское поселение поселок Изоплит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.1 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 22.2.2 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.2.3 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 2а |  | 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 12, 13 |
| 22.2.4 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 2б |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.5 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 9, 12, 13 |
| 22.2.6 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 8, 9, 12, 13 |
| 22.2.7 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.2.8 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 9, 12, 13 |
| 22.2.9 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.2.10 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 7, 9, 12, 13 |
| 22.2.11 | пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 |  |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.2.12 | пгт Изоплит, ул. Школьная, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 9, 12, 13 |
| 22.2.13 | пгт Изоплит, ул. Школьная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.14 | пгт Изоплит, ул. Школьная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.15 | пгт Изоплит, ул. Школьная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.16 | пгт Изоплит, ул. Школьная, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 9, 12, 13 |
| 22.2.17 | пос. Озерки, проезд Железнодорожный, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.2.18 | пос. Озерки, проезд Железнодорожный, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.2.19 | пос. Озерки, проезд Железнодорожный, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.2.20 | пос. Озерки, ул. Калинина, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.2.21 | пос. Озерки, ул. Калинина, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.2.22 | пос. Озерки, ул. Калинина, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.2.23 | пос. Озерки, ул. Калинина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.24 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.25 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.2.26 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.27 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 5 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.2.28 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.29 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 7 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.2.30 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 12, 13 |
| 22.2.31 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.32 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 11 |  | 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.33 | пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.34 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.35 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.36 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.37 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.38 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.39 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.40 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.41 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.42 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.43 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.44 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.45 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 16 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 22.2.46 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.47 | пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.48 | пос. Озерки, ул. Локомотивная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.2.49 | пос. Озерки, ул. Локомотивная, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.2.50 | пос. Озерки, ул. Локомотивная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 22.2.51 | пос. Озерки, ул. Локомотивная, д. 8 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 8, 12, 13 |
| 22.2.52 | пос. Озерки, проезд Механический, д. 41 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.53 | пос. Озерки, проезд Новый, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.2.54 | пос. Озерки, ул. Октябрьская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.55 | пос. Озерки, ул. Октябрьская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.56 | пос. Озерки, ул. Октябрьская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.57 | пос. Озерки, ул. Октябрьская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.58 | пос. Озерки, ул. Октябрьская, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.59 | пос. Озерки, ул. Октябрьская, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 7, 8, 12, 13 |
| 22.2.60 | пос. Озерки, ул. Октябрьская, д. 12 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 22.2.61 | пос. Озерки, ул. Октябрьская, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.2.62 | пос. Озерки, ул. Северная, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.63 | пос. Озерки, ул. Северная, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.64 | пос. Озерки, ул. Северная, д. 11 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.2.65 | пос. Озерки, ул. Школьная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.66 | пос. Озерки, ул. Школьная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.67 | пос. Озерки, ул. Школьная, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.68 | пос. Озерки, ул. Школьная, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.69 | пос. Озерки, ул. Школьная, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.70 | пос. Озерки, ул. Школьная, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.71 | пос. Озерки, ул. Школьная, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.2.72 | пос. Озерки, пер. Школьный, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.2.73 | пос. Озерки, пер. Школьный, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| #### 22.3. городское поселение поселок Козлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.1 | пгт Козлово, ул. Дачная, д. 5а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.3.2 | пгт Козлово, ул. Дачная, д. 7а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.3.3 | пгт Козлово, ул. Дачная, д. 8а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.3.4 | пгт Козлово, ул. Дачная, д. 9а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.3.5 | пгт Козлово, ул. Дачная, д. 10а |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.3.6 | пгт Козлово, ул. Дачная, д. 11а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 22.3.7 | пгт Козлово, ул. Дачная, д. 12а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.3.8 | пгт Козлово, ул. Дачная, д. 14а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 22.3.9 | пгт Козлово, пер. Дачный, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.3.10 | пгт Козлово, пер. Дачный, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.3.11 | пгт Козлово, пер. Дачный, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.3.12 | пгт Козлово, пер. Дачный, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.3.13 | пгт Козлово, ул. Октябрьская, д. 45 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  | 3, 12 |
| 22.3.14 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 2 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.3.15 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 2а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.3.16 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.3.17 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 4а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.3.18 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 6а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.3.19 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.3.20 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 10 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.3.21 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 14 |  | 2, 7, 12, 13, 14 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.3.22 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.3.23 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.3.24 | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.3.25 | пгт Козлово, ул. ПУ-28, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.3.26 | пгт Козлово, ул. Северная, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.3.27 | пгт Козлово, ул. Северная, д. 6а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.3.28 | пгт Козлово, ул. Стадиона, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.3.29 | пгт Козлово, ул. Стадиона, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.3.30 | пгт Козлово, ул. Стадиона, д. 16 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| #### 22.4. городское поселение поселок Новозавидовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4.1 | пгт Новозавидовский, ул. Дорожная, д. 14 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 10, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 22.4.2 | пгт Новозавидовский, ул. Дорожная, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.3 | пгт Новозавидовский, ул. Дорожная, д. 18 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.4.4 | пгт Новозавидовский, ул. Дорожная, д. 20 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 22.4.5 | пгт Новозавидовский, ул. Заводская, д. 1 |  | 14 |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 22.4.6 | пгт Новозавидовский, ул. Заводская, д. 2 |  | 14 |  |  |  | 6, 7, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 22.4.7 | пгт Новозавидовский, ул. Заводская, д. 3 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 22.4.8 | пгт Новозавидовский, ул. Заводская, д. 4 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 7, 12, 13 |
| 22.4.9 | пгт Новозавидовский, ул. Лесная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 7, 12, 13 |
| 22.4.10 | пгт Новозавидовский, ул. Моховая, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 22.4.11 | пгт Новозавидовский, ул. Моховая, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.12 | пгт Новозавидовский, ул. Моховая, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 22.4.13 | пгт Новозавидовский, ул. Моховая, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 10, 12 |
| 22.4.14 | пгт Новозавидовский, ул. Моховая, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 6, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13 |
| 22.4.15 | пгт Новозавидовский, ул. Моховая, д. 14 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.4.16 | пгт Новозавидовский, ул. Парковая, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.17 | пгт Новозавидовский, ул. Парковая, д. 4 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 10, 12 |
| 22.4.18 | пгт Новозавидовский, ул. Парковая, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.4.19 | пгт Новозавидовский, ул. Парковая, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 22.4.20 | пгт Новозавидовский, ул. Первомайская, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 5, 12 |  |  |  |  |  |
| 22.4.21 | пгт Новозавидовский, ул. Первомайская, д. 35 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.4.22 | пгт Новозавидовский, пер. Первомайский, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.4.23 | пгт Новозавидовский, ул. Победы, д. 10 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.4.24 | пгт Новозавидовский, ул. Рабочая, д. 1а |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.4.25 | пгт Новозавидовский, ул. Рабочая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.4.26 | пгт Новозавидовский, ул. Рабочая, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.4.27 | пгт Новозавидовский, ул. Советская, д. 8 |  | 2, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.28 | пгт Новозавидовский, ул. Советская, д. 10 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 22.4.29 | пгт Новозавидовский, ул. Советская, д. 14 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.4.30 | пгт Новозавидовский, ул. Советская, д. 16 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.4.31 | пгт Новозавидовский, ул. Советская 2-я, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.4.32 | пгт Новозавидовский, ул. Советская 2-я, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.4.33 | пгт Новозавидовский, ул. Советская 2-я, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.34 | пгт Новозавидовский, ул. Советская 2-я, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.35 | пгт Новозавидовский, ул. Советская 2-я, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 22.4.36 | пгт Новозавидовский, ул. Советская 2-я, д. 8 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.4.37 | пгт Новозавидовский, ул. Советская 2-я, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 22.4.38 | пгт Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 2 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 22.4.39 | пгт Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.4.40 | пгт Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 17 |  | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 8, 12, 13 |
| 22.4.41 | пгт Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 28 |  | 2, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.42 | пгт Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 28а |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 22.4.43 | пгт Новозавидовский, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.44 | пгт Новозавидовский, ул. Юбилейная, д. 3 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.45 | пгт Новозавидовский, ул. Юбилейная, д. 4 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.4.46 | пгт Новозавидовский, ул. Юбилейная, д. 5 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.4.47 | пгт Новозавидовский, ул. Юбилейная, д. 6 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 |
| 22.4.48 | пгт Новозавидовский, ул. Юбилейная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| #### 22.5. городское поселение поселок Радченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5.1 | пгт Радченко, ул. Дачная, д. 1а |  | 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 22.5.2 | пгт Радченко, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.5.3 | пгт Радченко, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.5.4 | пгт Радченко, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.5.5 | пгт Радченко, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.5.6 | пгт Радченко, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.5.7 | пгт Радченко, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.5.8 | пгт Радченко, д. 18 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.5.9 | пгт Радченко, д. 24 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.5.10 | пгт Радченко, д. 25 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.5.11 | пгт Радченко, д. 26 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.5.12 | пгт Радченко, д. 27 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.5.13 | пгт Радченко, д. 29 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.5.14 | пгт Радченко, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.5.15 | пгт Радченко, д. 32 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.5.16 | пгт Радченко, д. 33 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.5.17 | пгт Радченко, д. 34 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.5.18 | пгт Радченко, д. 37 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.5.19 | пгт Радченко, д. 40 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.5.20 | пгт Радченко, д. 41 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.5.21 | пгт Радченко, д. 42 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.5.22 | пгт Радченко, д. 43 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.5.23 | пгт Радченко, д. 46 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.5.24 | пгт Радченко, д. 47 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.5.25 | пгт Радченко, д. 48 |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.5.26 | пгт Радченко, д. 49 |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.5.27 | пгт Радченко, д. 61 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.5.28 | нп Турбаза Верхневолжская, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 22.5.29 | нп Турбаза Верхневолжская, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| #### 22.6. городское поселение поселок Редкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.6.1 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 1 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.2 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.6.3 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.6.4 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.5 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.6 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 6 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.7 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 7 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.8 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.9 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 9 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.10 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 10 |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 22.6.11 | пгт Редкино, ул. Академическая, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.12 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.6.13 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 2 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.14 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 3 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.15 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 4 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.16 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.6.17 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.18 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.6.19 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.20 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.6.21 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.6.22 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.23 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.24 | пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 13 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.25 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.6.26 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.6.27 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.6.28 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 4 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.6.29 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 22.6.30 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 6 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.31 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.32 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.33 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 9 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.34 | пгт Редкино, ул. Геофизиков, д. 10 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.35 | пгт Редкино, ул. Диева, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 22.6.36 | пгт Редкино, ул. Диева, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.37 | пгт Редкино, ул. Диева, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.38 | пгт Редкино, ул. Диева, д. 25 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.39 | пгт Редкино, ул. Диева, д. 26 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.40 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.6.41 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.6.42 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 22.6.43 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.6.44 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 22.6.45 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.6.46 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.6.47 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.6.48 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 9 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 22.6.49 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 10 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 12 |
| 22.6.50 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 11 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.51 | пгт Редкино, ул. Калинина, д. 12 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 22.6.52 | пгт Редкино, ул. Ленинградская, д. 20 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.53 | пгт Редкино, ул. Ленинградская, д. 21 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.54 | пгт Редкино, ул. Ленинградская, д. 22 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.55 | пгт Редкино, ул. Ленинградская, д. 23 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.56 | пгт Редкино, ул. Ленинградская, д. 24 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.57 | пгт Редкино, ул. Ленинградская, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.58 | пгт Редкино, ул. Ленинградская, д. 35 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.59 | пгт Редкино, ул. Лермонтова, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.60 | пгт Редкино, ул. Лермонтова, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.61 | пгт Редкино, ул. Лермонтова, д. 17 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.62 | пгт Редкино, ул. Лермонтова, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.63 | пгт Редкино, ул. Лермонтова, д. 19 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.64 | пгт Редкино, ул. Лесная, д. 40 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.6.65 | пгт Редкино, ул. Маяковского, д. 25 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.66 | пгт Редкино, ул. Новая Жизнь, д. 3в |  | 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.67 | пгт Редкино, ул. Парковая, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.68 | пгт Редкино, ул. Парковая, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.69 | пгт Редкино, ул. Парковая, д. 11а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.70 | пгт Редкино, ул. Парковая, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.71 | пгт Редкино, ул. Парковая, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.72 | пгт Редкино, ул. Парковая, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.73 | пгт Редкино, ул. Парковая, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.6.74 | пгт Редкино, ул. Пионерская, д. 1 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.6.75 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 1 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.76 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 2 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.77 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 3 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.78 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 4 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.79 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 5 |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.80 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 7 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.81 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 9 |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.82 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 10 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.83 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 12 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.84 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 13 |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.85 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.6.86 | пгт Редкино, ул. Правды, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.87 | пгт Редкино, ул. Торфяная, д. 2 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.88 | пгт Редкино, ул. Транспортная, д. 13 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 22.6.89 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.6.90 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.91 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 3 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.92 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 4 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.93 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 5 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.94 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 6 |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 22.6.95 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.96 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.6.97 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 9 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.6.98 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 10 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 22.6.99 | пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 11 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 22.6.100 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.101 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.102 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.103 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.104 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.105 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 5а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.6.106 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.107 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 27 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.108 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 28 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.109 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 28а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 22.6.110 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.111 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 30 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.112 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 36 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.113 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 37 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.6.114 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 38 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.6.115 | пгт Редкино, пр-т Химиков, д. 41 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| #### 22.7. Вахонинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7.1 | д. Вахонино, ул. Весенняя, д. 1 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 22.7.2 | д. Вахонино, ул. Весенняя, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 |
| 22.7.3 | д. Вахонино, ул. Весенняя, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 |
| 22.7.4 | д. Вахонино, ул. Весенняя, д. 7 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 8, 10, 11, 12, 13 |
| 22.7.5 | пос. Второе Моховое, ул. Вокзальная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.7.6 | д. Плоски, ул. Ягодная, д. 1 |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 12, 13 |  |  | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| #### 22.8. Городенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.8.1 | с. Городня, ул. Ленинградская, д. 187 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 |
| 22.8.2 | с. Городня, ул. Ленинградская, д. 189 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.8.3 | с. Городня, ул. Ленинградская, д. 191 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.8.4 | с. Городня, ул. Садовая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.8.5 | с. Городня, ул. Садовая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.8.6 | с. Городня, ул. Садовая, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.8.7 | с. Городня, ул. Советская, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.8.8 | с. Городня, ул. Советская, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.8.9 | с. Городня, ул. Советская, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.8.10 | с. Городня, ул. Советская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.8.11 | с. Городня, ул. Советская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.8.12 | с. Городня, ул. Советская, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.8.13 | с. Городня, ул. Советская, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.8.14 | с. Городня, ул. Советская, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 22.8.15 | с. Городня, ул. Советская, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 22.8.16 | с. Городня, ул. Советская, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 22.8.17 | с. Городня, ул. Советская, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 22.8.18 | с. Городня, ул. Советская, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |  |
| 22.8.19 | с. Городня, ул. Советская, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 22.8.20 | с. Городня, ул. Советская, д. 17 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 22.8.21 | д. Заполок, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 22.8.22 | д. Заполок, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |
| 22.8.23 | д. Заполок, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 22.8.24 | д. Игуменка, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.8.25 | д. Игуменка, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 22.8.26 | д. Игуменка, д. 8 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 22.8.27 | д. Кошелево, ул. Молодежная, д. 11 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 22.8.28 | д. Кошелево, ул. Молодежная, д. 21 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 22.8.29 | д. Кошелево, ул. Молодежная, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 22.8.30 | д. Кошелево, ул. Молодежная, д. 23 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 11, 12, 13 |
| #### 22.9. Дмитровогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.9.1 | с. Дмитрова Гора, ул. Новая, д. 1 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.9.2 | с. Дмитрова Гора, ул. Новая, д. 2 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.9.3 | с. Дмитрова Гора, ул. Новая, д. 3а |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 22.9.4 | с. Дмитрова Гора, ул. Новая, д. 18 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.9.5 | с. Дмитрова Гора, ул. Новая, д. 19 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.9.6 | с. Дмитрова Гора, ул. Ударная, д. 20 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.9.7 | с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.9.8 | с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 4 |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| #### 22.10. Козловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.10.1 | д. Гаврилково, ул. Молодежная, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.10.2 | д. Гаврилково, ул. Молодежная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| #### 22.11. Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.1 | пос. 1-е Мая, ул. 3-я Лесная, д. 1 |  | 14 | 6, 10, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.11.2 | пос. 1-е Мая, ул. 40 лет Октября, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.11.3 | пос. 1-е Мая, ул. 40 лет Октября, д. 4 |  | 14 | 6, 10, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 22.11.4 | пос. 1-е Мая, ул. Кооперативная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 22.11.5 | пос. 1-е Мая, ул. Кооперативная, д. 6а |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 22.11.6 | д. Поповское, ул. Новая, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 10, 12, 13 | 8, 12, 13 |  | 2, 4, 5, 12 |
| 22.11.7 | д. Поповское, ул. Новая, д. 6 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 7, 12, 13 | 2, 4, 5, 12 |
| #### 22.12. Ручьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.12.1 | д. Ручьи, ул. Гаранина, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.12.2 | д. Ручьи, ул. Гаранина, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.12.3 | д. Ручьи, ул. Гаранина, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.12.4 | д. Ручьи, ул. Гаранина, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| #### 22.13. Селиховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.13.1 | с. Селихово, ул. Новая, д. 1 |  | 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.13.2 | с. Селихово, ул. Новая, д. 2 |  | 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.13.3 | с. Селихово, ул. Новая, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.13.4 | с. Селихово, ул. Новая, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.13.5 | с. Селихово, ул. Новая, д. 5 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 22.13.6 | с. Селихово, ул. Новая, д. 6 |  | 4, 7, 12, 13, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 22.13.7 | с. Селихово, ул. Новая, д. 7 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.13.8 | с. Селихово, ул. Новая, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 22.13.9 | с. Селихово, ул. Новая, д. 9 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 22.13.10 | с. Селихово, ул. Новая, д. 10 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 7, 9, 12, 13 |
| 22.13.11 | с. Селихово, ул. Новая, д. 11 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.13.12 | с. Селихово, ул. Новая, д. 12 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| #### 22.14. Сельское поселение "Завидово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.14.1 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.14.2 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.14.3 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.14.4 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.14.5 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.14.6 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.14.7 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.14.8 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.14.9 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.14.10 | с. Завидово, ул. Школьная, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.14.11 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.14.12 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.14.13 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.14.14 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.14.15 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.14.16 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.14.17 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.14.18 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 22.14.19 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.14.20 | д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.14.21 | д. Мокшино, бульвар Норильский, д. 2 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 22.14.22 | д. Мокшино, бульвар Норильский, д. 4 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 22.14.23 | д. Мокшино, бульвар Норильский, д. 6 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 22.14.24 | д. Мокшино, бульвар Норильский, д. 8 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 22.14.25 | д. Мокшино, ул. Парковая, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.14.26 | д. Мокшино, ул. Полевая, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.14.27 | д. Мокшино, ул. Полевая, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.14.28 | д. Мокшино, ул. Полевая, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.14.29 | д. Мокшино, ул. Полевая, д. 4 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 22.14.30 | д. Мокшино, ул. Полевая, д. 5 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 22.14.31 | д. Мокшино, ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 22.14.32 | д. Мокшино, ул. Полевая, д. 8 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 22.14.33 | д. Мокшино, ул. Полевая, д. 10 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 22.14.34 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 6, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.14.35 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 22.14.36 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.14.37 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.14.38 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 9 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 22.14.39 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 9а |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |  |
| 22.14.40 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 11 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 22.14.41 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 22.14.42 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 13 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 22.14.43 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 81 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.44 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 82, корп. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.45 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 82, корп. 2 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.46 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 82, корп. 3 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.47 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 83 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 |
| 22.14.48 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 84, корп. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.49 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 84, корп. 2 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.50 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 84, корп. 3 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.51 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 84, корп. 4 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.52 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 85 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 |
| 22.14.53 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 86 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.54 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 87 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 1, 12 |
| 22.14.55 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 88 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 22.14.56 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 90 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 22.14.57 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 92 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.58 | д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 94 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 1, 12 |
| 22.14.59 | д. Мокшино, ул. Школьная, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.14.60 | д. Мокшино, ул. Школьная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.14.61 | д. Мокшино, ул. Школьная, д. 5 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 22.14.62 | д. Мокшино, ул. Школьная, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| #### 22.15. Старомелковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.15.1 | д. Старое Мелково, ул. Парковая, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 22.15.2 | д. Старое Мелково, ул. Парковая, д. 10 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 3, 7, 12, 13 |
| 22.15.3 | д. Старое Мелково, ул. Парковая, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 22.15.4 | д. Старое Мелково, ул. Центральная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 9, 12, 13 |
| 22.15.5 | д. Старое Мелково, ул. Центральная, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 9, 12, 13 |
| 22.15.6 | д. Старое Мелково, ул. Центральная, д. 3 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 9, 12, 13 |
| 22.15.7 | д. Старое Мелково, ул. Центральная, д. 4 |  | 2, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 9, 12, 13 |
| #### 22.16. Юрьево-Девичьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.16.1 | с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |
| 22.16.2 | с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д. 8а |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 22.16.3 | с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д. 8б |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 8, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| ### 23. Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | г. Красный Холм, пер. Авиахима, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.2 | г. Красный Холм, пер. Авиахима, д. 5а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.3 | г. Красный Холм, пер. Авиахима, д. 7/24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.4 | г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 63в |  | 14 |  |  |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.5 | г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 63г |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.6 | г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 65 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.7 | г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 67 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.8 | г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 84 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.9 | г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 86 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.10 | г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 4/22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.11 | г. Красный Холм, пос. Железнодорожный, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.12 | г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.13 | г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.14 | г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 23.15 | г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 5а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 23.16 | г. Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 16 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.17 | г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.18 | г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.19 | г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 10а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.20 | г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.21 | г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.22 | г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 23.23 | г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.24 | г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 23.25 | г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 23.26 | г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 26 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 23.27 | г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 35/23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.28 | г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.29 | г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 16/2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 23.30 | г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 16/37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.31 | г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 27 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.32 | г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 30 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.33 | г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.34 | г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 36 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.35 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 25/2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.36 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 27 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.37 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 27а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.38 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 27б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.39 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 27в |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.40 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 65 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.41 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 100/6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.42 | г. Красный Холм, пер. Красный, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.43 | г. Красный Холм, пер. Красный, д. 2а |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 7, 8, 10, 12, 13 | 6, 12 | 2, 4, 5, 11, 12, 13 |
| 23.44 | г. Красный Холм, пер. Красный, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.45 | г. Красный Холм, пер. Красный, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.46 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 22а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.47 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 22б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.48 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 41/15 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.49 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 44а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.50 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 46б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.51 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 56/37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.52 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 63/39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.53 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 79 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.54 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 93 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.55 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 95 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.56 | г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 103/41 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.57 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 4 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.58 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 23.59 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 13 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 23.60 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 14/8 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 11, 12, 13 |
| 23.61 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 36/7 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.62 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 42 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.63 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 44 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.64 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 46/6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.65 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 51/4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.66 | г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 2-й, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 5, 12 |
| 23.67 | г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 2-й, д. 10 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 23.68 | г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 2-й, д. 10а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.69 | г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 3-й, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.70 | г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 3-й, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.71 | г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 3-й, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.72 | г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 3-й, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.73 | г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 3-й, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.74 | г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 3-й, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.75 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.76 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.77 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 5а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.78 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.79 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 7а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 5, 12 |
| 23.80 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 11/12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.81 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 30 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.82 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 35/15 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.83 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36а |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 5, 12 |
| 23.84 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36б |  | 2, 12, 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.85 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36в |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.86 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36г |  | 2, 12, 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.87 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 37 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.88 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 39 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.89 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 50 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.90 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 52 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.91 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 55 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.92 | г. Красный Холм, пл. Народная, д. 2/12 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.93 | г. Красный Холм, пл. Народная, д. 4 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.94 | г. Красный Холм, ул. Никитина, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.95 | г. Красный Холм, ул. Новопромышленная, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.96 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 11 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.97 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 12 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.98 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 14 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.99 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 15 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.100 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 23.101 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 24 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.102 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 26 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.103 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 27 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.104 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 28 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 23.105 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 30 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.106 | г. Красный Холм, пер. Островского, д. 5/11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 23.107 | г. Красный Холм, ул. Островского, д. 12а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.108 | г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 46 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 23.109 | г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 50/28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.110 | г. Красный Холм, ул. Пионерская, д. 13/22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.111 | г. Красный Холм, ул. Привокзальная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.112 | г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 9/15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.113 | г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 19 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.114 | г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 21/25 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 23.115 | г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.116 | г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.117 | г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.118 | г. Красный Холм, ул. Садовая, д. 41 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 23.119 | г. Красный Холм, ул. Свободы, д. 15/15 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 23.120 | г. Красный Холм, пер. Свободы Малый, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.121 | г. Красный Холм, пл. Советская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.122 | г. Красный Холм, пл. Советская, д. 5/6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.123 | г. Красный Холм, ул. Советская, д. 7а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.124 | г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 44/18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 5, 12 |
| 23.125 | г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 83 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 23.126 | пос. Неледино, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 23.127 | пос. Неледино, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 11, 12, 13 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.128 | пос. Неледино, д. 3а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.129 | пос. Неледино, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 23.130 | пос. Неледино, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 23.131 | пос. Неледино, д. 6а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 23.132 | пос. Неледино, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| ### 24. Кувшиновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 24.1. городское поселение город Кувшиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.1 | г. Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.2 | г. Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.3 | г. Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.4 | г. Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.5 | г. Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 34 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.6 | г. Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 34а |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.7 | г. Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.8 | г. Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 38 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 24.1.9 | г. Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 40 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.10 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 1а |  | 14 |  | 2, 7, 10, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 24.1.11 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 24.1.12 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 2б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.13 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 2в |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.14 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 2г |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 24.1.15 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 4 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.16 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.17 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.18 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 9 |  | 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 12 |
| 24.1.19 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.20 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 11 |  | 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 24.1.21 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 13 |  | 14 | 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 |
| 24.1.22 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.23 | г. Кувшиново, ул. Бумажников, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 4, 5, 6, 12 |
| 24.1.24 | г. Кувшиново, ул. Воровского, д. 2а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.1.25 | г. Кувшиново, ул. Воровского, д. 13а |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.26 | г. Кувшиново, ул. Гагарина, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.27 | г. Кувшиново, ул. Гагарина, д. 2а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 24.1.28 | г. Кувшиново, ул. Гагарина, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.29 | г. Кувшиново, ул. Гагарина, д. 4а |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 24.1.30 | г. Кувшиново, ул. Гагарина, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.31 | г. Кувшиново, ул. Гагарина, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.32 | г. Кувшиново, ул. Гагарина, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.1.33 | г. Кувшиново, ул. Загорского, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.34 | г. Кувшиново, ул. К. Маркса, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.1.35 | г. Кувшиново, ул. Коммунальная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.36 | г. Кувшиново, ул. Коммунальная, д. 5 |  | 14 | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 24.1.37 | г. Кувшиново, ул. Коммунальная, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 24.1.38 | г. Кувшиново, ул. Коммунальная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.39 | г. Кувшиново, ул. Комсомольский Парк, д. 3 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.40 | г. Кувшиново, ул. Комсомольский Парк, д. 5 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.41 | г. Кувшиново, ул. Красногвардейская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.42 | г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 2 |  | 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 24.1.43 | г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 2а |  | 14 |  | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 24.1.44 | г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.45 | г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.46 | г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 8 |  | 14 | 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 24.1.47 | г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 9 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.48 | г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 11 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.49 | г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 13 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.50 | г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 15 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.51 | г. Кувшиново, ул. Лесная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.52 | г. Кувшиново, ул. Лесная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.53 | г. Кувшиново, пер. Маяковского, д. 5 |  | 2, 10, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.54 | г. Кувшиново, пер. Маяковского, д. 7 |  | 2, 10, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.55 | г. Кувшиново, пер. Маяковского, д. 8 |  | 2, 10, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.56 | г. Кувшиново, ул. Маяковского, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 24.1.57 | г. Кувшиново, ул. Маяковского, д. 20 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.1.58 | г. Кувшиново, ул. Маяковского, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.1.59 | г. Кувшиново, ул. М. Горького, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.60 | г. Кувшиново, ул. Механизаторов, д. 1в |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.61 | г. Кувшиново, ул. Мира, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.62 | г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.63 | г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.64 | г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.65 | г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.66 | г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 10 |  | 14 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 24.1.67 | г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.68 | г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 12 |  | 14 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 24.1.69 | г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.70 | г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 14 |  | 14 | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 24.1.71 | г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 24.1.72 | г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 27а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.73 | г. Кувшиново, пер. Первомайский, д. 2а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.74 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 1 |  | 14 | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 24.1.75 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.1.76 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 24.1.77 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.1.78 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 5 |  | 14 |  | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 24.1.79 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 24.1.80 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 7 |  | 14 |  | 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 24.1.81 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 24.1.82 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 9 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 24.1.83 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 24.1.84 | г. Кувшиново, бульвар Пионерский, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 24.1.85 | г. Кувшиново, ул. Пролетарская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.86 | г. Кувшиново, ул. Пролетарская, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.87 | г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 1 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.88 | г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.89 | г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 3 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.90 | г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 4 |  | 14 |  | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 24.1.91 | г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 5 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.92 | г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 7 |  | 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 24.1.93 | г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.94 | г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.95 | г. Кувшиново, ул. Пушкина, д. 2 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.96 | г. Кувшиново, ул. Пушкина, д. 4 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.97 | г. Кувшиново, ул. Пушкина, д. 6 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.98 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.99 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 24.1.100 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 14 |  | 14 | 2, 4, 12 | 7, 12, 13 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.101 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 16 |  | 14 |  | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 24.1.102 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 18 |  | 14 |  | 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 24.1.103 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 24.1.104 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.1.105 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 25а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.106 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 24.1.107 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 27а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.108 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 33а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 24.1.109 | г. Кувшиново, ул. Советская, д. 37 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.110 | г. Кувшиново, ул. Степана Разина, д. 15 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.111 | г. Кувшиново, ул. Степана Разина, д. 31 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.112 | г. Кувшиново, ул. Степана Разина, д. 35 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.113 | г. Кувшиново, ул. Степана Разина, д. 37 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 24.1.114 | г. Кувшиново, ул. Степана Разина, д. 47 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 24.1.115 | г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д. 100 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 24.1.116 | г. Кувшиново, ул. Экономическая, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.117 | г. Кувшиново, ул. Экономическая, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.1.118 | г. Кувшиново, ул. Экономическая, д. 15 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| #### 24.2. Прямухинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.1 | с. Заовражье, ул. Школьная, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.2.2 | с. Прямухино, ул. Молодежная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 24.2.3 | с. Прямухино, ул. Молодежная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| #### 24.3. Сокольническое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3.1 | пос. Ранцево, ул. Вокзальная, д. 1а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 24.3.2 | пос. Ранцево, ул. Гагарина, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 24.3.3 | пос. Ранцево, ул. Гагарина, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 24.3.4 | пос. Ранцево, ул. Гагарина, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 24.3.5 | пос. Ранцево, ул. Ленина, д. 15 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 24.3.6 | пос. Ранцево, ул. Ленина, д. 21 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 24.3.7 | пос. Ранцево, ул. Ленина, д. 23 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| #### 24.4. Тысяцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4.1 | с. Тысяцкое, д. 139 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| ### 25. Лесной муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | с. Лесное, ул. 50 лет Октября, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 25.2 | с. Лесное, ул. Дзержинского, д. 30 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 4, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 25.3 | с. Лесное, ул. им. Калинина, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 25.4 | с. Лесное, ул. им. Калинина, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 6, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 25.5 | с. Лесное, ул. им. Калинина, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 | 3, 12 |  |
| 25.6 | с. Лесное, пер. Механизаторов, д. 12 |  | 4, 12, 14 | 2, 12 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 6, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 | 3, 12 |
| 25.7 | с. Лесное, ул. Советская, д. 3а |  | 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| ### 26. Лихославльский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | г. Лихославль, пер. 1-й Стадионный, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 | 3, 12 |  |
| 26.2 | г. Лихославль, ул. Афанасьева, д. 3 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 5, 12 |
| 26.3 | г. Лихославль, ул. Афанасьева, д. 4 |  | 14 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 26.4 | г. Лихославль, ул. Афанасьева, д. 6 |  | 14 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 26.5 | г. Лихославль, ул. Бежецкая, д. 25 | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.6 | г. Лихославль, ул. Вагжанова, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 26.7 | г. Лихославль, ул. Вагжанова, д. 4а |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 26.8 | г. Лихославль, ул. Вагжанова, д. 4б |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 5, 12 |
| 26.9 | г. Лихославль, ул. Вагжанова, д. 6а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 3, 12 | 5, 12 |
| 26.10 | г. Лихославль, ул. Вагжанова, д. 10 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |  |
| 26.11 | г. Лихославль, ул. Карла Маркса, д. 23 |  | 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 12, 13 |
| 26.12 | г. Лихославль, ул. Карла Маркса, д. 25 |  | 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 | 3, 12 | 7, 8, 12, 13 |
| 26.13 | г. Лихославль, ул. Карла Маркса, д. 27 | 2, 12 | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 12, 13 |
| 26.14 | г. Лихославль, ул. Карла Маркса, д. 29 | 2, 9, 10, 12, 13 | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.15 | г. Лихославль, ул. Карла Маркса, д. 31 |  | 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 26.16 | г. Лихославль, ул. Карла Маркса, д. 33 |  | 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 26.17 | г. Лихославль, ул. Карла Маркса, д. 35 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.18 | г. Лихославль, ул. Комсомольская, д. 45 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 26.19 | г. Лихославль, ул. Комсомольская, д. 46 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 26.20 | г. Лихославль, ул. Комсомольская, д. 46а |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 26.21 | г. Лихославль, ул. Комсомольская, д. 47 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 26.22 | г. Лихославль, ул. Комсомольская, д. 49 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 26.23 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 | 8, 12, 13 |
| 26.24 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 2 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 26.25 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 3 | 2, 12 | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 26.26 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 5 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 12 | 5, 12 |
| 26.27 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 3, 12 | 5, 12 |
| 26.28 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 13 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 | 8, 9, 10, 12, 13 |
| 26.29 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 15 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 26.30 | г. Лихославль, ул. Красноармейская, д. 4а |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.31 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 8 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 26.32 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 9а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.33 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 10 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 26.34 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 11 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 26.35 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 13 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 12 | 5, 12 |
| 26.36 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 14а |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 26.37 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 14б |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 26.38 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 15 |  | 14 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 26.39 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 16 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.40 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 17 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 | 7, 8, 9, 12, 13 |
| 26.41 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 19 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 26.42 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 19а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 26.43 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 19б |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 26.44 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 30а |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.45 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 30МПС |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 12 | 2, 5, 12 |
| 26.46 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 45 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.47 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 51 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.48 | г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. Тяг. Подстанции |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.49 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 3 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 26.50 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 11а |  | 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 8, 12, 13 |  |
| 26.51 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 12 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 26.52 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.53 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 16 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 26.54 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 18 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 26.55 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 19 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.56 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 21 | 2, 12 | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.57 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 21а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 3, 12 | 8, 12, 13 |
| 26.58 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 25 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |  |
| 26.59 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 26 | 8, 12, 13 | 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.60 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 27 |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.61 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 29А |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 26.62 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 31 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.63 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 39 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 3, 12 |  |
| 26.64 | г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 41 |  | 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 | 8, 9, 10, 12, 13 |
| 26.65 | г. Лихославль, пер. Привокзальный, д. 5 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |  |
| 26.66 | г. Лихославль, ул. Пролетарская, д. 3 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 14 | 4, 12 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.67 | г. Лихославль, ул. Разъезжая, д. 12 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.68 | г. Лихославль, пер. Свободный, д. 4 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 26.69 | г. Лихославль, пер. Свободный, д. 6 | 2, 12 | 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 26.70 | г. Лихославль, ул. Севастьянова, д. 71б |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.71 | г. Лихославль, ул. Советская, д. 22МПС | 2, 12 | 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.72 | г. Лихославль, ул. Советская, д. 33МПС | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.73 | г. Лихославль, ул. Советская, д. 46МПС | 2, 12 | 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.74 | г. Лихославль, ул. Советская, д. 48МПС |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 8, 11, 12, 13 | 10, 12 | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 26.75 | г. Лихославль, пер. Советский, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  |  | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 6, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 26.76 | г. Лихославль, пер. Театральный, д. 1 |  | 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 8, 12, 13 |
| 26.77 | г. Лихославль, пер. Театральный, д. 2 | 2, 12 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.78 | г. Лихославль, пер. Театральный, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 8, 12, 13 |
| 26.79 | г. Лихославль, ул. Школьная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 | 7, 8, 9, 12, 13 |
| 26.80 | г. Лихославль, ул. Школьная, д. 3 |  | 6, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 26.81 | г. Лихославль, ул. Школьная, д. 4 |  | 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 7, 11, 12, 13 |
| 26.82 | г. Лихославль, ул. Школьная, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13 |
| 26.83 | г. Лихославль, ул. Школьная, д. 6 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 | 2, 12 |
| 26.84 | г. Лихославль, ул. Школьная, д. 7 |  | 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 12 | 5, 12 |
| 26.85 | г. Лихославль, ул. Школьная, д. 8 |  | 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 26.86 | г. Лихославль, ул. Школьная, д. 9 |  | 14 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 12 | 5, 12 |
| 26.87 | г. Лихославль, ул. Ямская, д. 31 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.88 | г. Лихославль, ул. Ямская, д. 33 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.89 | г. Лихославль, ул. Ямская, д. 35 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.90 | г. Лихославль, пос. Льнозавода, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |  |
| 26.91 | г. Лихославль, пос. Льнозавода, д. 26 |  | 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 | 8, 9, 10, 12, 13 |
| 26.92 | г. Лихославль, пос. Льнозавода, д. 27 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 26.93 | г. Лихославль, пос. Льнозавода, д. 28 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 8, 12, 13 |
| 26.94 | г. Лихославль, пос. Льнозавода, д. 29 |  | 14 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 12 | 5, 12 |
| 26.95 | пос. Юбилейный, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 26.96 | пос. Юбилейный, ул. Юбилейная, д. РСУ |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 26.97 | пгт Калашниково, ул. Горького, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 8, 12, 13 | 2, 12 |
| 26.98 | пгт Калашниково, ул. Горького, д. 2 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 26.99 | пгт Калашниково, ул. Горького, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |  |
| 26.100 | пгт Калашниково, ул. Горького, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 26.101 | пгт Калашниково, ул. Железнодорожная, д. 8 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 26.102 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 26.103 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 15 |  | 2, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 26.104 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 22 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 26.105 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 28 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 26.106 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 32/1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 26.107 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 33/5 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 26.108 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 34 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 | 8, 12, 13 |  | 2, 12 |  |
| 26.109 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 35 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |
| 26.110 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 26.111 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 37 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 26.112 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 38 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 26.113 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 39 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 26.114 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 40 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 26.115 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 42 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 26.116 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 42, корп. 1 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 26.117 | пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 43 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 26.118 | пгт Калашниково, ул. Лесная, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 26.119 | пгт Калашниково, ул. Лесопильная, д. 8 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 26.120 | пгт Калашниково, ул. Октябрьская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 | 11, 12, 13 |
| 26.121 | пгт Калашниково, ул. Октябрьская, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 11, 12, 13 |
| 26.122 | пгт Калашниково, ул. Первомайская, д. 2а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 26.123 | пгт Калашниково, ул. Первомайская, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |  |
| 26.124 | пгт Калашниково, ул. Первомайская, д. 7 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |
| 26.125 | пгт Калашниково, ул. Первомайская, д. 8 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 26.126 | пгт Калашниково, ул. Первомайская, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 26.127 | пгт Калашниково, ул. Первомайская, д. 10 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 26.128 | пгт Калашниково, ул. Правды, д. 23 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 26.129 | пгт Калашниково, ул. Пушкинская, д. 3 |  | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 26.130 | пгт Калашниково, ул. Речная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 26.131 | пгт Калашниково, ул. Речная, д. 8 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 26.132 | пгт Калашниково, ул. Советская, д. 8 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 26.133 | пгт Калашниково, ул. Тверская, д. 36 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  |
| 26.134 | д. Вески, ул. Боровикова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.135 | д. Вески, ул. Боровикова, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.136 | д. Вески, ул. Боровикова, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.137 | д. Вески, ул. Боровикова, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.138 | д. Вески, ул. Боровикова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.139 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 1 |  | 2, 8, 12, 13, 14 | 4, 10, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 6, 11, 12, 13 |
| 26.140 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 | 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 6, 11, 12, 13 |
| 26.141 | с. Ильинское, ул. Мира, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 6, 11, 12, 13 |
| 26.142 | пос. Крючково, ул. Комсомольская, д. 15 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.143 | пос. Крючково, ул. Комсомольская, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.144 | пос. Крючково, ул. Комсомольская, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.145 | пос. Крючково, ул. Комсомольская, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.146 | пос. Крючково, ул. Комсомольская, д. 21 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.147 | пос. Крючково, ул. Комсомольская, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.148 | пос. Крючково, ул. Комсомольская, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.149 | пос. Крючково, ул. Первомайская, д. 1 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.150 | пос. Крючково, ул. Первомайская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.151 | пос. Крючково, ул. Первомайская, д. 3 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.152 | пос. Крючково, ул. Первомайская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.153 | пос. Крючково, ул. Первомайская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.154 | пос. Крючково, ул. Первомайская, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.155 | пос. Крючково, пер. Школьный, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.156 | пос. Крючково, пер. Школьный, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.157 | пос. Осиновая Гряда, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.158 | пос. Осиновая Гряда, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.159 | пос. Осиновая Гряда, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.160 | пос. Осиновая Гряда, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 26.161 | пос. Осиновая Гряда, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.162 | пос. Осиновая Гряда, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 26.163 | пос. Осиновая Гряда, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.164 | пос. Осиновая Гряда, д. 19 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.165 | пос. Осиновая Гряда, д. 25 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 26.166 | пос. Осиновая Гряда, д. 26 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.167 | пос. Осиновая Гряда, д. 32 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.168 | пос. Осиновая Гряда, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.169 | пос. Осиновая Гряда, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 26.170 | пос. Осиновая Гряда, д. 37 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.171 | пос. Осиновая Гряда, д. 38 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.172 | пос. Осиновая Гряда, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.173 | пос. Осиновая Гряда, д. 40 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.174 | пос. Осиновая Гряда, д. 41 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.175 | пос. Осиновая Гряда, д. 42 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.176 | пос. Приозерный, ул. Ленинская, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 26.177 | пос. Приозерный, ул. Ленинская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.178 | пос. Приозерный, ул. Ленинская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.179 | пос. Приозерный, ул. Ленинская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 26.180 | д. Пруды, д. 1 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  | 5, 6, 11, 12, 13 |
| 26.181 | с. Микшино, д. 164 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6,12 | 2, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 | 5, 12 |  |
| 26.182 | д. Михайлова Гора, д. 54 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 6, 12, 13 |
| 26.183 | д. Барановка, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 26.184 | д. Барановка, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |  |
| 26.185 | д. Сосновицы, д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 | 5, 12 |
| 26.186 | д. Стан, д. 37 |  |  |  |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 6, 12, 13 |
| 26.187 | д. Стан, д. 38 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 3, 5, 6, 12 |
| ### 27. Максатихинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.1 | пгт Максатиха, пер. Бежецкий, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 27.1.2 | пгт Максатиха, пер. Бежецкий, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.3 | пгт Максатиха, проезд Боровых, д. 1а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.4 | пгт Максатиха, пл. Вокзальная, д. 5 | 6, 12, 13 | 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 27.1.5 | пгт Максатиха, ул. Восточная, д. 1 |  | 2, 3, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.6 | пгт Максатиха, ул. Восточная, д. 25 |  | 3, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.7 | пгт Максатиха, ул. Железнодорожная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.8 | пгт Максатиха, ул. Железнодорожная, д. 16 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.9 | пгт Максатиха, ул. Железнодорожная, д. 16а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.10 | пгт Максатиха, ул. Железнодорожная, д. 21а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 27.1.11 | пгт Максатиха, ул. Железнодорожная, д. 43а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.12 | пгт Максатиха, ул. Заводская, д. 7б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.13 | пгт Максатиха, ул. им. Василенкова, д. 2б |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.14 | пгт Максатиха, ул. им. Василенкова, д. 2в |  | 2, 4, 12, 14 |  |  |  | 7, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 27.1.15 | пгт Максатиха, ул. им. Василенкова, д. 3 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.16 | пгт Максатиха, ул. им. Василенкова, д. 10а |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.17 | пгт Максатиха, ул. им. Василенкова, д. 11а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.18 | пгт Максатиха, ул. им. Василенкова, д. 21 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.19 | пгт Максатиха, ул. им. Нового, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 11, 12, 13 | 2, 8, 10, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 | 6, 12 |  |
| 27.1.20 | пгт Максатиха, ул. им. Нового, д. 61 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.21 | пгт Максатиха, ул. им. Нового, д. 65 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.22 | пгт Максатиха, ул. им. Смирнова, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.23 | пгт Максатиха, ул. им. Смирнова, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.24 | пгт Максатиха, ул. им. Смирнова, д. 12 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.25 | пгт Максатиха, ул. им. Смирнова, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.26 | пгт Максатиха, ул. им. Смирнова, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.27 | пгт Максатиха, ул. им. Смирнова, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.28 | пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 2 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 27.1.29 | пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 10, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 27.1.30 | пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 55 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 7, 12, 13 | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.31 | пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 59 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.32 | пгт Максатиха, пер. Милицейский, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.33 | пгт Максатиха, пер. Милицейский, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.34 | пгт Максатиха, ул. Мира, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.35 | пгт Максатиха, ул. Мира, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.36 | пгт Максатиха, ул. Мира, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.37 | пгт Максатиха, ул. Мира, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.38 | пгт Максатиха, ул. Мира, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.39 | пгт Максатиха, проезд Молодежный, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.40 | пгт Максатиха, ул. Парковская, д. 17 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 5, 6, 12 |
| 27.1.41 | пгт Максатиха, ул. Парковская, д. 25 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.42 | пгт Максатиха, ул. Парковская, д. 26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 27.1.43 | пгт Максатиха, ул. Парковская, д. 27 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.44 | пгт Максатиха, ул. Парковская, д. 28 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.45 | пгт Максатиха, ул. Парковская, д. 52 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 27.1.46 | пгт Максатиха, ул. Песчаная, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.47 | пгт Максатиха, ул. Песчаная, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.48 | пгт Максатиха, ул. Пионерская, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.49 | пгт Максатиха, ул. Пролетарская, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.50 | пгт Максатиха, ул. Пролетарская, д. 24 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 27.1.51 | пгт Максатиха, ул. Пролетарская, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.52 | пгт Максатиха, ул. Пролетарская, д. 36 |  | 2, 12, 14 | 4, 10, 12 | 2, 6, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.53 | пгт Максатиха, ул. Пролетарская, д. 46 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 27.1.54 | пгт Максатиха, ул. Пролетарская, д. 48 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 27.1.55 | пгт Максатиха, ул. Пролетарская, д. 53 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.56 | пгт Максатиха, ул. Пролетарская, д. 54 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.57 | пгт Максатиха, пер. Пролетарский, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.58 | пгт Максатиха, пер. Пролетарский, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.59 | пгт Максатиха, пер. Пролетарский, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.60 | пгт Максатиха, ул. Садовая, д. 8а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.61 | пгт Максатиха, ул. Садовая, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.62 | пгт Максатиха, ул. Садовая, д. 12 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.63 | пгт Максатиха, ул. Садовая, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.64 | пгт Максатиха, пл. Свободы, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.65 | пгт Максатиха, пл. Свободы, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.66 | пгт Максатиха, ул. Северная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 27.1.67 | пгт Максатиха, ул. Северная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.68 | пгт Максатиха, ул. Северная, д. 5а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 27.1.69 | пгт Максатиха, ул. Северная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.70 | пгт Максатиха, ул. Северная, д. 8а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.71 | пгт Максатиха, ул. Северная, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.72 | пгт Максатиха, ул. Северная, д. 12а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.73 | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.74 | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.75 | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 41а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.76 | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 41б |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.77 | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 42 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.78 | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 61 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 27.1.79 | пгт Максатиха, ул. Спортивная, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.80 | пгт Максатиха, ул. Спортивная, д. 12а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 27.1.81 | пгт Максатиха, ул. Спортивная, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.82 | пгт Максатиха, ул. Спортивная, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.83 | пгт Максатиха, ул. Спортивная, д. 19 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 27.1.84 | пгт Максатиха, ул. Спортивная, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.85 | пгт Максатиха, ул. Спортивная, д. 21а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 27.1.86 | д. Райково, ул. Центральная, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 27.1.87 | д. Каменка, ул. Центральная, д. 7а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.88 | д. Кистутово, д. 3а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.89 | д. Фабрика, мкр. "Льнозавод", д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.90 | д. Фабрика, мкр. "Льнозавод", д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |
| 27.1.91 | д. Фабрика, мкр. "Льнозавод", д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.92 | д. Фабрика, мкр. "Льнозавод", д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 27.1.93 | д. Фабрика, мкр. "Льнозавод", д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| ### 28. Молоковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | пгт Молоково, ул. 50 лет Победы, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 | 7, 12, 13 |  |
| 28.2 | пгт Молоково, ул. 50 лет Победы, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 | 4, 12 | 7, 12, 13 |
| 28.3 | пгт Молоково, ул. 50 лет Победы, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 7, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13 |
| 28.4 | пгт Молоково, ул. 50 лет Победы, д. 20 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 28.5 | пгт Молоково, ул. 50 лет Победы, д. 22 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 10, 12 |  |  | 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13 |
| 28.6 | пгт Молоково, ул. Балашова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 12 |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  |
| 28.7 | пгт Молоково, ул. Балашова, д. 16 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 10, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 28.8 | пгт Молоково, ул. им. Маршала Огаркова, д. 48 |  | 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 28.9 | пгт Молоково, ул. Корнилова, д. 13 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 28.10 | пгт Молоково, ул. Ленина, д. 5 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 10, 12 |
| 28.11 | пгт Молоково, ул. Ленина, д. 7 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 28.12 | пгт Молоково, ул. Ленина, д. 8 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 28.13 | пгт Молоково, ул. Ленина, д. 9 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 28.14 | пгт Молоково, ул. Ленина, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  |
| 28.15 | пгт Молоково, ул. Ленина, д. 15 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 10, 12 |
| 28.16 | пгт Молоково, ул. Ленина, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 8, 10, 12, 13 |
| 28.17 | пгт Молоково, ул. Ленина, д. 32 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 10, 12 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 28.18 | пгт Молоково, ул. Народная, д. 4 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 8, 12, 13 |
| 28.19 | пгт Молоково, ул. Народная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 | 8, 12, 13 |
| 28.20 | пгт Молоково, ул. Народная, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 8, 10, 12, 13 |
| 28.21 | пгт Молоково, ул. Народная, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 10, 12 | 6, 12 |  | 2, 5, 12 | 4, 12 |  |
| 28.22 | пгт Молоково, ул. Народная, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |
| ### 29. Оленинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | пгт Оленино, ул. Дорожников, д. 1 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.2 | пгт Оленино, ул. Заводская, д. 3 | 4, 8, 12, 13 | 14 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 29.3 | пгт Оленино, ул. Заводская, д. 5 | 4, 12 | 14 |  |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 29.4 | пгт Оленино, ул. Карла Маркса, д. 4 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.5 | пгт Оленино, ул. Карла Маркса, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.6 | пгт Оленино, ул. Карла Маркса, д. 13 | 4, 12 | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 29.7 | пгт Оленино, ул. Крестьянская, д. 9 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 12 |
| 29.8 | пгт Оленино, ул. Крестьянская, д. 11 | 4, 12 | 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 29.9 | пгт Оленино, ул. Крестьянская, д. 17/11 | 4, 12 | 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 7, 12, 13 |
| 29.10 | пгт Оленино, ул. Крестьянская, д. 19 | 4, 12 | 14 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 29.11 | пгт Оленино, ул. Крестьянская, д. 21 | 4, 12 | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 29.12 | пгт Оленино, ул. Кузьмина, д. 7 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.13 | пгт Оленино, ул. Кузьмина, д. 31 |  | 4, 12, 14 | 2, 12 | 6, 12 | 8, 10, 12, 13 | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 29.14 | пгт Оленино, ул. Кузьмина, д. 83 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 29.15 | пгт Оленино, ул. Кузьмина, д. 85 | 4, 12 | 5, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 29.16 | пгт Оленино, ул. Кузьмина, д. 91 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.17 | пгт Оленино, ул. Ленина, д. 24 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.18 | пгт Оленино, ул. Ленина, д. 27/5 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.19 | пгт Оленино, ул. Ленина, д. 33 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.20 | пгт Оленино, ул. Ленина, д. 35 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 29.21 | пгт Оленино, ул. Ленина, д. 50/2 | 4, 12 | 2, 12, 14 |  |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 29.22 | пгт Оленино, ул. Ленина, д. 54 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 29.23 | пгт Оленино, ул. Ленина, д. 56 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.24 | пгт Оленино, ул. Ленина, д. 58 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.25 | пгт Оленино, ул. Ленина, д. 61 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.26 | пгт Оленино, ул. Октябрьская, д. 2 | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 7, 12, 13 |
| 29.27 | пгт Оленино, ул. Октябрьская, д. 14 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.28 | пгт Оленино, ул. Октябрьская, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.29 | пгт Оленино, ул. Октябрьская, д. 22 | 4, 12 | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.30 | пгт Оленино, ул. Октябрьская, д. 23 | 4, 8, 12, 13 | 14 |  | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.31 | пгт Оленино, ул. Октябрьская, д. 24 | 4, 12 | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.32 | пгт Оленино, ул. Октябрьская, д. 26 | 4, 12 | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 29.33 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 2 | 4, 12 | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 29.34 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 3 | 4, 12 | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 29.35 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 4 | 4, 6, 12, 13 | 14 |  |  |  | 2, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 29.36 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 4а | 10, 12 | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 29.37 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 5 | 4, 12 | 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.38 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 7 | 4, 12 | 14 |  | 10, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.39 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 8 | 4, 12 | 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.40 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 9 | 4, 12 | 14 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 29.41 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 10 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.42 | пгт Оленино, ул. Пионерская, д. 12 | 4, 6, 8, 12, 13 | 2, 12, 14 |  |  | 2, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 29.43 | пгт Оленино, ул. Пушкина, д. 5/2 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 29.44 | пгт Оленино, ул. Строителей, д. 1 | 2, 4, 12 | 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 29.45 | пгт Оленино, ул. Строителей, д. 2а | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.46 | пгт Оленино, ул. Строителей, д. 7 | 4, 12 | 8, 10, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 7, 12, 13 |
| 29.47 | пгт Оленино, ул. Строителей, д. 9 | 2, 4, 12 | 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 29.48 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 11 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 29.49 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 13 | 2, 4, 12 | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.50 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.51 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.52 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 17 | 4, 12 | 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 29.53 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 18 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.54 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 19 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.55 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 20 | 4, 12 | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.56 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 21 | 4, 12 | 8, 10, 12, 13, 14 |  | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 29.57 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 22 | 4, 12 | 14 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 29.58 | пгт Оленино, ул. Чехова, д. 23 | 4, 12 | 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 10, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.59 | пгт Оленино, ул. Школьная, д. 13 | 4, 12 | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13 | 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 29.60 | пос. Мирный, ул. Г. Кольцова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.61 | пос. Мирный, ул. Г. Кольцова, д. 2 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.62 | пос. Мирный, ул. Г. Кольцова, д. 6 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 29.63 | пос. Мирный, ул. Ленина, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.64 | пос. Мирный, ул. Ленина, д. 5 | 2, 12 | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.65 | пос. Мирный, ул. Ленина, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.66 | пос. Мирный, ул. Ленина, д. 8 |  | 4, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 29.67 | пос. Мирный, ул. Ленина, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.68 | пос. Мирный, ул. Ленина, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.69 | пос. Мирный, ул. Ленина, д. 11 |  | 4, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 | 6, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 29.70 | пос. Мирный, ул. Ленина, д. 12 | 2, 12 | 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.71 | пос. Мирный, ул. Ленина, д. 16 |  | 4, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 29.72 | пос. Мирный, ул. Озерная, д. 4 | 10, 12 | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.73 | пос. Мирный, ул. Озерная, д. 6 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 29.74 | пос. Мирный, ул. Озерная, д. 8 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.75 | пос. Мирный, ул. Озерная, д. 10 | 5, 12 | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 29.76 | пос. Мирный, ул. Озерная, д. 12 |  | 2, 4, 5, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 29.77 | пос. Мирный, ул. С. Козлова, д. 1 | 5, 12 | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 29.78 | пос. Мирный, ул. С. Козлова, д. 3 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 29.79 | пос. Мирный, ул. С. Козлова, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 29.80 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.81 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 29.82 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 3 |  | 4, 12, 14 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 29.83 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 6 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.84 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.85 | пос. Мирный, ул. Солнечная, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 7, 12, 13 |
| 29.86 | пос. Мирный, ул. Солнечная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.87 | пос. Мирный, ул. Солнечная, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 29.88 | пос. Мирный, ул. Солнечная, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 29.89 | пос. Мирный, ул. Строителей, д. 8 |  | 4, 5, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |
| 29.90 | пос. Мирный, ул. Строителей, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.91 | пос. Мирный, ул. Строителей, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.92 | пос. Мирный, ул. Строителей, д. 22 | 4, 12 | 2, 4, 12, 14 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 29.93 | пос. Мирный, ул. Строителей, д. 26 |  | 4, 12, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 29.94 | пос. Мирный, ул. Юбилейная, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| ### 30. Пеновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | пос. Пено, ул. Заводская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 30.2 | пос. Пено, ул. Зины Голицыной, д. 9 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 30.3 | пос. Пено, ул. Зины Голицыной, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 30.4 | пос. Пено, ул. Зины Голицыной, д. 13 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 30.5 | пос. Пено, ул. Красноармейская, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 30.6 | пос. Пено, ул. Лизы Чайкиной, д. 32а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 30.7 | пос. Пено, ул. Лизы Чайкиной, д. 32б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 30.8 | пос. Пено, ул. Озерная, д. 13а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 30.9 | пос. Пено, ул. Октябрьская, д. 7 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 2, 4, 5, 12 |
| 30.10 | пос. Пено, ул. Парковая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 30.11 | пос. Пено, ул. Парковая, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 30.12 | пос. Пено, ул. Парковая, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 30.13 | пос. Пено, ул. Первомайская, д. 7 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 30.14 | пос. Пено, ул. Первомайская, д. 11/12 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 30.15 | пос. Пено, ул. Советская, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 30.16 | пос. Пено, ул. Советская, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 30.17 | пос. Пено, ул. Тарасова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 30.18 | пос. Пено, ул. Тарасова, д. 6 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 30.19 | пос. Пено, ул. Тарасова, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 30.20 | пос. Пено, ул. Тарасова, д. 9 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 30.21 | пос. Пено, ул. Тарасова, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 30.22 | пос. Пено, пер. Театральный, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 8, 12, 13 | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 30.23 | пос. Пено, пер. Театральный, д. 6а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| ### 31. Рамешковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.2 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 13 |  | 14 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.3 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 17 |  | 14 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.4 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.5 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.6 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 22 |  | 14 | 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 10, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.7 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 24 |  | 14 | 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 10, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.8 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 31.9 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 40 |  | 14 | 2, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 10, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.10 | пгт Рамешки, ул. Бежецкая, д. 46 |  | 2, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 8, 10, 12, 13 |
| 31.11 | пгт Рамешки, ул. Заводская, д. 7 |  | 14 |  | 10, 12 | 2, 11, 12, 13 | 3, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 12, 13 |
| 31.12 | пгт Рамешки, ул. Заводская, д. 8 |  | 14 |  | 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 3, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 12, 13 |
| 31.13 | пгт Рамешки, ул. Заводская, д. 9 |  | 14 |  | 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 3, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 12, 13 |
| 31.14 | пгт Рамешки, ул. Заводская, д. 9а |  | 14 |  | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 7, 8, 10, 12 | 5, 6, 12 |
| 31.15 | пгт Рамешки, ул. Заводская, д. 9б |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |
| 31.16 | пгт Рамешки, ул. Комсомольская, д. 49 |  | 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 31.17 | пгт Рамешки, ул. Комсомольская, д. 86 |  | 2, 12, 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 | 5, 6, 12 |
| 31.18 | пгт Рамешки, ул. Комсомольская, д. 86а |  | 14 |  | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 31.19 | пгт Рамешки, ул. Комсомольская, д. 88 |  | 2, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 31.20 | пгт Рамешки, ул. Комсомольская, д. 88а |  | 14 |  | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 31.21 | пгт Рамешки, ул. Комсомольская, д. 90 |  | 14 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 31.22 | пгт Рамешки, ул. Комсомольская, д. 92 |  | 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 31.23 | пгт Рамешки, ул. Комсомольская, д. 94 |  | 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 4, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 6, 12 |
| 31.24 | пгт Рамешки, ул. Комсомольская, д. 96 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 11, 12, 13 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.25 | пгт Рамешки, ул. Новая, д. 1а |  | 14 | 4, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 2, 4, 6, 12, 13 |  |  | 2, 12 |
| 31.26 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.27 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 26 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 31.28 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 27 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.29 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 28 |  | 6, 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.30 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 29 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.31 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 30 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 31.32 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.33 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 31а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 31.34 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 32 |  | 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.35 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 33 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.36 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 34 |  | 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.37 | пгт Рамешки, ул. Пионерская, д. 38 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.38 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 20а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.39 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 30 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 10, 12, 13 |
| 31.40 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 34 |  | 14 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 4, 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.41 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 35 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 31.42 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 37 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 6, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.43 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 38 |  | 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |
| 31.44 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 41 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 31.45 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 43 | 6, 12, 13 | 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 8, 10, 12, 13 |
| 31.46 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 44 |  | 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 8, 10, 12, 13 |
| 31.47 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 58 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |
| 31.48 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 60 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 31.49 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 62 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.50 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 65 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.51 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 67 |  | 14 | 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 31.52 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 68 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.53 | пгт Рамешки, ул. Советская, д. 70 |  | 4, 12, 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 31.54 | д. Алешино, д. 86 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |
| 31.55 | д. Пустораменка, д. 98 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 31.56 | д. Высоково, ул. Центральная, д. 1б |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 | 8, 10, 12, 13 |
| 31.57 | пос. Городковский, ул. Заречная, д. 5 |  | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 31.58 | с. Застолбье, ул. Школьная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 8, 9, 10, 12, 13 |
| 31.59 | с. Застолбье, ул. Школьная, д. 2 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.60 | с. Застолбье, ул. Школьная, д. 3 |  | 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 31.61 | с. Застолбье, ул. Школьная, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 5, 12 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |
| 31.62 | с. Застолбье, ул. Школьная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.63 | с. Застолбье, ул. Школьная, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 3, 4, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 31.64 | с. Кушалино, ул. Пушкина, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.65 | с. Кушалино, ул. Пушкина, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.66 | с. Кушалино, ул. Пушкина, д. 36 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 31.67 | с. Никольское, ул. Центральная, д. 50 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| ### 32. Ржевский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 26 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.2 | г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 26, корп. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 1, 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 32.3 | г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 26, корп. 2 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 1, 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.4 | г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 28 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.5 | г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 30 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.6 | г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 31 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.7 | г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 32 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.8 | г. Ржев, ул. Автодорожная, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.9 | г. Ржев, ул. Автодорожная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.10 | г. Ржев, ул. Автодорожная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 12 | 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 32.11 | г. Ржев, ул. Автодорожная, д. 5 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.12 | г. Ржев, ул. Алексеева, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.13 | г. Ржев, ул. Алексеева, д. 5/22 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.14 | г. Ржев, ул. Алексеева, д. 7/99 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.15 | г. Ржев, ул. Алексеева, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.16 | г. Ржев, ул. Белинского, д. 72 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.17 | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 76 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.18 | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 77 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.19 | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 78 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.20 | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 79/9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.21 | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 81/10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.22 | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 82 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.23 | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 83/1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.24 | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 84 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.25 | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 86 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.26 | г. Ржев, пер. Больничный, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.27 | г. Ржев, пер. Больничный, д. 14 |  | 14 | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.28 | г. Ржев, проезд Больничный, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.29 | г. Ржев, проезд Больничный, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.30 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.31 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 8/27 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.32 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.33 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.34 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 14 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.35 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.36 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 16 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.37 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 17 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.38 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 18/50 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.39 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.40 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 23/52 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.41 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.42 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.43 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 28/49 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.44 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 29/64 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.45 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 32.46 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 32 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.47 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 35/56 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.48 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 37 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.49 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 38/54 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.50 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.51 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 41/65 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.52 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 43/72 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.53 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 45 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.54 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 46 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.55 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 48/59 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.56 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 50/70 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.57 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 51/90 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.58 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 52 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.59 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 53 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.60 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 54/67 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.61 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 55/83 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.62 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 56/88 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.63 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 57/88 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.64 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 58 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.65 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 59 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.66 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 60/81 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.67 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 61 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.68 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 62 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.69 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 64 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.70 | г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 66 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.71 | г. Ржев, ул. Большевистская, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.72 | г. Ржев, ул. Большевистская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.73 | г. Ржев, ул. Большевистская, д. 7 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.74 | г. Ржев, ул. Большевистская, д. 9/16 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.75 | г. Ржев, ул. Большевистская, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 10, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| 32.76 | г. Ржев, ул. Большевистская, д. 26/2 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.77 | г. Ржев, ул. Большевистская, д. 46 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.78 | г. Ржев, ул. Валентина Степанченко, д. 28 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.79 | г. Ржев, ул. Валентина Степанченко, д. 31 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.80 | г. Ржев, ул. Вокзальная, д. 29 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.81 | г. Ржев, ул. Вокзальная, д. 31 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.82 | г. Ржев, ул. Вокзальная, д. 33 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.83 | г. Ржев, ул. Вокзальная, д. 53 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.84 | г. Ржев, ул. Вокзальная, д. 55 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.85 | г. Ржев, ул. Вокзальная, д. 57 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.86 | г. Ржев, ул. Волжская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.87 | г. Ржев, ул. Волжская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.88 | г. Ржев, ул. Володарского, д. 74 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.89 | г. Ржев, ул. Володарского, д. 86 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.90 | г. Ржев, ул. Володарского, д. 97 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.91 | г. Ржев, ул. Вяземская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.92 | г. Ржев, ул. Вяземская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.93 | г. Ржев, ул. Гагарина, д. 63 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.94 | г. Ржев, ул. Гагарина, д. 65 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.95 | г. Ржев, ул. Гагарина, д. 69а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.96 | г. Ржев, ул. Гагарина, д. 76 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 32.97 | г. Ржев, ул. Гагарина, д. 104 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 32.98 | г. Ржев, ул. Гагарина, д. 106 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.99 | г. Ржев, ул. Гагарина, д. 160 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 6, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 32.100 | г. Ржев, ул. Гоголя, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.101 | г. Ржев, ул. Грацинского, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.102 | г. Ржев, ул. Грацинского, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.103 | г. Ржев, ул. Грацинского, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 7, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.104 | г. Ржев, ул. Грацинского, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.105 | г. Ржев, ул. Грацинского, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.106 | г. Ржев, ул. Грацинского, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.107 | г. Ржев, ул. Грацинского, д. 28 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.108 | г. Ржев, ул. Декабристов, д. 45 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.109 | г. Ржев, ул. Декабристов, д. 47 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.110 | г. Ржев, ул. Декабристов, д. 66 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.111 | г. Ржев, ул. Декабристов, д. 68 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.112 | г. Ржев, ул. Декабристов, д. 70 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.113 | г. Ржев, ул. Декабристов, д. 90/30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.114 | г. Ржев, ул. Дзержинского, д. 28 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.115 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.116 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.117 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 10/75 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.118 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 11/74 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.119 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 24/81 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.120 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 26 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.121 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 28/80 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.122 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.123 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.124 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 37 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.125 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 38/65 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.126 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 40 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.127 | г. Ржев, ул. Елисеева, д. 63/35 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.128 | г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 34 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.129 | г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 40 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.130 | г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 45 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.131 | г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 45а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.132 | г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 50 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.133 | г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 51 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.134 | г. Ржев, ул. Западная, д. 36 |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 32.135 | г. Ржев, ул. Западная, д. 38 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.136 | г. Ржев, ул. Западная, д. 40 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.137 | г. Ржев, ул. Западная, д. 41 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.138 | г. Ржев, ул. Западная, д. 42 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.139 | г. Ржев, ш. Зубцовское, д. 1/63 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.140 | г. Ржев, ш. Зубцовское, д. 5/49 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.141 | г. Ржев, ш. Зубцовское, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.142 | г. Ржев, ш. Зубцовское, д. 9 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| 32.143 | г. Ржев, ул. Калинина, д. 1 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.144 | г. Ржев, ул. Калинина, д. 44/33 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.145 | г. Ржев, ул. Калинина, д. 46 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.146 | г. Ржев, ул. Калинина, д. 51а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.147 | г. Ржев, ул. Калинина, д. 53 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.148 | г. Ржев, ул. Калинина, д. 54а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.149 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.150 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.151 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.152 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.153 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 7/53 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.154 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.155 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 9/32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.156 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.157 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 13 |  | 14 | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.158 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.159 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 19/18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.160 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 20/16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.161 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.162 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.163 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 27/13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.164 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 29/10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.165 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 35 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.166 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 37/9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.167 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 39/8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.168 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 43/7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.169 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 45/6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.170 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 47 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.171 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 49 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.172 | г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 55/15 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.173 | г. Ржев, ул. Кирова, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.174 | г. Ржев, ул. Кирова, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.175 | г. Ржев, ул. Кирова, д. 6/95 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.176 | г. Ржев, ул. Кирова, д. 9/96 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.177 | г. Ржев, ул. Кирова, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.178 | г. Ржев, пл. Коммуны, д. 4 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.179 | г. Ржев, пл. Коммуны, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.180 | г. Ржев, ул. Комсомольская, д. 53 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.181 | г. Ржев, ул. Косарова, д. 49 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 3, 5, 11, 12, 13 |
| 32.182 | г. Ржев, ул. Косарова, д. 62 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 9, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.183 | г. Ржев, ул. Косарова, д. 64 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.184 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.185 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.186 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.187 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 9а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.188 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.189 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.190 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 13/40 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.191 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.192 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 17 |  | 14 | 1, 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 8, 12, 13 |  | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.193 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 19 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.194 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 19а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.195 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 19б |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.196 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 20 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.197 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 22/38 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.198 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 24 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 32.199 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 26 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.200 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 28 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.201 | г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 30 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.202 | г. Ржев, наб. Красноармейская, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.203 | г. Ржев, наб. Красноармейская, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.204 | г. Ржев, наб. Красноармейская, д. 11, корп. 1 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.205 | г. Ржев, наб. Красноармейская, д. 11, корп. 2 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.206 | г. Ржев, наб. Красноармейская, д. 11, корп. 3 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.207 | г. Ржев, наб. Красноармейская, д. 26 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.208 | г. Ржев, наб. Красноармейская, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.209 | г. Ржев, наб. Красноармейская, д. 30/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.210 | г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.211 | г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.212 | г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 41/60 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 32.213 | г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.214 | г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 45/75 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.215 | г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.216 | г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 45/40 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.217 | г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 48 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.218 | г. Ржев, ул. Куприянова, д. 15 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.219 | г. Ржев, ул. Куприянова, д. 46 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.220 | г. Ржев, ул. Куприянова, д. 52 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.221 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.222 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.223 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.224 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.225 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.226 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 14а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.227 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 17/90 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.228 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.229 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.230 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 20/89 |  | 14 | 1, 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.231 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 32.232 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.233 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.234 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.235 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.236 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.237 | г. Ржев, ул. Ленина, д. 30 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.238 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 2 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.239 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 7 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.240 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 7а |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.241 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 8/88 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.242 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.243 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.244 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 14/60 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.245 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.246 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.247 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.248 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 32.249 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.250 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 20 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.251 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.252 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 22/61 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.253 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 24, корп. 1 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 32.254 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 24, корп. 2 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 32.255 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 26 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.256 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 29 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.257 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.258 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 31 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.259 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.260 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 36а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.261 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 38 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.262 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 44 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.263 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 46/39 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.264 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 48/42 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.265 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 50 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.266 | г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 52 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.267 | г. Ржев, ул. Лесозаводская, д. 1 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.268 | г. Ржев, ул. Марата, д. 39/110 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.269 | г. Ржев, ул. Марата, д. 41 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.270 | г. Ржев, ул. Марата, д. 50/108 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.271 | г. Ржев, ул. Марата, д. 52 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.272 | г. Ржев, ул. Марата, д. 59 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.273 | г. Ржев, ул. Маяковского, д. 25/37 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.274 | г. Ржев, ул. Маяковского, д. 29 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.275 | г. Ржев, ул. Маяковского, д. 31 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.276 | г. Ржев, ул. Маяковского, д. 33 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.277 | г. Ржев, ул. Маяковского, д. 34/33 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.278 | г. Ржев, ул. Маяковского, д. 36 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.279 | г. Ржев, ул. Мира, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.280 | г. Ржев, ул. Мира, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.281 | г. Ржев, ул. Мира, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.282 | г. Ржев, ул. Мира, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.283 | г. Ржев, ул. Мира, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.284 | г. Ржев, ул. Мира, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.285 | г. Ржев, ул. Мира, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.286 | г. Ржев, ул. Мира, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.287 | г. Ржев, ул. Мира, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.288 | г. Ржев, ул. Мира, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.289 | г. Ржев, ул. Мира, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.290 | г. Ржев, ул. Мира, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.291 | г. Ржев, ул. Мира, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.292 | г. Ржев, ул. Мира, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.293 | г. Ржев, ул. Мира, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.294 | г. Ржев, ул. Мира, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.295 | г. Ржев, ш. Московское, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.296 | г. Ржев, ш. Московское, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.297 | г. Ржев, ш. Московское, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.298 | г. Ржев, ш. Московское, д. 7 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.299 | г. Ржев, ш. Московское, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.300 | г. Ржев, ш. Московское, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | 3, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 32.301 | г. Ржев, ш. Московское, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.302 | г. Ржев, пос. Нижний Бор, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.303 | г. Ржев, пос. Нижний Бор, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.304 | г. Ржев, пос. Нижний Бор, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.305 | г. Ржев, пос. Нижний Бор, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.306 | г. Ржев, пос. Нижний Бор, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.307 | г. Ржев, пос. Нижний Бор, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.308 | г. Ржев, пос. Нижний Бор, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.309 | г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.310 | г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 5/47 | 1, 12 | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.311 | г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.312 | г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 33 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.313 | г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 35 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.314 | г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.315 | г. Ржев, ул. Новоямская 2-я, д. 32 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.316 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.317 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.318 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 8а |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 |
| 32.319 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 24/72 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.320 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 24а |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.321 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.322 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 45 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.323 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 47 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.324 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 69/49 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.325 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 71/44 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| 32.326 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 73 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.327 | г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 75 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.328 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.329 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 2а |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.330 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 3 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.331 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 4 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.332 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 6 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.333 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 7 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.334 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 7а |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.335 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 9 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.336 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 10 |  |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |
| 32.337 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.338 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 19 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.339 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.340 | г. Ржев, проезд Осташковский, д. 23 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.341 | г. Ржев, ш. Осташковское, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.342 | г. Ржев, ш. Осташковское, д. 10 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.343 | г. Ржев, нп Пансионат Верхний Бор, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.344 | г. Ржев, нп Пансионат Верхний Бор, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.345 | г. Ржев, ул. Партизанская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.346 | г. Ржев, ул. Партизанская, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.347 | г. Ржев, ул. Партизанская, д. 21/13 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.348 | г. Ржев, ул. Партизанская, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.349 | г. Ржев, ул. Партизанская, д. 25 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| 32.350 | г. Ржев, ул. Пархоменко, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.351 | г. Ржев, ул. Пархоменко, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.352 | г. Ржев, ул. Пархоменко, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.353 | г. Ржев, ул. Пархоменко, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.354 | г. Ржев, ул. Пархоменко, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.355 | г. Ржев, ул. Пархоменко, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.356 | г. Ржев, ул. Пархоменко, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.357 | г. Ржев, ул. Паши Савельевой, д. 119 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.358 | г. Ржев, ул. Паши Савельевой, д. 125/68 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.359 | г. Ржев, ул. Первомайская, д. 14 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 32.360 | г. Ржев, ул. Первомайская, д. 16 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.361 | г. Ржев, ул. Первомайская, д. 18 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.362 | г. Ржев, ул. Первомайская, д. 30/4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.363 | г. Ржев, ул. Первомайская, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.364 | г. Ржев, ул. Первомайская, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.365 | г. Ржев, ул. Первомайская, д. 41 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 32.366 | г. Ржев, ул. Первомайская, д. 45 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.367 | г. Ржев, ул. Пионерская, д. 1/10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.368 | г. Ржев, ул. Пионерская, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.369 | г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.370 | г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.371 | г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.372 | г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.373 | г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 11/1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.374 | г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.375 | г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.376 | г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 17 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.377 | г. Ржев, ул. Профсоюзная, д. 1 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.378 | г. Ржев, ул. Профсоюзная, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 5, 12 |
| 32.379 | г. Ржев, ул. Профсоюзная, д. 3а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.380 | г. Ржев, ул. Профсоюзная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.381 | г. Ржев, ул. Профсоюзная, д. 7 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.382 | г. Ржев, ул. Профсоюзная, д. 9 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.383 | г. Ржев, ул. Рабочая, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.384 | г. Ржев, ул. Рабочая, д. 5б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.385 | г. Ржев, ул. Рабочая, д. 9б |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 32.386 | г. Ржев, ул. Рабочая, д. 11/67 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.387 | г. Ржев, ул. Рабочая, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.388 | г. Ржев, ул. Рабочая, д. 39 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.389 | г. Ржев, ул. Разина, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.390 | г. Ржев, ул. Разина, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.391 | г. Ржев, ул. Разина, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.392 | г. Ржев, ул. Разина, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.393 | г. Ржев, ул. Разина, д. 13 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.394 | г. Ржев, ул. Революции, д. 25 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.395 | г. Ржев, ул. Республиканская, д. 5/31 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.396 | г. Ржев, ул. Республиканская, д. 7 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.397 | г. Ржев, ул. Республиканская, д. 7б |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 1, 12 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 32.398 | г. Ржев, ул. Республиканская, д. 11/30 |  | 1, 12, 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.399 | г. Ржев, ул. Республиканская, д. 30 |  | 1, 12, 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.400 | г. Ржев, ул. Республиканская, д. 32/29 |  | 1, 12, 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.401 | г. Ржев, ул. Республиканская, д. 34 |  | 1, 12, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.402 | г. Ржев, ул. Рижская, д. 2/3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.403 | г. Ржев, ул. Рижская, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.404 | г. Ржев, ул. Рижская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.405 | г. Ржев, ул. Рижская, д. 18 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 5, 12 |
| 32.406 | г. Ржев, ул. Рижская, д. 20 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |
| 32.407 | г. Ржев, ул. Робеспьера, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.408 | г. Ржев, ул. Робеспьера, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.409 | г. Ржев, ул. Робеспьера, д. 5 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.410 | г. Ржев, ул. Робеспьера, д. 7 |  | 1, 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.411 | г. Ржев, ул. Робеспьера, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.412 | г. Ржев, ул. Робеспьера, д. 9 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.413 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 16/13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.414 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 17/11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.415 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 18 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.416 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 18а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.417 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.418 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 20/30 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.419 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 21 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 32.420 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 22/29 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.421 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 23/28 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.422 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 27а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.423 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 29 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.424 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 33 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.425 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.426 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 35/28 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.427 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 36/27 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.428 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.429 | г. Ржев, ул. Садовая, д. 41/11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.430 | г. Ржев, ул. Свердлова, д. 7/28 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.431 | г. Ржев, ул. Свердлова, д. 56 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.432 | г. Ржев, проезд Селижаровский, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.433 | г. Ржев, проезд Селижаровский, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.434 | г. Ржев, проезд Селижаровский, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.435 | г. Ржев, проезд Селижаровский, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.436 | г. Ржев, проезд Селижаровский, д. 8 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.437 | г. Ржев, проезд Служебный, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.438 | г. Ржев, проезд Служебный, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.439 | г. Ржев, ул. Смольная, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.440 | г. Ржев, ул. Смольная, д. 39 |  | 14 |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.441 | г. Ржев, ул. Смольная, д. 46 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.442 | г. Ржев, ул. Смольная, д. 54 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.443 | г. Ржев, ул. Смольная, д. 54а |  |  |  | 2, 4, 12, 14 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |
| 32.444 | г. Ржев, ул. Смольная, д. 56 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.445 | г. Ржев, пл. Советская, д. 1/4 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.446 | г. Ржев, пл. Советская, д. 2/1 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.447 | г. Ржев, пл. Советская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.448 | г. Ржев, пл. Советская, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.449 | г. Ржев, пл. Советская, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.450 | г. Ржев, пл. Советская, д. 7 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.451 | г. Ржев, пл. Советская, д. 8 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.452 | г. Ржев, пл. Советская, д. 9 | 2, 12 | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.453 | г. Ржев, пл. Советская, д. 10 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.454 | г. Ржев, пл. Советская, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.455 | г. Ржев, пл. Советская, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.456 | г. Ржев, ул. Солнечная, д. 21/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 | 7, 8, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.457 | г. Ржев, ул. Солнечная, д. 39 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.458 | г. Ржев, ул. Солнечная, д. 41 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.459 | г. Ржев, проезд Театральный, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.460 | г. Ржев, ул. Текстильщиков, д. 19 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |
| 32.461 | г. Ржев, ул. Текстильщиков, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.462 | г. Ржев, ул. Телешева, д. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.463 | г. Ржев, ул. Телешева, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.464 | г. Ржев, ул. Тимирязева, д. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.465 | г. Ржев, ул. Тимирязева, д. 5/25 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.466 | г. Ржев, ул. Тимирязева, д. 9 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.467 | г. Ржев, ул. Тимирязева, д. 32 |  | 2, 12, 14 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.468 | г. Ржев, тракт Торопецкий, д. 2 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.469 | г. Ржев, тракт Торопецкий, д. 2а/21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.470 | г. Ржев, тракт Торопецкий, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.471 | г. Ржев, тракт Торопецкий, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.472 | г. Ржев, тракт Торопецкий, д. 9/21 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.473 | г. Ржев, тракт Торопецкий, д. 37 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.474 | г. Ржев, ул. Трудовая, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.475 | г. Ржев, ул. Т. Филиппова, д. 48/2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.476 | г. Ржев, ул. Т. Филиппова, д. 53 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.477 | г. Ржев, ул. Т. Филиппова, д. 55 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.478 | г. Ржев, ул. Т. Филиппова, д. 57 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.479 | г. Ржев, ул. Т. Филиппова, д. 60 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.480 | г. Ржев, ул. Т. Филиппова, д. 65 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.481 | г. Ржев, ул. Т. Филиппова, д. 86а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.482 | г. Ржев, ул. Урицкого, д. 82 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.483 | г. Ржев, ул. Урицкого, д. 85 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.484 | г. Ржев, ул. Урицкого, д. 86 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.485 | г. Ржев, ул. Урицкого, д. 88 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.486 | г. Ржев, ул. Урицкого, д. 94 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.487 | г. Ржев, ул. Урицкого, д. 98/14 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.488 | г. Ржев, ул. Урицкого, д. 100 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.489 | г. Ржев, ул. Урицкого, д. 102/11 |  | 2, 4, 12, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.490 | г. Ржев, проезд Фабричный, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.491 | г. Ржев, проезд Фабричный, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.492 | г. Ржев, проезд Фабричный, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.493 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.494 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.495 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.496 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 4 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.497 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.498 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 6 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.499 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.500 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.501 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.502 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.503 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.504 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 15 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.505 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.506 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.507 | г. Ржев, ул. Центральная, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 32.508 | г. Ржев, ул. Чайковского, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 1, 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.509 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 13 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 32.510 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 14 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 32.511 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 15 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 32.512 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 16 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 32.513 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 32.514 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 32.515 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 19 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.516 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 20 |  | 14 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.517 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 21 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 32.518 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 23 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.519 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 25 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.520 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 30 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.521 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 35 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.522 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 36 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.523 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 37 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.524 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 38 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.525 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 39 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.526 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 40 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.527 | г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 41 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.528 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.529 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 1б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.530 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 6 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 32.531 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.532 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 8а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.533 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.534 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.535 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 16 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.536 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.537 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.538 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 19а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.539 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.540 | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 22 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.541 | г. Ржев, ул. Чехова, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.542 | г. Ржев, ул. Чкалова, д. 41 |  | 14 |  | 1, 2, 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 32.543 | г. Ржев, ул. Чкалова, д. 48 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 | 1, 12 |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.544 | г. Ржев, ул. Чкалова, д. 48а |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 1, 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.545 | г. Ржев, ул. Чкалова, д. 50 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.546 | г. Ржев, пер. Шихинский, д. 49 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.547 | г. Ржев, ул. Щербакова, д. 40 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 32.548 | г. Ржев, ул. Щорса, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.549 | г. Ржев, ул. Щорса, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 32.550 | д. Домашино, пер. Библиотечный, д. 112 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 32.551 | пос. Есинка, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 12 | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 32.552 | пос. Есинка, д. 2 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 3, 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 32.553 | пос. Есинка, д. 3 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 3, 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 32.554 | пос. Есинка, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 32.555 | пос. Есинка, д. 21 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.556 | д. Итомля, ул. Школьная, д. 40 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.557 | д. Итомля, ул. Школьная, д. 41 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.558 | д. Итомля, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.559 | д. Новосадовая, д. 22 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 32.560 | д. Медведево, д. 1а |  | 14 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 32.561 | д. Медведево, д. 2а |  | 14 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13 | 5, 12 |
| 32.562 | пос. Осуга, ул. Новая, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 | 2, 3, 12 |  | 5, 12 |
| 32.563 | пос. Осуга, ул. Новая, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 4, 12 | 2, 3, 12 |  | 5, 12 |
| 32.564 | д. Пятницкое, д. 23 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.565 | д. Бахмутово, ул. Приволжская, д. 1 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 8, 10, 12, 13 |  |
| 32.566 | д. Леонтьево, д. 26 |  | 4, 6, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 32.567 | д. Митьково, д. 1 |  | 4, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 12, 13 |  |
| 32.568 | д. Митьково, д. 2 |  | 4, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.569 | д. Митьково, д. 3 |  | 4, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.570 | пос. Победа, ул. Ленина, д. 1 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 10, 12 |  |
| 32.571 | пос. Победа, ул. Ленина, д. 2 |  | 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.572 | пос. Победа, ул. Ленина, д. 3 |  | 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 12, 13 |  |
| 32.573 | пос. Победа, ул. Ленина, д. 5 |  | 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 12, 13 |  |
| 32.574 | пос. Победа, ул. Ленина, д. 7 |  | 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 12, 13 |  |
| 32.575 | пос. Победа, ул. Ленина, д. 9 |  | 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.576 | пос. Победа, ул. Ленина, д. 11 |  | 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.577 | пос. Победа, ул. Ленина, д. 19 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.578 | пос. Победа, ул. Ленина, д. 21 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.579 | пос. Победа, ул. Советская, д. 5 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.580 | пос. Победа, ул. Советская, д. 6 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.581 | д. Глебово, ул. Совхозная, д. 6 |  | 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 32.582 | д. Глебово, ул. Совхозная, д. 7 |  | 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 32.583 | пос. Успенское, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 2, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13 |  |
| 32.584 | пос. Успенское, д. 22 |  | 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.585 | пос. Успенское, д. 23 |  | 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.586 | пос. Успенское, д. 24 |  | 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.587 | пос. Успенское, д. 54а |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.588 | д. Волжское-Малахово, д. 1 |  | 4, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13 |  |
| 32.589 | д. Волжское-Малахово, д. 2 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.590 | пос. Заволжский, ул. Заводская, д. 6 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.591 | пос. Заволжский, ул. Набережная, д. 13 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.592 | пос. Заволжский, ул. Полевая, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.593 | пос. Заволжский, ул. Полевая, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 32.594 | д. Кокошкино, ул. Административная, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.595 | д. Кокошкино, ул. Административная, д. 3 |  | 4, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.596 | д. Кокошкино, ул. Административная, д. 4 |  | 4, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.597 | д. Кокошкино, ул. Административная, д. 5 |  | 4, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.598 | д. Кокошкино, ул. Административная, д. 6 |  | 4, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |
| 32.599 | д. Кокошкино, ул. Административная, д. 7 |  | 4, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |
| 32.600 | д. Хорошево, д. 3 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 32.601 | д. Хорошево, д. 4 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 32.602 | д. Хорошево, д. 5 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 3, 12 | 2, 4, 12 | 5, 12 |  |  |
| 32.603 | д. Хорошево, д. 7 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 32.604 | д. Хорошево, д. 8А |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 32.605 | д. Хорошево, д. 10А |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 32.606 | д. Звягино, ул. Центральная, д. 30 |  | 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 32.607 | д. Звягино, ул. Центральная, д. 31 |  | 14 | 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 32.608 | д. Звягино, ул. Центральная, д. 32 |  | 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 12 | 5, 8, 10, 12, 13 |
| 32.609 | д. Звягино, ул. Центральная, д. 33 |  | 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 8, 10, 12, 13 | 5, 6, 12 |
| ### 33. Сандовский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | пгт Сандово, ул. 50 лет Октября, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 33.2 | пгт Сандово, ул. 50 лет Октября, д. 4 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 33.3 | пгт Сандово, ул. А.И. Виноградова, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 33.4 | пгт Сандово, ул. А.И. Виноградова, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 8, 10, 12, 13 | 2, 4, 6, 12, 13 | 5, 12 |
| 33.5 | пгт Сандово, ул. А.И. Виноградова, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 33.6 | пгт Сандово, ул. А.И. Виноградова, д. 24а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 8, 10, 12 | 4, 5, 6, 12 |
| 33.7 | пгт Сандово, ул. Заводская, д. 6а |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 33.8 | пгт Сандово, ул. Заводская, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 8, 10, 12 | 6, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 33.9 | пгт Сандово, ул. Заречная, д. 3 |  | 2, 10, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 8, 12, 13 |
| 33.10 | пгт Сандово, ул. им. Рудакова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 33.11 | пгт Сандово, ул. им. Рудакова, д. 4 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 33.12 | пгт Сандово, ул. им. Рудакова, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 33.13 | пгт Сандово, ул. им. Рудакова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 33.14 | пгт Сандово, ул. им. Рудакова, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 8, 10, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 33.15 | пгт Сандово, ул. им. Рудакова, д. 28/8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 33.16 | пгт Сандово, ул. Колхозная, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 8, 10, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 33.17 | пгт Сандово, ул. Колхозная, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 7, 8, 10, 12, 13 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 33.18 | пгт Сандово, ул. Лесная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 33.19 | пгт Сандово, ул. Лесная, д. 6 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 33.20 | пгт Сандово, ул. Лесная, д. 8 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 33.21 | пгт Сандово, ул. Октябрьская, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 33.22 | пгт Сандово, ул. Октябрьская, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 33.23 | пгт Сандово, ул. Октябрьская, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 12, 13 |
| 33.24 | пгт Сандово, ул. Октябрьская, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 33.25 | пгт Сандово, ул. Октябрьская, д. 14/16 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 4, 5, 12 |
| 33.26 | пгт Сандово, ул. Октябрьская, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 12, 13 | 2, 12 | 10, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 8, 12, 13 |
| 33.27 | пгт Сандово, ул. Октябрьская, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 33.28 | пгт Сандово, ул. Пионерская, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 33.29 | пгт Сандово, ул. Речная, д. 2 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 33.30 | пгт Сандово, ул. Речная, д. 8 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 33.31 | пгт Сандово, ул. Речная, д. 10 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 33.32 | пгт Сандово, ул. Советская, д. 13 |  | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 7, 12, 13 |
| 33.33 | пгт Сандово, ул. Советская, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 33.34 | пгт Сандово, ул. Советская, д. 21 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 33.35 | пгт Сандово, ул. Советская, д. 27 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 33.36 | пгт Сандово, ул. Софьи Кочуровой, д. 8 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| ### 34. Селижаровский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | пгт Селижарово, ул. Базарная, д. 17 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.2 | пгт Селижарово, ул. Базарная, д. 19 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.3 | пгт Селижарово, ул. Базарная, д. 19в |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 34.4 | пгт Селижарово, ул. Бульварная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.5 | пгт Селижарово, ул. Вознесенского, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 34.6 | пгт Селижарово, ул. Гагарина, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.7 | пгт Селижарово, ул. Детская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 34.8 | пгт Селижарово, ул. Детская, д. 2а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 34.9 | пгт Селижарово, ул. Детская, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 34.10 | пгт Селижарово, ул. Завокзальная, д. 20 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.11 | пгт Селижарово, ул. Завокзальная, д. 20а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.12 | пгт Селижарово, ул. Западная, д. 41 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.13 | пгт Селижарово, ул. Западная, д. 43 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.14 | пгт Селижарово, ул. Западная, д. 45 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.15 | пгт Селижарово, ул. Западная, д. 47 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.16 | пгт Селижарово, наб. Кирова, д. 7а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.17 | пгт Селижарово, наб. Кирова, д. 9а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.18 | пгт Селижарово, ул. К. Маркса, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.19 | пгт Селижарово, ул. К. Маркса, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.20 | пгт Селижарово, ул. К. Маркса, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.21 | пгт Селижарово, ул. К. Маркса, д. 8/12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.22 | пгт Селижарово, ул. К. Маркса, д. 14 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 12 |
| 34.23 | пгт Селижарово, ул. К. Маркса, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 8, 10, 12, 13 |
| 34.24 | пгт Селижарово, ул. Комсомольская, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.25 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 13 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.26 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 8, 10, 12, 13 |
| 34.27 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 15 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 34.28 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.29 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 27 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.30 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.31 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 32 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 34.32 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.33 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 36 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.34 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 43 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.35 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 61 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.36 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 88 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.37 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 90 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.38 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 92 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.39 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 94 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.40 | пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 96 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.41 | пгт Селижарово, ул. Лесная, д. 5 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 34.42 | пгт Селижарово, ул. Льнозаводская, д. 40а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.43 | пгт Селижарово, ул. Льнозаводская, д. 44 |  | 7, 12, 13, 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.44 | пгт Селижарово, ул. Микрорайон, д. 1 |  | 4, 7, 12, 13, 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 34.45 | пгт Селижарово, ул. Микрорайон, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.46 | пгт Селижарово, ул. Микрорайон, д. 3 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.47 | пгт Селижарово, ул. Микрорайон, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.48 | пгт Селижарово, ул. Микрорайон, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.49 | пгт Селижарово, ул. Микрорайон, д. 6 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.50 | пгт Селижарово, ул. Набережная Калинина, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.51 | пгт Селижарово, ул. Набережная Калинина, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.52 | пгт Селижарово, ул. Новая, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.53 | пгт Селижарово, ул. Новая, д. 13 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 34.54 | пгт Селижарово, ул. Новосельская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.55 | пгт Селижарово, ул. Новосельская, д. 4 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 34.56 | пгт Селижарово, ул. Новосельская, д. 4а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.57 | пгт Селижарово, ул. Новосельская, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.58 | пгт Селижарово, ул. Новосельская, д. 8 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.59 | пгт Селижарово, ул. Новосельская, д. 8а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.60 | пгт Селижарово, ул. Пионерская, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.61 | пгт Селижарово, ул. Пионерская, д. 14 |  | 2, 12, 14 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.62 | пгт Селижарово, ул. Правды, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.63 | пгт Селижарово, ул. Правды, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.64 | пгт Селижарово, ул. Пушкина, д. 50 |  | 2, 12, 14 |  | 11, 12, 13 |  |  |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 34.65 | пгт Селижарово, ул. Пушкина, д. 52 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.66 | пгт Селижарово, ул. Пушкина, д. 54 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.67 | пгт Селижарово, ул. Рабочая, д. 2а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.68 | пгт Селижарово, ул. Рабочая, д. 12а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.69 | пгт Селижарово, ул. Садовая, д. 11 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.70 | пгт Селижарово, ул. Северная, д. 1а |  | 4, 6, 12, 13, 14 |  | 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 34.71 | пгт Селижарово, ул. Северная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.72 | пгт Селижарово, пер. Советский, д. 9а |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.73 | пгт Селижарово, пер. Советский, д. 14 |  | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 34.74 | пгт Селижарово, ул. Степана Разина, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.75 | пгт Селижарово, ул. Степана Разина, д. 11а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.76 | пгт Селижарово, ул. Урицкого, д. 12а |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 34.77 | пгт Селижарово, ул. Урицкого, д. 12б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.78 | пгт Селижарово, ул. Чапаева, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.79 | пгт Селижарово, ул. Чапаева, д. 2а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 34.80 | пгт Селижарово, ул. Чапаева, д. 14а |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 34.81 | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 76 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.82 | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 82 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.83 | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 84 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.84 | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 86 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.85 | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 88 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.86 | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 90 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 34.87 | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 93 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.88 | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 97 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.89 | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 99 |  | 4, 7, 12, 13, 14 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 34.90 | пгт Селижарово, ул. Южная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.91 | пгт Селижарово, ул. Южная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.92 | пгт Селижарово, ул. Южная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.93 | пгт Селижарово, ул. Южная, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.94 | пгт Селижарово, ул. Южная, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.95 | д. Березуг, ул. Центральная, д. 8/5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.96 | д. Козловцы, д. 1а |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 5, 8, 12, 13 |
| 34.97 | д. Козловцы, д. 1б |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 8, 12, 13 |
| 34.98 | д. Большая Коша, ул. Школьная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.99 | д. Киселево, ул. Центральная, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.100 | д. Киселево, ул. Центральная, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.101 | д. Филистово, ул. Центральная, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 34.102 | д. Филистово, ул. Центральная, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 34.103 | д. Захарово, ул. Молодежная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.104 | д. Захарово, ул. Центральная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.105 | д. Захарово, ул. Центральная, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 8, 12, 13 |
| 34.106 | д. Большое Ларионово, д. 1 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 |
| 34.107 | д. Ольхово, ул. Центральная, д. 20 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 8, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 34.108 | д. Ольхово, ул. Центральная, д. 22 |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 8, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 34.109 | пос. Селище, ул. Беляева, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 34.110 | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 34.111 | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 34.112 | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 18 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 34.113 | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 19 |  | 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 34.114 | пос. Селище, ул. Ленина, д. 19 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  |  | 2, 12 |
| 34.115 | пос. Селище, ул. Почтовая, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| ### 35. Сонковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | пгт Сонково, ул. 24 МЮД, д. 3 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 35.2 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 35.3 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.4 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 35.5 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 2а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 35.6 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 35.7 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 35.8 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 35.9 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.10 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 35.11 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 35.12 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 11 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.13 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.14 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.15 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 17 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 35.16 | пгт Сонково, ул. Артамонова, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 35.17 | пгт Сонково, ул. Базарная, д. 2а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 35.18 | пгт Сонково, ул. Базарная, д. 16 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 35.19 | пгт Сонково, ул. Базарная, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.20 | пгт Сонково, ул. Базарная, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.21 | пгт Сонково, ул. Базарная, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 35.22 | пгт Сонково, ул. Базарная, д. 29 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.23 | пгт Сонково, ул. Базарная, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 35.24 | пгт Сонково, ул. Базарная, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.25 | пгт Сонково, ул. Больничный городок, д. 9 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13 |
| 35.26 | пгт Сонково, ул. Вокзальная, д. 6 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 35.27 | пгт Сонково, ул. Калинина, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.28 | пгт Сонково, ул. Клубная, д. 11 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 35.29 | пгт Сонково, ул. Клубная, д. 12 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 35.30 | пгт Сонково, ул. Клубная, д. 15 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 35.31 | пгт Сонково, ул. Красноармейская, д. 29 |  | 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 35.32 | пгт Сонково, ул. Красноармейская, д. 31 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 35.33 | пгт Сонково, ул. Красноармейская, д. 32 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 35.34 | пгт Сонково, ул. Красноармейская, д. 33 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 35.35 | пгт Сонково, ул. Красноармейская, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.36 | пгт Сонково, ул. Красноармейская, д. 37 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 35.37 | пгт Сонково, ул. Красноармейская, д. 42 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 35.38 | пгт Сонково, ул. Красноармейская, д. 44 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 |
| 35.39 | пгт Сонково, пр-т Ленина, д. 2а |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 35.40 | пгт Сонково, пр-т Ленина, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 35.41 | пгт Сонково, пр-т Ленина, д. 6 |  | 14 | 4, 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 6, 12 |
| 35.42 | пгт Сонково, пр-т Ленина, д. 8 |  | 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 35.43 | пгт Сонково, пр-т Ленина, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 6, 12 |
| 35.44 | пгт Сонково, ул. Луначарского, д. 4 |  | 14 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |
| 35.45 | пгт Сонково, ул. Народная, д. 26 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 12 |
| 35.46 | пгт Сонково, ул. Сельхозтехника, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 35.47 | пгт Сонково, ул. Сельхозтехника, д. 2 |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 35.48 | пгт Сонково, ул. Сельхозтехника, д. 6а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  | 8, 10, 12, 13 | 2, 4, 6, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 35.49 | пгт Сонково, ул. Широкая, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 35.50 | пгт Сонково, ул. Широкая, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 35.51 | пгт Сонково, ул. Широкая, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 35.52 | с. Беляницы, ул. Скворцова, д. 3 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 35.53 | д. Горка, д. 61 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 5, 12 |
| 35.54 | д. Горка, д. 62 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 35.55 | д. Горка, д. 63 |  | 14 |  |  |  | 2, 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 12 |
| 35.56 | д. Сергеевское, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 35.57 | д. Сергеевское, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 7, 12, 13 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| ### 36. Спировский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | пос. Спирово, пер. 1-й Мира, д. 2 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.2 | пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.3 | пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.4 | пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.5 | пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.6 | пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.7 | пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.8 | пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 36.9 | пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 27 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 36.10 | пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 29 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 36.11 | пос. Спирово, ул. Водопроводная, д. 3 |  | 7, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 36.12 | пос. Спирово, ул. Дачная, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.13 | пос. Спирово, ул. Дачная, д. 5 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.14 | пос. Спирово, ул. Дачная, д. 8 |  | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.15 | пос. Спирово, ул. Дачная, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.16 | пос. Спирово, ул. Железнодорожная, д. 2 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 36.17 | пос. Спирово, ул. Железнодорожная, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 36.18 | пос. Спирово, ул. Железнодорожная, д. 13 |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 36.19 | пос. Спирово, ул. Железнодорожная, д. 19 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 36.20 | пос. Спирово, ул. Зеленая, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.21 | пос. Спирово, ул. Зеленая, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.22 | пос. Спирово, ул. Зеленая, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.23 | пос. Спирово, ул. Клубная, д. 2 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 36.24 | пос. Спирово, ул. Клубная, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 36.25 | пос. Спирово, ул. Клубная, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.26 | пос. Спирово, ул. Комсомольская, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.27 | пос. Спирово, ул. Комсомольская, д. 23 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.28 | пос. Спирово, ул. Красная Горка, д. 1 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 36.29 | пос. Спирово, ул. Красная Горка, д. 23 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 36.30 | пос. Спирово, ул. Мира, д. 4 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 36.31 | пос. Спирово, ул. Мира, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.32 | пос. Спирово, ул. Мира, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.33 | пос. Спирово, ул. Мира, д. 10 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 36.34 | пос. Спирово, ул. Пионерская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 36.35 | пос. Спирово, ул. Пионерская, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 36.36 | пос. Спирово, ул. Проезжая, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.37 | пос. Спирово, пер. Пушкина, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.38 | пос. Спирово, ул. Пушкина, д. 24 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.39 | пос. Спирово, ул. Пушкина, д. 26 |  | 14 | 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 36.40 | пос. Спирово, ул. Пушкина, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 36.41 | пос. Спирово, ул. Пушкина, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 36.42 | пос. Спирово, ул. Пушкина, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 36.43 | пос. Спирово, ул. Пушкина, д. 73 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.44 | пос. Спирово, ул. Пушкина, д. 75 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.45 | пос. Спирово, ул. Пушкина, д. 77 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.46 | пос. Спирово, ул. Речная, д. 4 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 36.47 | пос. Спирово, ул. Речная, д. 7 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 36.48 | пос. Спирово, ул. Речная, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 36.49 | пос. Спирово, ул. Речная, д. 12 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 36.50 | пос. Спирово, пл. Советская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 36.51 | пос. Спирово, ул. Советская, д. 16 |  | 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 36.52 | пос. Спирово, ул. Советская, д. 17 |  | 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 36.53 | пос. Спирово, ул. Советская, д. 36 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 36.54 | пос. Спирово, пер. Советский, д. 2 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 36.55 | пос. Спирово, ул. Страховая, д. 1а |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 36.56 | пос. Спирово, ул. Страховая, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 6, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 36.57 | пос. Спирово, ул. Страховая, д. 19 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 36.58 | пос. Спирово, пер. Страховой, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 36.59 | пос. Спирово, ул. Строителей, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.60 | пос. Спирово, ул. Строителей, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.61 | пос. Спирово, ул. Строителей, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.62 | пос. Спирово, ул. Строителей, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.63 | пос. Спирово, ул. Строителей, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.64 | пос. Спирово, ул. Строителей, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.65 | пос. Спирово, ул. Строителей, д. 8 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 36.66 | пос. Спирово, ул. Титова, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.67 | пос. Спирово, пер. Фестивальный, д. 3 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.68 | пос. Спирово, пер. Фурманова, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.69 | пос. Спирово, пер. Фурманова, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.70 | пос. Спирово, пер. Фурманова, д. 2б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 36.71 | пос. Спирово, пер. Фурманова, д. 2в |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 36.72 | с. Выдропужск, ул. Новая, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.73 | с. Выдропужск, ул. Советская, д. 58 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 6, 12 |
| 36.74 | пос. Красное Знамя, ул. Лермонтова, д. 4а |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 36.75 | пос. Красное Знамя, ул. Пролетарская, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 36.76 | д. Пеньково, ул. Полевая, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 12 | 2, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 36.77 | д. Спирово, ул. Новая, д. 25 |  |  |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 36.78 | д. Спирово, ул. Новая, д. 26 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| ### 37. Старицкий муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.2 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.3 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.4 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 61 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.5 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 65 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.6 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 67 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.7 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 69 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 37.8 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 70 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.9 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 70а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.10 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 71 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.11 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 80 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.12 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 82 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.13 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 84 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.14 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 84а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.15 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 86 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.16 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 88 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 37.17 | г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 90 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 37.18 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.19 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 8а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.20 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.21 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.22 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.23 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 15 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.24 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.25 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 18 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.26 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.27 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.28 | г. Старица, ул. Александра Завидова, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.29 | г. Старица, пер. Аптекарский, д. 6 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.30 | г. Старица, пер. Аптекарский, д. 10 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.31 | г. Старица, пер. Аптекарский, д. 16 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.32 | г. Старица, ул. Вагжанова, д. 17 |  | 14 | 4, 12 | 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 37.33 | г. Старица, ул. Вагжанова, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.34 | г. Старица, ул. Вагжанова, д. 21 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 37.35 | г. Старица, ул. Вагжанова, д. 23 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 37.36 | г. Старица, ул. Вагжанова, д. 24 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.37 | г. Старица, ул. Вагжанова, д. 25 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.38 | г. Старица, ул. Володарского, д. 15 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 37.39 | г. Старица, ул. Володарского, д. 21 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.40 | г. Старица, ул. Володарского, д. 24 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.41 | г. Старица, ул. Володарского, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.42 | г. Старица, ул. Володарского, д. 31 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.43 | г. Старица, ул. Володарского, д. 39 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.44 | г. Старица, ул. Володарского, д. 41 |  | 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 8, 12, 13 |
| 37.45 | г. Старица, ул. Городище, д. 1 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.46 | г. Старица, ул. Иванцова, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.47 | г. Старица, ул. им. Гусева, д. 25 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.48 | г. Старица, ул. им. Гусева, д. 31 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.49 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 3 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.50 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 33 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.51 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 46 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.52 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 49 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.53 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 51 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.54 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 58 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.55 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 65 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.56 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 95 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 37.57 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 97 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 37.58 | г. Старица, ул. им. Захарова, д. 99 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 37.59 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.60 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 14а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.61 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 24 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.62 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 34 |  | 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.63 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 37 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.64 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 40 |  | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.65 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 54 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 37.66 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 78 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 37.67 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 80 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.68 | г. Старица, ул. им. Ленина, д. 98 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.69 | г. Старица, ул. им. Пушкина, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.70 | г. Старица, ул. им. Пушкина, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.71 | г. Старица, ул. им. Пушкина, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.72 | г. Старица, ул. им. Пушкина, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.73 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 1 |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 37.74 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 1Б |  | 14 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 37.75 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 6 |  | 2, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  | 3, 4, 5, 12 |
| 37.76 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 8 |  | 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 37.77 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.78 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 12 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 8, 12, 13 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.79 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 22 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 3, 4, 5, 10, 12 |
| 37.80 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 24 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.81 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 34 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 10, 12 |
| 37.82 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 38 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.83 | г. Старица, ул. им. Чернозерского, д. 40 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.84 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 3а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.85 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 19 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.86 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 21 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.87 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 39 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.88 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 58 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.89 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 60 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.90 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 61 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  | 3, 12 |
| 37.91 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 62 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.92 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 63 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 37.93 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 73 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.94 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 75 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.95 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 75а |  | 4, 12, 14 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 37.96 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 79 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.97 | г. Старица, ул. Карла Маркса, д. 83 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 37.98 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 18 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.99 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 29 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 6, 12 |  | 2, 3, 4, 5, 10, 12 |
| 37.100 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 31 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.101 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 33 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 37.102 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 34 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 10, 12 |
| 37.103 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 35 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 37.104 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 36 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.105 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 37 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 37.106 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 38 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 37.107 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 38а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.108 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 40а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 7, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.109 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 42 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.110 | г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 44 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 10, 12 |
| 37.111 | г. Старица, ул. Мира, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.112 | г. Старица, ул. Мира, д. 1а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.113 | г. Старица, ул. Мира, д. 1б |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.114 | г. Старица, ул. Мира, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.115 | г. Старица, ул. Мира, д. 10 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.116 | г. Старица, ул. Мира, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.117 | г. Старица, ул. Мира, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.118 | г. Старица, ул. Мира, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 37.119 | г. Старица, ул. Мира, д. 22 |  | 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 37.120 | г. Старица, ул. Мира, д. 25 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.121 | г. Старица, ул. Мира, д. 28а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.122 | г. Старица, ул. Мира, д. 28б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.123 | г. Старица, ул. Мира, д. 28в |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.124 | г. Старица, ул. Мира, д. 28г |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.125 | г. Старица, ул. Мира, д. 28д |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.126 | г. Старица, ул. Мира, д. 29/47 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.127 | г. Старица, ул. Мира, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.128 | г. Старица, ул. Мира, д. 34/36 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.129 | г. Старица, ул. Набережная реки Волги, д. 57 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.130 | г. Старица, ул. Первомайская, д. 16 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 37.131 | г. Старица, ул. Пионерская, д. 1а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 37.132 | г. Старица, ул. Пионерская, д. 11 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 37.133 | г. Старица, ул. Пионерская, д. 13 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 37.134 | г. Старица, ул. Пионерская, д. 15 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 37.135 | г. Старица, ш. Ржевское, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.136 | г. Старица, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.137 | г. Старица, ул. Советская, д. 20 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 37.138 | г. Старица, пер. Советский, д. 1 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 37.139 | г. Старица, ул. Станционная, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.140 | г. Старица, ул. Станционная, д. 4а |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 37.141 | д. Архангельское, ул. Заводская, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 37.142 | д. Архангельское, ул. Заводская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 37.143 | д. Архангельское, ул. Заводская, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 37.144 | д. Архангельское, ул. Заводская, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 37.145 | д. Архангельское, ул. Заводская, д. 5 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 37.146 | д. Архангельское, ул. Заводская, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.147 | д. Архангельское, ул. Новая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.148 | д. Архангельское, ул. Новая, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.149 | д. Архангельское, ул. Центральная, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 37.150 | д. Берново, ул. Советская, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.151 | д. Берново, ул. Советская, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.152 | д. Заречье, д. 51 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.153 | д. Заречье, д. 52 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.154 | д. Гостенево, д. 38 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.155 | с. Емельяново, ул. Захарова, д. 58 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.156 | с. Емельяново, ул. Ленина, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 37.157 | с. Емельяново, ул. Ленина, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 37.158 | с. Емельяново, ул. Ленина, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 37.159 | с. Емельяново, ул. Ленина, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.160 | д. Панофидино, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 37.161 | д. Ново-Ямская, ул. Тверская, д. 11 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.162 | д. Ново-Ямская, ул. Тверская, д. 13 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.163 | д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 15 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 37.164 | д. Сельцо, д. 18/1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.165 | д. Сельцо, д. 18/2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 37.166 | с. Луковниково, ул. Комсомольская, д. 30 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 8, 12, 13 |
| 37.167 | с. Луковниково, ул. Комсомольская, д. 32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 8, 12, 13 |
| 37.168 | с. Луковниково, ул. Комсомольская, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 12, 13 |
| 37.169 | д. Бороздино, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.170 | д. Бороздино, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.171 | д. Бороздино, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.172 | д. Кореничено, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.173 | д. Красное, д. 30 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.174 | д. Красное, д. 32 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 37.175 | д. Красное, д. 74 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.176 | д. Красное, д. 76 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 37.177 | ст. Старица, ул. Колхозная, д. 29 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 6, 11, 12, 13 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 37.178 | ст. Старица, ул. Мира, д. 1 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 37.179 | ст. Старица, ул. Мира, д. 1а |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 37.180 | ст. Старица, ул. Мира, д. 2 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 37.181 | ст. Старица, ул. Мира, д. 3 |  | 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 37.182 | ст. Старица, ул. Мира, д. 4 |  | 14 |  | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 37.183 | ст. Старица, ул. Мира, д. 5 |  | 14 | 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 8, 12, 13 |
| 37.184 | ст. Старица, ул. Мира, д. 6 |  | 14 |  | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  |  | 2, 5, 8, 12, 13 |
| 37.185 | ст. Старица, ул. Мира, д. 7 |  | 14 | 4, 12 | 6, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 5, 8, 12, 13 |
| 37.186 | ст. Старица, ул. Мира, д. 7а |  | 14 |  |  | 2, 12 |  | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 37.187 | ст. Старица, ул. Советская, д. 52 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 37.188 | ст. Старица, ул. Советская, д. 53 |  | 14 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 8, 10, 12, 13 |
| 37.189 | д. Бабынино, д. 59 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 37.190 | д. Степурино, ул. Молодежная, д. 3 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 37.191 | д. Степурино, ул. Молодежная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 12 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| ### 38. Торжокский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 38.1. Большесвятцовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.1 | д. Большое Святцово, ул. Центральная, д. 1 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 38.1.2 | д. Большое Святцово, ул. Центральная, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 38.1.3 | д. Большое Святцово, ул. Центральная, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| #### 38.2. Борисцевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2.1 | д. Дубровка, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.2.2 | д. Дубровка, д. 44 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| 38.2.3 | д. Дубровка, д. 45 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13 | 5, 12 |
| #### 38.3. Будовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.3.1 | д. Большая Киселенка, д. 2 |  | 14 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.3.2 | д. Большая Киселенка, д. 4 |  | 14 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.3.3 | д. Митино, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.3.4 | д. Митино, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.3.5 | д. Митино, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 38.3.6 | пос. Славный, ул. Мира, д. 7 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.3.7 | пос. Славный, ул. Парковая, д. 1/6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 38.3.8 | пос. Славный, ул. Парковая, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.3.9 | пос. Славный, ул. Парковая, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 38.3.10 | пос. Славный, ул. Парковая, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.3.11 | пос. Славный, ул. Парковая, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 38.3.12 | пос. Славный, ул. Парковая, д. 7/8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.3.13 | пос. Славный, ул. Садовая, д. 2/8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 38.3.14 | пос. Славный, ул. Садовая, д. 4/2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 38.3.15 | пос. Славный, ул. Садовая, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 38.3.16 | пос. Славный, ул. Садовая, д. 10а |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.3.17 | пос. Славный, ул. Школьная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.3.18 | пос. Славный, ул. Школьная, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.3.19 | пос. Славный, ул. Школьная, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.3.20 | пос. Славный, ул. Школьная, д. 8/10 |  | 2, 12, 14 |  | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.3.21 | пос. Славный, ул. Школьная, д. 12 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.3.22 | пос. Славный, ул. Школьная, д. 12а |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.3.23 | пос. Славный, ул. Школьная, д. 16 |  | 14 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 4, 5, 12 |
| #### 38.4. Высоковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.4.1 | пос. Высокое, ул. Колхозная, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 |
| 38.4.2 | пос. Высокое, ул. Комсомольская, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.4.3 | пос. Высокое, ул. Мира, д. 17 |  | 14 |  |  | 2, 12 | 9, 12, 13 | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.4.4 | пос. Высокое, ул. Советская, д. 16 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.4.5 | пос. Высокое, ул. Школьная, д. 9 |  | 14 |  | 9, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.4.6 | д. Ладьино, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 12 |  | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| #### 38.5. Грузинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.5.1 | д. Грузины, ул. Заводская, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.5.2 | д. Грузины, ул. Заречная, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.5.3 | д. Грузины, ул. Центральная, д. 4 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 38.5.4 | д. Грузины, ул. Центральная, д. 6 |  | 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 |
| 38.5.5 | д. Пирогово, ул. Надежды, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.5.6 | д. Пирогово, ул. Надежды, д. 2 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.5.7 | д. Пирогово, ул. Надежды, д. 3 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.5.8 | д. Пирогово, ул. Надежды, д. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| #### 38.6. Марьинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.6.1 | пос. Зеленый, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.2 | пос. Зеленый, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.3 | пос. Зеленый, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.4 | пос. Зеленый, д. 17 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.5 | пос. Зеленый, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.6 | пос. Зеленый, д. 19 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.7 | пос. Зеленый, д. 20 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.8 | пос. Зеленый, д. 21 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.9 | с. Марьино, ул. Новая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.10 | с. Марьино, ул. Новая, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.11 | с. Марьино, ул. Новая, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.6.12 | пос. Раек, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 10, 12 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 8, 12, 13 |
| #### 38.7. Масловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.7.1 | д. Маслово, ул. Черемушки, д. 1 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.7.2 | д. Маслово, ул. Черемушки, д. 2 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.7.3 | д. Маслово, ул. Черемушки, д. 4 |  | 4, 12, 14 | 6, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.7.4 | д. Селихово, ул. Новая, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.7.5 | д. Селихово, ул. Новая, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 38.7.6 | д. Селихово, ул. Новая, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 38.7.7 | д. Селихово, ул. Совхозная, д. 1 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 38.7.8 | д. Селихово, ул. Центральная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 38.7.9 | д. Селихово, ул. Центральная, д. 2 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 38.7.10 | д. Селихово, ул. Центральная, д. 3 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 38.7.11 | пос. Чевакино, д. 7 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 10, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| #### 38.8. Мирновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.8.1 | д. Бубеньево, д. 5а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.8.2 | д. Бубеньево, д. 5б |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.8.3 | д. Бубеньево, д. 5в |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |
| 38.8.4 | д. Бубеньево, д. 29 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.8.5 | д. Восход, д. 42 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.8.6 | д. Восход, д. 43 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.8.7 | д. Клоково, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.8.8 | пос. Мирный, ул. Молодежная, д. 1 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.8.9 | пос. Мирный, ул. Молодежная, д. 2 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.8.10 | пос. Мирный, ул. Молодежная, д. 3 |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 38.8.11 | пос. Мирный, ул. Молодежная, д. 5 |  | 14 |  |  |  | 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 38.8.12 | пос. Мирный, ул. Молодежная, д. 6 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 38.8.13 | пос. Мирный, ул. Молодежная, д. 7 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 38.8.14 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.8.15 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 3 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 38.8.16 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 4 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.8.17 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.8.18 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 6 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.8.19 | пос. Мирный, ул. Советская, д. 7 |  | 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| 38.8.20 | пос. Мирный, ул. Школьная, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.8.21 | ж/д станция Терешкино, д. 33 |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| #### 38.9. Мошковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.9.1 | д. Мошки, д. 36 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 38.9.2 | д. Мошки, д. 102 |  | 14 |  |  |  | 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.9.3 | д. Мошки, д. 104 |  | 14 |  |  |  | 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.9.4 | д. Мошки, д. 106 |  | 14 |  |  |  | 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.9.5 | д. Мошки, д. 110 |  | 14 |  |  |  | 2, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.9.6 | д. Мошки, д. 114 |  | 2, 12, 14 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 12 |  | 4, 5, 6, 12 |
| 38.9.7 | д. Мошки, д. 116 |  | 14 |  |  |  | 2, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.9.8 | д. Мошки, д. 124 |  | 14 |  | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 12 |
| #### 38.10. Рудниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.10.1 | д. Рудниково, д. 55 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.10.2 | д. Рудниково, д. 66 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.10.3 | с. Таложня, д. 112 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.10.4 | с. Таложня, д. 114 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.10.5 | с. Таложня, д. 116 |  | 4, 12, 14 |  | 2, 6, 12 |  |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 38.10.6 | с. Таложня, д. 118 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |
| #### 38.11. Страшевичское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.11.1 | с. Страшевичи, ул. Молодежная, д. 1а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.11.2 | с. Страшевичи, ул. Молодежная, д. 2а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| #### 38.12. Сукромленское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.12.1 | пос. Нерудный, ул. Центральная, д. 10 |  | 14 | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 38.12.2 | с. Сукромля, ул. Центральная, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.12.3 | с. Сукромля, ул. Центральная, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.12.4 | с. Сукромля, ул. Центральная, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 38.12.5 | с. Никольское, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.12.6 | с. Никольское, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.12.7 | с. Никольское, д. 3 |  | 14 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 3, 5, 12 |
| 38.12.8 | д. Осташково, ул. Молодежная, д. 7 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.12.9 | д. Осташково, ул. Молодежная, д. 9 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.12.10 | д. Осташково, ул. Молодежная, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.12.11 | с. Яконово, ул. Поселковая, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.12.12 | с. Яконово, ул. Поселковая, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.12.13 | с. Яконово, ул. Поселковая, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 38.12.14 | с. Яконово, ул. Поселковая, д. 6 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| ### 39. Торопецкий муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | г. Торопец, пл. 1 Мая, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.2 | г. Торопец, ул. 1 Мая, д. 40 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.3 | г. Торопец, ул. 1 Мая, д. 50 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 39.4 | г. Торопец, ул. Александра Невского, д. 2 |  | 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 39.5 | г. Торопец, ул. Александра Невского, д. 17 |  | 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  |  |
| 39.6 | г. Торопец, ул. Александра Невского, д. 18 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.7 | г. Торопец, ул. Александра Невского, д. 21 |  | 2, 4, 8, 12, 13, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 | 2, 12 |
| 39.8 | г. Торопец, ул. Александра Невского, д. 23 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.9 | г. Торопец, пл. Базарная, д. 5 |  | 14 | 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 39.10 | г. Торопец, пл. Базарная, д. 6 |  | 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.11 | г. Торопец, ул. Березовая, д. 1 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 39.12 | г. Торопец, ул. Березовая, д. 6 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 39.13 | г. Торопец, ул. Богдановича, д. 19а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.14 | г. Торопец, ул. Гоголя, д. 4 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.15 | г. Торопец, ул. Гоголя, д. 8 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.16 | г. Торопец, ул. Гоголя, д. 22 | 2, 12 | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.17 | г. Торопец, ул. Еременко, д. 13 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 39.18 | г. Торопец, ул. Еременко, д. 17 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.19 | г. Торопец, ул. Еременко, д. 19 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 39.20 | г. Торопец, ул. Заводская, д. 35а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.21 | г. Торопец, ул. Заводская, д. 37 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.22 | г. Торопец, ул. Заводская, д. 39 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.23 | г. Торопец, ул. Калинина, д. 46 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 3, 4, 5, 12 |
| 39.24 | г. Торопец, ул. Калинина, д. 53 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 39.25 | г. Торопец, ул. Калинина, д. 55 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 39.26 | г. Торопец, ул. Калинина, д. 56/65 |  | 14 |  |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 39.27 | г. Торопец, ул. Калинина, д. 62 |  | 14 | 2, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 |
| 39.28 | г. Торопец, ул. Калинина, д. 75 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 39.29 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 21 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.30 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 49 |  | 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 12 |
| 39.31 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 50 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 39.32 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 51 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.33 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 52 |  | 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 |  |
| 39.34 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 57а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 39.35 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 57б |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 | 5, 12 |  | 2, 3, 12 |
| 39.36 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 60 |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.37 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 67 |  | 14 | 4, 12 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 39.38 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 72 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  |  | 2, 3, 12 |
| 39.39 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 73 |  | 14 | 2, 4, 12 | 6, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.40 | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 74 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 39.41 | г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 5 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 39.42 | г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 40 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.43 | г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 117 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.44 | г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 119 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 39.45 | г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 121 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.46 | г. Торопец, ул. Красноармейская, д. 6а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.47 | г. Торопец, ул. Красный Вал, д. 6 |  | 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 39.48 | г. Торопец, ул. Ленина, д. 4 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.49 | г. Торопец, ул. Ленина, д. 49 |  | 14 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
| 39.50 | г. Торопец, ул. Ленинградская, д. 50 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.51 | г. Торопец, ул. Ленинградская, д. 75 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.52 | г. Торопец, ул. Ленинградская, д. 81 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.53 | г. Торопец, ул. Ленинградская, д. 88 |  | 14 | 4, 12 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.54 | г. Торопец, ул. Моховая, д. 1а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.55 | г. Торопец, ул. Моховая, д. 6а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.56 | г. Торопец, ул. Моховая, д. 8 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.57 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 49а |  | 4, 12, 14 | 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.58 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 49б |  | 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.59 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 49в |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.60 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 49г |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.61 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 49д |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 39.62 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 49е |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.63 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 53 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.64 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 86 |  | 6, 11, 12, 13, 14 |  |  |  | 2, 12 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |
| 39.65 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 88 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 39.66 | г. Торопец, ул. Мусоргского, д. 90 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 39.67 | г. Торопец, ул. Некрасова, д. 4 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 39.68 | г. Торопец, ул. Некрасова, д. 9 |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 39.69 | г. Торопец, ул. Октябрьская, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.70 | г. Торопец, ул. Октябрьская, д. 21 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.71 | г. Торопец, ул. Октябрьская, д. 25 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.72 | г. Торопец, ул. Октябрьская, д. 26 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 39.73 | г. Торопец, ул. Октябрьская, д. 30 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.74 | г. Торопец, ул. Октябрьская, д. 52 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.75 | г. Торопец, ул. Октябрьская, д. 58 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.76 | г. Торопец, ул. Полевая, д. 26а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.77 | г. Торопец, ул. Пушкина, д. 60 |  | 14 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 39.78 | г. Торопец, ул. Рощинская, д. 2а |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.79 | г. Торопец, ул. Рощинская, д. 2в |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.80 | г. Торопец, пер. Свободный, д. 3 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.81 | г. Торопец, пер. Свободный, д. 4 |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 39.82 | г. Торопец, пер. Свободный, д. 5 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.83 | г. Торопец, пер. Свободный, д. 6 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.84 | г. Торопец, пер. Свободный, д. 7 | 2, 12 | 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 39.85 | г. Торопец, пер. Свободный, д. 8 | 2, 12 | 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.86 | г. Торопец, пер. Свободный, д. 9 |  | 14 | 4, 12 | 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 3, 5, 12 |
| 39.87 | г. Торопец, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.88 | г. Торопец, ул. Советская, д. 20 |  | 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.89 | г. Торопец, ул. Советская, д. 45 | 2, 12 | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 39.90 | г. Торопец, ул. Советская, д. 62 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 39.91 | г. Торопец, ул. Советская, д. 71 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.92 | г. Торопец, ул. Советская, д. 77 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.93 | г. Торопец, ул. Советская, д. 122 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 39.94 | г. Торопец, ул. Советская, д. 124 |  |  |  |  | 14 |  | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 39.95 | г. Торопец, ул. Советская, д. 125б |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 39.96 | г. Торопец, ул. Советская, д. 125в |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 8, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 5, 12 |
| 39.97 | г. Торопец, ул. Советская, д. 125г |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.98 | г. Торопец, ул. Советская, д. 125д |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 39.99 | г. Торопец, ул. Советская, д. 125е |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 39.100 | г. Торопец, ул. Советская, д. 126 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 6, 12 | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 39.101 | г. Торопец, ул. Советская, д. 127а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10,11, 12, 13 | 2, 12 |  |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.102 | г. Торопец, ул. Советская, д. 128 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 39.103 | г. Торопец, ул. Советская, д. 128а |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.104 | г. Торопец, ул. Советская, д. 128б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 39.105 | г. Торопец, ул. Советская, д. 129 |  | 14 |  |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 39.106 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.107 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130б |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 39.108 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130в |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.109 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130г |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.110 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130д |  | 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.111 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130е |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.112 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130ж |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 39.113 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130з |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 39.114 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130и |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.115 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130к |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.116 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130л |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.117 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130 м |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 39.118 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130о | 2, 12 | 14 | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.119 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130п |  | 2, 4, 6, 12, 13, 14 | 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 39.120 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130р |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 7, 10, 12, 13 |
| 39.121 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130с |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 39.122 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130т |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 39.123 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130у |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.124 | г. Торопец, ул. Советская, д. 145 |  | 14 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 39.125 | г. Торопец, ул. Советская, д. 147 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 39.126 | г. Торопец, ул. Соловьева, д. 58 |  | 3, 4, 6, 10, 12, 14 |  |  | 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 5, 12 |
| 39.127 | г. Торопец, ул. Соловьева, д. 68 |  |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |
| 39.128 | г. Торопец, ул. Стрелецкая, д. 45 |  | 14 | 4, 12 | 2, 12 |  | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 3, 5, 7, 10, 12, 13 |
| 39.129 | г. Торопец, ул. Стрелецкая, д. 55 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.130 | г. Торопец, ул. Суворова, д. 1а |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 39.131 | г. Торопец, ст. Торопец, д. 20 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |
| 39.132 | г. Торопец, ст. Торопец, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.133 | г. Торопец, пер. Холмский, д. 14 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.134 | г. Торопец, пер. Холмский, д. 16 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.135 | г. Торопец, ул. Чапаева, д. 1а |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 39.136 | г. Торопец, тракт Чистовский, д. 1 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 39.137 | г. Торопец, ул. Шевченко, д. 7 |  | 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 | 5, 12 |  | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.138 | г. Торопец, ул. Широко-Северная, д. 58 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 39.139 | г. Торопец, ул. Широко-Северная, д. 60 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 8, 12, 13 |
| 39.140 | г. Торопец, ул. Широко-Северная, д. 62 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 39.141 | д. Ново-Троицкое, ул. Сосновая, д. 27 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.142 | д. Ново-Троицкое, ул. Сосновая, д. 28 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.143 | д. Озерец, д. 67 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 5, 12 | 4, 12 | 2, 12 |  |  |
| 39.144 | д. Подгороднее, ул. Высокая, д. 12 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.145 | д. Подгороднее, ул. Центральная, д. 12 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.146 | д. Подгороднее, ул. Центральная, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 39.147 | д. Подгороднее, ул. Центральная, д. 16 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 39.148 | д. Подгороднее, пер. Школьный, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.149 | д. Подгороднее, пер. Школьный, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.150 | д. Талица, ул. Советская, д. 1 |  | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 39.151 | д. Талица, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.152 | д. Талица, ул. Советская, д. 7 |  | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 39.153 | д. Талица, ул. Советская, д. 7а |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 39.154 | д. Крест, д. 1 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.155 | д. Крест, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.156 | д. Лесная, д. 1 |  | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.157 | д. Лесная, д. 2 |  | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.158 | д. Лесная, д. 3 |  | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.159 | д. Лесная, д. 4 |  | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 5, 12 |
| 39.160 | д. Лесная, д. 5 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 39.161 | п. Октябрьский, д. 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |
| 39.162 | п. Октябрьский, д. 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 3, 12 |
| 39.163 | п. Октябрьский, д. 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |
| 39.164 | п. Октябрьский, д. 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |
| 39.165 | п. Октябрьский, д. 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |
| 39.166 | п. Октябрьский, д. 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |
| 39.167 | п. Октябрьский, д. 234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |
| 39.168 | п. Октябрьский, д. 309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |
| 39.169 | п. Октябрьский, д. 317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 3, 12 |
| 39.170 | п. Октябрьский, д. 313а |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |  |
| 39.171 | д. Пятницкое, ул. Зеленая, д. 32 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  | 3, 12 |
| 39.172 | д. Пятницкое, ул. Зеленая, д. 34 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 39.173 | д. Пятницкое, ул. Зеленая, д. 36 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 39.174 | д. Скворцово, ул. Центральная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 2, 6, 8, 10, 12, 13 |  |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| ### 40. Фировский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 3 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 5, 12 |
| 40.2 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 5 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 | 3, 12 |
| 40.3 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 7 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 3, 5, 12 |
| 40.4 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 9 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 40.5 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 11 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 40.6 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 12 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 5, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  |  |
| 40.7 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 14 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 40.8 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 19 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 40.9 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 20 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 40.10 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 22 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 40.11 | пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 24 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 40.12 | пгт Великооктябрьский, ул. Первомайская, д. 2 |  | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 5, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 12 |
| 40.13 | пгт Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 9 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |  |  |
| 40.14 | пгт Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 11 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 40.15 | пгт Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 13 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 40.16 | пгт Великооктябрьский, ул. Советская, д. 2 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 40.17 | пгт Великооктябрьский, ул. Советская, д. 4 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 40.18 | пгт Великооктябрьский, ул. Советская, д. 8 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 40.19 | пгт Великооктябрьский, ул. Советская, д. 10 |  | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 40.20 | пгт Великооктябрьский, ул. Советская, д. 12 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 40.21 | пгт Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. 2 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 40.22 | пгт Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. 4 |  | 14 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 40.23 | пгт Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 40.24 | пгт Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. 17 |  |  |  |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  |  |  |
| 40.25 | пгт Фирово, ул. Гагарина, д. 52 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |
| 40.26 | пгт Фирово, ул. Московская, д. 2 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 40.27 | пгт Фирово, ул. Московская, д. 4 |  | 14 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 5, 12 |
| 40.28 | пгт Фирово, ул. Московская, д. 6 |  | 14 |  | 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 40.29 | пгт Фирово, ул. Новая, д. 96 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 8, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 5, 12 | 2, 12 |  |  |
| 40.30 | пгт Фирово, ул. Правда, д. 1 | 2, 12 | 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 11, 12, 13 | 7, 8, 10, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 40.31 | пгт Фирово, ул. Советская, д. 17 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 40.32 | пгт Фирово, ул. Советская, д. 19 |  | 2, 12, 14 | 4, 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 40.33 | пгт Фирово, ул. Советская, д. 35 |  | 2, 12, 14 | 4, 12 |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 12 |
| 40.34 | пгт Фирово, ул. Совхозная, д. 1 |  | 14 | 2, 4, 12 |  |  | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  | 2, 4, 12 | 3, 5, 12 |
| 40.35 | пос. Граничный, д. 9 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 12 |  |  | 2, 3, 5, 12 |
| 40.36 | пос. Граничный, д. 10 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 40.37 | пос. Граничный, д. 12 |  | 14 | 4, 12 | 6, 7, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  |  | 4, 12 | 2, 12 | 3, 5, 8, 12, 13 |
| 40.38 | пос. Граничный, д. 14 |  | 2, 4, 12, 14 |  | 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 3, 5, 6, 12 |
| 40.39 | с. Рождество, ул. Школьная, д. 1 |  | 2, 12, 14 | 4, 6, 10, 12 |  | 2, 12 |  |  | 2, 4, 12 |  | 5, 12 |
| 40.40 | с. Рождество, ул. Школьная, д. 3 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 |  | 2, 12 |  | 4, 12 | 2, 12 | 5, 12 |  |
| 40.41 | пос. Труд, ул. Вокзальная, д. 1б |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 40.42 | пос. Труд, ул. Пушкина, д. 31 |  | 2, 4, 12, 14 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 2, 12 |  | 4, 12 |  | 2, 12 |  | 5, 12 |
| 40.43 | пос. Труд, ул. Пушкина, д. 33 |  | 14 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  | 4, 12 | 2, 5, 12 |
| 40.44 | пос. Труд, ул. Толстова, д. 6 |  | 14 | 2, 12 | 4, 12 |  | 2, 12 | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | 11, 12, 13 | 4, 12 | 2, 3, 5, 12 |
| 40.45 | пос. Сосновка, ул. Школьная, д. 89 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 10, 12 | 2, 12 | 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 |
| 40.46 | пос. Сосновка, ул. Школьная, д. 90 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 10, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 |
| 40.47 | пос. Сосновка, ул. Школьная, д. 91 |  | 4, 12, 14 |  | 6, 10, 12 |  | 2, 4, 12 |  |  | 2, 12 | 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 |